

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2020 г. Невинномысск № 763

О мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе

в осенне-зимний период 2020-2021 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска в осенне-зимний период 2020-2021 годов, постановляю:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Состав рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать:

2.1. Организациям, независимо от их форм собственности, расположенным на территории города Невинномысска, обеспечить своевременную и качественную подготовку жилищного фонда, общественных и производственных зданий и сооружений, инженерных коммуникаций объектов социального назначения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов в срок до 07 сентября 2020 г.

2.2. Акционерному обществу «Теплосеть» г. Невинномысск, акционерному обществу «Водоканал» г. Невинномысск, акционерному обществу «Невинномысская электросетевая компания», акционерному обществу «Невинномысскгоргаз» завершить в срок до 01 октября 2020 г. испытание и наладку инженерных сетей, теплового, электрического, водопроводно-канализационного и газового оборудования.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска:

3.1. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов:

потребителей тепловой энергии и обеспечить проверку их готовности с оформлением актов проверки и выдачей паспортов готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов в срок до 07 сентября 2020 г.;

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и обеспечить проверку их готовности с оформлением актов проверки и выдачей паспортов готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов в срок до 10 октября 2020 г.

3.2. Установить постоянный контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

3.3. Организовать работу по своевременной подготовке к эксплуатации многоквартирных домов, расположенных на территории города Невинномысска, к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов в срок до 07 сентября 2020 г.

3.4. Обеспечить заготовку противогололедных материалов и организовать работу по привлечению в установленном порядке специализированной техники подведомственных организаций и техники сторонних организаций для работы по ликвидации снежных заносов в срок до 01 октября 2020 г.

4. Управлению образования администрации города Невинномысска, комитету по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска, комитету по культуре администрации города Невинномысска:

4.1. Обеспечить своевременную подготовку муниципальных учреждений образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов в срок до 07 сентября 2020 г.

4.2. Обеспечить оформление паспортов готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов муниципальными учреждениями образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов в срок до 07 сентября 2020 г.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невинномысский рабочий», а также разместить в сетевом издании «Редакция газеты

«Невинномысский рабочий» и на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Невинномысска Олешкевич Т.А. и заместителя главы администрации города Невинномысска Полякова Р.Ю.

Глава города Невинномысска

Ставропольского края М.А. Миненков

Приложение 1

к постановлению администрации

города Невинномысска

от 26.05.2020 №763

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Количество | Срок исполнения | Исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищное хозяйство |
| 1. | Подготовка многоквартирных домов | дом | 551 | 07.09.2020 | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее – управление ЖКХ) |
| тыс. кв. м | 2412,10 |
| 2. | Ремонт системы центрального отопления | дом | 486 | 07.09.2020 | управление ЖКХ |
| 3. | Текущий ремонт тепловых узлов | дом | 486 | 07.09.2020 | управление ЖКХ |
| 4. | Ремонт кровель, герметизация швов, изоляция трубопроводов | дом | 486 | 07.09.2020 | управление ЖКХ |
| Дорожно-мостовое хозяйство |
| 5. | Ремонт дорожно-мостового покрытия | кв. м | 9048 | 01.10.2020 | управление ЖКХ |
| 6. | Подготовка уборочной техники к работе в зимних условиях | единица | 11 | 01.10.2020 | управление ЖКХ |
| 7. | Заготовка противогололедных материалов | тонна | 1500 | 01.10.2020 | управление ЖКХ |
| Теплоэнергетическое хозяйство |
| 8. | Подготовка котельных | единица | 15 | 01.10.2020 | акционерное общество «Теплосеть» г. Невинномысск (далее – АО «Теплосеть») (по согласованию) |
| 9. | Подготовка тепловых сетей | км | 115,8 | 01.10.2020 | АО «Теплосеть» (по согласованию) |
| 10. | Замена ветхих тепловых сетей | км | 1,1 | 01.10.2020 | АО «Теплосеть» (по согласованию) |
| Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 11. | Подготовка водопроводных сетей | км | 485,297 | 01.10.2020 | акционерное общество «Водоканал» г. Невинномысск (далее – АО «Водоканал») (по согласованию) |
| 12. | Замена ветхих водопроводных сетей | км | 8,122 | 01.10.2020 | АО «Водоканал») (по согласованию) |
| 13. | Подготовка очистных сооружений водопровода | едиництыс.м3в сутки | 2102 | 01.10.2020 | АО «Водоканал») (по согласованию) |
| 14. | Подготовка канализационных сетей | км | 153,871 | 01.10.2020 | АО «Водоканал») (по согласованию) |
| 15. | Замена ветхих канализационных сетей | км | 0,24 | 01.10.2020 | АО «Водоканал») (по согласованию) |
| 16. | Подготовка насосных станций водопровода | единиц | 6 | 01.10.2020 | АО «Водоканал») (по согласованию) |
| 17. | Подготовка насосных станций канализации | единиц | 18 | 01.10.2020 | АО «Водоканал») (по согласованию) |
| Электросетевое хозяйство |
| 18. | Подготовка электрических сетей, в том числе:воздушных;кабельных | км | 736,33306,18430,15 | 01.10.2020 | акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (далее – АО «НЭСК») (по согласованию) |
| 19. | Подготовка трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | единица | 214 | 01.10.2020 | АО «НЭСК» (по согласованию) |
| 20. | Подготовка силовых трансформаторов | единица | 335 | 01.10.2020 | АО «НЭСК» (по согласованию) |
| Газовое хозяйство |
| По отдельному плану |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк

Приложение 2

к постановлению администрации

города Невинномысска

от 26.05.2020 №763

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

|  |  |
| --- | --- |
| АгаджановаКристина Геннадьевна | исполняющий обязанности руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска, заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска, председатель рабочей группы |
| РазуменкоИрина Витальевна | заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска, заместитель председателя рабочей группы |
| РжевскаяОльга Сергеевна | главный специалист отдела городского хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |
| АкимоваИрина Викторовна | главный инженер акционерного общества «Невинномысскгоргаз» (по согласованию) |
| ВинокуровСергей Петрович | главный энергетик акционерного общества «Водоканал» г. Невинномысск (по согласованию) |
| ГазарянцАся Алексеевна | начальник отдела городского хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска |
| ГунбинаСветлана Николаевна | начальник производственно-технического отдела акционерного общества «Теплосеть» г. Невинномысск (по согласованию) |
|  |  |
| КравчукРоман Федорович | начальник муниципального бюджетного учреждения «Центр административно – хозяйственного обслуживания» города Невинномысска  |
| ТкаченкоМаксим Владимирович | главный инженер акционерного общества «Теплосеть» г. Невинномысск (по согласованию) |
| ШаповаловПетр Павлович | начальник сетевого района акционерного общества «Невинномысская электросетевая компания» (по согласованию) |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк