

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2021 г. Невинномысск № 930

О мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе

в осенне-зимний период 2021-2022 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска в осенне-зимний период 2021-2022 годов, постановляю:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Состав комиссии по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать:

2.1. Организациям, независимо от их форм собственности, расположенным на территории города Невинномысска, обеспечить своевременную и качественную подготовку жилищного фонда, общественных и производственных зданий и сооружений, инженерных коммуникаций объектов социального назначения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов в срок до 15 сентября 2021 г.

2.2. Невинномысскому филиалу Государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс», акционерному обществу «Водоканал» г. Невинномысск, акционерному обществу «Невинномысская электросетевая компания», акционерному обществу «Невинномысскгоргаз» завершить в срок до 15 сентября 2021 г. испытание и наладку инженерных сетей, теплового, электрического, водопроводно-канализационного и газового оборудования.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска:

3.1. Создать комиссию по оценке готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов:

потребителей тепловой энергии и обеспечить проверку их готовности с оформлением актов проверки и выдачей паспортов готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов в срок до 15 сентября 2021 г.;

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и обеспечить проверку их готовности с оформлением актов проверки и выдачей паспортов готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов в срок до 15 сентября 2021 г.

3.2. Установить постоянный контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

3.3. Организовать работу по своевременной подготовке к эксплуатации многоквартирных домов, расположенных на территории города Невинномысска, к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов в срок до 15 сентября 2021 г.

3.4. Обеспечить заготовку противогололедных материалов и организовать работу по привлечению в установленном порядке специализированной техники подведомственных организаций и техники сторонних организаций для работы по ликвидации снежных заносов в срок до 01 октября 2021 г.

4. Управлению образования администрации города Невинномысска, комитету по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска, комитету по культуре администрации города Невинномысска:

4.1. Обеспечить своевременную подготовку муниципальных учреждений образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов в срок до 15 сентября 2021 г.

4.2. Обеспечить оформление паспортов готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов муниципальными учреждениями образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невинномысский рабочий», а также разместить в сетевом издании «Редакция газеты «Невинномысский рабочий» и на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Невинномысска Олешкевич Т.А. и заместителя главы администрации города Невинномысска Полякова Р.Ю.

Глава города Невинномысска

Ставропольского края М.А. Миненков

Приложение 1

к постановлению администрации

города Невинномысска

от 31.05.2021 № 930

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Количество | Срок исполнения | Исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищное хозяйство |
| 1. | Подготовка многоквартирных домов | дом | 555 | 15.09.2021 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее – управление ЖКХ) |
|  |  |
| 2. | Ремонт системы центрального отопления | дом | 486 | 15.09.2021 | управление ЖКХ |
| 3. | Текущий ремонт тепловых узлов | дом | 486 | 15.09.2021 | управление ЖКХ |
| 4. | Промывка системы центрального отопления | дом | 486 | 15.09.2021 | управление ЖКХ |
| Дорожно-мостовое хозяйство |
| 5. | Ремонт дорожно-мостового покрытия | кв. м | 5600 | 15.09.2021 | управление ЖКХ |
| 6. | Подготовка уборочной техники к работе в зимних условиях | единица | 10 | 15.09.2021 | управление ЖКХ |
| 7. | Заготовка противогололедных материалов | тонна | 1500 | 15.09.2021 | управление ЖКХ |
| Теплоэнергетическое хозяйство |
| 8. | Подготовка котельных | шт. | 16 | 15.09.2021 | Невинномысский филиал Государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» (далее – Невинномысский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго») (по согласованию) |
| 9. | Подготовка тепловых сетей | км | 82,61 | 15.09.2021 | Невинномысский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (по согласованию) |
| 10. | Замена ветхих тепловых сетей  | км | 1,20 | 15.09.2021 | Невинномысский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго»(по согласованию) |
| Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 11. | Капитальный ремонт водопровода по улице Писарева от улицы Менделеева до улицы Громова | диаметр, ммдлина, м | 100430 | 15.09.2021 | Акционерное общество «Водоканал» г. Невинномысск (далее – АО «Водоканал») (по согласованию) |
| 12. | Капитальный ремонт водопровода по улице Калинина от улицы Степная до улицы Московская | диаметр, ммдлина, м | 1501025 | 15.09.2021 | АО «Водоканал» (по согласованию) |
| 13. | Капитальный ремонт водопровода по улице Кутузова от улицы Матросова до улицы Жданова | диаметр, ммдлина, м | 100420 | 15.09.2021 | АО «Водоканал» (по согласованию) |
| 14. | Капитальный ремонт водопровода по улице Гагарина от проходной АО «Квант» до базы ПК «Электрик»  | диаметр, ммдлина, м | 300300 | 15.09.2021 | АО «Водоканал» (по согласованию) |
| 15. | Капитальный ремонт водопровода по улице Павлова от улицы Менделеева до улицы Гагарина | диаметр, ммдлина, м | 150505 | 15.09.2021 | АО «Водоканал» (по согласованию) |
| 16. | Капитальный ремонт водопровода по улице Толстого от улицы Калинина до улицы Кооперативной с закольцовкой с водопроводом по улице Черняховского | диаметр, ммдлина, м | 63-100500 | 15.09.2021 | АО «Водоканал» (по согласованию) |
| 17. | Капитальный ремонт участка канализационного коллектора от дома № 28 по улице Революционной до дома № 39 по улице Гагарина | диаметр, ммдлина, м | 800250 | 15.09.2021 | АО «Водоканал» (по согласованию) |
| 18. | Капитальный ремонт внутриквартальной канализационной сети по адресу: переулок Клубный, 19 | диаметр, ммдлина, м | 20085 | 15.09.2021 | АО «Водоканал» (по согласованию) |
| 19. | Капитальный ремонт внутриквартальной канализационной сети по адресу: улица Степная, 16 | диаметр, ммдлина, м | 20065 | 15.09.2021 | АО «Водоканал» (по согласованию) |
| 20. | Замена вводов водопровода на МКД | м | 550 | 15.09.2021 | АО «Водоканал» (по согласованию) |
| 21. | Замена задвижек на сетях водопровода | диаметр, ммшт. | 100-50035 | 15.09.2021 | АО «Водоканал» (по согласованию) |
| 22. | Ремонт и замена водопроводных колонок на сетях водопровода | шт. | 8 | 15.09.2021 | АО «Водоканал» (по согласованию) |
| 23. | Промывка технологического оборудования ОСВ:ОтстойникиОсветлителиФильтрыРезервуары | шт.шт.шт.шт. | 1012102 | 15.09.2021 | АО «Водоканал» (по согласованию) |
| 24. | Промывка сетей водоснабженияПромывка сетей канализации | кмкм | 1515 | 15.09.2021 | АО «Водоканал» (по согласованию) |
| Электросетевое хозяйство |
| 25. | Подготовка электрических сетей, в том числе:воздушных;кабельных | км. | 748,29312,07436,22 | 15.09.2021 | Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (далее – АО «НЭСК») (по согласованию) |
| 26. | Подготовка трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | шт. | 225 | 15.09.2021 | АО «НЭСК» (по согласованию) |
| 27. | Подготовка силовых трансформаторов | шт. | 347 | 15.09.2021 | АО «НЭСК» (по согласованию) |
| Газовое хозяйство |
| По отдельному плану |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк

Приложение 2

к постановлению администрации

города Невинномысска

от 31.05.2021 № 930

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

|  |  |
| --- | --- |
| МасленниковаКристина Геннадьевна | руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска, председатель комиссии |
| БезгубНаталья Сергеевна | заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска, заместитель председателя комиссии |
| РжевскаяОльга Сергеевна | главный специалист отдела городского хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |
| АкимоваИрина Викторовна | главный инженер акционерного общества «Невинномысскгоргаз» (по согласованию) |
| ВинокуровСергей Петрович | главный энергетик акционерного общества «Водоканал» г. Невинномысск (по согласованию) |
| ГазарянцАся Алексеевна | начальник отдела городского хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска |
| КравчукРоман Федорович | начальник муниципального бюджетного учреждения «Центр административно хозяйственного обслуживания» города Невинномысска  |
| ЧерновЮрий Валерьевич | главный инженер Невинномысского филиала Государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» (по согласованию) |
| ШаповаловПетр Павлович | начальник сетевого района акционерного общества «Невинномысская электросетевая компания» (по согласованию) |
| Хачатуров Михаил Аведикович | ведущий инженер по учету газа филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в г. Невинномысске (по согласованию) |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк