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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2024                                    г. Невинномысск                                    № 706


О мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе 
в осенне-зимний период 2024-2025 годов


В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска в осенне-зимний период 2024-2025 годов, постановляю:

1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Состав комиссии по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов                      (далее - комиссия по оценке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов) согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать:
2.1. Организациям, независимо от их форм собственности, расположенным на территории города Невинномысска, обеспечить своевременную и качественную подготовку жилищного фонда, общественных и производственных зданий и сооружений, инженерных коммуникаций объектов социального назначения к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов в срок до 15 сентября 2024 г.
2.2. Невинномысскому филиалу Государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс», акционерному обществу «Водоканал»                   г. Невинномысск, акционерному обществу «Невинномысская электросетевая компания», акционерному обществу «Невинномысскгоргаз» завершить в срок до 15 сентября 2024 г. испытание и наладку инженерных сетей, теплового, электрического, водопроводно-канализационного и газового оборудования.
3. Комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2024-2024 годов обеспечить проверку готовности к отопительному периоду                         2024-2025 годов потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций с оформлением актов проверки и выдачей паспортов готовности в срок до 15 сентября 2024 г.
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска:
4.1. Установить постоянный контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов.
4.2. Организовать работу по своевременной подготовке к эксплуатации многоквартирных домов, расположенных на территории города Невинномысска, к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов в срок                до 15 сентября 2024 г.
4.3. Обеспечить заготовку противогололедных материалов и организовать работу по привлечению в установленном порядке специализированной техники подведомственных организаций и техники сторонних организаций для работы по ликвидации снежных заносов в срок до 01 октября 2024 г.
5. Управлению образования администрации города Невинномысска, комитету по молодежной политике, физической культуре и спорту  администрации города Невинномысска, комитету по культуре администрации города Невинномысска:
5.1. Обеспечить своевременную подготовку муниципальных учреждений образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта  к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов в срок                  до 15 сентября 2024 г.
5.2. Обеспечить оформление паспортов готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов муниципальными учреждениями образования, культуры, молодежной политики,  физической культуры и спорта.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невинномысский рабочий», а также разместить в сетевом издании «Редакция газеты «Невинномысский рабочий» и на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Невинномысска Евдоченко Е.С. и заместителя главы администрации города Невинномысска Полякова Р.Ю.


Глава города Невинномысска
Ставропольского края							     М.А. Миненков

2


Приложение 1
к постановлению администрации
города Невинномысска
03.06.2024 № 706
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ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов

	№ п/п
	Мероприятие
	Единица измерения
	Кол-во
	Срок
исполнения
	Исполнитель



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Жилищное хозяйство

	1.
	Подготовка многоквартирных домов
	дом
	579
	15.09.2024
	Управляющие организации

	2.
	Ремонт системы центрального отопления
	дом
	489
	15.09.2024
	Управляющие организации

	3.
	Текущий ремонт тепловых узлов
	дом
	489
	15.09.2024
	Управляющие организации

	4.
	Промывка системы центрального отопления
	дом
	489
	15.09.2024
	Управляющие организации

	5.
	Подготовка многоквартирных домов в непосредственном управлении
	дом
	46
	15.09.2024
	Собственники помещений

	6.
	Подготовка социально значимых объектов:
детские сады, учреждение дополнительного образования детей
школы
	учреждение

	68
40

18
	15.09.2024
	Управление образования администрации города Невинномысска

	7.
	Подготовка объектов здравоохранения
	здание
	8
	15.09.2024
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская больница» города Невинномысска

	8.
	Прочие объекты
	учреждение
	21
	15.09.2024
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее – управление ЖКХ)

	Дорожно-мостовое хозяйство

	9.
	Ремонт дорожно-мостового покрытия
	кв. м.
	5600
	01.10.2024
	управление ЖКХ

	10.
	Подготовка уборочной техники к работе в зимних условиях
	единица
	15
	01.10.2024
	управление ЖКХ

	11.
	Заготовка противогололедных материалов
	тонна
	1500
	01.10.2024
	управление ЖКХ

	Теплоэнергетическое хозяйство

	12.
	Подготовка котельных
	шт.
	20
	15.09.2024
	Невинномысский филиал Государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» (далее –  Невинномысский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго») 
(по согласованию)

	13.
	Подготовка тепловых сетей
	км
	83,447
	15.09.2024
	Невинномысский филиал               ГУП СК «Крайтеплоэнерго»             (по согласованию)

	14.
	Замена ветхих тепловых сетей  
	км
	0,541
	15.09.2024
	Невинномысский филиал               ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
(по согласованию)


	15.
	Подготовка центральных тепловых пунктов
	шт.
	1
	15.09.2024
	Невинномысский филиал               ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
(по согласованию)

	Водопроводно-канализационное хозяйство

	16.
	Подготовка водопроводных сетей
	км
	498,418
	01.10.2024
	акционерное общество «Водоканал» г. Невинномысск (далее – АО «Водоканал»)                         (по согласованию)

	17.
	Замена ветхих водопроводных сетей
	км
	12,5
	01.10.2024
	АО «Водоканал»)                         (по согласованию)

	18.
	Подготовка очистных сооружений водопровода
	единиц
тыс.м3в сутки
	2
102
	01.10.2024
	АО «Водоканал»)                         (по согласованию)

	19.
	Подготовка канализационных сетей
	км
	178,335
	01.10.2024
	АО «Водоканал»)                         (по согласованию)

	20.
	Замена ветхих канализационных сетей
	км
	2
	01.10.2024
	АО «Водоканал»)                         (по согласованию)

	21.
	Подготовка насосных станций  водопровода
	единиц
	7
	01.10.2024
	АО «Водоканал»)                         (по согласованию)

	22.
	Подготовка насосных станций  канализации
	единиц
	18
	01.10.2024
	АО «Водоканал»)                         (по согласованию)

	Электросетевое хозяйство

	23.
	Подготовка электрических сетей

	км
	822,70
	15.09.2024
	Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» 
(далее – АО «НЭСК») 
(по согласованию)

	24.
	Подготовка трансформаторных подстанций и распределительных пунктов
	шт.
	265
	15.09.2024
	АО «НЭСК»  
(по согласованию)

	25.
	Подготовка силовых трансформаторов
	шт.
	363
	15.09.2024
	АО «НЭСК»  
(по согласованию)

	Газовое хозяйство

	По отдельному плану





Первый заместитель главы
администрации города Невинномысска                                          В.Э. Соколюк
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[bookmark: P387]СОСТАВ
комиссии по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов


	Поляков
Роман Юрьевич
	заместитель главы администрации города Невинномысска, председатель комиссии

	Безгуб
Наталья Сергеевна
	заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска, заместитель председателя комиссии

	Газарянц
Ася Алексеевна
	начальник отдела городского хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска, секретарь комиссии

	Члены комиссии:

	Галагаенко
Вадим Юрьевич
	начальник производственно-технического отдела Невинномысского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (по согласованию)

	Кущенко
Владимир Николаевич
	заместитель главного инженера акционерного общества «Невинномысская электросетевая компания» (по согласованию)

	Михайлюк
Владимир Анатольевич
	заместитель главного инженера                                         по производственному контролю                                         АО «Невинномысскгоргаз» (по согласованию)

	Стригин
Виталий Викторович
	заместитель начальника муниципального бюджетного учреждения «Центр административно-хозяйственного обслуживания» города Невинномысска

	
Супрунов
Игорь Иванович
	
исполняющий обязанности начальника энергетической службы, мастер энергетической службы АО «Водоканал» г. Невинномысск (по согласованию)

	
	





Первый заместитель главы
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