Д у м а   г о р о д а  Н ев и н н о м ы с с к а

С т а в р о п о л ь с к о г о  к р а я

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

27 декабря 2023 г.                                                                         №  299-39

Невинномысск

Об утверждении плана мероприятий

по выполнению наказов избирателей

В соответствии с Положением о наказах избирателей депутатам Думы города Невинномысска, утвержденным решение Думы города Невинномысска от 21.02.2017 № 86-8, Уставом муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края Дума города Невинномысска

РЕШИЛА:

- Утвердить плана мероприятий по выполнению наказов избирателей согласно приложению к настоящему решению.

- Администрации города Невинномысска обеспечить в полном объеме выполнения плана мероприятий по выполнению наказов избирателей.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Думы города Невинномысска по жилищно-коммунальному хозяйству (Самофалов).

| Председатель Думы города Невинномысска |  | Глава города Невинномысска |
| --- | --- | --- |
| А.А. Медяник |  | М.А. Миненков |

Приложение

к решению Думы

города Невинномысска

от 27 декабря 2023 г.

№ 299-39

План

мероприятий по выполнению наказов избирателей

| Наименование мероприятий | Вид работ | Срок выполнения | Объем средств, которые предполагается направить на выполнение каждого наказа в предстоящем году | Объем средств, необходимых для выполнения каждого наказа | Ответственные лица за выполнение наказов избирателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одномандатный избирательный округ № 3 Медяник Александр Александрович |
| Обеспечение антитеррористической защищенности | Устройство ограждения школы | 2023-2026 | 0 | 3889,3 тыс. руб. | Пушкарская А.В., Кравчук Р.Ф. |
| Одномандатный избирательный округ № 4 Тальберг Олег Владимирович |
| Капитальный ремонт многоквартирного дома | Выполнить капитальный ремонт бойлерной пер. Чайковского, 14 | 2023 |  |  | Ханагян Е.В.. |
| Одномандатный избирательный округ № 5 Ерхова Елена Геннадьевна |
| Благоустройство территории | Выполнить ремонт асфальтового покрытия в детском саду № 10 | 2023-2026 | На основании письма Невинномысского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» заключен договор на восстановление нарушенного благоустройства | 6160,3 тыс. руб. | Пушкарская А.В., Кравчук Р.Ф. |
| Одномандатный избирательный округ № 14 Москалец Сергей Вильевич |
| Грейдирование | Выполнить грейдирование дороги ул. Водопроводная (частный сектор) от 174 до 270 | 2023 | Объем средств будет определен после проведения работ по составлению дефектного акта и подготовки сметной документации | Объем средств будет определен после проведения работ по составлению дефектного акта и подготовки сметной документации | Ханагян Е.В.. |
| Грейдирование | Выполнить грейдирование дороги ул. Нестеровская (от ул. Кооперативная до ул. Революционная) | 2023 | Объем средств будет определен после проведения работ по составлению дефектного акта и подготовки сметной документации | Работы по ямочному ремонту по улице Нестеровской, включены в график работ по содержанию автомобильных дорог города Невинномысска на 2023год | Ханагян Е.В.. |
| Одномандатный избирательный округ № 18 Подогов Георгий Анатольевич |
| Грейдирование | Выполнить грейдирование дороги ул. Крестьянская | 2023 | Объем средств будет определен после проведения работ по составлению дефектного акта и подготовки сметной документации | Работы по грейдированию по улице Крестьянской, включены в график работ по содержанию автомобильных дорог города Невинномысска на 2023 год. | Ханагян Е.В.. |
| Одномандатный избирательный округ № 20 Ляховненко Ольга Александровна |
| Ремонт автомобильных дорог | Выполнить ямочный ремонт от поворота с ул. Калинина до ул. Дунаевского | 2023 | Объем средств будет определен после проведения работ по составлению дефектного акта и подготовки сметной документации | Ремонт автомобильной дороги по улице Дунаевского выполняется в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» срок выполнения работ до 01.07.2023. | Ханагян Е.В.. |
| Ремонт автомобильных дорог | Выполнить реконструкцию дороги по ул. 2-я Безымянная от ул. Верхняя до улицы имени Героя России Владимира Жоги (положить асфальтовое покрытие, обустроить пешеходные тротуары и освещение) | 2023 | Объем средств будет определен после проведения работ по составлению дефектного акта и подготовки сметной документации | По улице Безымянной будут проводится работы в 2023 году по асфальтобетонному покрытию | Ханагян Е.В.. |
| Одномандатный избирательный округ № 21 Гирин Александр Викторович |
| Ликвидация свалок | Ликвидировать Несанкционированное место размещения отходов ул. Щорса | 2023 | Объем средств будет определен после проведения работ по составлению дефектного акта и подготовки сметной Документации | Уборка несанкционированной свалки по улице Щорса будет включена в график уборки на 2023 год | Ханагян Е.В.. |
| Грейдирование | Отремонтировать дорогу ул. Тельмана | 2023 | Объем средств будет определен после проведения работ по составлению дефектного акта и подготовки сметной документации | Работы по грейдированию по улице Тельмана включены в график работ по содержанию автомобильных дорог города Невинномысска на 2023 год | Ханагян Е.В. |
| Одномандатный избирательный округ № 24 Стаценко Станислав Анатольевич |
| Ремонт дорог | Выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Шевченко, р-н поликлиники и г.к.(проезжая часть) | 2023 | Объем средств будет определен после проведения работ по составлению дефектного акта и подготовки сметной документации | Ремонт улицы Шевченко выполняются в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Срок окончания работ 31.07.2023 | Ханагян Е.В.. |
| Ремонт дорог | Выполнить ремонт дороги проходящей от ЖД переезда к ЖД мосту и профилакторию | 2023 | Объем средств будет определен после проведения работ по составлению дефектного акта и подготовки сметной документации | Ремонт улицы Шевченко выполняется в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Срок окончания работ 31.07.2023 | Ханагян Е.В.. |
| Одномандатный избирательный округ № 25 Пономарев Виталий Александрович |
| Ремонт дорог | Выполнить ремонт грунтовой дороги после прокладки высоковольтного кабеля (исправление неровностей, колей и выбоин) ул. Кирова | 2023 | Объем средств будет определен после проведения работ по составлению дефектного акта и подготовки сметной документации | Работы по грейдированию по улице Кирова, включены в график работ по содержанию автомобильных дорог города Невинномысска на 2023год. | Ханагян Е.В.. |
| Ремонт дорог | Выполнить ремонт грунтовой дороги после прокладки высоковольтного кабеля (исправление неровностей, колей и выбоин) ул. Крупской | 2023 | Объем средств будет определен после проведения работ по составлению дефектного акта и подготовки сметной документации | Работы по грейдированию по улице Крупской, включены в график работ по содержанию автомобильных дорог города Невинномысска на 2023год | Ханагян Е.В.. |
| Грейдирование | Выполнить ремонт грунтовой дороги после подземных работ (исправление неровностей, колей и выбоин) ул. Кутузова | 2023 | Объем средств будет определен после проведения работ по составлению дефектного акта и подготовки сметной документации | Работы по грейдированию по улице Кутузова, включены в график работ по содержанию автомобильных дорог города Невинномысска на 2023год | Ханагян Е.В.. |
| Ремонт дорог | Выполнить ремонт асфальтного покрытия, с добавлением парковочных мест и тротуаров для пешеходов ул. Шевченко от дет.сада № 14 до гаражного кооператива, особенно напротив Поликлиники | 2023 | Объем средств будет определен после проведения работ по составлению дефектного акта и подготовки сметной документации | Ремонт улицы Шевченко выполняется в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В ходе работ будет произведено обустройство тротуаров, а также новые парковки. Срок окончания работ 31.07.2023 | Ханагян Е.В. |
| Одномандатный избирательный округ № 26 Фуртас Николай Богданович |
| Освещение | Обустроить уличное освещение МБОУ СОШ № 14 | 2023 | Объем средств будет определен после проведения работ по составлению дефектного акта и подготовки сметной документации | Устройство уличного освещения по периметру МБОУ СОШ № 14 будет выполнено в 2023 году силами подрядчика, который проводит работы по капитальному ремонту здания этой организации |  |
| Одномандатный избирательный округ № 23 Абдрахманов Андрей Александрович |
| Грейдирование | Выполнить ремонт дорог в гравийном исполнении по улицам Бабушкина, Плехачева Загородная | 2023 | Объем средств будет определен после проведения работ по составлению дефектного акта и подготовки сметной документации | В 2023 году по улицам Бабушкина, Плехачева Загородная будет выполняться грейдирование | Ханагян Е.В. |

Управляющий делами

Думы города Невинномысска											Н.И. Циневич