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Д у м а   г о р о д а  Н ев и н н о м ы с с к а

С т а в р о п о л ь с к о г о  к р а я

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

28 октября 2026 г.                                                                         № 140 - 15
Невинномысск

Об утверждении плана мероприятий 

по выполнению наказов избирателей 


В соответствии с Положением о наказах избирателей депутатам Думы города Невинномысска, утвержденным решение Думы города Невинномысска от 21.02.2017 № 86-8, Уставом городского округа города Невинномысска Ставропольского края Дума города Невинномысска

РЕШИЛА:


1. Утвердить плана мероприятий по выполнению наказов избирателей согласно приложению.

2. Администрации города Невинномысска обеспечить в полном объеме выполнения плана мероприятий по выполнению наказов избирателей.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Думы города Невинномысска по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Самофалов).

	Председатель Думы

города Невинномысска
Ставропольского края
	
	Временно исполняющий

полномочия главы 

города Невинномысска 

Ставропольского края

	Т.А. Олешкевич
	
	В.Э. Соколюк


Приложение 
к решению Думы

города Невинномысска
от 28 октября 2026 года 

№ 140-15
План мероприятий

по выполнению наказов избирателей
	Наименование мероприятий
	Вид работ
	Срок

выполнения
	Объем средств, необходимых

для выполнения каждого наказа
	Ответственные

лица за 
выполнение 
наказов

избирателей

	Одномандатный избирательный округ № 1

Михеев Александр Викторович

	Ремонт дорог
	Обустроить пешеходную дорожку по ул. Заречной, между АО «Невинномысскгоргаз» и зоной отдыха.
	2028
	Объем средств будет определен после разработки проектно-сметной документации (далее – ПСД) при условии вхождения в Губернаторскую программу поддержки местных инициатив СК.
	А.А. Газарянц

	Благоустройство
	Установить детскую игровую площадку по ул. Урожайной, 24
	2028
	Объем средств будет определен после разработки ПСД  при условии вхождения в Губернаторскую программу поддержки местных инициатив СК.
	А.А. Газарянц

	Ремонт дорог
	1. Выполнить ремонт дороги по ул. Докучаева.

2. Сделать тротуар по ул. Докучаева.
	2027-2028
	При наличии финансирования из краевого бюджета в рамках выполнения ремонтных работ по ул. Докучаева, общая сметная документация на сумму 74 078,08 тыс. руб.
	А.А. Газарянц

	Ремонт дорог
	По стороне СНТ «Зелёный Мыс» выполнить ремонт пешеходной дорожки по ул. Менделеева
	2028
	При наличии финансирования из краевого бюджета в рамках выполнения ремонтных работ по ул. Менделеева, общая сметная документация на сумму 350 876,79 тыс. руб.
	А.А. Газарянц

	Одномандатный избирательный округ № 3

Краснов Алексей Сергеевич

	Благоустройство
	Привести в порядок пляжи города (очистка, благоустройство). На начальном этапе (убрать мусор, осуществить покос, очистить водоемы и т.д.).

	2028-2030
	Объем средств будет определен при условии финансирования в 2028 году. 
	А.А. Газарянц

	Одномандатный избирательный округ № 4

Ерхова Елена Геннадьевна

	Ремонт дорог
	Сделать новую пешеходную дорожку по пер. Клубный от д. 8 до д. 4

	2028
	Объем средств будет определен после разработки ПСД
	А.А. Газарянц

	Одномандатный избирательный округ № 5

Олешкевич Татьяна Адольфовна

	Благоустройство учреждений образования
	Установить ограждение вокруг гимназии № 10 ЛИК по ул. Менделеева, 
д. 16 А

	2027
	Объем средств будет определен по итогам выделения средств на работы по устройству ограждения.
	А.В. Пушкарская

	Одномандатный избирательный округ № 11

Зделов Александр Ираклиевич

	Ремонт дорог
	Выполнить ремонт тротуара до МБОУ СОШ № 1 по ул. Гагарина, д. 62
	2028
	Объем средств согласно сметной документации 5 181,24 тыс. руб.,  при условии вхождения в Губернаторскую программу поддержки местных инициатив СК.
	А.А. Газарянц

	Содержание
города
	Прочистить ливневую канализацию ул. Гагарина, д. 68А
	2027-2028
	В рамках заключенного муниципального контракта на 2027 год (объем средств будет определен после проведения конкурентных процедур)
	А.А. Газарянц

	Одномандатный избирательный округ № 12

Минайло Игорь Николаевич

	Строительство стадиона
	Строительство школьного стадиона широкого профиля МБОУ СОШ № 18 
ул. Гагарина, д. 53 Б
	2026
	Сумма контракта 135 150,60 тыс. руб.
	А.В. Пушкарская

	Одномандатный избирательный округ № 15

Конорезов Андрей Николаевич

	Ремонт дорог
	1. Организовать пешеходные переходы:

- в районе «Ветлечебницы»;

- в районе пересечения ул. Дунаевского с ул. Калинина (напротив аптеки «Апрель»).
	2030
	При реконструкции ул. Калинина и определении источников финансирования. Общая стоимость проекта по реконструкции автомобильной дороги от ул. Имени Героя России Владимира Жоги. до ул. Верхней составляет 136 023 тыс. руб.. При выделении денежных средств
	А.Ш. Усмаев

	Благоустройство
	Увеличить количество парковочных мест МБДОУ № 154
	2028
	Объем средств будет рассчитан после определения технической возможности выполнения работ
	

	Содержание города
	Ликвидировать несанкционированные места сбора отходов ул. Кооперативная
	2027
	В рамках заключенного муниципального контракта на 2027 год (объем средств будет определен после проведения конкурентных процедур)
	А.А. Газарянц

	Одномандатный избирательный округ № 16

Шевченко Мария Викторовна

	Ремонт дорог 
	Выполнить ямочный ремонт подъездной дороги (въезд во двор дома 3 по ул. Дунаевского)
	2027
	В рамках заключенного муниципального контракта на 2027 год (объем средств будет определен после проведения конкурентных процедур)
	А.А. Газарянц

	Одномандатный избирательный округ № 18

Подогов Георгий Анатольевич

	Ремонт дорог
	1. Выполнить асфальтирование участка дороги по ул. Ленина от ул. Первомайской до ул. Пролетарской.
2. Выполнить ремонт тротуара от ул. Первомайской по ул. Ленина к МБОУ СОШ  № 3

3. Выполнить ремонт подъездных путей к МБОУ СОШ № 3.

4. Выполнить ремонт детской площадки в парке по ул. Энгельса.
	2028-2030
	При условии вхождения в краевой проект «Дорога в школу»; сметная документация разработана, стоимость 45 711,05 тыс. руб.
	А.А. Газарянц

	Ремонт дорог
	Выполнить реконструкцию ливневого коллектора по ул. Калинина
	2028-2030
	При реконструкции ул. Калинина и определении источников финансирования. Общая стоимость проекта по реконструкции автомобильной дороги от ул. Имени Героя России Владимира Жоги. до ул. Верхней составляет 136 023 тыс. руб.
	А.Ш. Усмаев

	Ремонт дорог
	Выполнить замену люков на ливневом коллекторе напротив дома 36 по  ул. Калинина.
	2028
	Объем средств будет определен после проведения конкурентных процедур на выполнению работ  по реконструкции ул. Калинина и определении источников финансирования 
	С.С. Петров

	Ремонт дорог
	Выполнить ремонт асфальтового покрытия напротив домов 115, 124 по ул. Гагарина
	2028
	При наличии финансирования из краевого бюджета, сметная документация разработана, общая стоимость 99 347,56 тыс. руб.
	А.А. Газарянц

	Ремонт дорог
	Выполнить асфальтирование территории перед зданием ФТСТ НГГТИ ул. Гагарина, д. 134
	2028
	При наличии финансирования из краевого бюджета, сметная документация разработана, общая стоимость 99 347,56 тыс. руб.
	А.А. Газарянц

	Содержание
города
	1. Выполнить работы по водоотведению.

2. Выполнить ремонт канализации.

3. Выполнить реконструкцию ливневого коллектора. Пересечение улиц Энгельса и Советская.
	2030
	Объем средств будет определен после разработки ПСД 
	А.А. Газарянц

	Ремонт дорог
	Выполнить ремонт асфальтового покрытия дороги от пер. Больничного до МБОУ СОШ № 3.
	2028-2030
	При наличии финансирования из краевого бюджета, сметная документация разработана, общая стоимость 99 347,56 тыс. руб.
	А.А. Газарянц

	Ремонт дорог
	Очистить ливневые стоки по       ул. Энгельса, которые были засыпаны в ходе выполнения работ по ремонту дороги и пешеходного тротуара.
	2027-2028
	Ведется претензионная работа с подрядчиком
	А.А. Газарянц

	Одномандатный избирательный округ № 19

Самофалов Сергей Александрович

	Благоустройство
	Установить детскую площадку

ул. Южная


	2030
	Объем средств будет определен после разработки ПСД  при условии вхождения в Губернаторскую программу поддержки местных инициатив СК.
	А.А. Газарянц

	Содержание города
	Очистить ливневые стоки ул. Тимофеева, д. 126
	2028
	Объем средств будет определен после разработки ПСД
	А.А. Газарянц

	Содержание города
	Установить люк на проезжей части по ул. Гайдара. 
	2027
	Объем средств будет определен после проведения обследования при необходимости выполнения работ за счет бюджета города
	А.А. Газарянц

	Содержание города
	Выполнить освещение по ул. Гайдара
д. 8-10.
	2028
	Объем средств будет определен после разработки ПСД
	А.А. Газарянц

	Содержание города
	Прочистить ливневые стоки от ул. Калинина по ул. Коминтерна
	2028
	Объем средств будет определен после разработки ПСД
	А.А. Газарянц

	Содержание города
	Установить фонарь по  ул. Гайдара, 13
	2028
	Объем средств будет определен после разработки ПСД 
	А.А. Газарянц

	Содержание города
	Сделать скат с плиты, на которой стоят мусорные баки по ул. Кочубея, 64, где проживает инвалид и установить дополнительный бак под мусор 
	2027
	Объем средств будет определен после разработки ПСД
	А.А. Газарянц

	Транспортное обслуживание

Ремонт дорог

Содержание
города
	1. Отрегулировать движение общественного транспорта по маршруту № 6.

2. Выполнить асфальтирование тротуара по ул. Апанасенко.

3. Организовать уличное освещение
от ул. Апанасенко до Низков.
	2027

2028

2028
	Будет рассмотрен вопрос, выделение денежных средств не требуется
В рамках выполнения работ по ремонту ул. Апанасенко, общая сметная документация разработана на сумму 118 155,91 тыс. руб., при условии финансирования из краевого бюджета
Объем средств будет определен после разработки ПСД  при условии вхождения в Губернаторскую программу поддержки местных инициатив СК.
	А.А. Газарянц

	Содержание 
города
	Выполнить освещение по ул. Южной
	2030
	Объем средств будет определен после разработки ПСД

	А.А. Газарянц

	Содержание 
города
	Обустроить закрытую контейнерную площадку с оборудованным местом для сора КГО по Ул. Рябиновая
	2028
	Объем средств будет определен после разработки ПСД  
	А.А. Газарянц

	Транспортное обслуживание
	Продлить маршрут движения автобуса № 16 до пересечения ул. Калинина и по ул. Имени Героя России Владимира 
Жоги.
	2028
	Будет рассмотрен вопрос, выделение денежных средств не требуется
	А.А. Газарянц

	Благоустройство учреждений образования
	Оборудовать спортивный зал в МБОУ СОШ № 3
	
	Направлено письмо в МУП АПБ о стоимости работ по разработке проектно-сметной документации (ПСД) на проведение работ по строительству спортивного зала. По итогам выделения средств будет заключен договор на изготовление ПСД и определен объем необходимых средств.

	А.В. Пушкарская

	Одномандатный избирательный округ № 20

Евглевская Елена Николаевна

	Содержание
города
	Организовать подключение к городской системе уличного освещения два фонаря. Проход между МБДОУ № 2 Теремок по ул. Калинина, д. 184А и МКД по ул. Калинина, д. 186
	2028
	Объем средств будет определен после разработки ПСД
	А.А. Газарянц

	Ремонт дорог
	Закольцевать дороги микрорайона через улицу Верхнюю
	2028-2030
	При реконструкции ул. Калинина и определении источников финансирования. Общая стоимость проекта по реконструкции автомобильной дороги от ул. Имени Героя России Владимира Жоги. до ул. Верхней составляет 136 023 тыс. руб.
	А.Ш. Усмаев

	Содержание города
	На трубах ливневки, где уходит вода поставить сетку, чтобы не забивалась труба. Мкр. 103-104
	2027
	Объем средств будет определен после разработки ПСД
	А.А. Газарянц

	Одномандатный избирательный округ № 21

Цатурян Александр Самвелович

	Транспортное обслуживание
	Изменить маршрут следования автобусов № 4 (добавить ход следования через ул. Приборостроительную, выполнить поворот на ул. Апанасенко в сторону остановки по ул. Круговой, далее выполнить следование по ул. Новой и продолжить движение по действующему маршруту).
	2028
	Будет рассмотрен вопрос, выделение денежных средств не требуется
	А.А. Газарянц

	Благоустройство учреждений 
образования
	Выполнить укладку асфальтового покрытия пешеходных дорожек по периметру МБОУ СОШ № 16, МБДОУ 43, МБДОУ № 1.
	2027
	Объем средств будет определен после разработки ПСД при условии выделения денежных средств из бюджета города
	А.А. Газарянц

	Благоустройство
	Оборудовать тротуар по ул. Апанасенко 72 Б в направлении ул. Приборостроительная, параллельно главной дороги ул. Апанасенко движения транспортных средств.
	2028
	Объем средств будет определен после разработки ПСД  при условии вхождения в Губернаторскую программу поддержки местных инициатив СК
	А.А. Газарянц

	Ремонт дорог

Содержание города


	Выполнить грейдирование дороги по ул. Крестьянской

Выполнить обустройство контейнерной площадки в районе дома № 130.
	2027

2027-2028
	В рамках заключенного контракта (объем средств будет определен после проведения конкурентных процедур)

объем средств будет определен после разработки ПСД  при условии вхождения в Губернаторскую программу поддержки местных инициатив СК
	А.А. Газарянц

	Ремонт дорог

Содержание города
	1. Выполнить грейдирование дороги по ул. Горького
2. Выполнить обустройство контейнерной площадки в районе дома № 130.
	2027
2027-2028
	При условии выделения денежных средств из бюджета города, в рамках заключенного Муниципального контракта (объем средств будет Определен после проведения конкурентных процедур)
Объем средств будет определен после разработки ПСД  при условии выделения денежных средств из бюджета города
	А.А. Газарянц

	Благоустройство 
	Выполнить установку подъездных 
путей и парковки для безопасной 
высадки детей. МБОУ СОШ № 16 г. 
Невинномысска
	2027
	В рамках благоустройства сквера «Новый»  3 этап, сметная документация разработана, стоимость 21 444,73 тыс. руб.
	А.А. Газарянц

	Одномандатный избирательный округ №22

Кондратов Роман Викторович

	Транспортное обслуживание
	Изменить движение общественного транспорта по маршруту № 8 А через ЗИП.
	2028-2029
	Будет рассмотрен вопрос, выделение денежных средств не требуется
	А.А. Газарянц

	Содержание 
дорог
	Установить на остановке общественного транспорта «6-й микрорайон» дорожный знак 5.16, обозначающий место остановки автобуса.

2. Установить на отрезке дороги по ул. Апанасенко, от ул. Приборостроительная, д.85 до остановки общественного транспорта «СНТ Текстильщик», 
дорожный знак 3.24.
	2027
	Объем средств будет определен после проведения конкурентных процедур при условии выделения денежных средств из бюджета города, в рамках заключенного муниципального контракта 


	А.А. Газарянц

	Одномандатный избирательный округ № 23

Колюбаев Евгений Николаевич

	Содержание 
города
	1. Отрегулировать освещение тротуара (уличные фонари освещают дорогу общего пользования и направлены в противоположную от тротуара сторону, пешеходы идут в темноте).  

ул. Социалистическая
	2026
	В рамках выполнения работ по содержанию города
	С.С. Петров

	Ремонт дорог 
	Выполнить ямочный ремонт дороги 
ул. Хоперская
	2027
	Объем средств будет определен после проведения конкурентных процедур при условии выделения денежных средств из бюджета города, в рамках заключенного муниципального контракта 
	А.А. Газарянц

	Ремонт дорог
	Выполнить ямочный ремонт дороги 
пер. Центральный
	2027
	Объем средств будет определен после проведения конкурентных процедур при условии выделения денежных средств из бюджета города, в рамках заключенного муниципального контракта 
	А.А. Газарянц

	Ремонт дорог
	Выполнить ямочный ремонт дороги 
пер. Береговой
	2027
	Объем средств будет определен после проведения конкурентных процедур при условии выделения денежных средств из бюджета города, в рамках заключенного муниципального контракта
	А.А. Газарянц

	Ремонт дорог
	Выполнить ямочный ремонт дороги 
ул. Кубанская
	2027
	Объем средств будет определен после проведения конкурентных процедур при условии выделения денежных средств из бюджета города, в рамках заключенного муниципального контракта
	А.А. Газарянц

	Ремонт дорог
	Выполнить ямочный ремонт дороги 
ул. Междуреченская
	2027
	Объем средств будет определен после проведения конкурентных процедур при условии выделения денежных средств из бюджета города, в рамках заключенного муниципального контракта
	А.А. Газарянц

	Ремонт дорог
	Выполнить ремонт участка дороги от дома № 1 до дома № 13. По ул. Трудовой
	2027
	Объем средств будет определен после проведения конкурентных процедур при условии выделения денежных средств из бюджета города, в рамках заключенного муниципального контракта
	А.А. Газарянц

	Благоустройство 
	Выполнить устройство пешеходной дорожки от ул. Школьная до ул. Высокая в районе подстанции мимо пустыря
(ходят школьники).
	2028
	Объем средств будет определен после разработки ПСД
	А.А. Газарянц

	Одномандатный избирательный округ № 24

Маланин Максим Александрович

	Ремонт дорог
	Выполнить ремонт дороги на подъезде с ул. Кутузова.
	2028
	Объем средств будет определен после проведения конкурентных процедур при условии выделения денежных средств из бюджета города, в рамках заключенного муниципального контракта
	А.А. Газарянц

	Одномандатный избирательный округ № 25

Шиганов Виталий Анатольевич

	Ремонт дорог
	Выполнить ремонт дороги на подъезде с ул. Кутузова.
	2028
	Объем средств будет определен после проведения конкурентных процедур при условии выделения денежных средств из бюджета города, в рамках заключенного муниципального контракта


	А.А. Газарянц

	Одномандатный избирательный округ № 26

Фуртас Николай Богданович

	Транспортное обслуживание
	Организация дополнительного маршрута по ул. Невинномысской до проходной ОАО «Невинномысский Азот».
	2028
	Будет рассмотрен вопрос, выделение денежных средств не требуется
	А.А. Газарянц

	Водоснабжение и водоотведение
	Запуск в эксплуатацию незавершенного строительства канализационной системы от пер. Братского до ул. Малиновского.
	2030
	Объем средств будет рассчитан  после определения технической возможности выполнения работ
	А.А. Газарянц

	Одномандатный избирательный округ № 27

Стаценко Станислав Анатольевич

	Благоустройство 
	Провести обследование территории от дома 35 до дома 43 по ул. Пограничной для определения возможности устройства уличного освещения.
	2028-2029
	Объем средств будет определен после разработки ПСД
	А.А. Газарянц

	Благоустройство 
	Провести обследование территории от ул. Комарова до пер. Веселый для определения возможности устройства уличного освещения.
	2027-2028
	Объем средств будет определен после разработки ПСД
	А.А. Газарянц

	Ремонт дорог
	Провести обследование тротуара от 
дома № 14 до дома № 16 по   пер. Братскому для определения необходимости и возможности проведения ремонтных работ.
	2027
	Объем средств будет определен после разработки ПСД
	А.А. Газарянц



Управляющий делами


Думы города Невинномысска                                                                                                                             Н.И. Циневич

