АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2026                                  г. Невинномысск                              № 728

О внесении изменения в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Невинномысска, на 2023-2025 годы, утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 05.08.2022 № 1176

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 166-п «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения краткосрочных (сроком на три года) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, требований к таким планам, порядка предоставления органами местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Ставропольского края и собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на специальном счете, сведений, необходимых для подготовки таких планов, внесения изменений в них», постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п «О региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014 - 2043 годы», постановляю:

1. Внести изменение в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Невинномысска, на 2023-2025 годы, утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 05.08.2022 № 1176                        «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Невинномысска, на 2023-2025 годы», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление путем его размещения в сетевом издании «Редакция газеты «Невинномысский рабочий» и на официальном сайте администрации города Невинномысска, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации

города Невинномысска                                                                 А.Ю. Шеховцов

| Приложение к постановлению администрации города Невинномысска от 01.06.2026 № 728 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Невинномысска, на 2023-2025 годы. ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | количество жителей | количество этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |
| 453 | 1. | 2023 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 4 | 1 | 1976 | 2020 | нет | нет | нет | 3 834,00 | 3 313,00 | 2 437,00 | 210 | 5 | 7 | 4 829 301,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 829 301,77 | 31.12.2023 |
| 4230 | 2. | 2023 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Первомайская, д. 61 | 1 | 1960 | 2018 | нет | нет | нет | 507,00 | 454,50 | 454,50 | 23 | 3 | 1 | 319 800,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 800,34 | 31.12.2023 |
|  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  | нет | нет | нет | 4 341,00 | 3 767,50 | 2 891,50 | 233,00 |  |  | 5 149 102,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 149 102,11 |  |
| 4581 | 3. | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 149 | 1 | 1995 |  | нет | нет | нет | 7 112,80 | 7 094,20 | 7 094,20 | 200 | 10 | 3 | 19 814 194,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 814 194,48 | 31.12.2024 |
| 4563 | 4. | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 155 | 1 | 1996 |  | нет | нет | нет | 5 933,10 | 4 934,80 | 2 583,70 | 170 | 10 | 2 | 13 209 462,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 209 462,99 | 31.12.2024 |
| 4486 | 5. | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 177 | 1 | 1996 |  | нет | нет | нет | 5 461,30 | 4 248,90 | 4 248,90 | 110 | 16 | 1 | 24 172 001,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 172 001,89 | 31.12.2024 |
| 4378 | 6. | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 186 | 1 | 1998 |  | нет | нет | нет | 9 690,10 | 7 871,30 | 7 871,30 | 151 | 9 | 4 | 24 378 005,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 378 005,66 | 31.12.2024 |
| 2132 | 7. | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 14 | 4 | 2000 |  | нет | нет | нет | 7 841,00 | 7 841,40 | 5 417,00 | 195 | 10 | 5 | 13 209 462,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 209 462,99 | 31.12.2024 |
|  |  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  | нет | нет | нет | 36 038,30 | 31 990,60 | 27 215,10 | 826,00 |  |  | 94 783 127,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 783 127,99 |  |
| 4213 | 9 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. 30 лет Победы, д. 16 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 3 760,70 | 3 481,20 | 3 428,20 | 130 | 5 | 3 | 4 665 959,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 665 959,48 | 31.12.2025 |
| 1865 | 10 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, пл. 50 лет Октября, д. 6а | 3 | 1969 |  | нет | нет | нет | 2 362,50 | 1 355,50 | 1 355,50 | 106 | 9 | 3 | 2 114 446,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 114 446,10 | 31.12.2025 |
| 395 | 13 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 347а | 2 | 1984 |  | нет | нет | нет | 1 895,00 | 1 648,00 | 1 506,00 | 138 | 5 | 5 | 10 222 402,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 222 402,04 | 31.12.2025 |
| 3370 | 14 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 362, корп. 2 | 3 | 2000 |  | нет | нет | нет | 4 071,30 | 3 163,40 | 3 163,40 | 98 | 9 | 1 | 6 094 501,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 094 501,41 | 31.12.2025 |
| 2857 | 17 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 15 | 5 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 740,70 | 2 556,60 | 2 343,60 | 78 | 5 | 3 | 20 023 045,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 023 045,54 | 31.12.2025 |
| 2907 | 18 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 19 | 5 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 686,00 | 2 503,00 | 2 232,20 | 97 | 5 | 3 | 24 685 633,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 685 633,38 | 31.12.2025 |
| 1615 | 19 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 20 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 1 843,00 | 1 843,00 | 1 758,00 | 38 | 4 | 2 | 12 451 297,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 451 297,03 | 31.12.2025 |
| 49 | 62 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 24 | 3 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 702,00 | 2 519,00 | 2 433,00 | 107 | 5 | 3 | 7 650 857,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650 857,98 | 31.12.2025 |
| 64 | 21 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 29 | 3 | 1965 |  | нет | нет | нет | 4 116,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 185 | 5 | 4 | 862 674,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 674,44 | 31.12.2025 |
| 80 | 70 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 36 | 3 | 1965 |  | нет | нет | нет | 3 926,00 | 3 680,00 | 3 625,00 | 168 | 5 | 4 | 1 599 634,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 634,97 | 31.12.2025 |
| 82 | 23 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 37 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 5 663,00 | 5 243,00 | 5 243,00 | 222 | 5 | 6 | 5 199 211,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 199 211,99 | 31.12.2025 |
| 83 | 24 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 42 | 3 | 1964 |  | нет | нет | нет | 3 974,00 | 3 728,00 | 1 522,50 | 112 | 5 | 4 | 18 602 800,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 602 800,08 | 31.12.2025 |
| 4501 | 26 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 43 | 3 | 1975 |  | нет | нет | нет | 3 066,00 | 2 788,00 | 2 788,00 | 136 | 5 | 4 | 5 865 777,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 865 777,63 | 31.12.2025 |
| 4521 | 27 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 43а | 3 | 1976 |  | нет | нет | нет | 3 286,00 | 3 066,00 | 3 013,00 | 123 | 5 | 4 | 6 579 002,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 579 002,87 | 31.12.2025 |
| 4544 | 28 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 45 | 3 | 1975 |  | нет | нет | нет | 3 044,00 | 2 767,00 | 2 668,00 | 125 | 5 | 4 | 6 592 334,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 592 334,18 | 31.12.2025 |
| 4795 | 31 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 56 | 4 | 1976 |  | нет | нет | нет | 11 179,00 | 10 256,00 | 10 063,00 | 449 | 5 | 4 | 6 579 002,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 579 002,87 | 31.12.2025 |
| 4796 | 32 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 56А | 3 | 1975 |  | нет | нет | нет | 4 149,00 | 3 685,00 | 3 633,00 | 165 | 5 | 4 | 6 732 312,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732 312,96 | 31.12.2025 |
| 4799 | 33 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 58А | 3 | 1973 |  | нет | нет | нет | 4 544,00 | 4 223,00 | 4 063,00 | 198 | 5 | 4 | 8 025 450,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 025 450,31 | 31.12.2025 |
| 2074 | 34 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 72а | 4 | 1973 |  | нет | нет | нет | 4 544,00 | 4 223,00 | 4 063,00 | 198 | 5 | 4 | 15 289 644,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 289 644,04 | 31.12.2025 |
| 4556 | 37 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 161 | 3 | 1999 |  | нет | нет | нет | 9 182,40 | 6 956,90 | 6 956,90 | 180 | 17 | 2 | 31 295 082,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 295 082,11 | 31.12.2024 |
| 4369 | 41 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Кочубея, д. 177 | 3 | 1994 |  | нет | нет | нет | 8 152,50 | 6 958,50 | 6 958,50 | 140 | 10 | 3 | 6 604 731,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 604 731,49 | 31.12.2024 |
| 437 | 44 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 819,00 | 573,00 | 420,00 | 41 | 4 | 1 | 6 652 325,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 652 325,09 | 31.12.2025 |
| 2871 | 45 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 151а | 5 | 1972 |  | нет | нет | нет | 4 879,40 | 4 472,40 | 4 472,40 | 200 | 5 | 4 | 3 090 047,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 047,55 | 31.12.2025 |
| 1814 | 47 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 18 | 3 | 1964 |  | нет | нет | нет | 3 230,50 | 1 646,10 | 1 646,10 | 118 | 5 | 4 | 4 874 377,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 874 377,17 | 31.12.2025 |
| 2922 | 54 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 22 | 3 | 1967 |  | нет | нет | нет | 3 424,10 | 3 183,70 | 3 183,70 | 104 | 5 | 4 | 8 030 606,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 030 606,33 | 31.12.2025 |
| 2746 | 55 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 22а | 3 | 1969 |  | нет | нет | нет | 3 411,40 | 3 170,90 | 3 170,90 | 124 | 5 | 4 | 8 922 832,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 922 832,94 | 31.12.2025 |
| 4398 | 56 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 28а | 3 | 1976 |  | нет | нет | нет | 2 892,60 | 2 672,60 | 2 672,60 | 123 | 5 | 3 | 5 992 425,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 992 425,10 | 31.12.2025 |
| 4423 | 57 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30а | 3 | 1972 |  | нет | нет | нет | 2 912,60 | 2 653,60 | 2 555,80 | 118 | 5 | 4 | 14 792 180,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 792 180,36 | 31.12.2025 |
| 4431 | 58 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30б | 3 | 1973 |  | нет | нет | нет | 5 850,10 | 5 349,10 | 5 116,20 | 220 | 5 | 4 | 6 652 325,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 652 325,09 | 31.12.2025 |
| 1600 | 59 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30 | 3 | 1974 |  | нет | нет | нет | 6 836,40 | 4 703,00 | 4 703,00 | 222 | 5 | 4 | 6 579 002,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 579 002,87 | 31.12.2025 |
| 4446 | 60 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 32а | 3 | 1971 |  | нет | нет | нет | 5 586,10 | 5 169,10 | 4 995,50 | 235 | 5 | 4 | 10 616 247,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 616 247,75 | 31.12.2025 |
| 4520 | 62 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 36 | 3 | 1973 |  | нет | нет | нет | 4 111,20 | 4 834,40 | 3 731,90 | 168 | 5 | 4 | 6 798 969,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 798 969,53 | 31.12.2025 |
| 4560 | 63 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 36а | 3 | 1971 |  | нет | нет | нет | 5 570,90 | 5 153,90 | 5 096,00 | 221 | 5 | 6 | 10 996 794,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 996 794,83 | 31.12.2025 |
| 4588 | 64 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 40 | 3 | 1972 |  | нет | нет | нет | 4 057,30 | 3 780,50 | 3 661,60 | 174 | 5 | 4 | 15 529 996,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 529 996,83 | 31.12.2025 |
| 4672 | 65 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 3 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 1 519,20 | 1 395,20 | 1 324,00 | 37 | 4 | 2 | 4 301 131,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 301 131,74 | 31.12.2025 |
| 2739 | 67 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Новая, д. 9 | 5 | 1984 |  | нет | нет | нет | 4 984,50 | 4 134,50 | 4 134,50 | 202 | 5 | 4 | 8 453 484,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 453 484,32 | 31.12.2025 |
| 4659 | 72 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 3 | 3 | 1977 |  | нет | нет | нет | 3 350,70 | 3 098,70 | 3 098,70 | 133 | 5 | 4 | 7 465 535,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 465 535,17 | 31.12.2025 |
| 4701 | 73 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 9б | 3 | 1973 |  | нет | нет | нет | 5 587,10 | 5 172,00 | 5 083,00 | 238 | 5 | 4 | 7 332 222,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 332 222,04 | 31.12.2025 |
| 4708 | 74 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 11а | 3 | 1975 |  | нет | нет | нет | 3 362,70 | 3 082,70 | 3 082,70 | 133 | 5 | 3 | 6 745 644,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 745 644,28 | 31.12.2025 |
| 4710 | 75 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 15 | 4 | 1976 |  | нет | нет | нет | 24 167,70 | 21 812,50 | 21 195,30 | 903 | 9 | 10 | 22 996 514,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 996 514,58 | 31.12.2025 |
| 4712 | 76 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 15а | 3 | 1974 |  | нет | нет | нет | 3 351,30 | 3 073,30 | 3 073,30 | 123 | 5 | 3 | 7 665 504,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 665 504,86 | 31.12.2025 |
| 4201 | 77 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 6 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 3 658,20 | 3 386,20 | 3 284,50 | 134 | 5 | 3 | 8 098 772,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 098 772,53 | 31.12.2025 |
| 4198 | 78 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 6а | 3 | 1974 |  | нет | нет | нет | 5 873,60 | 5 310,70 | 5 175,90 | 226 | 5 | 6 | 7 332 222,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 332 222,04 | 31.12.2025 |
| 2132 | 80 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 14 | 4 | 2000 |  | нет | нет | нет | 7 841,00 | 7 841,40 | 5 417,00 | 195 | 10 | 5 | 6 604 731,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 604 731,49 | 31.12.2024 |
| 3555 | 81 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 18 | 4 | 1991 |  | нет | нет | нет | 9 326,00 | 7 415,40 | 7 415,40 | 199 | 9 | 5 | 6 094 501,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 094 501,41 | 31.12.2025 |
| 4767 | 84 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Северная, д. 12 | 3 | 1975 |  | нет | нет | нет | 5 013,60 | 4 594,90 | 4 345,40 | 182 | 5 | 3 | 7 998 787,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 998 787,68 | 31.12.2025 |
| 1884 | 85 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Северная, д. 13 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 5 170,00 | 3 509,30 | 3 509,30 | 226 | 5 | 6 | 7 332 222,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 332 222,04 | 31.12.2025 |
| 433 | 86 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Спортивный, д. 4 | 3 | 1991 |  | нет | нет | нет | 3 418,00 | 1 855,00 | 1 612,00 | 186 | 5 | 3 | 6 865 626,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 865 626,09 | 31.12.2025 |
| 3699 | 89 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 10 | 3 | 1975 |  | нет | нет | нет | 3 394,00 | 3 121,00 | 3 075,00 | 133 | 5 | 3 | 6 865 626,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 865 626,09 | 31.12.2025 |
| 3711 | 90 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 12 | 3 | 1976 |  | нет | нет | нет | 2 526,00 | 2 416,00 | 2 370,00 | 99 | 9 | 1 | 6 998 939,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 998 939,22 | 31.12.2025 |
| 2846 | 91 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 12а | 3 | 1976 |  | нет | нет | нет | 4 893,70 | 4 485,20 | 4 485,20 | 172 | 5 | 5 | 3 757 967,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 757 967,56 | 31.12.2025 |
| 3726 | 92 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 16 | 3 | 1972 |  | нет | нет | нет | 3 398,00 | 4 485,20 | 4 485,20 | 172 | 5 | 5 | 6 598 999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 598 999,84 | 31.12.2025 |
| 3828 | 94 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 20 | 3 | 1976 |  | нет | нет | нет | 2 495,00 | 2 374,00 | 2 342,00 | 87 | 9 | 1 | 6 605 665,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 605 665,49 | 31.12.2025 |
| 4014 | 95 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе, д. 11 | 4 | 1992 |  | нет | нет | нет | 10037,1 | 12 879,00 | 10 037,10 | 340 | 9 | 2 | 18 283 504,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 283 504,24 | 31.12.2025 |
| 4016 | 97 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе, д. 15 | 4 | 1990 |  | нет | нет | нет | 9337,1 | 11 879,00 | 9 771,00 | 325 | 9 | 3 | 19 814 194,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 814 194,48 | 31.12.2025 |
| 2729 | 98 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе, д. 17 | 5 | 1992 |  | нет | нет | нет | 10037,1 | 12 879,00 | 10 037,10 | 340 | 9 | 3 | 6 094 501,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 094 501,41 | 31.12.2025 |
| 2317 | 99 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе, д. 19 | 4 | 1999 |  | нет | нет | нет | 10037,1 | 11 887,00 | 10 037,10 | 315 | 9 | 3 | 33 023 657,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 023 657,46 | 31.12.2025 |
| 4507 | 100 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 2 | 2 | 1973 |  | нет | нет | нет | 8772,4 | 8 772,40 | 7 441,50 | 220 | 9 | 1 | 6 532 343,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 532 343,27 | 31.12.2025 |
| 1346 | 102 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 14 | 1 | 1963 | 2021 | нет | нет | нет | 1 724,00 | 1 611,20 | 1 126,00 | 139 | 5 | 2 | 2 537 778,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537 778,61 | 31.12.2025 |
| 2354 | 104 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 22 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 933,90 | 861,30 | 861,30 | 43 | 2 | 1 | 10 400 319,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 319,70 | 31.12.2025 |
|  |  | Итого 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 298 677,70 | 281 178,50 | 259 902,00 | 10 763,00 |  |  | 560 064 331,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 064 331,99 |  |
|  |  |  | Итого город Невинномысск |  |  |  |  |  |  |  | 339 057,00 | 316 936,60 | 290 008,60 | 11 822,00 |  |  | 659 996 562,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 996 562,09 |  |

РЕЕСТР

многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166

Жилищного кодекса Российской Федерации,

а также нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Таблица 2

| код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Единица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4230 | 40387 |  | 2023 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Первомайская, д. 61 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 101,00 | п.м. | 3 100,00 | 319 800,34 | 313 100,00 | 6 700,34 | 0,00 |
| 453 | 3097 |  | 2023 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 4 | 1 | ремонт крыши | 930,00 | м2 | 5 084,00 | 4 829 301,77 | 4 728 120,00 | 101 181,77 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | 5 149 102,11 | 5 041 220,00 | 107 882,11 | 0,00 |
| 4581 | 44074 |  | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 149 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 5 407 509,00 | 6 604 731,49 | 5 407 509,00 | 115 720,69 | 1 081 501,80 |
| 4581 | 44075 |  | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 149 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 5 407 509,00 | 6 604 731,49 | 5 407 509,00 | 115 720,69 | 1 081 501,80 |
| 4581 | 44076 |  | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 149 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 5 407 509,00 | 6 604 731,49 | 5 407 509,00 | 115 720,69 | 1 081 501,80 |
| 4563 | 43906 |  | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 155 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 5 407 509,00 | 6 604 731,49 | 5 407 509,00 | 115 720,69 | 1 081 501,80 |
| 4563 | 43907 |  | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 155 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 5 407 509,00 | 6 604 731,49 | 5 407 509,00 | 115 720,69 | 1 081 501,80 |
| 4486 | 42980 |  | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 177 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 6 979 254,00 | 8 524 460,84 | 6 979 254,00 | 149 356,04 | 1 395 850,80 |
| 4486 | 42981 |  | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 177 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 12 811 152,00 | 15 647 541,05 | 12 811 152,00 | 274 158,65 | 2 562 230,40 |
| 4378 | 41887 |  | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 186 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 4 989 767,00 | 6 094 501,41 | 4 989 767,00 | 106 781,01 | 997 953,40 |
| 4378 | 41888 |  | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 186 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 4 989 767,00 | 6 094 501,41 | 4 989 767,00 | 106 781,01 | 997 953,40 |
| 4378 | 41889 |  | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 186 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 4 989 767,00 | 6 094 501,41 | 4 989 767,00 | 106 781,01 | 997 953,40 |
| 4378 | 41890 |  | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 186 | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 4 989 767,00 | 6 094 501,41 | 4 989 767,00 | 106 781,01 | 997 953,40 |
| 2132 | 21191 |  | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 14 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 5 407 509,00 | 6 604 731,49 | 5 407 509,00 | 115 720,69 | 1 081 501,80 |
| 2132 | 21192 |  | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 14 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 5 407 509,00 | 6 604 731,49 | 5 407 509,00 | 115 720,69 | 1 081 501,80 |
|  |  |  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | 94 783 127,99 | 77 602 037,00 | 1 660 683,59 | 15 520 407,40 |
| 2922 | 29165 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 22 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 537,00 | п.м. | 7 186,00 | 3 941 462,07 | 3 858 882,00 | 82 580,07 | 0,00 |
| 2922 | 29166 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 22 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 405,00/1 | п.м./шт | 4549/496191 | 2 388 580,67 | 2 338 536,00 | 50 044,67 | 0,00 |
| 2922 | 29167 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 22 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 366,00 | п.м. | 4 549,00 | 1 700 563,59 | 1 664 934,00 | 35 629,59 | 0,00 |
| 2746 | 27450 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 22А | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 544,00 | п.м. | 7 186,00 | 3 992 840,54 | 3 909 184,00 | 83 656,54 | 0,00 |
| 2746 | 27451 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 22А | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 400,00/1 | п.м./шт | 4549/496191 | 2 365 348,93 | 2 315 791,00 | 49 557,93 | 0,00 |
| 2746 | 27452 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 22А | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 350,00 | п.м. | 4 549,00 | 1 626 222,01 | 1 592 150,00 | 34 072,01 | 0,00 |
| 2746 | 27453 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 22А | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 446,00 | п.м. | 2 060,00 | 938 421,46 | 918 760,00 | 19 661,46 | 0,00 |
| 4398 | 42062 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 28А | 3 | ремонт крыши | 899,00 | кв.м. | 6 526,00 | 5 992 425,10 | 5 866 874,00 | 125 551,10 | 0,00 |
| 4672 | 45011 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 3 | 1 | ремонт фундамента | 474,00 | кв.м. | 8 884,00 | 4 301 131,74 | 4 211 016,00 | 90 115,74 | 0,00 |
| 1600 | 15709 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30 | 3 | ремонт крыши | 987,00 | кв.м. | 6 526,00 | 6 579 002,87 | 6 441 162,00 | 137 840,87 | 0,00 |
| 4423 | 42322 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30А | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 533,00 | п.м. | 7 186,00 | 3 912 102,95 | 3 830 138,00 | 81 964,95 | 0,00 |
| 4423 | 42323 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30А | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 399,00/1 | п.м./шт | 4549/496191 | 2 360 702,58 | 2 311 242,00 | 49 460,58 | 0,00 |
| 4423 | 42324 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30А | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 340,00 | п.м. | 4 549,00 | 1 579 758,52 | 1 546 660,00 | 33 098,52 | 0,00 |
| 4423 | 42325 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30А | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 447,00 | п.м. | 2 060,00 | 940 525,55 | 920 820,00 | 19 705,55 | 0,00 |
| 4423 | 42326 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30А | 3 | ремонт крыши | 900,00 | кв.м. | 6 526,00 | 5 999 090,76 | 5 873 400,00 | 125 690,76 | 0,00 |
| 4431 | 42396 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30Б | 3 | ремонт крыши | 998,00 | кв.м. | 6 526,00 | 6 652 325,09 | 6 512 948,00 | 139 377,09 | 0,00 |
| 4446 | 42555 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 32А | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 510,00 | п.м. | 7 186,00 | 3 743 288,00 | 3 664 860,00 | 78 428,00 | 0,00 |
| 4446 | 42556 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 32А | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 447,00 | п.м. | 2 060,00 | 940 525,55 | 920 820,00 | 19 705,55 | 0,00 |
| 4446 | 42557 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 32А | 3 | ремонт крыши | 890,00 | кв.м. | 6 526,00 | 5 932 434,20 | 5 808 140,00 | 124 294,20 | 0,00 |
| 4520 | 43375 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 36 | 3 | ремонт крыши | 1020,00 | кв.м. | 6 526,00 | 6 798 969,53 | 6 656 520,00 | 142 449,53 | 0,00 |
| 4560 | 43866 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 36А | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 502,00 | п.м. | 7 186,00 | 3 684 569,76 | 3 607 372,00 | 77 197,76 | 0,00 |
| 4560 | 43867 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 36А | 3 | ремонт крыши | 1097,00 | кв.м. | 6 526,00 | 7 312 225,07 | 7 159 022,00 | 153 203,07 | 0,00 |
| 4588 | 44135 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 40 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 501,00 | п.м. | 7 186,00 | 3 677 229,98 | 3 600 186,00 | 77 043,98 | 0,00 |
| 4588 | 44136 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 40 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 411,00/1 | п.м./шт | 4549/496191 | 2 416 458,76 | 2 365 830,00 | 50 628,76 | 0,00 |
| 4588 | 44137 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 40 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 400,00 | п.м. | 4 549,00 | 1 858 539,44 | 1 819 600,00 | 38 939,44 | 0,00 |
| 4588 | 44138 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 40 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 443,00 | п.м. | 2 060,00 | 932 109,21 | 912 580,00 | 19 529,21 | 0,00 |
| 4588 | 44139 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 40 | 3 | ремонт крыши | 997,00 | кв.м. | 6 526,00 | 6 645 659,43 | 6 506 422,00 | 139 237,43 | 0,00 |
| 433 | 2853 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Спортивный, д. 4 | 3 | ремонт крыши | 1030,00 | кв.м. | 6 526,00 | 6 865 626,09 | 6 721 780,00 | 143 846,09 | 0,00 |
| 1865 | 18302 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, пл. 50 лет Октября, д. 6а | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 346,00/1 | п.м./шт | 4549/496191 | 2 114 446,10 | 2 070 145,00 | 44 301,10 | 0,00 |
| 4213 | 40165 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. 30 лет Победы, д. 16 | 1 | ремонт крыши | 700,00 | кв.м. | 6 526,00 | 4 665 959,48 | 4 568 200,00 | 97 759,48 | 0,00 |
| 395 | 2469 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 347а | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 323,00/1 | п.м./шт | 4549/496191 | 2 007 580,09 | 1 965 518,00 | 42 062,09 | 0,00 |
| 395 | 2470 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 347а | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 332,00 | п.м. | 4 549,00 | 1 542 587,74 | 1 510 268,00 | 32 319,74 | 0,00 |
| 395 | 2471 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 347а | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 510,00 | п.м. | 2 060,00 | 1 073 082,84 | 1 050 600,00 | 22 482,84 | 0,00 |
| 395 | 2472 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 347а | 2 | ремонт крыши | 840,00 | кв.м. | 6 526,00 | 5 599 151,38 | 5 481 840,00 | 117 311,38 | 0,00 |
| 3370 | 33440 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 362, корп. 2 | 3 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 4 989 767,00 | 6 094 501,41 | 4 989 767,00 | 106 781,01 | 997 953,40 |
| 2857 | 28629 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 15 | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 344,00 | п.м. | 5 052,00 | 1 775 078,80 | 1 737 888,00 | 37 190,80 | 0,00 |
| 2857 | 28627 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 15 | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 329,00/1 | п.м./шт | 4549/496191 | 2 035 458,18 | 1 992 812,00 | 42 646,18 | 0,00 |
| 2857 | 28630 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 15 | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 571,00 | п.м. | 5 546,00 | 3 234 534,79 | 3 166 766,00 | 67 768,79 | 0,00 |
| 2857 | 28628 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 15 | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 358,00 | п.м. | 4 549,00 | 1 663 392,80 | 1 628 542,00 | 34 850,80 | 0,00 |
| 2857 | 28631 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 15 | 5 | ремонт подвального помещения | 399,00 | кв.м. | 6 123,00 | 2 495 358,85 | 2 443 077,00 | 52 281,85 | 0,00 |
| 2857 | 28632 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 15 | 5 | ремонт фасада | 1145,00 | кв.м. | 7 541,00 | 8 819 222,12 | 8 634 445,00 | 184 777,12 | 0,00 |
| 2907 | 29038 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 19 | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 354,00 | п.м. | 5 052,00 | 1 826 679,93 | 1 788 408,00 | 38 271,93 | 0,00 |
| 2907 | 29050 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 19 | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 514,00 | п.м. | 7 186,00 | 3 772 647,13 | 3 693 604,00 | 79 043,13 | 0,00 |
| 2907 | 29039 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 19 | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 333,00/1 | п.м./шт | 4549/496191 | 2 054 043,57 | 2 011 008,00 | 43 035,57 | 0,00 |
| 2907 | 29040 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 19 | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 591,00 | п.м. | 5 546,00 | 3 347 828,48 | 3 277 686,00 | 70 142,48 | 0,00 |
| 2907 | 29041 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 19 | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 357,00 | п.м. | 4 549,00 | 1 658 746,45 | 1 623 993,00 | 34 753,45 | 0,00 |
| 2907 | 29051 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 19 | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 470,00 | п.м. | 2 060,00 | 988 919,48 | 968 200,00 | 20 719,48 | 0,00 |
| 2907 | 29042 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 19 | 5 | ремонт подвального помещения | 410,00 | кв.м. | 6 123,00 | 2 564 153,20 | 2 510 430,00 | 53 723,20 | 0,00 |
| 2907 | 29043 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 19 | 5 | ремонт фасада | 1100,00 | кв.м. | 7 541,00 | 8 472 615,14 | 8 295 100,00 | 177 515,14 | 0,00 |
| 1615 | 15893 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 20 | 1 | ремонт фасада | 1130,00 | кв.м. | 7 541,00 | 8 703 686,46 | 8 521 330,00 | 182 356,46 | 0,00 |
| 1615 | 15894 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 20 | 1 | ремонт фундамента | 413,00 | кв.м. | 8 884,00 | 3 747 610,57 | 3 669 092,00 | 78 518,57 | 0,00 |
| 49 | 333 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 24 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 410,00 | п.м. | 5 052,00 | 2 115 646,25 | 2 071 320,00 | 44 326,25 | 0,00 |
| 49 | 334 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 24 | 3 | ремонт фундамента | 610,00 | кв.м. | 8 884,00 | 5 535 211,74 | 5 419 240,00 | 115 971,74 | 0,00 |
| 64 | 492 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 29 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 410,00 | п.м. | 2 060,00 | 862 674,44 | 844 600,00 | 18 074,44 | 0,00 |
| 80 | 624 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 36 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 310,00 | п.м. | 5 052,00 | 1 599 634,97 | 1 566 120,00 | 33 514,97 | 0,00 |
| 82 | 642 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 37 | 1 | ремонт крыши | 780,00 | кв.м. | 6 526,00 | 5 199 211,99 | 5 090 280,00 | 108 931,99 | 0,00 |
| 83 | 665 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 42 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 260,00 | п.м. | 5 052,00 | 1 341 629,33 | 1 313 520,00 | 28 109,33 | 0,00 |
| 83 | 666 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 42 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 400,00 | п.м. | 5 546,00 | 2 265 873,76 | 2 218 400,00 | 47 473,76 | 0,00 |
| 83 | 667 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 42 | 3 | ремонт подвального помещения | 475,00 | кв.м. | 6 123,00 | 2 970 665,30 | 2 908 425,00 | 62 240,30 | 0,00 |
| 83 | 668 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 42 | 3 | ремонт фасада | 720,00 | кв.м. | 7 541,00 | 5 545 711,73 | 5 429 520,00 | 116 191,73 | 0,00 |
| 83 | 669 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 42 | 3 | ремонт фундамента | 714,00 | кв.м. | 8 884,00 | 6 478 919,97 | 6 343 176,00 | 135 743,97 | 0,00 |
| 4501 | 43145 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 43 | 3 | ремонт крыши | 880,00 | кв.м. | 6 526,00 | 5 865 777,63 | 5 742 880,00 | 122 897,63 | 0,00 |
| 4521 | 43389 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 43А | 3 | ремонт крыши | 987,00 | кв.м. | 6 526,00 | 6 579 002,87 | 6 441 162,00 | 137 840,87 | 0,00 |
| 4544 | 43660 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 45 | 3 | ремонт крыши | 989,00 | кв.м. | 6 526,00 | 6 592 334,18 | 6 454 214,00 | 138 120,18 | 0,00 |
| 4795 | 46309 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 56 | 4 | ремонт крыши | 987,00 | кв.м. | 6 526,00 | 6 579 002,87 | 6 441 162,00 | 137 840,87 | 0,00 |
| 4796 | 46322 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 56А | 3 | ремонт крыши | 1010,00 | кв.м. | 6 526,00 | 6 732 312,96 | 6 591 260,00 | 141 052,96 | 0,00 |
| 4799 | 46355 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 58А | 3 | ремонт крыши | 1204,00 | кв.м. | 6 526,00 | 8 025 450,31 | 7 857 304,00 | 168 146,31 | 0,00 |
| 2074 | 20546 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 72а | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 4 989 767,00 | 5 096 548,01 | 4 989 767,00 | 106 781,01 | 0,00 |
| 2074 | 20547 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 72а | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 4 989 767,00 | 5 096 548,01 | 4 989 767,00 | 106 781,01 | 0,00 |
| 2074 | 20548 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 72а | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 4 989 767,00 | 5 096 548,01 | 4 989 767,00 | 106 781,01 | 0,00 |
| 4556 | 43826 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 161 | 3 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 12 811 152,00 | 15 647 541,05 | 12 811 152,00 | 274 158,65 | 2 562 230,40 |
| 4556 | 43825 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 161 | 3 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 12 811 152,00 | 15 647 541,05 | 12 811 152,00 | 274 158,65 | 2 562 230,40 |
| 4369 | 41781 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Кочубея, д. 177 | 3 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 5 407 509,00 | 6 604 731,49 | 5 407 509,00 | 115 720,69 | 1 081 501,80 |
| 437 | 2896 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1 | 1 | ремонт крыши | 998,00 | кв.м. | 6 526,00 | 6 652 325,09 | 6 512 948,00 | 139 377,09 | 0,00 |
| 2871 | 28739 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 151а | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 421,00 | п.м. | 7 186,00 | 3 090 047,55 | 3 025 306,00 | 64 741,55 | 0,00 |
| 1814 | 17900 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 18 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 430,00/1 | п.м./шт | 4549/496191 | 2 504 739,39 | 2 452 261,00 | 52 478,39 | 0,00 |
| 1814 | 17901 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 18 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 510,00 | п.м. | 4 549,00 | 2 369 637,79 | 2 319 990,00 | 49 647,79 | 0,00 |
| 2739 | 27376 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Новая, д. 9 | 5 | ремонт крыши | 1200,00 | кв.м. | 6 526,00 | 7 998 787,68 | 7 831 200,00 | 167 587,68 | 0,00 |
| 2739 | 27377 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Новая, д. 9 | 5 | установка приборов учета горячего водоснабжения | 1,00 | шт. | 100 282,00 | 102 428,03 | 100 282,00 | 2 146,03 | 0,00 |
| 2739 | 27378 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Новая, д. 9 | 5 | установка приборов учета тепла | 1,00 | шт. | 344 888,00 | 352 268,60 | 344 888,00 | 7 380,60 | 0,00 |
| 4708 | 45337 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 11А | 3 | ремонт крыши | 1012,00 | кв.м. | 6 526,00 | 6 745 644,28 | 6 604 312,00 | 141 332,28 | 0,00 |
| 4659 | 44860 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 3 | 3 | ремонт крыши | 1120,00 | кв.м. | 6 526,00 | 7 465 535,17 | 7 309 120,00 | 156 415,17 | 0,00 |
| 4701 | 45301 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 9Б | 3 | ремонт крыши | 1100,00 | кв.м. | 6 526,00 | 7 332 222,04 | 7 178 600,00 | 153 622,04 | 0,00 |
| 4710 | 45364 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 15 | 4 | ремонт крыши | 3450,00 | кв.м. | 6 526,00 | 22 996 514,58 | 22 514 700,00 | 481 814,58 | 0,00 |
| 4712 | 45398 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 15А | 3 | ремонт крыши | 1150,00 | кв.м. | 6 526,00 | 7 665 504,86 | 7 504 900,00 | 160 604,86 | 0,00 |
| 4201 | 40039 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 6 | 1 | ремонт крыши | 1215,00 | кв.м. | 6 526,00 | 8 098 772,53 | 7 929 090,00 | 169 682,53 | 0,00 |
| 4198 | 40004 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 6А | 3 | ремонт крыши | 1100,00 | кв.м. | 6 526,00 | 7 332 222,04 | 7 178 600,00 | 153 622,04 | 0,00 |
| 2132 | 21193 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 14 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 5 407 509,00 | 6 604 731,49 | 5 407 509,00 | 115 720,69 | 1 081 501,80 |
| 3555 | 35070 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 18 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 4 989 767,00 | 6 094 501,41 | 4 989 767,00 | 106 781,01 | 997 953,40 |
| 4767 | 45973 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Северная, д. 12 | 3 | ремонт крыши | 1200,00 | кв.м. | 6 526,00 | 7 998 787,68 | 7 831 200,00 | 167 587,68 | 0,00 |
| 1884 | 18477 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Северная, д. 13 | 1 | ремонт крыши | 1100,00 | кв.м. | 6 526,00 | 7 332 222,04 | 7 178 600,00 | 153 622,04 | 0,00 |
| 3699 | 36355 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 10 | 3 | ремонт крыши | 1030,00 | кв.м. | 6 526,00 | 6 865 626,09 | 6 721 780,00 | 143 846,09 | 0,00 |
| 3711 | 36438 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 12 | 3 | ремонт крыши | 1050,00 | кв.м. | 6 526,00 | 6 998 939,22 | 6 852 300,00 | 146 639,22 | 0,00 |
| 2846 | 28538 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 12А | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 512,00 | п.м. | 7 186,00 | 3 757 967,56 | 3 679 232,00 | 78 735,56 | 0,00 |
| 3726 | 36531 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 16 | 3 | ремонт крыши | 990,00 | кв.м. | 6 526,00 | 6 598 999,84 | 6 460 740,00 | 138 259,84 | 0,00 |
| 3828 | 37258 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 20 | 3 | ремонт крыши | 991,00 | кв.м. | 6 526,00 | 6 605 665,49 | 6 467 266,00 | 138 399,49 | 0,00 |
| 4014 | 38616 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе, д. 11 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 4 989 767,00 | 6 094 501,41 | 4 989 767,00 | 106 781,01 | 997 953,40 |
| 4014 | 38617 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе, д. 11 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 4 989 767,00 | 6 094 501,41 | 4 989 767,00 | 106 781,01 | 997 953,40 |
| 4014 | 38618 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе, д. 11 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 4 989 767,00 | 6 094 501,41 | 4 989 767,00 | 106 781,01 | 997 953,40 |
| 4016 | 38644 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе, д. 15 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 5 407 509,00 | 6 604 731,49 | 5 407 509,00 | 115 720,69 | 1 081 501,80 |
| 4016 | 38645 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе, д. 15 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 5 407 509,00 | 6 604 731,49 | 5 407 509,00 | 115 720,69 | 1 081 501,80 |
| 4016 | 38646 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе, д. 15 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 5 407 509,00 | 6 604 731,49 | 5 407 509,00 | 115 720,69 | 1 081 501,80 |
| 2729 | 27276 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе, д. 17 | 5 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 4 989 767,00 | 6 094 501,41 | 4 989 767,00 | 106 781,01 | 997 953,40 |
| 2317 | 23211 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе, д. 19 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 5 407 509,00 | 6 604 731,49 | 5 407 509,00 | 115 720,69 | 1 081 501,80 |
| 2317 | 23212 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе, д. 19 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 5 407 509,00 | 6 604 731,49 | 5 407 509,00 | 115 720,69 | 1 081 501,80 |
| 2317 | 23213 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе, д. 19 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 5 407 509,00 | 6 604 731,49 | 5 407 509,00 | 115 720,69 | 1 081 501,80 |
| 2317 | 23214 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе, д. 19 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 5 407 509,00 | 6 604 731,49 | 5 407 509,00 | 115 720,69 | 1 081 501,80 |
| 2317 | 23215 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе, д. 19 | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования | 1,00 | ед. | 5 407 509,00 | 6 604 731,49 | 5 407 509,00 | 115 720,69 | 1 081 501,80 |
| 1346 | 12800 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 448,00 | п.м. | 5 546,00 | 2 537 778,61 | 2 484 608,00 | 53 170,61 | 0,00 |
| 4507 | 43226 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 2 | 2 | ремонт крыши | 980,00 | кв.м. | 6 526,00 | 6 532 343,27 | 6 395 480,00 | 136 863,27 | 0,00 |
| 2354 | 23616 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 22 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 338,00 | п.м. | 5 546,00 | 1 914 663,33 | 1 874 548,00 | 40 115,33 | 0,00 |
| 2354 | 23618 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 22 | 1 | ремонт подвального помещения | 524,00 | кв.м. | 6 123,00 | 3 277 112,87 | 3 208 452,00 | 68 660,87 | 0,00 |
| 2354 | 23619 |  | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 22 | 1 | ремонт фундамента | 574,00 | кв.м. | 8 884,00 | 5 208 543,50 | 5 099 416,00 | 109 127,50 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 560 064 331,99 | 526 862 280,00 | 11 274 852,79 | 21 927 199,20 |
|  |  | Итого по г. Невинномысску |  |  |  |  |  |  |  |  | 659 996 562,09 | 609 505 537,00 | 13 043 418,49 | 37 447 606,60 |

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Таблица 3

| № п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2023 | город Невинномысск | 4 341,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 149 102,11 | 5 149 102,11 |
| 2 | 2024 | город Невинномысск | 36 038,30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 783 127,99 | 94 783 127,99 |
| 3 | 2025 | город Невинномысск | 298 677,70 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 064 331,99 | 560 064 331,99 |
|  |  | Итого город Невинномысск | 339 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 996 562,09 | 659 996 562,09 |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска                                                                                                                             В.Э. Соколюк