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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



15.05.2026                                     г. Невинномысск                                    № 604


О подготовке топливно-энергетического комплекса,
[bookmark: _GoBack]жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов


В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года                     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска в осенне-зимний период 2026-2027 годов, постановляю:

1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Состав комиссии по оценке готовности жилищного фонда, объектов социального назначения и организаций коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов (далее - комиссия по оценке готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов) согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающей организации к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать:
2.1. Организациям, независимо от их форм собственности, расположенным на территории города Невинномысска, обеспечить своевременную и качественную подготовку жилищного фонда, общественных и производственных зданий и сооружений, инженерных коммуникаций объектов социального назначения к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов в срок до 01 сентября 2026 г.
2.2. Невинномысскому филиалу Государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс», публичному акционерному обществу «Ставропольэнергосбыт», акционерному обществу «Водоканал»                            г. Невинномысск, филиалу акционерного общества «Ставэлектросеть» г. Михайловск участок г. Невинномысск, акционерному обществу «Невинномысскгоргаз» завершить в срок до 15 сентября 2026 г. испытание и наладку инженерных сетей, теплового, электрического, водопроводно-канализационного и газового оборудования.
2.3. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лицам, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателям совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, организовать работу по своевременной подготовке к эксплуатации многоквартирных домов, расположенных на территории города Невинномысска, к работе в
осенне-зимний период 2026-2027 годов в срок до 15 сентября 2026 г.
3. Комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов обеспечить проверку готовности к отопительному периоду                         2026-2027 годов потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций с оформлением актов оценки обеспечения готовности к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов и выдачей паспортов готовности в срок до 15 сентября 2026 г.
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска:
4.1. Установить постоянный контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов.
4.2. Обеспечить заготовку противогололедных материалов и организовать работу по привлечению в установленном порядке специализированной техники подведомственных организаций и техники сторонних организаций для работы по ликвидации снежных заносов в срок до 01 октября 2026 г.
5. Управлению образования администрации города Невинномысска, комитету по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска, комитету по культуре администрации города Невинномысска:
5.1. Обеспечить своевременную подготовку муниципальных учреждений образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов в срок                  до 15 сентября 2026 г.
5.2. Обеспечить оформление паспортов готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципальными учреждениями образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта.
6. Обнародовать настоящее постановление путем его размещения в сетевом издании «Редакция газеты «Невинномысский рабочий» и на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Невинномысска              Евдоченко Е.С. и заместителя главы администрации города Невинномысска                    Шеховцова А.Ю.



Глава города Невинномысска
Ставропольского края							     М.А. Миненков
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Приложение 1

к постановлению администрации
города Невинномысска
[bookmark: P50]от 15.05.2026 № 604



ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов



	№ п/п
	Мероприятие
	Единица измерения
	Кол-во
	Срок
исполнения
	Исполнитель



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Жилищное хозяйство

	1.
	Подготовка многоквартирных домов:
	единиц
	593
	15.09.2026
	Управляющие организации

	
	
	тыс. кв. м.
	2 703,35
	15.09.2026
	Управляющие организации

	
	из них:
	
	
	
	

	
	с централизованным отоплением
	единиц
	489
	15.09.2026
	Управляющие организации

	
	
	тыс. кв. м.
	2 261,01
	15.09.2026
	Управляющие организации

	
	с индивидуальным отоплением
	единиц
	104
	15.09.2026
	Управляющие организации

	
	
	тыс. кв. м.
	442,34
	15.09.2026
	Управляющие организации

	2.
	Подготовка многоквартирных домов в непосредственном управлении
	единиц
	47
	15.09.2026
	Собственники помещений

	3.
	Подготовка социально значимых объектов:
детские сады, учреждение дополнительного образования детей
школы
	единиц

	68
40

18
	15.09.2026
	Управление образования администрации города Невинномысска

	4.
	Подготовка объектов здравоохранения
	единиц

	8
	15.09.2026
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская больница» города Невинномысска

	5.
	Прочие объекты
	единиц
	21
	15.09.2026
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее – управление ЖКХ)

	Дорожно-мостовое хозяйство

	9.
	Ремонт дорожно-мостового покрытия
	кв. м.
	6149
	01.10.2026
	управление ЖКХ

	10.
	Подготовка уборочной техники к работе в зимних условиях
	единица
	17
	01.10.2026
	управление ЖКХ

	11.
	Заготовка противогололедных материалов
	тонна
	2000
	01.10.2026
	управление ЖКХ

	Теплоэнергетическое хозяйство

	12.
	Подготовка котельных
	шт.
	20
	01.10.2026
	Невинномысский филиал Государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» (далее –  Невинномысский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго») 
(по согласованию)

	13.
	Подготовка тепловых сетей
	км
	93,51
	15.09.2026
	Невинномысский филиал               ГУП СК «Крайтеплоэнерго»             (по согласованию)

	14.
	Замена ветхих тепловых сетей  
	км
	0,262
	15.09.2026
	Невинномысский филиал               ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
(по согласованию)

	15.
	Подготовка центральных тепловых пунктов
	шт.
	1
	15.09.2026
	Невинномысский филиал               ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
(по согласованию)

	Водопроводно-канализационное хозяйство

	16.
	Подготовка водопроводных сетей
	км
	498,418
	01.10.2026
	акционерное общество «Водоканал» г. Невинномысск (далее – АО «Водоканал»)                         (по согласованию)

	17.
	Замена ветхих водопроводных сетей
	км
	3,8
	01.10.2026
	АО «Водоканал»)                         (по согласованию)

	18.
	Подготовка очистных сооружений водопровода
	единиц
тыс.м3в сутки
	2
102
	01.10.2026
	АО «Водоканал»)                         (по согласованию)

	19.
	Подготовка канализационных сетей
	км
	178,335
	01.10.2026
	АО «Водоканал»)                         (по согласованию)

	20.
	Замена ветхих канализационных сетей
	км
	1,9
	01.10.2026
	АО «Водоканал»)                         (по согласованию)

	21.
	Подготовка насосных станций  водопровода
	единиц
	7
	01.10.2026
	АО «Водоканал»)                         (по согласованию)

	22.
	Подготовка насосных станций  канализации
	единиц
	18
	01.10.2026
	АО «Водоканал»)                         (по согласованию)

	Электросетевое хозяйство

	По отдельному плану

	Газовое хозяйство

	По отдельному плану





Первый заместитель главы
администрации города Невинномысска                                          В.Э. Соколюк


Приложение 2

к постановлению администрации
города Невинномысска
от 15.05.2026 № 604
							

СОСТАВ

 комиссии по оценке готовности жилищного фонда, объектов социального назначения и организаций коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2026 - 2027 годов


	Шеховцов
Александр Юрьевич
	
	заместитель главы администрации города Невинномысска, председатель комиссии


	Газарянц
Ася Алексеевна
	
	руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее – управление ЖКХ), заместитель председателя комиссии


	Савенко
Наталья Евгеньевна
	
	главный специалист отдела городского хозяйства управления ЖКХ, секретарь комиссии


	Члены комиссии:

	Бондаренко
Инна Анатольевна
	
	начальник отдела городского хозяйства управления ЖКХ

	Дрога
Анастасия Юрьевна
	
	старший государственный инспектор отдела по контролю (надзору) за содержанием, использованием и эксплуатацией жилищного фонда Управления Ставропольского  края - государственная жилищная инспекция Ставропольского края (по согласованию)

	Ткаченко
Максим Владимирович
	
	главный инженер Невинномысского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (по согласованию)





Первый заместитель главы
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администрации города Невинномысска                                              В.Э. Соколюк
Приложение 3

к постановлению администрации
города Невинномысска
от 15.05.2026 № 604


СОСТАВ

 комиссии по оценке готовности теплоснабжающей организации
 к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов


	Шеховцов
Александр Юрьевич
	
	заместитель главы администрации города Невинномысска, председатель комиссии


	Газарянц
Ася Алексеевна
	
	руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее – управление ЖКХ), заместитель председателя комиссии


	Савенко
Наталья Евгеньевна
	
	главный специалист отдела городского хозяйства управления ЖКХ, секретарь комиссии


	Члены комиссии:

	Бондаренко
Инна Анатольевна
	
	начальник отдела городского хозяйства управления ЖКХ

	Новикова
Светлана Викторовна
	
	старший государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию)

	Ткаченко
Максим Владимирович
	
	главный инженер Невинномысского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (по согласованию)

	Ухин
Андрей Викторович
	
	главный государственный инспектор отдела общепромышленного и горного надзора Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию)





Первый заместитель главы
администрации города Невинномысска                                          В.Э. Соколюк
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