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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


27.02.2025                                    г. Невинномысск                                    № 220


[bookmark: _GoBack]О внесении изменения в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Невинномысска, на 2023-2025 годы, утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 05.08.2022 № 1176


В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 166-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановляю:
		
1. Внести изменение в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Невинномысска, на 2023-2025 годы, утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 05.08.2022 № 1176                        «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Невинномысска, на 2023-2025 годы», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Обнародовать настоящее постановление путем его размещения в сетевом издании «Редакция газеты «Невинномысский рабочий» и на официальном сайте администрации города Невинномысска, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Заместитель главы администрации
города Невинномысска                                                                       Д.В. Кияшко





Приложение
к постановлению администрации
города Невинномысска
  от 27.02.2025 № 220






МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  города Невинномысска, на 2023-2025 годы.

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
Таблица 1
	
№ п/п
	
Код МКД
	Год проведения работ
	Наименование муниципального образования
	Адрес МКД
	Способ формирования фонда капитального ремонта**
	Год ввода в эксплуатацию
	Год последнего капитального ремонта
	Сведения об объектах культурного наследия (ОКН)
	Общая 
площадь МКД
	Всего
	                        Количество жителей
	Количество этажей
	количество подъездов
	Стоимость капитального ремонта всего
	Плановая дата завершения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	включен в реестр ОКН
да/нет
	включен в перечень выявленных ОКН 
да/нет
	предмет охраны ОКН определен 
да/нет
	
	всего
	в том числе жилых помещений, находящихся в собственности 
	
	
	
	всего:
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств собственников помещений в МКД
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1.
	453
	2023
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Приборостроительная, д. 4
	1
	1976
	2020
	нет
	нет
	нет
	3 834,00
	3 313,00
	2 437,00
	210
	5
	7
	4 829 301,77
	0,00
	0,00
	0,00
	4 829 301,77
	31.12.2023

	2.
	4230
	2023
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Первомайская, д. 61
	1
	1960
	2018
	нет
	нет
	нет
	507,00
	454,50
	454,50
	23
	3
	1
	319 800,34
	0,00
	0,00
	0,00
	319 800,34
	31.12.2023

	 
	 
	Итого 2023 год
	 
	 
	 
	 
	 
	нет
	нет
	нет
	4 341,00
	3 767,50
	2 891,50
	233,00
	5,00
	 
	5 149 102,11
	0,00
	0,00
	0,00
	5 149 102,11
	 

	3.
	4581
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Калинина, д. 149
	1
	1995
	 
	нет
	нет
	нет
	7 112,80
	7 094,20
	7 094,20
	200
	10
	3
	19 814 194,48
	0,00
	0,00
	0,00
	19 814 194,48
	31.12.2024

	4.
	4563
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Калинина, д. 155
	1
	1996
	 
	нет
	нет
	нет
	5 933,10
	4 934,80
	2 583,70
	170
	10
	2
	13 209 462,99
	0,00
	0,00
	0,00
	13 209 462,99
	31.12.2024

	5.
	4486
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск,
ул. Калинина, д. 177
	1
	1996
	 
	нет
	нет
	нет
	5 461,30
	4 248,90
	4 248,90
	110
	16
	1
	24 172 001,89
	0,00
	0,00
	0,00
	24 172 001,89
	31.12.2024

	6.
	4378
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Калинина, д. 186
	1
	1998
	 
	нет
	нет
	нет
	9 690,10
	7 871,30
	7 871,30
	151
	9
	4
	24 378 005,66
	0,00
	0,00
	0,00
	24 378 005,66
	31.12.2024

	7.
	4502
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск,
б-р. Мира, д. 34а
	1
	1971
	 
	нет
	нет
	нет
	6 893,60
	6 403,60
	6 328,60
	286
	5
	7
	842 203,20
	0,00
	0,00
	0,00
	842 203,20
	31.12.2025

	8.
	2132
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Революционная, д. 14
	2
	2000
	 
	нет
	нет
	нет
	7 841,00
	7 841,40
	5 417,00
	195
	10
	5
	13 209 462,99
	0,00
	0,00
	0,00
	13 209 462,99
	31.12.2024

	9.
	1862
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Революционная, д. 30
	2
	1996
	 
	нет
	нет
	нет
	10 697,40
	7 226,40
	7 226,40
	195
	9
	4
	13 209 462,99
	0,00
	0,00
	0,00
	13 209 462,99
	31.12.2024

	 
	 
	  Итого                      2024 год
	 
	 
	 
	 
	 
	нет
	нет
	нет
	53 629,30
	45 620,60
	40 770,10
	1 307,00
	 
	 
	108 834 794,18
	0,00
	0,00
	0,00
	108 834 794,18
	 

	10.
	4690
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. 3 Интернационала, д. 7а
	3
	1975
	 
	нет
	нет
	нет
	6 857,50
	6 301,50
	6 301,50
	239
	5
	6
	6 465 686,71
	0,00
	0,00
	0,00
	6 465 686,71
	31.12.2025

	11.
	4689
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск,
ул. 3 Интернационала, д. 7
	1
	1974
	 
	нет
	нет
	нет
	7 038,20
	6 482,20
	6 482,20
	262
	5
	6
	5 799 121,07
	0,00
	0,00
	0,00
	5 799 121,07
	31.12.2025

	12.
	4213
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. 30 лет Победы, д. 16
	1
	1972
	 
	нет
	нет
	нет
	3 760,70
	3 481,20
	3 428,20
	130
	5
	3
	4 665 959,48
	0,00
	0,00
	0,00
	4 665 959,48
	31.12.2025

	13.
	4219
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. 30 лет Победы, д. 18
	1
	1972
	 
	нет
	нет
	нет
	2 782,70
	2 577,20
	2 475,30
	89
	5
	3
	4 332 676,66
	0,00
	0,00
	0,00
	4 332 676,66
	31.12.2025

	14.
	4237
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. 30 лет Победы, д. 20
	1
	1973
	 
	нет
	нет
	нет
	3 700,40
	3 424,30
	3 424,30
	101
	5
	3
	4 132 706,97
	0,00
	0,00
	0,00
	4 132 706,97
	31.12.2025

	15.
	4262
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. 30 лет Победы, д. 45
	1
	1976
	 
	нет
	нет
	нет
	6 632,10
	6 076,20
	6 043,30
	246
	5
	3
	4 932 585,74
	0,00
	0,00
	0,00
	4 932 585,74
	31.12.2025

	16.
	1865
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
пл. 50 лет Октября, д. 6а
	3
	1969
	 
	нет
	нет
	нет
	2 362,50
	1 355,50
	1 355,50
	106
	9
	3
	2 114 446,10
	0,00
	0,00
	0,00
	2 114 446,10
	31.12.2025

	17.
	1859
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
пл. 50 лет Октября, д. 6
	1
	1968
	 
	нет
	нет
	нет
	2 630,60
	2 405,10
	2 375,80
	80
	9
	1
	1 961 116,60
	0,00
	0,00
	0,00
	1 961 116,60
	31.12.2025

	18.
	2416
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
пл. 50 лет Октября, д. 14
	1
	1967
	 
	нет
	нет
	нет
	2 630,60
	2 405,10
	2 375,80
	80
	9
	1
	6 499 075,25
	0,00
	0,00
	0,00
	6 499 075,25
	31.12.2025

	19.
	2041
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Апанасенко, д. 2
	1
	1968
	 
	нет
	нет
	нет
	464,20
	374,50
	374,50
	24
	2
	1
	6 972 960,93
	0,00
	0,00
	0,00
	6 972 960,93
	31.12.2025

	20..
	4620
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Баумана, д. 2
	1
	1964
	 
	нет
	нет
	нет
	2 876,80
	2 642,10
	2 642,10
	111
	5
	3
	15 340 046,05
	0,00
	0,00
	0,00
	15 340 046,05
	31.12.2025

	21..
	4603
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Баумана, д. 13
	1
	1963
	 
	нет
	нет
	нет
	1 577,60
	1 479,20
	1 350,00
	122
	4
	2
	8 759 700,04
	0,00
	0,00
	0,00
	8 759 700,04
	31.12.2025

	22..
	391
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Баумана, д. 15
	1
	1963
	 
	нет
	нет
	нет
	2 275,00
	1 614,00
	1 218,00
	188
	4
	8
	6 559 206,09
	0,00
	0,00
	0,00
	6 559 206,09
	31.12.2025

	23..
	4589
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Баумана, д. 17
	1
	1974
	 
	нет
	нет
	нет
	3 705,40
	3 583,40
	3 360,90
	166
	5
	4
	6 532 343,27
	0,00
	0,00
	0,00
	6 532 343,27
	31.12.2025

	24..
	4635
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Баумана, д. 4
	1
	1965
	2021
	нет
	нет
	нет
	3 889,90
	3 889,90
	3 082,80
	94
	5
	4
	17 030 854,24
	0,00
	0,00
	0,00
	17 030 854,24
	31.12.2025

	25..
	2386
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Белово, д. 1/2
	1
	1967
	2020
	нет
	нет
	нет
	2 638,10
	2 389,30
	2 389,30
	5118
	9
	1
	5 867 316,88
	0,00
	0,00
	0,00
	5 867 316,88
	31.12.2025

	26..
	2388
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Белово, д. 3
	1
	1968
	2022
	нет
	нет
	нет
	4 932,90
	4 534,50
	4 534,50
	196
	5
	6
	3 509 252,58
	0,00
	0,00
	0,00
	3 509 252,58
	31.12.2025

	27..
	2390
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Белово, д. 5
	1
	1967
	2022
	нет
	нет
	нет
	4 289,40
	4 289,40
	3 272,10
	106
	5
	4
	7 055 812,81
	0,00
	0,00
	0,00
	7 055 812,81
	31.12.2025

	   28.
	2391
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Белово, д. 7
	1
	1969
	2022
	нет
	нет
	нет
	6 600,00
	6 068,00
	6 068,00
	259
	5
	8
	3 806 026,48
	0,00
	0,00
	0,00
	3 806 026,48
	31.12.2025

	29..
	2446
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Водопроводная, д. 327
	1
	1958
	 
	нет
	нет
	нет
	517,00
	472,60
	472,60
	55
	2
	1
	5 145 298,41
	0,00
	0,00
	0,00
	5 145 298,41
	31.12.2025

	30..
	2634
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Водопроводная, д. 329
	1
	1957
	 
	нет
	нет
	нет
	1 072,10
	981,30
	935,20
	45
	3
	1
	3 602 424,69
	0,00
	0,00
	0,00
	3 602 424,69
	31.12.2025

	31.
	2639
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Водопроводная, д. 331
	1
	1958
	 
	нет
	нет
	нет
	474,00
	428,20
	330,40
	21
	2
	1
	6 576 519,84
	0,00
	0,00
	0,00
	6 576 519,84
	31.12.2025

	32.
	2675
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск,
ул. Водопроводная, д. 333
	1
	1956
	 
	нет
	нет
	нет
	506,90
	460,90
	405,40
	21
	2
	1
	6 061 694,41
	0,00
	0,00
	0,00
	6 061 694,41
	31.12.2025

	33.
	2688
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 335
	1
	1956
	 
	нет
	нет
	нет
	551,30
	455,90
	401,20
	31
	2
	1
	4 114 922,35
	0,00
	0,00
	0,00
	4 114 922,35
	31.12.2025

	34.
	3312
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 347
	1
	1975
	 
	нет
	нет
	нет
	3 379,00
	2 967,10
	2 833,00
	133
	5
	4
	7 532 191,73
	0,00
	0,00
	0,00
	7 532 191,73
	31.12.2025

	35.
	395
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 347а
	2
	1984
	 
	нет
	нет
	нет
	1 895,00
	1 648,00
	1 506,00
	138
	5
	5
	10 222 402,04
	0,00
	0,00
	0,00
	10 222 402,04
	31.12.2025

	36.
	395
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 362/2
	2
	2000
	 
	нет
	нет
	нет
	4 071,30
	3 163,40
	3 163,40
	98
	9
	1
	6 094 501,41
	0,00
	0,00
	0,00
	6 094 501,41
	31.12.2025

	37.
	395
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 364
	2
	1991
	 
	нет
	нет
	нет
	7 517,10
	4 911,20
	4 911,20
	100
	9
	4
	24 378 005,66
	0,00
	0,00
	0,00
	24 378 005,66
	31.12.2025

	38.
	395
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 368
	2
	1993
	 
	нет
	нет
	нет
	4 580,70
	3 370,40
	3 370,40
	94
	9
	2
	12 189 002,83
	0,00
	0,00
	0,00
	12 189 002,83
	31.12.2025

	39.
	76
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, д. 35
	1
	1970
	 
	нет
	нет
	нет
	2 466,00
	2 330,00
	2 330,00
	97
	9
	1
	6 114 110,61
	0,00
	0,00
	0,00
	6 114 110,61
	31.12.2025

	40.
	82
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, д. 37
	1
	1970
	 
	нет
	нет
	нет
	5 663,00
	5 243,00
	5 243,00
	222
	5
	6
	19 908 158,47
	0,00
	0,00
	0,00
	19 908 158,47
	31.12.2025

	41.
	2707
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, д. 40
	1
	1964
	 
	нет
	нет
	нет
	2 748,00
	2 559,00
	2 228,00
	160
	5
	3
	33 352 409,51
	0,00
	0,00
	0,00
	33 352 409,51
	31.12.2025

	42.
	88
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, д. 44
	1
	1965
	 
	нет
	нет
	нет
	2 694,00
	2 510,00
	2 451,00
	99
	5
	3
	22 833 033,38
	0,00
	0,00
	0,00
	22 833 033,38
	31.12.2025

	43.
	85
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, д. 42А
	1
	1965
	 
	нет
	нет
	нет
	2 469,00
	2 322,00
	2 294,00
	82
	9
	1
	13 024 839,69
	0,00
	0,00
	0,00
	13 024 839,69
	31.12.2025

	44.
	4591
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, д. 47б
	1
	1978
	 
	нет
	нет
	нет
	3 043,00
	2 747,00
	2 747,00
	107
	5
	3
	5 279 199,87
	0,00
	0,00
	0,00
	5 279 199,87
	31.12.2025

	45.
	2074
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, д. 72а
	4
	1973
	 
	нет
	нет
	нет
	4 544,00
	4 223,00
	4 063,00
	198
	5
	4
	15 289 644,04
	0,00
	0,00
	0,00
	15 289 644,04
	31.12.2025

	46.
	397
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, д. 5
	1
	1970
	 
	нет
	нет
	нет
	3 952,00
	2 466,00
	2 107,00
	226
	5
	7
	16 865 827,67
	0,00
	0,00
	0,00
	16 865 827,67
	31.12.2025

	47.
	2642
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, д. 6
	1
	1962
	 
	нет
	нет
	нет
	3 378,10
	3 136,10
	3 104,10
	95
	5
	3
	13 096 613,47
	0,00
	0,00
	0,00
	13 096 613,47
	31.12.2025

	48.
	2650
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, д. 7а
	1
	1970
	 
	нет
	нет
	нет
	3 647,60
	3 349,90
	3 318,90
	185
	5
	2
	8 942 451,99
	0,00
	0,00
	0,00
	8 942 451,99
	31.12.2025

	49.
	31
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, д. 21
	1
	1965
	 
	нет
	нет
	нет
	2 770,00
	2 555,00
	2 512,00
	89
	5
	3
	14 213 243,69
	0,00
	0,00
	0,00
	14 213 243,69
	31.12.2025

	50.
	2716
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, д. 26
	1
	1964
	 
	нет
	нет
	нет
	2 725,30
	2 574,70
	2 485,00
	92
	5
	3
	8 408 140,29
	0,00
	0,00
	0,00
	8 408 140,29
	31.12.2025

	51.
	2673
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, д. 10
	1
	1960
	 
	нет
	нет
	нет
	2 737,30
	2 548,10
	2 484,30
	88
	4
	4
	10 082 728,65
	0,00
	0,00
	0,00
	10 082 728,65
	31.12.2025

	52.
	2145
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, д. 198
	1
	1973
	 
	нет
	нет
	нет
	630,90
	551,90
	551,90
	27
	2
	1
	5 399 181,68
	0,00
	0,00
	0,00
	5 399 181,68
	31.12.2025

	53.
	3916
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 110
	1
	1963
	 
	нет
	нет
	нет
	2 777,60
	2 569,00
	2 569,00
	99
	4
	2
	23 952 493,91
	0,00
	0,00
	0,00
	23 952 493,91
	31.12.2025

	54.
	3933
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 112
	1
	1961
	 
	нет
	нет
	нет
	813,00
	742,40
	616,00
	41
	3
	2
	14 740 634,39
	0,00
	0,00
	0,00
	14 740 634,39
	31.12.2025

	55.
	2683
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 14
	1
	1961
	 
	нет
	нет
	нет
	2 741,80
	2 546,60
	2 489,50
	105
	4
	4
	11 270 019,33
	0,00
	0,00
	0,00
	11 270 019,33
	31.12.2025

	56.
	2857
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 15
	5
	1965
	 
	нет
	нет
	нет
	2 740,70
	2 556,60
	2 343,60
	78
	5
	3
	20 023 045,54
	0,00
	0,00
	0,00
	20 023 045,54
	31.12.2025

	57.
	2907
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 19
	5
	1965
	 
	нет
	нет
	нет
	2 686,00
	2 503,00
	2 232,20
	97
	5
	3
	24 685 633,38
	0,00
	0,00
	0,00
	24 685 633,38
	31.12.2025

	58.
	2903
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 17
	1
	1965
	 
	нет
	нет
	нет
	3 418,60
	3 128,60
	3 030,20
	121
	5
	4
	29 202 042,54
	0,00
	0,00
	0,00
	29 202 042,54
	31.12.2025

	59.
	1615
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 20
	1
	1958
	 
	нет
	нет
	нет
	1 843,00
	1 843,00
	1 758,00
	38
	4
	2
	17 261 396,48
	0,00
	0,00
	0,00
	17 261 396,48
	31.12.2025

	60.
	2695
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 22
	1
	1959
	 
	нет
	нет
	нет
	6 105,80
	5 390,40
	5 390,40
	152
	5
	3
	8 103 083,86
	0,00
	0,00
	0,00
	8 103 083,86
	31.12.2025

	61.
	4623
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 23б
	1
	1971
	 
	нет
	нет
	нет
	2 829,70
	2 549,70
	2 549,70
	107
	5
	3
	13 407 464,30
	0,00
	0,00
	0,00
	13 407 464,30
	31.12.2025

	62.
	49
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 24
	2
	1965
	 
	нет
	нет
	нет
	2 702,00
	2 519,00
	2 433,00
	107
	5
	3
	6 192 735,94
	0,00
	0,00
	0,00
	6 192 735,94
	31.12.2025

	63.
	52
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 25
	1
	1968
	 
	нет
	нет
	нет
	4 790,00
	4 391,00
	4 391,00
	196
	5
	6
	7 506 626,09
	0,00
	0,00
	0,00
	7 506 626,09
	31.12.2025

	64.
	60
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 25а
	1
	1969
	 
	нет
	нет
	нет
	2 821,00
	2 534,00
	2 534,00
	105
	5
	4
	4 627 799,98
	0,00
	0,00
	0,00
	4 627 799,98
	31.12.2025

	65.
	62
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 28
	1
	1965
	 
	нет
	нет
	нет
	4 116,00
	3 840,00
	3 840,00
	185
	5
	4
	4 791 134,09
	0,00
	0,00
	0,00
	4 791 134,09
	31.12.2025

	66.
	62
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 29
	1
	1965
	 
	нет
	нет
	нет
	4 116,00
	3 840,00
	3 840,00
	185
	5
	4
	862 674,44
	0,00
	0,00
	0,00
	862 674,44
	31.12.2025

	67.
	65
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 30
	1
	1964
	 
	нет
	нет
	нет
	2 712,00
	2 531,00
	2 476,00
	99
	5
	4
	8 122 691,67
	0,00
	0,00
	0,00
	8 122 691,67
	31.12.2025

	68.
	70
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 32
	1
	1965
	 
	нет
	нет
	нет
	2 555,60
	2 553,00
	2 553,00
	124
	5
	4
	19 246 525,17
	0,00
	0,00
	0,00
	19 246 525,17
	31.12.2025

	69.
	74
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 34
	1
	1965
	 
	нет
	нет
	нет
	3 419,00
	3 185,00
	3 066,00
	108
	5
	4
	22 049 076,20
	0,00
	0,00
	0,00
	22 049 076,20
	31.12.2025

	70.
	80
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 36
	2
	1965
	 
	нет
	нет
	нет
	3 926,00
	3 680,00
	3 625,00
	168
	5
	4
	1 599 634,97
	0,00
	0,00
	0,00
	1 599 634,97
	31.12.2025

	71.
	1624
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 38
	1
	1965
	 
	нет
	нет
	нет
	2 454,00
	1 522,50
	1 522,50
	112
	9
	1
	12 408 431,94
	0,00
	0,00
	0,00
	12 408 431,94
	31.12.2025

	72.
	83
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 42
	3
	1964
	 
	нет
	нет
	нет
	3 974,00
	3 728,00
	1 522,50
	112
	5
	4
	18 602 800,08
	0,00
	0,00
	0,00
	18 602 800,08
	31.12.2025

	73.
	4501
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 43
	3
	1975
	 
	нет
	нет
	нет
	3 066,00
	2 788,00
	2 788,00
	136
	5
	4
	5 865 777,63
	0,00
	0,00
	0,00
	5 865 777,63
	31.12.2025

	74.
	4521
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 43а
	3
	1976
	 
	нет
	нет
	нет
	3 286,00
	3 066,00
	3 013,00
	123
	5
	4
	6 579 002,87
	0,00
	0,00
	0,00
	6 579 002,87
	31.12.2025

	75.
	4544
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 45
	3
	1975
	 
	нет
	нет
	нет
	3 044,00
	2 767,00
	2 668,00
	125
	5
	4
	6 592 334,18
	0,00
	0,00
	0,00
	6 592 334,18
	31.12.2025

	76.
	90
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 46
	1
	1965
	 
	нет
	нет
	нет
	3 428,00
	3 177,00
	3 134,00
	128
	5
	4
	6 500 806,53
	0,00
	0,00
	0,00
	6 500 806,53
	31.12.2025

	77.
	4795
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 56
	4
	1976
	 
	нет
	нет
	нет
	11 179,00
	10 256,00
	10 063,00
	449
	5
	4
	6 579 002,87
	0,00
	0,00
	0,00
	6 579 002,87
	31.12.2025

	78.
	4796
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 56А
	3
	1975
	 
	нет
	нет
	нет
	4 149,00
	3 685,00
	3 633,00
	165
	5
	4
	6 732 312,96
	0,00
	0,00
	0,00
	6 732 312,96
	31.12.2025

	79.
	4799
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 58А
	3
	1973
	 
	нет
	нет
	нет
	4 544,00
	4 223,00
	4 063,00
	198
	5
	4
	8 025 450,31
	0,00
	0,00
	0,00
	8 025 450,31
	31.12.2025

	80.
	3955
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Достоевского, д. 11
	2
	1993
	 
	нет
	нет
	нет
	8 627,10
	5 252,00
	5 252,10
	155
	9
	1
	24 378 005,66
	0,00
	0,00
	0,00
	24 378 005,66
	31.12.2025

	81.
	4020
	2022
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Дунаевского, д. 5
	1
	1994
	 
	нет
	нет
	нет
	11 200,00
	10062,4
	9 480,90
	510
	5
	9
	12 477 851,39
	0,00
	0,00
	0,00
	12 477 851,39
	31.12.2025

	82.
	5171
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Железнодорожная, д. 4
	1
	1964
	 
	нет
	нет
	нет
	505,00
	372,50
	372,50
	13
	9
	1
	10 179 050,76
	0,00
	0,00
	0,00
	10 179 050,76
	31.12.2025

	83.
	3267
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 10
	1
	1971
	 
	нет
	нет
	нет
	4 083,60
	3 804,60
	3 804,60
	78
	5
	4
	12 659 133,55
	0,00
	0,00
	0,00
	12 659 133,55
	31.12.2025

	84.
	2730
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 4
	1
	1973
	 
	нет
	нет
	нет
	3 691,70
	3 445,70
	3 325,00
	131
	5
	3
	5 399 181,68
	0,00
	0,00
	0,00
	5 399 181,68
	31.12.2025

	85.
	2755
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 6
	1
	1971
	 
	нет
	нет
	нет
	5 573,50
	5 157,80
	4 996,30
	231
	5
	6
	11 936 053,84
	0,00
	0,00
	0,00
	11 936 053,84
	31.12.2025

	86.
	3252
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 8
	1
	1971
	 
	нет
	нет
	нет
	2 841,80
	2 631,60
	2 601,10
	130
	5
	3
	12 793 560,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 793 560,00
	31.12.2025

	87.
	4566
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 161
	2
	1999
	 
	нет
	нет
	нет
	9 182,40
	6 956,90
	6 956,90
	180
	17
	2
	31 295 082,11
	0,00
	0,00
	0,00
	31 295 082,11
	31.12.2024

	88.
	4546
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 165
	2
	1990
	 
	нет
	нет
	нет
	20 142,50
	16 879,10
	16 879,10
	300
	9
	7
	46 233 120,45
	0,00
	0,00
	0,00
	46 233 120,45
	31.12.2024

	89.
	4480
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 180
	2
	1996
	 
	нет
	нет
	нет
	10 062,80
	7 183,20
	7 183,20
	140
	9
	4
	26 418 925,97
	0,00
	0,00
	0,00
	26 418 925,97
	31.12.2024

	90.
	4382
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 183
	2
	1994
	 
	нет
	нет
	нет
	4 411,30
	3 327,10
	3 327,10
	110
	9
	2
	13 209 462,99
	0,00
	0,00
	0,00
	13 209 462,99
	31.12.2024

	91.
	4369
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Кочубея, д. 177
	2
	1994
	 
	нет
	нет
	нет
	8 152,50
	6 958,50
	6 958,50
	140
	10
	3
	6 604 731,49
	0,00
	0,00
	0,00
	6 604 731,49
	31.12.2024

	92.
	1591
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 19
	1
	1962
	 
	нет
	нет
	нет
	3 241,00
	1 991,00
	1 784,00
	201
	5
	5
	8 149 215,39
	0,00
	0,00
	0,00
	8 149 215,39
	31.12.2025

	93.
	1528
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 19а
	1
	1969
	 
	нет
	нет
	нет
	2 801,00
	2 594,00
	2 594,00
	106
	5
	3
	8 501 294,01
	0,00
	0,00
	0,00
	8 501 294,01
	31.12.2025

	94.
	1533
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 21
	1
	1963
	 
	нет
	нет
	нет
	2 716,00
	2 530,20
	2 530,00
	107
	5
	3
	12 871 100,60
	0,00
	0,00
	0,00
	12 871 100,60
	31.12.2025

	95.
	3664
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 21а
	1
	1970
	 
	нет
	нет
	нет
	2 790,10
	2 580,10
	2 580,10
	115
	5
	3
	8 324 211,85
	0,00
	0,00
	0,00
	8 324 211,85
	31.12.2025

	96.
	3677
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 25
	1
	1970
	 
	нет
	нет
	нет
	2 777,60
	2 569,10
	2 569,10
	99
	5
	3
	5 870 547,57
	0,00
	0,00
	0,00
	5 870 547,57
	31.12.2025

	97.
	3689
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 27
	1
	1970
	 
	нет
	нет
	нет
	5 603,50
	5 186,50
	5 186,50
	230
	5
	6
	5 870 547,57
	0,00
	0,00
	0,00
	5 870 547,57
	31.12.2025

	98.
	3373
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 3
	1
	1955
	 
	нет
	нет
	нет
	445,20
	411,00
	365,20
	16
	2
	1
	12 975 034,18
	0,00
	0,00
	0,00
	12 975 034,18
	31.12.2025

	99.
	3395
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 5
	1
	1955
	 
	нет
	нет
	нет
	449,50
	414,70
	365,20
	11
	2
	1
	8 108 176,56
	0,00
	0,00
	0,00
	8 108 176,56
	31.12.2025

	100.
	3462
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 9
	1
	1956
	 
	нет
	нет
	нет
	749,60
	414,60
	414,60
	16
	2
	1
	6 704 289,83
	0,00
	0,00
	0,00
	6 704 289,83
	31.12.2025

	101.
	428
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 2
	1
	1960
	 
	нет
	нет
	нет
	2 316,00
	1 636,00
	1 130,00
	189
	4
	3
	4 782 059,98
	0,00
	0,00
	0,00
	4 782 059,98
	31.12.2025

	102.
	10518
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 2А
	1
	1962
	 
	нет
	нет
	нет
	2 151,10
	2 004,20
	1 961,20
	95
	5
	3
	17 317 945,27
	0,00
	0,00
	0,00
	17 317 945,27
	31.12.2025

	103.
	430
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 6
	1
	1961
	 
	нет
	нет
	нет
	2 341,00
	1 635,00
	1 222,00
	195
	4
	3
	9 950 141,74
	0,00
	0,00
	0,00
	9 950 141,74
	31.12.2025

	104.
	3703
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 8
	1
	1962
	 
	нет
	нет
	нет
	2 666,40
	2 484,90
	2 442,20
	99
	5
	3
	18 497 377,30
	0,00
	0,00
	0,00
	18 497 377,30
	31.12.2025

	105.
	2381
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 10
	1
	1965
	 
	нет
	нет
	нет
	387,60
	354,10
	354,10
	19
	2
	2
	7 592 807,74
	0,00
	0,00
	0,00
	7 592 807,74
	31.12.2025

	106.
	2379
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 8
	1
	1968
	 
	нет
	нет
	нет
	763,00
	729,50
	729,50
	36
	2
	2
	7 407 480,83
	0,00
	0,00
	0,00
	7 407 480,83
	31.12.2025

	107.
	2383
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 24
	1
	1960
	 
	нет
	нет
	нет
	445,20
	386,00
	386,00
	26
	2
	2
	1 222 946,73
	0,00
	0,00
	0,00
	1 222 946,73
	31.12.2025

	108.
	2384
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 26
	1
	1960
	 
	нет
	нет
	нет
	454,20
	394,70
	394,70
	20
	2
	2
	13 331 898,06
	0,00
	0,00
	0,00
	13 331 898,06
	31.12.2025

	109.
	2400
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 1/9
	1
	1972
	 
	нет
	нет
	нет
	5 298,50
	4 799,80
	4 720,40
	203
	9
	1
	9 110 332,36
	0,00
	0,00
	0,00
	9 110 332,36
	31.12.2025

	110.
	104
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 19
	1
	1967
	 
	нет
	нет
	нет
	2 442,00
	2 335,00
	2 335,00
	93
	9
	1
	12 931 081,30
	0,00
	0,00
	0,00
	12 931 081,30
	31.12.2025

	111.
	123
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 19а
	1
	1966
	 
	нет
	нет
	нет
	2 796,00
	2 593,00
	2 502,00
	164
	5
	3
	7 061 348,80
	0,00
	0,00
	0,00
	7 061 348,80
	31.12.2025

	112.
	2407
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 13
	1
	1967
	 
	нет
	нет
	нет
	4 892,80
	4 795,40
	4 560,30
	202
	5
	6
	3 472 504,65
	0,00
	0,00
	0,00
	3 472 504,65
	31.12.2025

	113.
	2402
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 5
	1
	1968
	 
	нет
	нет
	нет
	3 426,90
	3 196,90
	3 147,90
	137
	5
	4
	7 142 703,31
	0,00
	0,00
	0,00
	7 142 703,31
	31.12.2025

	114.
	2404
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 9
	1
	1969
	 
	нет
	нет
	нет
	4 600,40
	4 600,40
	3 355,00
	117
	5
	4
	7 209 482,44
	0,00
	0,00
	0,00
	7 209 482,44
	31.12.2025

	115.
	2871
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 151а
	5
	1972
	 
	нет
	нет
	нет
	4 879,40
	4 472,40
	4 472,40
	200
	5
	4
	3 090 047,55
	0,00
	0,00
	0,00
	3 090 047,55
	31.12.2025

	116.
	2364
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 153а
	1
	1973
	 
	нет
	нет
	нет
	3 395,40
	3 121,00
	3 090,50
	123
	5
	3
	6 592 334,18
	0,00
	0,00
	0,00
	6 592 334,18
	31.12.2025

	117.
	2367
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 155а
	1
	1967
	 
	нет
	нет
	нет
	1 584,90
	1 489,00
	1 489,00
	54
	4
	2
	2 502 865,12
	0,00
	0,00
	0,00
	2 502 865,12
	31.12.2025

	118.
	2102
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 12
	1
	1952
	 
	нет
	нет
	нет
	464,00
	424,20
	370,30
	20
	2
	1
	3 175 941,16
	0,00
	0,00
	0,00
	3 175 941,16
	31.12.2025

	119.
	2861
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 14а
	1
	1964
	 
	нет
	нет
	нет
	1 600,80
	1 504,00
	1 504,00
	74
	4
	2
	4 707 990,09
	0,00
	0,00
	0,00
	4 707 990,09
	31.12.2025

	120.
	2135
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 16
	1
	1972
	 
	нет
	нет
	нет
	3 397,90
	3 157,90
	2 986,40
	118
	5
	3
	11 307 061,42
	0,00
	0,00
	0,00
	11 307 061,42
	31.12.2025

	121.
	2086
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 2
	1
	1958
	 
	нет
	нет
	нет
	2 680,20
	2 412,90
	2 291,60
	92
	3
	1
	4 432 301,97
	0,00
	0,00
	0,00
	4 432 301,97
	31.12.2025

	122.
	2095
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 6
	1
	1950
	 
	нет
	нет
	нет
	2 582,72
	2 278,20
	2 191,82
	97
	3
	4
	7 766 936,01
	0,00
	0,00
	0,00
	7 766 936,01
	31.12.2025

	123.
	453
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 4
	1
	1976
	2020
	нет
	нет
	нет
	3 834,00
	3 313,00
	2 437,00
	210
	5
	7
	18 501 720,29
	0,00
	0,00
	0,00
	18 501 720,29
	31.12.2025

	124.
	439
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 165А
	1
	1979
	 
	нет
	нет
	нет
	2 297,00
	1 024,00
	849,00
	129
	5
	5
	7 750 732,52
	0,00
	0,00
	0,00
	7 750 732,52
	31.12.2025

	125.
	437
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1
	1
	1979
	 
	нет
	нет
	нет
	819,00
	573,00
	420,00
	41
	4
	1
	9 960 419,06
	0,00
	0,00
	0,00
	9 960 419,06
	31.12.2025

	126.
	1777
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1В
	1
	1968
	 
	нет
	нет
	нет
	730,00
	466,40
	466,40
	20
	2
	1
	2 072 628,97
	0,00
	0,00
	0,00
	2 072 628,97
	31.12.2025

	127.
	1773
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1Б
	1
	1959
	 
	нет
	нет
	нет
	540,60
	399,40
	399,40
	21
	2
	2
	12 448 273,69
	0,00
	0,00
	0,00
	12 448 273,69
	31.12.2025

	128.
	1652
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1А
	1
	1962
	 
	нет
	нет
	нет
	605,70
	319,80
	319,80
	34
	2
	2
	19 001 627,16
	0,00
	0,00
	0,00
	19 001 627,16
	31.12.2025

	129.
	2081
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 1
	1
	1963
	 
	нет
	нет
	нет
	2 227,30
	2 227,30
	1 975,40
	59
	4
	2
	17 864 789,55
	0,00
	0,00
	0,00
	17 864 789,55
	31.12.2025

	130.
	2098
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 10
	1
	1951
	 
	нет
	нет
	нет
	609,10
	553,10
	517,50
	23
	2
	1
	12 494 849,53
	0,00
	0,00
	0,00
	12 494 849,53
	31.12.2025

	131.
	2394
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 1
	1
	1971
	 
	нет
	нет
	нет
	2 967,90
	2 744,60
	2 712,70
	106
	2
	1
	17 049 352,82
	0,00
	0,00
	0,00
	17 049 352,82
	31.12.2025

	132.
	128
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 10
	1
	1965
	 
	нет
	нет
	нет
	4 176,00
	3 897,00
	3 765,00
	177
	5
	4
	2 582 915,30
	0,00
	0,00
	0,00
	2 582 915,30
	31.12.2025

	133.
	146
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 14
	1
	1965
	 
	нет
	нет
	нет
	5 294,40
	5 294,40
	3 175,00
	104
	5
	4
	14 826 645,46
	0,00
	0,00
	0,00
	14 826 645,46
	31.12.2025

	134.
	5290
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 15
	1
	1956
	 
	нет
	нет
	нет
	1 607,80
	1 490,10
	1 490,10
	53
	3
	1
	6 833 468,33
	0,00
	0,00
	0,00
	6 833 468,33
	31.12.2025

	135.
	5296
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 17
	1
	1956
	 
	нет
	нет
	нет
	1 584,70
	1 466,70
	1 466,70
	31
	3
	1
	11 746 667,90
	0,00
	0,00
	0,00
	11 746 667,90
	31.12.2025

	136.
	1814
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 18
	2
	1964
	 
	нет
	нет
	нет
	3 230,50
	1 646,10
	1 646,10
	118
	5
	4
	20 098 715,96
	0,00
	0,00
	0,00
	20 098 715,96
	31.12.2025

	137.
	2915
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 18а
	5
	1963
	 
	нет
	нет
	нет
	1 577,40
	1 480,60
	1 480,60
	51
	4
	3
	7 707 300,55
	0,00
	0,00
	0,00
	7 707 300,55
	31.12.2025

	138.
	5300
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 19
	1
	1956
	 
	нет
	нет
	нет
	1 557,10
	1 435,30
	1 435,30
	46
	3
	1
	4 748 721,48
	0,00
	0,00
	0,00
	4 748 721,48
	31.12.2025

	139.
	148
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 20
	2
	1964
	 
	нет
	нет
	нет
	2 728,00
	2 543,00
	2 396,00
	113
	5
	31
	2 939 395,13
	0,00
	0,00
	0,00
	2 939 395,13
	31.12.2025

	140.
	5301
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 21
	1
	1956
	 
	нет
	нет
	нет
	1 573,20
	1 525,10
	1 252,40
	39
	3
	1
	9 475 854,65
	0,00
	0,00
	0,00
	9 475 854,65
	31.12.2025

	141.
	151
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 22
	1
	1964
	 
	нет
	нет
	нет
	2 693,00
	2 511,00
	2 511,00
	89
	5
	3
	15 227 407,08
	0,00
	0,00
	0,00
	15 227 407,08
	31.12.2025

	142.
	5305
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 23
	1
	1956
	 
	нет
	нет
	нет
	1 513,00
	1 403,10
	1 355,30
	47
	3
	2
	10 667 955,10
	0,00
	0,00
	0,00
	10 667 955,10
	31.12.2025

	143.
	5310
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 24
	1
	1963
	 
	нет
	нет
	нет
	1 578,70
	1 526,50
	1 481,50
	73
	5
	3
	25 666 426,60
	0,00
	0,00
	0,00
	25 666 426,60
	31.12.2025

	144.
	5316
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 26
	1
	1961
	 
	нет
	нет
	нет
	3 433,10
	3 151,50
	2 951,20
	114
	5
	3
	10 792 171,64
	0,00
	0,00
	0,00
	10 792 171,64
	31.12.2025

	145.
	5320
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 27
	1
	1962
	 
	нет
	нет
	нет
	801,00
	730,50
	730,50
	47
	3
	1
	28 445 472,15
	0,00
	0,00
	0,00
	28 445 472,15
	31.12.2025

	146.
	2058
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 29
	1
	1954
	 
	нет
	нет
	нет
	494,70
	460,80
	460,80
	13
	2
	1
	7 470 270,38
	0,00
	0,00
	0,00
	7 470 270,38
	31.12.2025

	147.
	2395
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 3
	1
	1966
	 
	нет
	нет
	нет
	5 647,70
	5 219,10
	5 083,30
	242
	5
	6
	3 970 110,30
	0,00
	0,00
	0,00
	3 970 110,30
	31.12.2025

	148.
	2064
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 30
	1
	1961
	2021
	нет
	нет
	нет
	3 109,70
	3 124,70
	3 124,70
	122
	5
	4
	24 115 008,86
	0,00
	0,00
	0,00
	24 115 008,86
	31.12.2025

	149.
	2075
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 32
	1
	1962
	 
	нет
	нет
	нет
	3 456,60
	3 210,60
	3 210,60
	108
	5
	3
	16 692 120,21
	0,00
	0,00
	0,00
	16 692 120,21
	31.12.2025

	150.
	2077
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 33
	1
	1954
	 
	нет
	нет
	нет
	518,40
	401,00
	328,10
	12
	2
	1
	6 654 829,56
	0,00
	0,00
	0,00
	6 654 829,56
	31.12.2025

	151.
	1543
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 34
	1
	1962
	 
	нет
	нет
	нет
	3 464,00
	3 221,00
	3 221,00
	117
	5
	4
	28 308 990,64
	0,00
	0,00
	0,00
	28 308 990,64
	31.12.2025

	152.
	2326
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 35
	1
	1963
	 
	нет
	нет
	нет
	822,80
	822,80
	738,70
	39
	3
	2
	7 954 828,67
	0,00
	0,00
	0,00
	7 954 828,67
	31.12.2025

	153.
	2333
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 38
	1
	1963
	 
	нет
	нет
	нет
	1 930,80
	1 810,40
	1 766,66
	81
	5
	2
	18 618 868,74
	0,00
	0,00
	0,00
	18 618 868,74
	31.12.2025

	154.
	447
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 40
	1
	1964
	 
	нет
	нет
	нет
	4 037,00
	2 744,00
	2 082,00
	272
	5
	7
	5 417 248,21
	0,00
	0,00
	0,00
	5 417 248,21
	31.12.2025

	155.
	448
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 42
	1
	1964
	 
	нет
	нет
	нет
	4 031,00
	2 551,00
	1 891,00
	260
	5
	4
	5 181 321,15
	0,00
	0,00
	0,00
	5 181 321,15
	31.12.2025

	156.
	2419
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 50
	1
	1963
	 
	нет
	нет
	нет
	1 702,10
	1 503,70
	1 503,70
	59
	4
	2
	2 441 478,98
	0,00
	0,00
	0,00
	2 441 478,98
	31.12.2025

	157.
	4010
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 54
	1
	1964
	 
	нет
	нет
	нет
	2251,3
	2 143,40
	2 114,90
	54
	4
	2
	26 978 826,53
	0,00
	0,00
	0,00
	26 978 826,53
	31.12.2025

	158.
	2424
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 56
	1
	1963
	 
	нет
	нет
	нет
	1 611,40
	1 513,00
	1 513,00
	67
	4
	2
	23 870 623,59
	0,00
	0,00
	0,00
	23 870 623,59
	31.12.2025

	159.
	2433
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 58
	1
	1964
	 
	нет
	нет
	нет
	1 587,90
	1488,7
	1 444,00
	66
	4
	2
	19 834 057,94
	0,00
	0,00
	0,00
	19 834 057,94
	31.12.2025

	160.
	2437
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 60
	1
	1964
	 
	нет
	нет
	нет
	1 602,70
	1 451,60
	1 451,60
	60
	4
	2
	27 864 645,89
	0,00
	0,00
	0,00
	27 864 645,89
	31.12.2025

	161.
	2440
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 65
	1
	1962
	 
	нет
	нет
	нет
	822,50
	749,90
	644,50
	44
	3
	1
	27 437 770,15
	0,00
	0,00
	0,00
	27 437 770,15
	31.12.2025

	162.
	2445
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 67
	1
	1958
	 
	нет
	нет
	нет
	347,30
	304,30
	304,30
	12
	2
	1
	8 166 350,39
	0,00
	0,00
	0,00
	8 166 350,39
	31.12.2025

	163.
	449
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 71
	1
	1971
	 
	нет
	нет
	нет
	2 506,90
	2 372,90
	2 037,60
	151
	5
	4
	8 706 021,38
	0,00
	0,00
	0,00
	8 706 021,38
	31.12.2025

	164.
	450
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 73
	1
	1985
	 
	нет
	нет
	нет
	2 309,00
	1 325,00
	1 325,00
	128
	5
	4
	16 214 546,26
	0,00
	0,00
	0,00
	16 214 546,26
	31.12.2025

	165.
	451
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 75
	1
	1986
	 
	нет
	нет
	нет
	2261
	1336
	1154
	137
	5
	4
	15 790 122,89
	0,00
	0,00
	0,00
	15 790 122,89
	31.12.2025

	166.
	452
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 77
	1
	1986
	 
	нет
	нет
	нет
	2354
	1303
	1303
	125
	5
	4
	5 992 425,10
	0,00
	0,00
	0,00
	5 992 425,10
	31.12.2025

	167.
	2397
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 7а
	1
	1966
	 
	нет
	нет
	нет
	2768,8
	2 583,50
	2 539,40
	103
	5
	3
	5 500 646,54
	0,00
	0,00
	0,00
	5 500 646,54
	31.12.2025

	168.
	4631
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 1
	1
	1962
	 
	нет
	нет
	нет
	2681,8
	2497,8
	2169,9
	101
	5
	3
	9 416 096,62
	0,00
	0,00
	0,00
	9 416 096,62
	31.12.2025

	169.
	4657
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 10
	1
	1966
	2020
	нет
	нет
	нет
	2618,8
	2 473,00
	2 169,90
	101
	5
	3
	23 321 605,77
	0,00
	0,00
	0,00
	23 321 605,77
	31.12.2025

	170.
	4660
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 11
	1
	1957
	 
	нет
	нет
	нет
	2815,4
	2 565,80
	2 373,70
	72
	4
	3
	9 714 725,38
	0,00
	0,00
	0,00
	9 714 725,38
	31.12.2025

	171.
	4663
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 12
	1
	1965
	 
	нет
	нет
	нет
	6 604,60
	6 604,60
	4 974,00
	188
	5
	6
	8 790 568,79
	0,00
	0,00
	0,00
	8 790 568,79
	31.12.2025

	172.
	3
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 14
	1
	1968
	 
	нет
	нет
	нет
	2512
	2 402,00
	2 160,00
	77
	9
	1
	14 609 686,83
	0,00
	0,00
	0,00
	14 609 686,83
	31.12.2025

	173.
	4319
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 18а
	1
	1965
	 
	нет
	нет
	нет
	5643,1
	5 220,60
	5 189,80
	230
	5
	6
	15 915 547,75
	0,00
	0,00
	0,00
	15 915 547,75
	31.12.2025

	174.
	4667
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 2
	1
	1963
	 
	нет
	нет
	нет
	3 427,00
	3 191,00
	3 128,00
	121
	5
	4
	19 162 272,95
	0,00
	0,00
	0,00
	19 162 272,95
	31.12.2025

	175.
	2922
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 22
	3
	1967
	 
	нет
	нет
	нет
	3 424,10
	3 183,70
	3 183,70
	104
	5
	4
	8 030 606,33
	0,00
	0,00
	0,00
	8 030 606,33
	31.12.2025

	176.
	2746
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 22а
	3
	1969
	 
	нет
	нет
	нет
	3 411,40
	3 170,90
	3 170,90
	124
	5
	4
	8 922 832,94
	0,00
	0,00
	0,00
	8 922 832,94
	31.12.2025

	177.
	4398
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 28а
	1
	1976
	 
	нет
	нет
	нет
	2 892,60
	2 672,60
	2 672,60
	123
	5
	3
	5 992 425,10
	0,00
	0,00
	0,00
	5 992 425,10
	31.12.2025

	178.
	4423
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30а
	3
	1972
	 
	нет
	нет
	нет
	2 912,60
	2 653,60
	2 555,80
	118
	5
	4
	14 792 180,36
	0,00
	0,00
	0,00
	14 792 180,36
	31.12.2025

	179.
	4431
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30б
	3
	1973
	 
	нет
	нет
	нет
	5 850,10
	5 349,10
	5 116,20
	220
	5
	4
	6 652 325,09
	0,00
	0,00
	0,00
	6 652 325,09
	31.12.2025

	180.
	1600
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30
	3
	1974
	 
	нет
	нет
	нет
	6 836,40
	4 703,00
	4 703,00
	222
	5
	4
	6 579 002,87
	0,00
	0,00
	0,00
	6 579 002,87
	31.12.2025

	181.
	4446
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 32а
	3
	1971
	 
	нет
	нет
	нет
	5 586,10
	5 169,10
	4 995,50
	235
	5
	4
	10 616 247,75
	0,00
	0,00
	0,00
	10 616 247,75
	31.12.2025

	182.
	4502
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 34а
	1
	1971
	 
	нет
	нет
	нет
	6 893,60
	6 403,60
	6 328,60
	286
	5
	7
	19 329 193,20
	0,00
	0,00
	0,00
	19 329 193,20
	31.12.2025

	183.
	4520
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 36
	3
	1973
	 
	нет
	нет
	нет
	4 111,20
	4 834,40
	3 731,90
	168
	5
	4
	6 798 969,53
	0,00
	0,00
	0,00
	6 798 969,53
	31.12.2025

	184.
	4560
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 36а
	3
	1971
	 
	нет
	нет
	нет
	5 570,90
	5 153,90
	5 096,00
	221
	5
	6
	10 996 794,83
	0,00
	0,00
	0,00
	10 996 794,83
	31.12.2025

	185.
	4575
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 38а
	1
	1972
	 
	нет
	нет
	нет
	5 622,20
	5 205,20
	5 021,50
	229
	5
	6
	13 295 857,96
	0,00
	0,00
	0,00
	13 295 857,96
	31.12.2025

	186.
	4602
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 40а
	1
	1973
	 
	нет
	нет
	нет
	2 822,80
	2 613,30
	2 523,70
	93
	5
	3
	8 198 757,37
	0,00
	0,00
	0,00
	8 198 757,37
	31.12.2025

	187.
	4588
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 40
	3
	1972
	 
	нет
	нет
	нет
	4 057,30
	3 780,50
	3 661,60
	174
	5
	4
	15 529 996,83
	0,00
	0,00
	0,00
	15 529 996,83
	31.12.2025

	188.
	4672
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 3
	1
	1958
	 
	нет
	нет
	нет
	1 519,20
	1 395,20
	1 324,00
	37
	4
	2
	6 246 494,27
	0,00
	0,00
	0,00
	6 246 494,27
	31.12.2025

	189.
	4674
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 4
	1
	1963
	 
	нет
	нет
	нет
	2 730,00
	2 547,00
	2 463,00
	84
	4
	2
	22 795 780,88
	0,00
	0,00
	0,00
	22 795 780,88
	31.12.2025

	190.
	4677
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 5
	1
	1961
	 
	нет
	нет
	нет
	1 677,00
	1 529,00
	1 466,00
	72
	4
	3
	6 863 023,56
	0,00
	0,00
	0,00
	6 863 023,56
	31.12.2025

	191.
	4779
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 6
	1
	1965
	2022
	нет
	нет
	нет
	2 613,00
	2 467,50
	2 467,50
	80
	9
	1
	8 485 077,24
	0,00
	0,00
	0,00
	8 485 077,24
	31.12.2025

	192.
	1596
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 7
	1
	1956
	 
	нет
	нет
	нет
	2 502,10
	1 558,10
	1 558,10
	94
	4
	2
	10 963 257,16
	0,00
	0,00
	0,00
	10 963 257,16
	31.12.2025

	193.
	4781
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 8
	1
	1964
	2022
	нет
	нет
	нет
	5 299,50
	4 904,90
	4 831,20
	221
	5
	6
	22 777 194,47
	0,00
	0,00
	0,00
	22 777 194,47
	31.12.2025

	194.
	5286
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Мичурина, д. 37а
	1
	1969
	 
	нет
	нет
	нет
	412,70
	4 904,90
	4 831,20
	30
	2
	1
	4 223 888,37
	0,00
	0,00
	0,00
	4 223 888,37
	31.12.2025

	195.
	4646
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Монтажная, д. 13
	1
	1954
	 
	нет
	нет
	нет
	461,70
	405,30
	405,30
	32
	2
	1
	7 826 941,22
	0,00
	0,00
	0,00
	7 826 941,22
	31.12.2025

	196.
	2739
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Новая, д. 9
	5
	1984
	 
	нет
	нет
	нет
	4 984,50
	4 134,50
	4 134,50
	202
	5
	4
	8 453 484,32
	0,00
	0,00
	0,00
	8 453 484,32
	31.12.2025

	197.
	3758
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 10а
	1
	1961
	 
	нет
	нет
	нет
	2 763,60
	2 556,80
	2 451,70
	118
	4
	4
	7 810 662,14
	0,00
	0,00
	0,00
	7 810 662,14
	31.12.2025

	198.
	454
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 11
	1
	1959
	 
	нет
	нет
	нет
	3 925,00
	2 199,00
	2 199,00
	215
	5
	4
	9 466 421,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 466 421,00
	31.12.2025

	199.
	3972
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 12
	1
	1958
	 
	нет
	нет
	нет
	2 763,60
	2 455,70
	2 455,70
	57
	4
	2
	10 834 976,47
	0,00
	0,00
	0,00
	10 834 976,47
	31.12.2025

	200.
	2313
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 15
	1
	1959
	 
	нет
	нет
	нет
	3 892,00
	3 202,00
	3 202,00
	122
	4
	4
	8 686 879,33
	0,00
	0,00
	0,00
	8 686 879,33
	31.12.2025

	201.
	3989
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 16
	1
	1959
	 
	нет
	нет
	нет
	5 185,60
	4 561,20
	4 499,10
	152
	4
	3
	7 491 997,60
	0,00
	0,00
	0,00
	7 491 997,60
	31.12.2025

	202.
	12326
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 19
	1
	1959
	 
	нет
	нет
	нет
	3 951,50
	2 274,50
	1 797,50
	59
	4
	3
	5 535 211,74
	0,00
	0,00
	0,00
	5 535 211,74
	31.12.2025

	203.
	3715
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 2
	1
	1960
	 
	нет
	нет
	нет
	2 164,20
	2 020,20
	1 947,50
	80
	4
	3
	7 249 312,96
	0,00
	0,00
	0,00
	7 249 312,96
	31.12.2025

	204.
	1854
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 4
	2
	1960
	 
	нет
	нет
	нет
	2 020,60
	1 270,60
	1 270,60
	73
	4
	3
	5 235 765,86
	0,00
	0,00
	0,00
	5 235 765,86
	31.12.2025

	205.
	5587
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 6
	1
	1962
	 
	нет
	нет
	нет
	1 700,10
	1 551,30
	1 487,20
	55
	4
	3
	6 826 727,09
	0,00
	0,00
	0,00
	6 826 727,09
	31.12.2025

	206.
	3743
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 8
	1
	1958
	 
	нет
	нет
	нет
	1 700,10
	1 551,30
	1 487,20
	55
	4
	3
	7 707 092,18
	0,00
	0,00
	0,00
	7 707 092,18
	31.12.2025

	207.
	3755
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 9
	1
	1962
	 
	нет
	нет
	нет
	2 753,10
	2 557,90
	2 350,60
	131
	4
	4
	12 369 317,42
	0,00
	0,00
	0,00
	12 369 317,42
	31.12.2025

	208.
	4659
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 3
	3
	1977
	 
	нет
	нет
	нет
	3 350,70
	3 098,70
	3 098,70
	133
	5
	4
	7 465 535,17
	0,00
	0,00
	0,00
	7 465 535,17
	31.12.2025

	209.
	4701
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 9б
	3
	1973
	 
	нет
	нет
	нет
	5 587,10
	5 172,00
	5 083,00
	238
	5
	4
	7 332 222,04
	0,00
	0,00
	0,00
	7 332 222,04
	31.12.2025

	210.
	4708
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 11а
	3
	1975
	 
	нет
	нет
	нет
	3 362,70
	3 082,70
	3 082,70
	133
	5
	3
	6 745 644,28
	0,00
	0,00
	0,00
	6 745 644,28
	31.12.2025

	211.
	4710
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 15
	4
	1976
	 
	нет
	нет
	нет
	24 167,70
	21 812,50
	21 195,30
	903
	9
	10
	22 996 514,58
	0,00
	0,00
	0,00
	22 996 514,58
	31.12.2025

	212.
	4712
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 15а
	3
	
	 
	нет
	нет
	нет
	3 351,30
	3 073,30
	3 073,30
	123
	5
	3
	7 665 504,86
	0,00
	0,00
	0,00
	7 665 504,86
	31.12.2025

	213.
	4666
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 5
	1
	1976
	 
	нет
	нет
	нет
	3 334,40
	3 058,40
	3 058,40
	127
	5
	3
	8 132 100,81
	0,00
	0,00
	0,00
	8 132 100,81
	31.12.2025

	214.
	4271
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Пугачева, д. 4
	1
	1964
	 
	нет
	нет
	нет
	1 185,70
	1 112,30
	1 112,30
	56
	3
	2
	10 706 088,05
	0,00
	0,00
	0,00
	10 706 088,05
	31.12.2025

	215.
	4201
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 6
	1
	1974
	 
	нет
	нет
	нет
	3 658,20
	3 386,20
	3 284,50
	134
	5
	3
	8 098 772,53
	0,00
	0,00
	0,00
	8 098 772,53
	31.12.2025

	216.
	4198
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 6а
	3
	1974
	1974
	нет
	нет
	нет
	5 873,60
	5 310,70
	5 175,90
	226
	5
	6
	7 332 222,04
	0,00
	0,00
	0,00
	7 332 222,04
	31.12.2025

	217.
	4230
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Первомайская, д. 61
	1
	1960
	2023
	нет
	нет
	нет
	507,00
	454,50
	454,50
	23
	3
	1
	1 116 116,46
	0,00
	0,00
	0,00
	1 116 116,46
	31.12.2025

	218.
	456
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 6
	1
	1981
	 
	нет
	нет
	нет
	7 245,00
	4 217,00
	3 454,00
	313
	9
	7
	18 332 827,72
	0,00
	0,00
	0,00
	18 332 827,72
	31.12.2025

	219.
	2132
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 14
	2
	2000
	 
	нет
	нет
	нет
	7 841,00
	7 841,40
	5 417,00
	195
	10
	5
	6 604 731,49
	0,00
	0,00
	0,00
	6 604 731,49
	31.12.2024

	220.
	3555
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 18
	2
	1991
	 
	нет
	нет
	нет
	9 326,00
	7 415,40
	7 415,40
	199
	9
	5
	6 094 501,41
	0,00
	0,00
	0,00
	6 094 501,41
	31.12.2025

	221.
	3548
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 14а
	1
	1976
	 
	нет
	нет
	нет
	5 898,00
	5 372,00
	5 254,00
	298
	5
	3
	8 065 444,24
	0,00
	0,00
	0,00
	8 065 444,24
	31.12.2025

	222.
	1862
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 30
	2
	1996
	 
	нет
	нет
	нет
	10 697,40
	7 226,40
	7 226,40
	195
	9
	4
	13 209 462,99
	0,00
	0,00
	0,00
	13 209 462,99
	31.12.2024

	223.
	4485
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Садовая, д. 4
	1
	1972
	 
	нет
	нет
	нет
	2 757,30
	2 551,80
	2 520,40
	111
	5
	3
	9 398 575,52
	0,00
	0,00
	0,00
	9 398 575,52
	31.12.2025

	224.
	4491
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Садовая, д. 6
	4
	1970
	 
	нет
	нет
	нет
	5 535,00
	5 120,00
	5 005,00
	217
	5
	6
	7 602 246,49
	0,00
	0,00
	0,00
	7 602 246,49
	31.12.2025

	225.
	4503
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Садовая, д. 8
	1
	1973
	 
	нет
	нет
	нет
	3 699,10
	3 427,30
	3 383,70
	128
	5
	4
	6 312 376,61
	0,00
	0,00
	0,00
	6 312 376,61
	31.12.2025

	226.
	4769
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Северная, д. 18А
	1
	1977
	 
	нет
	нет
	нет
	3 331,00
	3 053,00
	3 019,00
	131
	5
	3
	9 465 232,09
	0,00
	0,00
	0,00
	9 465 232,09
	31.12.2025

	227.
	4767
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Северная, д. 12
	3
	1975
	 
	нет
	нет
	нет
	5 013,60
	4 594,90
	4 345,40
	182
	5
	3
	7 998 787,68
	0,00
	0,00
	0,00
	7 998 787,68
	31.12.2025

	228.
	4713
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Северная, д. 6
	1
	1972
	 
	нет
	нет
	нет
	3 413,60
	3 141,80
	2 968,90
	121
	5
	3
	6 645 659,43
	0,00
	0,00
	0,00
	6 645 659,43
	31.12.2025

	229.
	4761
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Северная, д. 6А
	1
	1973
	 
	нет
	нет
	нет
	5 614,30
	5 197,30
	5 110,10
	230
	5
	6
	6 559 005,90
	0,00
	0,00
	0,00
	6 559 005,90
	31.12.2025

	230.
	4766
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Северная, д. 11
	1
	1969
	 
	нет
	нет
	нет
	5 600,30
	5 185,40
	5 185,40
	228
	5
	6
	11 980 852,45
	0,00
	0,00
	0,00
	11 980 852,45
	31.12.2025

	231.
	1884
	2022
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Северная, д. 13
	1
	1970
	 
	нет
	нет
	нет
	5 170,00
	3 509,30
	3 509,30
	226
	5
	6
	7 332 222,04
	0,00
	0,00
	0,00
	7 332 222,04
	31.12.2025

	232.
	12327
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Спортивный, д. 11
	1
	1979
	 
	нет
	нет
	нет
	2 161,10
	1 227,00
	895,30
	126
	5
	4
	9 030 973,66
	0,00
	0,00
	0,00
	9 030 973,66
	31.12.2025

	233.
	433
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Спортивный, д. 4
	3
	1991
	 
	нет
	нет
	нет
	3 418,00
	1 855,00
	1 612,00
	186
	5
	3
	6 865 626,09
	0,00
	0,00
	0,00
	6 865 626,09
	31.12.2025

	234.
	2375
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Спортивный, д. 7
	1
	1959
	 
	нет
	нет
	нет
	899,30
	822,00
	822,00
	35
	2
	1
	8 440 003,88
	0,00
	0,00
	0,00
	8 440 003,88
	31.12.2025

	235.
	2376
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Спортивный, д. 9
	1
	1960
	 
	нет
	нет
	нет
	897,70
	825,40
	754,80
	37
	2
	1
	9 759 056,18
	0,00
	0,00
	0,00
	9 759 056,18
	31.12.2025

	236.
	4581
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 4
	1
	1975
	 
	нет
	нет
	нет
	3 814,00
	2 487,00
	2 417,00
	180
	9
	1
	6 604 731,49
	0,00
	0,00
	0,00
	6 604 731,49
	31.12.2025

	237.
	4373
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 8а
	1
	1975
	 
	нет
	нет
	нет
	2 807,30
	2 598,80
	2 521,80
	131
	5
	3
	6 798 969,53
	0,00
	0,00
	0,00
	6 798 969,53
	31.12.2025

	238.
	3699
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 10
	3
	1975
	 
	нет
	нет
	нет
	3 394,00
	3 121,00
	3 075,00
	133
	5
	3
	6 865 626,09
	0,00
	0,00
	0,00
	6 865 626,09
	31.12.2025

	239.
	3711
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 12
	3
	1976
	 
	нет
	нет
	нет
	2 526,00
	2 416,00
	2 370,00
	99
	9
	1
	6 998 939,22
	0,00
	0,00
	0,00
	6 998 939,22
	31.12.2025

	240.
	2846
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 12а
	3
	1976
	 
	нет
	нет
	нет
	4 893,70
	4 485,20
	4 485,20
	172
	5
	5
	3 757 967,56
	0,00
	0,00
	0,00
	3 757 967,56
	31.12.2025

	241.
	3726
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 16
	3
	1972
	 
	нет
	нет
	нет
	3 398,00
	4 485,20
	4 485,20
	172
	5
	5
	6 598 999,84
	0,00
	0,00
	0,00
	6 598 999,84
	31.12.2025

	242.
	4338
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 18а
	1
	1966
	 
	нет
	нет
	нет
	3 464,70
	3 126,00
	3 126,00
	146
	5
	4
	15 719 352,13
	0,00
	0,00
	0,00
	15 719 352,13
	31.12.2025

	243.
	4241
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 18
	1
	1965
	 
	нет
	нет
	нет
	2 741,50
	2 741,50
	2 555,50
	97
	5
	3
	18 489 875,11
	0,00
	0,00
	0,00
	18 489 875,11
	31.12.2025

	244.
	3828
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 20
	3
	1976
	 
	нет
	нет
	нет
	2 495,00
	2 374,00
	2 342,00
	87
	9
	1
	6 605 665,49
	0,00
	0,00
	0,00
	6 605 665,49
	31.12.2025

	245.
	4360
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 63
	1
	1960
	 
	нет
	нет
	нет
	490,50
	435,00
	394,40
	20
	3
	1
	2 972 224,97
	0,00
	0,00
	0,00
	2 972 224,97
	31.12.2025

	246.
	4368
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 65
	1
	1957
	 
	нет
	нет
	нет
	538,20
	490,80
	448,10
	18
	3
	1
	7 239 840,50
	0,00
	0,00
	0,00
	7 239 840,50
	31.12.2025

	247.
	4371
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 67
	1
	1958
	 
	нет
	нет
	нет
	523,40
	464,00
	348,60
	28
	3
	1
	7 058 525,65
	0,00
	0,00
	0,00
	7 058 525,65
	31.12.2025

	248.
	4234
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Советская, д. 27
	1
	1962
	 
	нет
	нет
	нет
	1 579,20
	1 483,50
	1 483,50
	47
	4
	1
	23 570 128,73
	0,00
	0,00
	0,00
	23 570 128,73
	31.12.2025

	249.
	5208
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Тимирязева, д. 37
	1
	1973
	 
	нет
	нет
	нет
	399,60
	368,40
	368,40
	31
	2
	1
	3 786 092,84
	0,00
	0,00
	0,00
	3 786 092,84
	31.12.2025

	250.
	5211
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Тимирязева, д. 39
	1
	1974
	 
	нет
	нет
	нет
	776,30
	716,70
	716,70
	49
	2
	1
	4 665 959,48
	0,00
	0,00
	0,00
	4 665 959,48
	31.12.2025

	251.
	4014
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Фрунзе. д. 11
	2
	1992
	 
	нет
	нет
	нет
	10037,1
	12 879,00
	10 037,10
	340
	9
	2
	18 283 504,24
	0,00
	0,00
	0,00
	18 283 504,24
	31.12.2025

	252.
	2069
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Фрунзе. д. 13
	2
	1992
	 
	нет
	нет
	нет
	10037,1
	12 879,00
	10 037,10
	340
	9
	2
	6 604 731,49
	0,00
	0,00
	0,00
	6 604 731,49
	31.12.2025

	253.
	4581
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Фрунзе. д. 15
	2
	1990
	 
	нет
	нет
	нет
	9337,1
	11 879,00
	9 771,00
	325
	9
	3
	19 814 194,48
	0,00
	0,00
	0,00
	19 814 194,48
	31.12.2025

	254.
	2729
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Фрунзе. д. 17
	2
	1992
	 
	нет
	нет
	нет
	10037,1
	12 879,00
	10 037,10
	340
	9
	3
	6 094 501,41
	0,00
	0,00
	0,00
	6 094 501,41
	31.12.2025

	255.
	4581
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Фрунзе. д. 19
	2
	1999
	 
	нет
	нет
	нет
	10037,1
	11 887,00
	10 037,10
	315
	9
	3
	33 023 657,46
	0,00
	0,00
	0,00
	33 023 657,46
	31.12.2025

	256.
	4507
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 2
	2
	1973
	 
	нет
	нет
	нет
	8772,4
	8 772,40
	7 441,50
	220
	9
	1
	13 137 074,76
	0,00
	0,00
	0,00
	13 137 074,76
	31.12.2024

	257.
	4551
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 8
	1
	1955
	 
	нет
	нет
	нет
	1 097,00
	412,30
	412,30
	20
	2
	1
	8 794 629,88
	0,00
	0,00
	0,00
	8 794 629,88
	31.12.2025

	258.
	459
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 7
	1
	1963
	 
	нет
	нет
	нет
	2 364,00
	1 646,00
	1 007,00
	180
	4
	8
	4 754 837,62
	0,00
	0,00
	0,00
	4 754 837,62
	31.12.2025

	259.
	4542
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 6А
	1
	1955
	 
	нет
	нет
	нет
	448,40
	414,20
	414,20
	18
	2
	1
	7 451 227,40
	0,00
	0,00
	0,00
	7 451 227,40
	31.12.2025

	260.
	4559
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 10а
	1
	1955
	 
	нет
	нет
	нет
	445,70
	413,60
	366,90
	28
	2
	1
	8 676 490,67
	0,00
	0,00
	0,00
	8 676 490,67
	31.12.2025

	261.
	4565
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 10б
	1
	1955
	 
	нет
	нет
	нет
	449,50
	414,50
	414,50
	23
	2
	1
	6 293 127,31
	0,00
	0,00
	0,00
	6 293 127,31
	31.12.2025

	262.
	4583
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 11
	1
	1961
	 
	нет
	нет
	нет
	2 196,80
	2 049,20
	1 994,70
	86
	4
	2
	7 991 327,37
	0,00
	0,00
	0,00
	7 991 327,37
	31.12.2025

	263.
	1346
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 14
	1
	1963
	2021
	нет
	нет
	нет
	1 724,00
	1 611,20
	1 126,00
	139
	5
	2
	2 537 778,61
	0,00
	0,00
	0,00
	2 537 778,61
	31.12.2025

	264.
	2141
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 5
	1
	1957
	 
	нет
	нет
	нет
	587,60
	558,10
	558,10
	19
	2
	1
	11 357 895,48
	0,00
	0,00
	0,00
	11 357 895,48
	31.12.2025

	265.
	1359
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 6а
	1
	1974
	 
	нет
	нет
	нет
	3 146,00
	2 254,00
	2 254,00
	93
	5
	7
	28 227 948,68
	0,00
	0,00
	0,00
	28 227 948,68
	31.12.2025

	266.
	2345
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 10а
	1
	1976
	 
	нет
	нет
	нет
	3 656,30
	3 400,10
	3 347,50
	125
	5
	4
	8 025 450,31
	0,00
	0,00
	0,00
	8 025 450,31
	31.12.2025

	267.
	2349
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 18
	1
	1963
	 
	нет
	нет
	нет
	914,00
	835,00
	835,00
	43
	2
	1
	6 238 925,69
	0,00
	0,00
	0,00
	6 238 925,69
	31.12.2025

	268.
	2354
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 22
	1
	1963
	 
	нет
	нет
	нет
	933,90
	861,30
	861,30
	43
	2
	1
	10 400 319,70
	0,00
	0,00
	0,00
	10 400 319,70
	31.12.2025

	269.
	2356
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 34
	1
	1975
	 
	нет
	нет
	нет
	7 218,70
	6 593,20
	6 593,20
	235
	5
	6
	7 332 222,04
	0,00
	0,00
	0,00
	7 332 222,04
	31.12.2025

	270.
	5276
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Юбилейная, д. 1
	1
	1966
	 
	нет
	нет
	нет
	430,60
	390,70
	390,70
	17
	2
	1
	17 159 237,07
	0,00
	0,00
	0,00
	17 159 237,07
	31.12.2025

	 
	 
	Итого
2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	901 066,22
	813 211,30
	765 729,38
	38 081,00
	 
	 
	2 811 978 347,20
	0,00
	0,00
	0,00
	2 811 978 347,20
	 

	 
	 
	 
 Итого по городу Невинномысску
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	959 036,52
	862 599,40
	809 390,98
	39 621,00
	 
	 
	2 925 962 243,49
	0,00
	0,00
	0,00
	2 925 962 243,49
	 


	
РЕЕСТР
многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 
а также нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
          Таблица 2
	№ 
п/п
	Код МКД
	Код конструктивного элемента
	Год проведения работ
	Наименование муниципального образования
	Адрес МКД
	Способ формирования фонда капитального ремонта*
	Вид работ
	Объем конструктивного элемента
	Единица измерения
	Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Ставропольского края
	Стоимость всего
	Стоимость
СМР
	Стоимость строительного контроля
	Стоимость разработки проектной документации****


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1..
	453
	3097
	2023
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Приборостроительная, д. 4
	1
	ремонт крыши
	930,00
	м2
	5 084,00
	4 829 301,77
	4 728 120,00
	101 181,77
	0,00

	2.
	4230
	40387
	2023
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Первомайская, д. 61
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	101,00
	пм
	3 100,00
	319 800,34
	313 100,00
	6 700,34
	0,00

	
	
	
	Итого 2023 год
	
	
	
	
	
	
	
	5 149 102,11
	5 041 220,00
	107 882,11
	0,00

	3.
	4581
	44074
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 149
	1
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	3.
	4581
	44075
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 149
	1
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	3.
	4581
	44076
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 149
	1
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	4.
	4563
	43906
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 155
	1
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	4.
	4563
	43907
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 155
	1
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	5.
	4486
	42980
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 177
	1
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	6 979 254,00
	8 524 460,84
	6 979 254,00
	149 356,04
	1 395 850,80

	5.
	4486
	42981
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 177
	1
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	12 811 152,00
	15 647 541,05
	12 811 152,00
	274 158,65
	2 562 230,40

	6.
	4378
	41887
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 186
	1
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	4 989 767,00
	6 094 501,41
	4 989 767,00
	106 781,01
	997 953,40

	6.
	4378
	41888
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 186
	1
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	4 989 767,00
	6 094 501,41
	4 989 767,00
	106 781,01
	997 953,40

	6.
	4378
	41889
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 186
	1
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	4 989 767,00
	6 094 501,41
	4 989 767,00
	106 781,01
	997 953,40

	6.
	4378
	41890
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 186
	1
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	4 989 767,00
	6 094 501,41
	4 989 767,00
	106 781,01
	997 953,40

	7.
	4672
	43168
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 34а
	1
	ремонт фундамента 
	474,00
	м2
	8 884,00
	842 203,20
	0,00
	0,00
	842 203,20

	8.
	2132
	21191
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Революционная, д. 14
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	8.
	2132
	21192
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Революционная, д. 14
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	9.
	1862
	18281
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Революционная, д. 30
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	9.
	1862
	18282
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Революционная, д. 30
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	 
	 
	 
	Итого     2024 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108 834 794,18
	88 417 055,00
	1 892 124,98
	18 525 614,20

	10.
	4690
	45199
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. 3 Интернационала, д. 7а
	3
	ремонт крыши
	970,00
	м2
	6 526,00
	6 465 686,71
	6 330 220,00
	135 466,71
	0,00

	11.
	4689
	45185
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. 3 Интернационала, д. 7
	1
	ремонт крыши
	870,00
	м2
	6 526,00
	5 799 121,07
	5 677 620,00
	121 501,07
	0,00

	12.
	4213
	40165
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. 30 лет Победы, д. 16
	1
	ремонт крыши
	700,00
	м2
	6 526,00
	4 665 959,48
	4 568 200,00
	97 759,48
	0,00

	13.
	4219
	40235
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. 30 лет Победы, д. 18
	1
	ремонт крыши
	650,00
	м2
	6 526,00
	4 332 676,66
	4 241 900,00
	90 776,66
	0,00

	14.
	4237
	40457
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. 30 лет Победы, д. 20
	1
	ремонт крыши
	620,00
	м2
	6 526,00
	4 132 706,97
	4 046 120,00
	86 586,97
	0,00

	15.
	4262
	40770
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. 30 лет Победы, д. 45
	1
	ремонт крыши
	740,00
	м2
	6 526,00
	4 932 585,74
	4 829 240,00
	103 345,74
	0,00

	16.
	1865
	18302
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
пл. 50 лет октября, д. 6а
	3
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	346,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 114 446,10
	2 070 145,00
	44 301,10
	0,00

	17.
	1859
	18244
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
пл. 50 лет октября, д. 6
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	313,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	1 961 116,60
	1 920 028,00
	41 088,60
	0,00

	18.
	2416
	24412
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
пл. 50 лет октября, д. 14
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	344,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 105 153,41
	2 061 047,00
	44 106,41
	0,00

	18.
	2416
	24413
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
пл. 50 лет октября, д. 14
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	298,00
	пм
	4 549,00
	1 384 611,88
	1 355 602,00
	29 009,88
	0,00

	18.
	2416
	24411
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
пл. 50 лет октября, д. 14
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	410,00
	пм 
	7 186,00
	3 009 309,96
	2 946 260,00
	63 049,96
	0,00

	19.
	2041
	20230
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Апанасенко, д. 2
	1
	ремонт крыши
	911,00
	м2
	6 526,00
	6 072 412,98
	5 945 186,00
	127 226,98
	0,00

	19.
	2041
	20229
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Апанасенко, д. 2
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	428,00
	пм 
	2 060,00
	900 547,95
	881 680,00
	18 867,95
	0,00

	20.
	4620
	44473
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 2
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	510,00
	пм
	5 546,00
	2 888 989,04
	2 828 460,00
	60 529,04
	0,00

	20.
	4620
	44475
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 2
	1
	ремонт фасада
	946,00
	м2
	7 541,00
	7 286 449,02
	7 133 786,00
	152 663,02
	0,00

	20.
	4620
	44476
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 2
	1
	ремонт фундамента
	330,00
	м2
	8 884,00
	2 994 458,81
	2 931 720,00
	62 738,81
	0,00

	20.
	4620
	44474
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 2
	1
	ремонт подвального помещения
	347,00
	м2
	6 123,00
	2 170 149,17
	2 124 681,00
	45 468,17
	0,00

	21.
	4603
	44309
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 13
	1
	ремонт подвального помещения
	247,00
	м2
	6 123,00
	1 544 745,95
	1 512 381,00
	32 364,95
	0,00

	21.
	4603
	44305
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 13
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	354,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 151 616,89
	2 106 537,00
	45 079,89
	0,00

	21.
	4603
	44306
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 13
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	288,00
	пм
	4 549,00
	1 338 148,40
	1 310 112,00
	28 036,40
	0,00

	21.
	4603
	44304
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 13
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	390,00
	пм 
	7 186,00
	2 862 514,36
	2 802 540,00
	59 974,36
	0,00

	21.
	4603
	44307
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 13
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	410,00
	пм
	2 060,00
	862 674,44
	844 600,00
	18 074,44
	0,00

	22.
	391
	2440
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 15
	1
	ремонт фундамента
	310,00
	м2
	8 884,00
	2 812 976,46
	2 754 040,00
	58 936,46
	0,00

	22.
	391
	2438
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 15
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	390,00
	пм 
	7 186,00
	2 862 514,36
	2 802 540,00
	59 974,36
	0,00

	22.
	391
	2439
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 15
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	420,00
	пм
	2 060,00
	883 715,28
	865 200,00
	18 515,28
	0,00

	23.
	4589
	44153
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 17
	1
	ремонт крыши
	980,00
	м2
	6 526,00
	6 532 343,27
	6 395 480,00
	136 863,27
	0,00

	24.
	4635
	44640
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 4
	1
	ремонт фасада
	856,00
	м2
	7 541,00
	6 593 235,05
	6 455 096,00
	138 139,05
	0,00

	24.
	4635
	44641
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 4
	1
	ремонт фундамента
	598,00
	м2
	8 884,00
	5 426 322,32
	5 312 632,00
	113 690,32
	0,00

	24.
	4635
	44639
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 4
	1
	ремонт подвального помещения
	410,00
	м2
	6 123,00
	2 564 153,20
	2 510 430,00
	53 723,20
	0,00

	24.
	4635
	44638
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 4
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	432,00
	пм
	5 546,00
	2 447 143,66
	2 395 872,00
	51 271,66
	0,00

	25.
	2386
	23956
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Белово, д. 1/2
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	354,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 151 616,89
	2 106 537,00
	45 079,89
	0,00

	25.
	2386
	23957
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Белово, д. 1/2
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	310,00
	пм
	4 549,00
	1 440 368,07
	1 410 190,00
	30 178,07
	0,00

	25.
	2386
	23955
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Белово, д. 1/2
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	310,00
	пм 
	7 186,00
	2 275 331,92
	2 227 660,00
	47 671,92
	0,00

	26.
	2388
	23983
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Белово, д. 3
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	358,00
	пм 
	7 186,00
	2 627 641,38
	2 572 588,00
	55 053,38
	0,00

	26.
	2388
	23984
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Белово, д. 3
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	419,00
	пм
	2 060,00
	881 611,20
	863 140,00
	18 471,20
	0,00

	27.
	2390
	24012
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Белово, д. 5
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	348,00
	пм 
	7 186,00
	2 554 243,58
	2 500 728,00
	53 515,58
	0,00

	27.
	2390
	24015
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Белово, д. 5
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	514,00
	пм
	2 060,00
	1 081 499,18
	1 058 840,00
	22 659,18
	0,00

	27.
	2390
	24014
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Белово, д. 5
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	316,00
	/шт
	4 549,00
	1 468 246,16
	1 437 484,00
	30 762,16
	0,00

	27.
	2390
	24013
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Белово, д. 5
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	311,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	1 951 823,90
	1 910 930,00
	40 893,90
	0,00

	28.
	2391
	24040
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Белово, д. 7
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	354,00
	пм 
	7 186,00
	2 598 282,26
	2 543 844,00
	54 438,26
	0,00

	28.
	2391
	24041
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Белово, д. 7
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	574,00
	пм
	2 060,00
	1 207 744,22
	1 182 440,00
	25 304,22
	0,00

	29.
	2446
	24770
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Водопроводная, д. 327
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	299,00
	пм
	5 052,00
	1 542 873,73
	1 510 548,00
	32 325,73
	0,00

	29.
	2446
	24771
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Водопроводная, д. 327
	1
	ремонт фундамента
	397,00
	м2
	8 884,00
	3 602 424,69
	3 526 948,00
	75 476,69
	0,00

	30.
	2634
	26184
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Водопроводная, д. 329
	1
	ремонт фундамента
	397,00
	м2
	8 884,00
	3 602 424,69
	3 526 948,00
	75 476,69
	0,00

	31.
	2639
	26235
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Водопроводная, д. 331
	1
	установка приборов учета холодного водоснабжения
	1,00
	шт
	82 239,00
	83 998,91
	82 239,00
	1 759,91
	0,00

	31.
	2639
	26236
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Водопроводная, д. 331
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	288,00
	пм
	4 549,00
	1 338 148,40
	1 310 112,00
	28 036,40
	0,00

	31.
	2639
	26233
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Водопроводная, д. 331
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	299,00
	пм
	5 052,00
	1 542 873,73
	1 510 548,00
	32 325,73
	0,00

	31.
	2639
	26234
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Водопроводная, д. 331
	1
	ремонт фундамента
	398,00
	м2
	8 884,00
	3 611 498,80
	3 535 832,00
	75 666,80
	0,00

	32.
	2675
	26655
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Водопроводная, д. 333
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	314,00
	пм
	5 546,00
	1 778 710,90
	1 741 444,00
	37 266,90
	0,00

	32.
	2675
	26654
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Водопроводная, д. 333
	1
	ремонт фундамента
	472,00
	м2
	8 884,00
	4 282 983,51
	4 193 248,00
	89 735,51
	0,00

	33.
	2688
	26797
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Водопроводная, д. 335
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	240,00
	пм
	5 052,00
	1 238 427,07
	1 212 480,00
	25 947,07
	0,00

	33.
	2688
	26798
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Водопроводная, д. 335
	1
	ремонт фундамента
	317,00
	м2
	8 884,00
	2 876 495,28
	2 816 228,00
	60 267,28
	0,00

	34.
	3312
	32968
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Водопроводная, д. 347
	1
	ремонт крыши
	1130,00
	м2
	6 526,00
	7 532 191,73
	7 374 380,00
	157 811,73
	0,00

	35.
	395
	2472
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Водопроводная, д. 347а
	2
	ремонт крыши
	840,00
	м2
	6 526,00
	5 599 151,38
	5 481 840,00
	117 311,38
	0,00

	35.
	395
	2471
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Водопроводная, д. 347а
	2
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	510,00
	пм
	2 060,00
	1 073 082,84
	1 050 600,00
	22 482,84
	0,00

	35.
	395
	2469
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Водопроводная, д. 347а
	2
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	323,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 007 580,09
	1 965 518,00
	42 062,09
	0,00

	35.
	395
	2470
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Водопроводная, д. 347а
	2
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	332,00
	пм
	4 549,00
	1 542 587,74
	1 510 268,00
	32 319,74
	0,00

	36.
	3370
	33440
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Водопроводная, д. 362/2
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	4 989 767,00
	6 094 501,41
	4 989 767,00
	106 781,01
	997 953,40

	37.
	2931
	29237
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Водопроводная, д. 364
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	4 989 767,00
	6 094 501,41
	4 989 767,00
	106 781,01
	997 953,40

	37.
	2931
	29234
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Водопроводная, д. 364
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	4 989 767,00
	6 094 501,41
	4 989 767,00
	106 781,01
	997 953,40

	37.
	2931
	29235
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Водопроводная, д. 364
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	4 989 767,00
	6 094 501,41
	4 989 767,00
	106 781,01
	997 953,40

	37.
	2931
	29236
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Водопроводная, д. 364
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	4 989 767,00
	6 094 501,41
	4 989 767,00
	106 781,01
	997 953,40

	38.
	3907
	37808
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Водопроводная, д. 368
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	4 989 767,00
	6 094 501,41
	4 989 767,00
	106 781,01
	997 953,40

	38.
	3907
	37809
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Водопроводная, д. 368
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	4 989 767,00
	6 094 501,41
	4 989 767,00
	106 781,01
	997 953,40

	39.
	76
	601
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 35
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	324,00
	пм 
	7 186,00
	2 378 088,85
	2 328 264,00
	49 824,85
	0,00

	39.
	76
	603
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 35
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	378,00
	пм
	4 549,00
	1 756 319,77
	1 719 522,00
	36 797,77
	0,00

	39.
	76
	602
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 35
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	317,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	1 979 701,99
	1 938 224,00
	41 477,99
	0,00

	40.
	82
	642
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 37
	1
	ремонт крыши
	780,00
	м2
	6 526,00
	5 199 211,99
	5 090 280,00
	108 931,99
	0,00

	40.
	82
	650
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 37
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	324,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 012 226,43
	1 970 067,00
	42 159,43
	0,00

	40.
	82
	657
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 37
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	358,00
	пм
	4 549,00
	1 663 392,80
	1 628 542,00
	34 850,80
	0,00

	40.
	82
	655
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 37
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	359,00
	пм 
	7 186,00
	2 634 981,16
	2 579 774,00
	55 207,16
	0,00

	40.
	82
	658
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 37
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	598,00
	пм
	2 060,00
	1 258 242,23
	1 231 880,00
	26 362,23
	0,00

	40.
	82
	659
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 37
	1
	ремонт фасада
	927,00
	м2
	7 541,00
	7 140 103,85
	6 990 507,00
	149 596,85
	0,00

	41.
	2707
	27035
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 40
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	340,00
	пм
	5 052,00
	1 754 438,35
	1 717 680,00
	36 758,35
	0,00

	41.
	2707
	27036
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 40
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	577,00
	пм
	5 546,00
	3 268 522,90
	3 200 042,00
	68 480,90
	0,00

	41.
	2707
	27038
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 40
	1
	ремонт фасада
	947,00
	м2
	7 541,00
	7 294 151,40
	7 141 327,00
	152 824,40
	0,00

	41.
	2707
	27037
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 40
	1
	ремонт подвального помещения
	649,00
	м2
	6 123,00
	4 058 866,90
	3 973 827,00
	85 039,90
	0,00

	41.
	2707
	27039
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 40
	1
	ремонт фундамента 
	327,00
	м2
	8 884,00
	2 967 236,46
	2 905 068,00
	62 168,46
	0,00

	41.
	2707
	27032
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 40
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	366,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 207 373,08
	2 161 125,00
	46 248,08
	0,00

	41.
	2707
	27033
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 40
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	399,00
	пм
	4 549,00
	1 853 893,09
	1 815 051,00
	38 842,09
	0,00

	41.
	2707
	27031
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 40
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	377,00
	пм 
	7 186,00
	2 767 097,21
	2 709 122,00
	57 975,21
	0,00

	41.
	2707
	27034
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 40
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	625,00
	пм
	2 060,00
	1 315 052,50
	1 287 500,00
	27 552,50
	0,00

	41.
	2707
	27042
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 40
	1
	ремонт крыши
	880,00
	м2
	6 526,00
	5 865 777,63
	5 742 880,00
	122 897,63
	0,00

	42.
	88
	698
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 44
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	319,00
	пм
	5 052,00
	1 646 075,98
	1 611 588,00
	34 487,98
	0,00

	42.
	88
	700
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 44
	1
	ремонт подвального помещения
	549,00
	м2
	6 123,00
	3 433 463,68
	3 361 527,00
	71 936,68
	0,00

	42.
	88
	699
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 44
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	409,00
	пм
	5 546,00
	2 316 855,92
	2 268 314,00
	48 541,92
	0,00

	42.
	88
	701
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 44
	1
	ремонт фасада
	978,00
	м2
	7 541,00
	7 532 925,10
	7 375 098,00
	157 827,10
	0,00

	42.
	88
	695
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 44
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	366,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 207 373,08
	2 161 125,00
	46 248,08
	0,00

	42.
	88
	696
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 44
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	370,00
	пм
	4 549,00
	1 719 148,98
	1 683 130,00
	36 018,98
	0,00

	42.
	88
	694
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 44
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	367,00
	пм 
	7 186,00
	2 693 699,41
	2 637 262,00
	56 437,41
	0,00

	42.
	88
	697
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 44
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	610,00
	пм
	2 060,00
	1 283 491,24
	1 256 600,00
	26 891,24
	0,00

	43.
	85
	681
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 42А
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	301,00
	пм
	5 052,00
	1 553 193,95
	1 520 652,00
	32 541,95
	0,00

	43.
	85
	683
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 42А
	1
	ремонт подвального помещения
	480,00
	м2
	6 123,00
	3 001 935,46
	2 939 040,00
	62 895,46
	0,00

	43.
	85
	684
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 42А
	1
	ремонт фасада
	790,00
	м2
	7 541,00
	6 084 878,15
	5 957 390,00
	127 488,15
	0,00

	43.
	85
	682
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 42А
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	421,00
	пм
	5 546,00
	2 384 832,13
	2 334 866,00
	49 966,13
	0,00

	44.
	4591
	44178
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 47б
	1
	ремонт крыши
	792,00
	м2
	6 526,00
	5 279 199,87
	5 168 592,00
	110 607,87
	0,00

	45.
	2074
	20546
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 72а
	4
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	4 989 767,00
	5 096 548,01
	4 989 767,00
	106 781,01
	0,00

	45.
	2074
	20547
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 72а
	4
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	4 989 767,00
	5 096 548,01
	4 989 767,00
	106 781,01
	0,00

	45.
	2074
	20548
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 72а
	4
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	4 989 767,00
	5 096 548,01
	4 989 767,00
	106 781,01
	0,00

	46.
	397
	2488
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 5
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	451,00
	пм 
	2 060,00
	948 941,88
	929 060,00
	19 881,88
	0,00

	46.
	397
	2486
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 5
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	503,00
	пм 
	7 186,00
	3 691 909,54
	3 614 558,00
	77 351,54
	0,00

	46.
	397
	2490
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 5
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	351,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 137 677,85
	2 092 890,00
	44 787,85
	0,00

	46.
	397
	2491
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 5
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	360,00
	пм
	4 549,00
	1 672 685,50
	1 637 640,00
	35 045,50
	0,00

	46.
	397
	2487
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 5
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	380,00
	пм
	5 546,00
	2 152 580,07
	2 107 480,00
	45 100,07
	0,00

	46.
	397
	2489
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 5
	1
	ремонт фасада
	813,00
	м2
	7 541,00
	6 262 032,83
	6 130 833,00
	131 199,83
	0,00

	47.
	2642
	26274
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 6
	1
	ремонт фундамента
	512,00
	м2
	8 884,00
	4 645 948,21
	4 548 608,00
	97 340,21
	0,00

	47.
	2642
	26272
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 6
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	380,00
	пм
	5 546,00
	2 152 580,07
	2 107 480,00
	45 100,07
	0,00

	47.
	2642
	26271
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 6
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	310,00
	пм
	5 052,00
	1 599 634,97
	1 566 120,00
	33 514,97
	0,00

	47.
	2642
	26273
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 6
	1
	ремонт фасада
	610,00
	м2
	7 541,00
	4 698 450,21
	4 600 010,00
	98 440,21
	0,00

	48.
	2650
	26358
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 7а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	399,00
	пм 
	2 060,00
	839 529,52
	821 940,00
	17 589,52
	0,00

	48.
	2650
	26355
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 7а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	588,00
	пм 
	7 186,00
	4 315 790,88
	4 225 368,00
	90 422,88
	0,00

	48.
	2650
	26356
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 7а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	351,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 137 677,85
	2 092 890,00
	44 787,85
	0,00

	48.
	2650
	26357
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 7а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	355,00
	пм
	4 549,00
	1 649 453,75
	1 614 895,00
	34 558,75
	0,00

	49.
	31
	182
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 21
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	355,00
	пм
	5 052,00
	1 831 840,04
	1 793 460,00
	38 380,04
	0,00

	49.
	31
	183
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 21
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	390,00
	пм
	5 546,00
	2 209 226,92
	2 162 940,00
	46 286,92
	0,00

	49.
	31
	185
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 21
	1
	ремонт фасада
	611,00
	м2
	7 541,00
	4 706 152,59
	4 607 551,00
	98 601,59
	0,00

	49.
	31
	184
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 21
	1
	ремонт подвального помещения
	874,00
	м2
	6 123,00
	5 466 024,14
	5 351 502,00
	114 522,14
	0,00

	50.
	2716
	27137
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 26
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	351,00
	пм 
	2 060,00
	738 533,48
	723 060,00
	15 473,48
	0,00

	50.
	2716
	27134
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 26
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	522,00
	пм 
	7 186,00
	3 831 365,37
	3 751 092,00
	80 273,37
	0,00

	50.
	2716
	27135
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 26
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	351,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 137 677,85
	2 092 890,00
	44 787,85
	0,00

	50.
	2716
	27136
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 26
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	366,00
	пм
	4 549,00
	1 700 563,59
	1 664 934,00
	35 629,59
	0,00

	51.
	2673
	26637
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 10
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	440,00
	пм.
	5 546,00
	2 492 461,14
	2 440 240,00
	52 221,14
	0,00

	51.
	2673
	26640
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 10
	1
	ремонт фундамента
	440,00
	м2
	8 884,00
	3 992 611,74
	3 908 960,00
	83 651,74
	0,00

	51.
	2673
	26639
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 10
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	210,00
	м2
	5 052,00
	1 083 623,69
	1 060 920,00
	22 703,69
	0,00

	51.
	2673
	26638
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 10
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	216,00
	пм
	4 549,00
	1 003 611,30
	982 584,00
	21 027,30
	0,00

	51.
	2673
	26633
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 10
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	216,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	1 510 420,79
	1 478 775,00
	31 645,79
	0,00

	52.
	2145
	21320
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 198
	1
	ремонт крыши
	810,00
	м2
	6 526,00
	5 399 181,68
	5 286 060,00
	113 121,68
	0,00

	53.
	3916
	37872
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 110
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	344,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 105 153,41
	2 061 047,00
	44 106,41
	0,00

	53.
	3916
	37873
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 110
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	336,00
	пм
	4 549,00
	1 561 173,13
	1 528 464,00
	32 709,13
	0,00

	53.
	3916
	37880
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 110
	1
	ремонт фундамента
	541,00
	м2
	8 884,00
	4 909 097,62
	4 806 244,00
	102 853,62
	0,00

	53.
	3916
	37877
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 110
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	515,00
	пм
	5 546,00
	2 917 312,47
	2 856 190,00
	61 122,47
	0,00

	53.
	3916
	37876
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 110
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	210,00
	пм
	5 052,00
	1 083 623,69
	1 060 920,00
	22 703,69
	0,00

	53.
	3916
	37878
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 110
	1
	ремонт подвального помещения
	415,00
	м2
	6 123,00
	2 595 423,36
	2 541 045,00
	54 378,36
	0,00

	53.
	3916
	37879
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 110
	1
	ремонт фасада
	1140,00
	м2
	7 541,00
	8 780 710,24
	8 596 740,00
	183 970,24
	0,00

	54.
	3933
	37978
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 112
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	215,00
	пм
	5 052,00
	1 109 424,25
	1 086 180,00
	23 244,25
	0,00

	54.
	3933
	37979
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 112
	1
	ремонт подвального помещения
	398,00
	м2
	6 123,00
	2 489 104,82
	2 436 954,00
	52 150,82
	0,00

	54.
	3933
	37980
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 112
	1
	ремонт фасада
	940,00
	м2
	7 541,00
	7 240 234,76
	7 088 540,00
	151 694,76
	0,00

	54.
	3933
	37987
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 112
	1
	ремонт фундамента
	430,00
	м2
	8 884,00
	3 901 870,57
	3 820 120,00
	81 750,57
	0,00

	55.
	2683
	26743
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 14
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	358,00
	пм
	7 186,00
	2 627 641,38
	2 572 588,00
	55 053,38
	0,00

	55.
	2683
	26745
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 14
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	525,00
	пм
	5 546,00
	2 973 959,31
	2 911 650,00
	62 309,31
	0,00

	55.
	2683
	26752
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 14
	1
	ремонт фундамента
	412,00
	м2
	8 884,00
	3 738 536,45
	3 660 208,00
	78 328,45
	0,00

	55.
	2683
	26751
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 14
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	374,00
	пм
	5 052,00
	1 929 882,19
	1 889 448,00
	40 434,19
	0,00

	56.
	2857
	28632
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 15
	5
	ремонт фасада
	1145,00
	м2
	7 541,00
	8 819 222,12
	8 634 445,00
	184 777,12
	0,00

	56.
	2857
	28631
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 15
	5
	ремонт подвального помещения
	399,00
	м2
	6 123,00
	2 495 358,85
	2 443 077,00
	52 281,85
	0,00

	56.
	2857
	28630
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 15
	5
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	571,00
	пм
	5 546,00
	3 234 534,79
	3 166 766,00
	67 768,79
	0,00

	56.
	2857
	28629
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 15
	5
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	344,00
	пм
	5 052,00
	1 775 078,80
	1 737 888,00
	37 190,80
	0,00

	56.
	2857
	28627
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 15
	5
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	329,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 035 458,18
	1 992 812,00
	42 646,18
	0,00

	56.
	2857
	28628
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 15
	5
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	358,00
	пм
	4 549,00
	1 663 392,80
	1 628 542,00
	34 850,80
	0,00

	57.
	2907
	29038
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 19
	5
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	354,00
	пм
	5 052,00
	1 826 679,93
	1 788 408,00
	38 271,93
	0,00

	57.
	2907
	29039
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 19
	5
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	333,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 054 043,57
	2 011 008,00
	43 035,57
	0,00

	57.
	2907
	29041
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 19
	5
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	357,00
	пм
	4 549,00
	1 658 746,45
	1 623 993,00
	34 753,45
	0,00

	57.
	2907
	29051
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 19
	5
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	470,00
	пм 
	2 060,00
	988 919,48
	968 200,00
	20 719,48
	0,00

	57.
	2907
	29050
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 19
	5
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	514,00
	пм 
	7 186,00
	3 772 647,13
	3 693 604,00
	79 043,13
	0,00

	57.
	2907
	29043
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 19
	5
	ремонт фасада
	1100,00
	м2
	7 541,00
	8 472 615,14
	8 295 100,00
	177 515,14
	0,00

	57.
	2907
	29042
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 19
	5
	ремонт подвального помещения
	410,00
	м2
	6 123,00
	2 564 153,20
	2 510 430,00
	53 723,20
	0,00

	57.
	2907
	29040
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 19
	5
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	591,00
	пм
	5 546,00
	3 347 828,48
	3 277 686,00
	70 142,48
	0,00

	58.
	2903
	29021
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 17
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	354,00
	пм 
	7 186,00
	2 598 282,26
	2 543 844,00
	54 438,26
	0,00

	58.
	2903
	29023
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 17
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	574,00
	пм
	2 060,00
	1 207 744,22
	1 182 440,00
	25 304,22
	0,00

	58.
	2903
	29022
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 17
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	339,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 081 921,66
	2 038 302,00
	43 619,66
	0,00

	58.
	2903
	29027
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 17
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	350,00
	пм
	4 549,00
	1 626 222,01
	1 592 150,00
	34 072,01
	0,00

	58.
	2903
	29014
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 17
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	561,00
	пм
	5 546,00
	3 177 887,95
	3 111 306,00
	66 581,95
	0,00

	58.
	2903
	29013
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 17
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	364,00
	пм
	5 052,00
	1 878 281,06
	1 838 928,00
	39 353,06
	0,00

	58.
	2903
	29016
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 17
	1
	ремонт фасада
	1028,00
	м2
	7 541,00
	7 918 043,97
	7 752 148,00
	165 895,97
	0,00

	58.
	2903
	29015
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 17
	1
	ремонт подвального помещения
	498,00
	м2
	6 123,00
	3 114 508,04
	3 049 254,00
	65 254,04
	0,00

	58.
	2903
	29019
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 17
	1
	ремонт крыши
	840,00
	м2
	6 526,00
	5 599 151,38
	5 481 840,00
	117 311,38
	0,00

	59.
	1615
	15894
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 20
	1
	ремонт фундамента
	413,00
	м2
	8 884,00
	3 747 610,57
	3 669 092,00
	78 518,57
	0,00

	59.
	1615
	15892
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 20
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	312,00
	пм
	5 052,00
	1 609 955,19
	1 576 224,00
	33 731,19
	0,00

	59.
	1615
	15893
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 20
	1
	ремонт фасада
	1130,00
	м2
	7 541,00
	8 703 686,46
	8 521 330,00
	182 356,46
	0,00

	59.
	1615
	15900
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 20
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	436,00
	пм
	7 186,00
	3 200 144,25
	3 133 096,00
	67 048,25
	0,00

	60.
	2695
	26885
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 22
	1
	ремонт фасада
	711,00
	м2
	7 541,00
	5 476 390,33
	5 361 651,00
	114 739,33
	0,00

	60.
	2695
	26884
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 22
	1
	ремонт подвального помещения
	420,00
	м2
	6 123,00
	2 626 693,52
	2 571 660,00
	55 033,52
	0,00

	61.
	4623
	44512
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 23б
	1
	ремонт крыши
	837,00
	м2
	6 526,00
	5 579 154,41
	5 462 262,00
	116 892,41
	0,00

	61.
	4623
	44509
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 23б
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	337,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 072 628,97
	2 029 204,00
	43 424,97
	0,00

	61.
	4623
	44510
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 23б
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	330,00
	пм
	4 549,00
	1 533 295,04
	1 501 170,00
	32 125,04
	0,00

	61.
	4623
	44511
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 23б
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	437,00
	пм 
	2 060,00
	919 484,71
	900 220,00
	19 264,71
	0,00

	61.
	4623
	44508
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 23б
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	450,00
	пм
	7 186,00
	3 302 901,18
	3 233 700,00
	69 201,18
	0,00

	62.
	49
	334
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 24
	2
	ремонт фундамента
	513,00
	м2
	8 884,00
	4 655 022,33
	4 557 492,00
	97 530,33
	0,00

	62.
	49
	333
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 24
	2
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	298,00
	пм
	5 052,00
	1 537 713,61
	1 505 496,00
	32 217,61
	0,00

	63.
	52
	346
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 25
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	412,00
	пм
	2 060,00
	866 882,61
	848 720,00
	18 162,61
	0,00

	63.
	52
	344
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 25
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	336,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 067 982,62
	2 024 655,00
	43 327,62
	0,00

	63.
	52
	345
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 25
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	311,00
	пм
	4 549,00
	1 445 014,41
	1 414 739,00
	30 275,41
	0,00

	63.
	52
	343
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 25
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	426,00
	пм
	7 186,00
	3 126 746,45
	3 061 236,00
	65 510,45
	0,00

	64.
	60
	434
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 25а
	 
	ремонт фундамента 
	510,00
	м2
	8 884,00
	4 627 799,98
	4 530 840,00
	96 959,98
	0,00

	65.
	62
	456
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 28
	1
	ремонт фундамента
	528,00
	м2
	8 884,00
	4 791 134,09
	4 690 752,00
	100 382,09
	0,00

	66.
	64
	492
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 29
	 
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	410,00
	пм
	2 060,00
	862 674,44
	844 600,00
	18 074,44
	0,00

	67.
	65
	495
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 30
	1
	ремонт фундамента
	534,00
	м2
	8 884,00
	4 845 578,80
	4 744 056,00
	101 522,80
	0,00

	67.
	65
	494
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 30
	1
	ремонт подвального помещения
	524,00
	м2
	6 123,00
	3 277 112,87
	3 208 452,00
	68 660,87
	0,00

	68.
	70
	549
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 32
	1
	ремонт фундамента
	520,00
	м2
	8 884,00
	4 718 541,15
	4 619 680,00
	98 861,15
	0,00

	68.
	70
	550
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 32
	1
	ремонт фасада
	813,00
	м2
	7 541,00
	6 262 032,83
	6 130 833,00
	131 199,83
	0,00

	68.
	70
	547
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 32
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	288,00
	пм
	5 052,00
	1 486 112,49
	1 454 976,00
	31 136,49
	0,00

	68.
	70
	548
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 32
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	422,00
	пм
	5 546,00
	2 390 496,82
	2 340 412,00
	50 084,82
	0,00

	68.
	70
	545
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 32
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	337,00
	пм 
	2 060,00
	709 076,31
	694 220,00
	14 856,31
	0,00

	68.
	70
	544
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 32
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	336,00
	пм
	4 549,00
	1 561 173,13
	1 528 464,00
	32 709,13
	0,00

	68.
	70
	543
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 32
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	347,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 119 092,45
	2 074 694,00
	44 398,45
	0,00

	69.
	74
	592
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 34
	1
	ремонт фундамента
	523,00
	м2
	8 884,00
	4 745 763,50
	4 646 332,00
	99 431,50
	0,00

	69.
	74
	588
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 34
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	327,00
	пм 
	2 060,00
	688 035,47
	673 620,00
	14 415,47
	0,00

	69.
	74
	586
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 34
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	366,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 207 373,08
	2 161 125,00
	46 248,08
	0,00

	69.
	74
	587
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 34
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	328,00
	пм
	4 549,00
	1 524 002,34
	1 492 072,00
	31 930,34
	0,00

	69.
	74
	585
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 34
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	355,00
	пм 
	7 186,00
	2 605 622,04
	2 551 030,00
	54 592,04
	0,00

	69.
	74
	591
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 34
	1
	ремонт фасада
	815,00
	м2
	7 541,00
	6 277 437,58
	6 145 915,00
	131 522,58
	0,00

	69.
	74
	589
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 34
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	300,00
	пм
	5 052,00
	1 548 033,84
	1 515 600,00
	32 433,84
	0,00

	69.
	74
	590
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 34
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	433,00
	пм
	5 546,00
	2 452 808,35
	2 401 418,00
	51 390,35
	0,00

	70.
	80
	624
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 36
	2
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	310,00
	пм
	5 052,00
	1 599 634,97
	1 566 120,00
	33 514,97
	0,00

	71.
	1624
	16004
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 38
	1
	ремонт фасада
	713,00
	м2
	7 541,00
	5 491 795,09
	5 376 733,00
	115 062,09
	0,00

	71.
	1624
	16002
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 38
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	412,00
	пм
	5 546,00
	2 333 849,97
	2 284 952,00
	48 897,97
	0,00

	71.
	1624
	16001
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 38
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	270,00
	пм
	5 052,00
	1 393 230,46
	1 364 040,00
	29 190,46
	0,00

	71.
	1624
	16003
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 38
	1
	ремонт подвального помещения
	510,00
	м2
	6 123,00
	3 189 556,42
	3 122 730,00
	66 826,42
	0,00

	72.
	83
	669
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 42
	3
	ремонт фундамента
	714,00
	м2
	8 884,00
	6 478 919,97
	6 343 176,00
	135 743,97
	0,00

	72.
	83
	666
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 42
	3
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	400,00
	пм
	5 546,00
	2 265 873,76
	2 218 400,00
	47 473,76
	0,00

	72.
	83
	665
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 42
	3
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	260,00
	пм
	5 052,00
	1 341 629,33
	1 313 520,00
	28 109,33
	0,00

	72.
	83
	667
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 42
	3
	ремонт подвального помещения
	475,00
	м2
	6 123,00
	2 970 665,30
	2 908 425,00
	62 240,30
	0,00

	72.
	83
	668
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 42
	3
	ремонт фасада
	720,00
	м2
	7 541,00
	5 545 711,73
	5 429 520,00
	116 191,73
	0,00

	73.
	4501
	43145
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 43
	3
	ремонт крыши
	880,00
	м2
	6 526,00
	5 865 777,63
	5 742 880,00
	122 897,63
	0,00

	74.
	4521
	43389
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 43А
	3
	ремонт крыши
	987,00
	м2
	6 526,00
	6 579 002,87
	6 441 162,00
	137 840,87
	0,00

	75.
	4544
	43660
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 45
	3
	ремонт крыши
	989,00
	м2
	6 526,00
	6 592 334,18
	6 454 214,00
	138 120,18
	0,00

	76.
	90
	715
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 46
	1
	ремонт фасада
	844,00
	м2
	7 541,00
	6 500 806,53
	6 364 604,00
	136 202,53
	0,00

	77.
	4795
	46309
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 56
	4
	ремонт крыши
	987,00
	м2
	6 526,00
	6 579 002,87
	6 441 162,00
	137 840,87
	0,00

	78.
	4796
	46322
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 56а
	3
	ремонт крыши
	1010,00
	м2
	6 526,00
	6 732 312,96
	6 591 260,00
	141 052,96
	0,00

	79.
	4799
	46355
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 58а
	3
	ремонт крыши
	1204,00
	м2
	6 526,00
	8 025 450,31
	7 857 304,00
	168 146,31
	0,00

	80.
	3955
	38086
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Достоевского, д. 11
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	4 989 767,00
	6 094 501,41
	4 989 767,00
	106 781,01
	997 953,40

	80.
	3955
	38087
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Достоевского, д. 11
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	4 989 767,00
	6 094 501,41
	4 989 767,00
	106 781,01
	997 953,40

	80.
	3955
	38088
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Достоевского, д. 11
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	4 989 767,00
	6 094 501,41
	4 989 767,00
	106 781,01
	997 953,40

	80.
	3955
	38089
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Достоевского, д. 11
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	4 989 767,00
	6 094 501,41
	4 989 767,00
	106 781,01
	997 953,40

	81.
	4020
	38693
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Дунаевского, д. 5
	1
	ремонт фасада
	1620,00
	м2
	7 541,00
	12 477 851,39
	12 216 420,00
	261 431,39
	0,00

	82.
	5171
	50373
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Железнодорожная, д. 4
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	263,00
	пм
	5 052,00
	1 357 109,67
	1 328 676,00
	28 433,67
	0,00

	82.
	5171
	50374
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Железнодорожная, д. 4
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	316,00
	пм
	4 549,00
	1 468 246,16
	1 437 484,00
	30 762,16
	0,00

	82.
	5171
	50376
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Железнодорожная, д. 4
	1
	ремонт фундамента
	523,00
	м2
	8 884,00
	4 745 763,50
	4 646 332,00
	99 431,50
	0,00

	82.
	5171
	50375
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Железнодорожная, д. 4
	1
	ремонт подвального помещения
	417,00
	м2
	6 123,00
	2 607 931,43
	2 553 291,00
	54 640,43
	0,00

	83.
	3267
	32661
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 10
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	421,00
	пм 
	2 060,00
	885 819,36
	867 260,00
	18 559,36
	0,00

	83.
	3267
	32660
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 10
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	441,00
	пм 
	7 186,00
	3 236 843,16
	3 169 026,00
	67 817,16
	0,00

	83.
	3267
	32657
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 10
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	314,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	1 965 762,95
	1 924 577,00
	41 185,95
	0,00

	83.
	3267
	32659
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 10
	1
	ремонт крыши
	762,00
	м2
	6 526,00
	5 079 230,18
	4 972 812,00
	106 418,18
	0,00

	83.
	3267
	32658
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 10
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	321,00
	пм
	4 549,00
	1 491 477,90
	1 460 229,00
	31 248,90
	0,00

	84.
	2730
	27285
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 4
	1
	ремонт крыши
	810,00
	м2
	6 526,00
	5 399 181,68
	5 286 060,00
	113 121,68
	0,00

	85.
	2755
	27558
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 6
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	517,00
	пм 
	2 060,00
	1 087 811,43
	1 065 020,00
	22 791,43
	0,00

	85.
	2755
	27554
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 6
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	317,00
	пм 
	7 186,00
	2 326 710,39
	2 277 962,00
	48 748,39
	0,00

	85.
	2755
	27555
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 6
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	316,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	1 975 055,65
	1 933 675,00
	41 380,65
	0,00

	85.
	2755
	27556
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 6
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	333,00
	пм
	4 549,00
	1 547 234,08
	1 514 817,00
	32 417,08
	0,00

	85.
	2755
	27557
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 6
	1
	ремонт крыши
	750,00
	м2
	6 526,00
	4 999 242,30
	4 894 500,00
	104 742,30
	0,00

	86.
	3252
	32552
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 8
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	617,00
	пм 
	2 060,00
	1 298 219,83
	1 271 020,00
	27 199,83
	0,00

	86.
	3252
	32551
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 8
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	387,00
	пм 
	7 186,00
	2 840 495,01
	2 780 982,00
	59 513,01
	0,00

	86.
	3252
	32548
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 8
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	329,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 035 458,18
	1 992 812,00
	42 646,18
	0,00

	86.
	3252
	32549
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 8
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	320,00
	пм
	4 549,00
	1 486 831,55
	1 455 680,00
	31 151,55
	0,00

	86.
	3252
	32550
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 8
	1
	ремонт крыши
	770,00
	м2
	6 526,00
	5 132 555,43
	5 025 020,00
	107 535,43
	0,00

	87.
	4556
	43826
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 161
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	12 811 152,00
	15 647 541,05
	12 811 152,00
	274 158,65
	2 562 230,40

	87.
	4556
	43825
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 161
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	12 811 152,00
	15 647 541,05
	12 811 152,00
	274 158,65
	2 562 230,40

	88.
	4546
	43690
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 165
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	88.
	4546
	43691
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 165
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	88.
	4546
	43692
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 165
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	88.
	4546
	43693
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 165
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	88.
	4546
	43694
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 165
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	88.
	4546
	43695
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 165
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	88.
	4546
	43696
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 165
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	89.
	4480
	42898
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 180
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	89.
	4480
	42899
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 180
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	89.
	4480
	42900
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 180
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	89.
	4480
	42901
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 180
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	90.
	4382
	103267
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 183
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	90.
	4382
	41931
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 183
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	91.
	4369
	41781
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Кочубея, д. 177
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	92.
	1591
	15600
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 19
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	326,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 021 519,13
	1 979 165,00
	42 354,13
	0,00

	92.
	1591
	15601
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 19
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	315,00
	пм
	4 549,00
	1 463 599,81
	1 432 935,00
	30 664,81
	0,00

	92.
	1591
	15602
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 19
	1
	ремонт фундамента
	514,00
	м2
	8 884,00
	4 664 096,45
	4 566 376,00
	97 720,45
	0,00

	93.
	1528
	14852
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 19а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	418,00
	пм 
	2 060,00
	879 507,11
	861 080,00
	18 427,11
	0,00

	93.
	1528
	14851
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 19а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	301,00
	пм 
	7 186,00
	2 209 273,90
	2 162 986,00
	46 287,90
	0,00

	93.
	1528
	14853
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 19а
	1
	ремонт крыши
	812,00
	м2
	6 526,00
	5 412 513,00
	5 299 112,00
	113 401,00
	0,00

	94.
	1533
	14922
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 21
	1
	ремонт подвального помещения
	527,00
	м2
	6 123,00
	3 295 874,97
	3 226 821,00
	69 053,97
	0,00

	94.
	1533
	14923
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 21
	1
	ремонт фасада
	935,00
	м2
	7 541,00
	7 201 722,87
	7 050 835,00
	150 887,87
	0,00

	94.
	1533
	14921
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 21
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	419,00
	пм
	5 546,00
	2 373 502,76
	2 323 774,00
	49 728,76
	0,00

	95.
	3664
	35972
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 21а
	1
	ремонт фасада
	966,00
	м2
	7 541,00
	7 440 496,57
	7 284 606,00
	155 890,57
	0,00

	95.
	3664
	35984
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 21а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	420,00
	пм 
	2 060,00
	883 715,28
	865 200,00
	18 515,28
	0,00

	96.
	3677
	36138
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 25
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	326,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 021 519,13
	1 979 165,00
	42 354,13
	0,00

	96.
	3677
	36139
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 25
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	315,00
	пм
	4 549,00
	1 463 599,81
	1 432 935,00
	30 664,81
	0,00

	96.
	3677
	36133
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 25
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	325,00
	пм 
	7 186,00
	2 385 428,63
	2 335 450,00
	49 978,63
	0,00

	97.
	3689
	36270
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 27
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	326,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 021 519,13
	1 979 165,00
	42 354,13
	0,00

	97.
	3689
	36274
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 27
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	315,00
	пм
	4 549,00
	1 463 599,81
	1 432 935,00
	30 664,81
	0,00

	97.
	3689
	36272
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 27
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	325,00
	пм 
	7 186,00
	2 385 428,63
	2 335 450,00
	49 978,63
	0,00

	98.
	3373
	33462
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 3
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	339,00
	пм
	5 052,00
	1 749 278,24
	1 712 628,00
	36 650,24
	0,00

	98.
	3373
	33463
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 3
	1
	ремонт фундамента
	523,00
	м2
	8 884,00
	4 745 763,50
	4 646 332,00
	99 431,50
	0,00

	98.
	3373
	33461
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 3
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	366,00
	пм
	4 549,00
	1 700 563,59
	1 664 934,00
	35 629,59
	0,00

	98.
	3373
	33466
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 3
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	344,00
	пм 
	7 186,00
	2 524 884,46
	2 471 984,00
	52 900,46
	0,00

	98.
	3373
	33460
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 3
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	398,00
	пм
	5 546,00
	2 254 544,39
	2 207 308,00
	47 236,39
	0,00

	99.
	3395
	33697
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 5
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	348,00
	пм
	5 052,00
	1 795 719,25
	1 758 096,00
	37 623,25
	0,00

	99.
	3395
	33698
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 5
	1
	ремонт фундамента
	519,00
	м2
	8 884,00
	4 709 467,03
	4 610 796,00
	98 671,03
	0,00

	99.
	3395
	33696
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 5
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	345,00
	пм
	4 549,00
	1 602 990,27
	1 569 405,00
	33 585,27
	0,00

	100.
	3462
	34330
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 9
	1
	ремонт фундамента
	529,00
	м2
	8 884,00
	4 800 208,21
	4 699 636,00
	100 572,21
	0,00

	100.
	3462
	34329
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 9
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	369,00
	пм
	5 052,00
	1 904 081,62
	1 864 188,00
	39 893,62
	0,00

	101.
	428
	2798
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 2
	1
	ремонт фундамента
	527,00
	м2
	8 884,00
	4 782 059,98
	4 681 868,00
	100 191,98
	0,00

	102.
	10518
	85701
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 2а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	314,00
	пм
	4 549,00
	1 458 953,46
	1 428 386,00
	30 567,46
	0,00

	102.
	10518
	85700
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 2а
	1
	ремонт фундамента
	517,00
	м2
	8 884,00
	4 691 318,80
	4 593 028,00
	98 290,80
	0,00

	102.
	10518
	85697
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 2а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	391,00
	пм
	5 546,00
	2 214 891,60
	2 168 486,00
	46 405,60
	0,00

	102.
	10518
	85699
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 2а
	1
	ремонт фасада
	827,00
	м2
	7 541,00
	6 369 866,11
	6 236 407,00
	133 459,11
	0,00

	102.
	10518
	85698
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 2а
	1
	ремонт подвального помещения
	413,00
	м2
	6 123,00
	2 582 915,30
	2 528 799,00
	54 116,30
	0,00

	103.
	430
	2821
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 6
	1
	ремонт фундамента
	521,00
	м2
	8 884,00
	4 727 615,27
	4 628 564,00
	99 051,27
	0,00

	103.
	430
	2827
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 6
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	392,00
	пм
	5 546,00
	2 220 556,28
	2 174 032,00
	46 524,28
	0,00

	103.
	430
	2824
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 6
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	409,00
	пм 
	7 186,00
	3 001 970,18
	2 939 074,00
	62 896,18
	0,00

	104.
	3703
	36393
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 8
	1
	ремонт подвального помещения
	517,00
	м2
	6 123,00
	3 233 334,65
	3 165 591,00
	67 743,65
	0,00

	104.
	3703
	36391
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 8
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	289,00
	пм
	5 052,00
	1 491 272,60
	1 460 028,00
	31 244,60
	0,00

	104.
	3703
	36395
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 8
	1
	ремонт фундамента
	544,00
	м2
	8 884,00
	4 936 319,97
	4 832 896,00
	103 423,97
	0,00

	104.
	3703
	36392
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 8
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	396,00
	пм
	5 546,00
	2 243 215,02
	2 196 216,00
	46 999,02
	0,00

	104.
	3703
	36394
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 8
	1
	ремонт фасада
	856,00
	м2
	7 541,00
	6 593 235,05
	6 455 096,00
	138 139,05
	0,00

	105.
	2381
	23901
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 10
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	310,00
	пм 
	2 060,00
	652 266,04
	638 600,00
	13 666,04
	0,00

	105.
	2381
	23900
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 10
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	299,00
	пм 
	7 186,00
	2 194 594,34
	2 148 614,00
	45 980,34
	0,00

	105.
	2381
	23905
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 10
	1
	ремонт крыши
	712,00
	м2
	6 526,00
	4 745 947,36
	4 646 512,00
	99 435,36
	0,00

	106.
	2379
	23887
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 8
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	305,00
	пм 
	2 060,00
	641 745,62
	628 300,00
	13 445,62
	0,00

	106.
	2379
	23886
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 8
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	277,00
	пм 
	7 186,00
	2 033 119,17
	1 990 522,00
	42 597,17
	0,00

	106.
	2379
	23892
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 8
	1
	ремонт крыши
	710,00
	м2
	6 526,00
	4 732 616,04
	4 633 460,00
	99 156,04
	0,00

	107.
	2383
	23931
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 24
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	237,00
	пм
	5 052,00
	1 222 946,73
	1 197 324,00
	25 622,73
	0,00

	108.
	2384
	23945
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 26
	1
	ремонт фундамента
	488,00
	м2
	8 884,00
	4 428 169,39
	4 335 392,00
	92 777,39
	0,00

	108.
	2384
	23944
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 26
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	297,00
	пм
	5 052,00
	1 532 553,50
	1 500 444,00
	32 109,50
	0,00

	108.
	2384
	23943
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 26
	1
	ремонт фасада
	957,00
	м2
	7 541,00
	7 371 175,17
	7 216 737,00
	154 438,17
	0,00

	109.
	2400
	24154
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 1/9
	1
	ремонт крыши
	779,00
	м2
	6 526,00
	5 192 546,34
	5 083 754,00
	108 792,34
	0,00

	109.
	2400
	24153
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 1/9
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	512,00
	пм 
	2 060,00
	1 077 291,01
	1 054 720,00
	22 571,01
	0,00

	109.
	2400
	24152
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 1/9
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	387,00
	пм 
	7 186,00
	2 840 495,01
	2 780 982,00
	59 513,01
	0,00

	110.
	104
	765
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 19
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	366,00
	пм 
	7 186,00
	2 686 359,63
	2 630 076,00
	56 283,63
	0,00

	110.
	104
	766
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 19
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	355,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 021 519,13
	1 979 165,00
	42 354,13
	0,00

	110.
	104
	767
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 19
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	351,00
	пм
	4 549,00
	1 630 868,36
	1 596 699,00
	34 169,36
	0,00

	110.
	104
	23715
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 19
	1
	ремонт крыши
	989,00
	м2
	6 526,00
	6 592 334,18
	6 454 214,00
	138 120,18
	0,00

	111.
	123
	989
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 19а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	401,00
	пм
	5 546,00
	2 271 538,44
	2 223 946,00
	47 592,44
	0,00

	111.
	123
	990
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 19а
	1
	ремонт подвального помещения
	520,00
	м2
	6 123,00
	3 252 096,74
	3 183 960,00
	68 136,74
	0,00

	111.
	123
	988
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 19а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	298,00
	пм
	5 052,00
	1 537 713,61
	1 505 496,00
	32 217,61
	0,00

	112.
	2407
	24271
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 13
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	412,00
	пм 
	2 060,00
	866 882,61
	848 720,00
	18 162,61
	0,00

	112.
	2407
	24270
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 13
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	355,00
	пм 
	7 186,00
	2 605 622,04
	2 551 030,00
	54 592,04
	0,00

	113.
	2402
	24199
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 5
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	410,00
	пм 
	2 060,00
	862 674,44
	844 600,00
	18 074,44
	0,00

	113.
	2402
	24197
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 5
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	358,00
	пм 
	7 186,00
	2 627 641,38
	2 572 588,00
	55 053,38
	0,00

	113.
	2402
	24198
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 5
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	326,00
	пм./шт
	4549/496191
	2 021 519,13
	1 979 165,00
	42 354,13
	0,00

	113.
	2402
	24202
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 5
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	351,00
	пм
	4 549,00
	1 630 868,36
	1 596 699,00
	34 169,36
	0,00

	114.
	2404
	24234
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 9
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	425,00
	пм 
	2 060,00
	894 235,70
	875 500,00
	18 735,70
	0,00

	114.
	2404
	24232
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 9
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	359,00
	пм 
	7 186,00
	2 634 981,16
	2 579 774,00
	55 207,16
	0,00

	114.
	2404
	24233
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 9
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	326,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 021 519,13
	1 979 165,00
	42 354,13
	0,00

	114.
	2404
	24237
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 9
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	357,00
	пм
	4 549,00
	1 658 746,45
	1 623 993,00
	34 753,45
	0,00

	115.
	2871
	28739
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Матросова, д. 151а
	5
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	421,00
	пм 
	7 186,00
	3 090 047,55
	3 025 306,00
	64 741,55
	0,00

	116.
	2364
	23715
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Матросова, д. 153а
	1
	ремонт крыши
	989,00
	м2
	6 526,00
	6 592 334,18
	6 454 214,00
	138 120,18
	0,00

	117.
	2367
	23757
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Матросова, д. 155а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	341,00
	пм 
	7 186,00
	2 502 865,12
	2 450 426,00
	52 439,12
	0,00

	118.
	2102
	20854
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Маяковского, д. 12
	1
	ремонт фундамента
	350,00
	м2
	8 884,00
	3 175 941,16
	3 109 400,00
	66 541,16
	0,00

	119.
	2861
	28654
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Маяковского, д. 14а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	755,00
	пм 
	2 060,00
	1 588 583,42
	1 555 300,00
	33 283,42
	0,00

	119.
	2861
	28653
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Маяковского, д. 14а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	425,00
	пм 
	7 186,00
	3 119 406,67
	3 054 050,00
	65 356,67
	0,00

	120.
	2135
	21233
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Маяковского, д. 16
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	744,00
	пм 
	2 060,00
	1 565 438,50
	1 532 640,00
	32 798,50
	0,00

	120.
	2135
	21232
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Маяковского, д. 16
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	410,00
	пм 
	7 186,00
	3 009 309,96
	2 946 260,00
	63 049,96
	0,00

	120.
	2135
	21234
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Маяковского, д. 16
	1
	ремонт крыши
	1010,00
	м2
	6 526,00
	6 732 312,96
	6 591 260,00
	141 052,96
	0,00

	121.
	2086
	20682
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 2
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	355,00
	пм 
	7 186,00
	2 605 622,04
	2 551 030,00
	54 592,04
	0,00

	121.
	2086
	20684
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 2
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	354,00
	пм
	5 052,00
	1 826 679,93
	1 788 408,00
	38 271,93
	0,00

	122.
	2095
	20779
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 6
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	377,00
	пм 
	7 186,00
	2 767 097,21
	2 709 122,00
	57 975,21
	0,00

	122.
	2095
	20780
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 6
	1
	ремонт фундамента
	551,00
	м2
	8 884,00
	4 999 838,80
	4 895 084,00
	104 754,80
	0,00

	123.
	453
	3099
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 4
	1
	ремонт фасада
	887,00
	м2
	7 541,00
	6 832 008,75
	6 688 867,00
	143 141,75
	0,00

	123.
	453
	3098
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 4
	1
	ремонт подвального помещения
	544,00
	м2
	6 123,00
	3 402 193,52
	3 330 912,00
	71 281,52
	0,00

	123.
	453
	3096
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 4
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	844,00
	пм 
	2 060,00
	1 775 846,90
	1 738 640,00
	37 206,90
	0,00

	123.
	453
	3095
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 4
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	502,00
	м2
	7 186,00
	3 684 569,76
	3 607 372,00
	77 197,76
	0,00

	123.
	453
	3100
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 4
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	544,00
	пм
	5 052,00
	2 807 101,36
	2 748 288,00
	58 813,36
	0,00

	124.
	439
	2915
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Матросова, д. 165а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	842,00
	пм
	2 060,00
	1 771 638,73
	1 734 520,00
	37 118,73
	0,00

	124.
	439
	2916
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Матросова, д. 165а
	1
	ремонт крыши
	897,00
	м2
	6 526,00
	5 979 093,79
	5 853 822,00
	125 271,79
	0,00

	125.
	437
	2896
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1
	1
	ремонт крыши
	998,00
	м2
	6 526,00
	6 652 325,09
	6 512 948,00
	139 377,09
	0,00

	125.
	437
	2890
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	442,00
	пм
	2 060,00
	930 005,13
	910 520,00
	19 485,13
	0,00

	125.
	437
	2889
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	324,00
	пм
	7 186,00
	2 378 088,85
	2 328 264,00
	49 824,85
	0,00

	126.
	1777
	17561
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1в
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	337,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 072 628,97
	2 029 204,00
	43 424,97
	0,00

	127.
	1773
	17515
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1б
	1
	ремонт фундамента
	487,00
	м2
	8 884,00
	4 419 095,27
	4 326 508,00
	92 587,27
	0,00

	127.
	1773
	17519
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1б
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	348,00
	пм
	7 186,00
	2 554 243,58
	2 500 728,00
	53 515,58
	0,00

	127.
	1773
	17514
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1б
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	355,00
	пм
	5 052,00
	1 831 840,04
	1 793 460,00
	38 380,04
	0,00

	127.
	1773
	17525
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1б
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	339,00
	пм
	4 549,00
	1 575 112,18
	1 542 111,00
	33 001,18
	0,00

	127.
	1773
	17524
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1б
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	331,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 067 982,62
	2 024 655,00
	43 327,62
	0,00

	128.
	1652
	16321
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1а
	1
	ремонт фасада
	980,00
	м2
	7 541,00
	7 548 329,85
	7 390 180,00
	158 149,85
	0,00

	128.
	1652
	16318
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	417,00
	пм
	5 546,00
	2 362 173,39
	2 312 682,00
	49 491,39
	0,00

	128.
	1652
	16320
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1а
	1
	ремонт подвального помещения
	584,00
	м2
	6 123,00
	3 652 354,80
	3 575 832,00
	76 522,80
	0,00

	128.
	1652
	16317
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	326,00
	пм./шт
	4549/496191
	2 021 519,13
	1 979 165,00
	42 354,13
	0,00

	128.
	1652
	16319
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	329,00
	пм
	4 549,00
	1 528 648,69
	1 496 621,00
	32 027,69
	0,00

	128.
	1652
	16316
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	366,00
	пм
	5 052,00
	1 888 601,28
	1 849 032,00
	39 569,28
	0,00

	129.
	2081
	20623
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 1
	1
	ремонт подвального помещения
	530,00
	м2
	6 123,00
	3 314 637,07
	3 245 190,00
	69 447,07
	0,00

	129.
	2081
	20624
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 1
	1
	ремонт фундамента
	479,00
	м2
	8 884,00
	4 346 502,33
	4 255 436,00
	91 066,33
	0,00

	129.
	2081
	20622
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 1
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	369,00
	пм
	5 052,00
	1 904 081,62
	1 864 188,00
	39 893,62
	0,00

	129.
	2081
	20615
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 1
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	310,00
	пм 
	7 186,00
	2 275 331,92
	2 227 660,00
	47 671,92
	0,00

	129.
	2081
	20617
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 1
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	390,00
	пм
	5 546,00
	2 209 226,92
	2 162 940,00
	46 286,92
	0,00

	129.
	2081
	20616
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 1
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	334,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 058 689,92
	2 015 557,00
	43 132,92
	0,00

	129.
	2081
	20618
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 1
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	378,00
	пм
	4 549,00
	1 756 319,77
	1 719 522,00
	36 797,77
	0,00

	130.
	2098
	20805
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Маяковского, д. 10
	1
	ремонт фундамента
	451,00
	м2
	8 884,00
	4 092 427,04
	4 006 684,00
	85 743,04
	0,00

	130.
	2098
	20812
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Маяковского, д. 10
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	258,00
	пм
	5 052,00
	1 331 309,10
	1 303 416,00
	27 893,10
	0,00

	130.
	2098
	20809
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Маяковского, д. 10
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	424,00
	пм 
	7 186,00
	3 112 066,89
	3 046 864,00
	65 202,89
	0,00

	130.
	2098
	20801
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Маяковского, д. 10
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	366,00
	пм
	4 549,00
	1 700 563,59
	1 664 934,00
	35 629,59
	0,00

	130.
	2098
	20799
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Маяковского, д. 10
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	377,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 258 482,91
	2 211 164,00
	47 318,91
	0,00

	131.
	2394
	24060
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 1
	1
	ремонт крыши
	1115,00
	м2
	6 526,00
	7 432 206,89
	7 276 490,00
	155 716,89
	0,00

	131.
	2394
	24056
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 1
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	610,00
	пм 
	7 186,00
	4 477 266,04
	4 383 460,00
	93 806,04
	0,00

	131.
	2394
	24059
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 1
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	612,00
	пм 
	2 060,00
	1 287 699,41
	1 260 720,00
	26 979,41
	0,00

	131.
	2394
	24057
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 1
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	355,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 156 263,24
	2 111 086,00
	45 177,24
	0,00

	131.
	2394
	24058
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 1
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	365,00
	пм
	4 549,00
	1 695 917,24
	1 660 385,00
	35 532,24
	0,00

	132.
	128
	1042
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 10
	1
	ремонт подвального помещения
	413,00
	м2
	6 123,00
	2 582 915,30
	2 528 799,00
	54 116,30
	0,00

	133.
	146
	1195
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 14
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	376,00
	пм
	5 052,00
	1 940 202,41
	1 899 552,00
	40 650,41
	0,00

	133.
	146
	1196
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 14
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	420,00
	пм
	5 546,00
	2 379 167,45
	2 329 320,00
	49 847,45
	0,00

	133.
	146
	1198
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 14
	1
	ремонт фасада
	946,00
	м2
	7 541,00
	7 286 449,02
	7 133 786,00
	152 663,02
	0,00

	133.
	146
	1197
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 14
	1
	ремонт подвального помещения
	515,00
	м2
	6 123,00
	3 220 826,58
	3 153 345,00
	67 481,58
	0,00

	134.
	5290
	51670
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 15
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	387,00
	пм
	5 052,00
	1 996 963,65
	1 955 124,00
	41 839,65
	0,00

	134.
	5290
	51671
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 15
	1
	ремонт фундамента
	533,00
	м2
	8 884,00
	4 836 504,68
	4 735 172,00
	101 332,68
	0,00

	135.
	5296
	51732
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 17
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	397,00
	пм
	5 052,00
	2 048 564,78
	2 005 644,00
	42 920,78
	0,00

	135.
	5296
	51733
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 17
	1
	ремонт фундамента
	543,00
	м2
	8 884,00
	4 927 245,86
	4 824 012,00
	103 233,86
	0,00

	135.
	5296
	51731
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 17
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	650,00
	пм 
	7 186,00
	4 770 857,26
	4 670 900,00
	99 957,26
	0,00

	136.
	1814
	17902
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 18
	2
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	437,00
	пм
	5 052,00
	2 254 969,29
	2 207 724,00
	47 245,29
	0,00

	136.
	1814
	17903
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 18
	2
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	425,00
	пм
	5 546,00
	2 407 490,87
	2 357 050,00
	50 440,87
	0,00

	136.
	1814
	17905
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 18
	2
	ремонт фасада
	977,00
	м2
	7 541,00
	7 525 222,72
	7 367 557,00
	157 665,72
	0,00

	136.
	1814
	17906
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 18
	2
	ремонт фундамента
	541,00
	м2
	8 884,00
	4 909 097,62
	4 806 244,00
	102 853,62
	0,00

	136.
	1814
	17904
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 18
	2
	ремонт подвального помещения
	480,00
	м2
	6 123,00
	3 001 935,46
	2 939 040,00
	62 895,46
	0,00

	137.
	2915
	29126
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Менделеева, д. 18а
	5
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	537,00
	пм
	5 052,00
	2 770 980,57
	2 712 924,00
	58 056,57
	0,00

	137.
	2915
	29127
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Менделеева, д. 18а
	5
	ремонт фундамента
	544,00
	м2
	8 884,00
	4 936 319,97
	4 832 896,00
	103 423,97
	0,00

	138.
	5300
	51757
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 19
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	347,00
	пм
	5 052,00
	1 790 559,14
	1 753 044,00
	37 515,14
	0,00

	138.
	5300
	51758
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 19
	1
	ремонт фундамента
	326,00
	м2
	8 884,00
	2 958 162,34
	2 896 184,00
	61 978,34
	0,00

	139.
	148
	1218
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 20
	2
	ремонт подвального помещения
	470,00
	м2
	6 123,00
	2 939 395,13
	2 877 810,00
	61 585,13
	0,00

	140.
	5301
	51773
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 21
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	310,00
	пм 
	7 186,00
	2 275 331,92
	2 227 660,00
	47 671,92
	0,00

	140.
	5301
	51775
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 21
	1
	ремонт фундамента
	578,00
	м2
	8 884,00
	5 244 839,97
	5 134 952,00
	109 887,97
	0,00

	140.
	5301
	51774
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 21
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	379,00
	пм
	5 052,00
	1 955 682,75
	1 914 708,00
	40 974,75
	0,00

	141.
	151
	1257
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 22
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	359,00
	пм
	5 052,00
	1 852 480,50
	1 813 668,00
	38 812,50
	0,00

	141.
	151
	1260
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 22
	1
	ремонт фундамента
	574,00
	м2
	8 884,00
	5 208 543,50
	5 099 416,00
	109 127,50
	0,00

	141.
	151
	1259
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 22
	1
	ремонт фасада
	744,00
	м2
	7 541,00
	5 730 568,79
	5 610 504,00
	120 064,79
	0,00

	141.
	151
	1258
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 22
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	430,00
	пм
	5 546,00
	2 435 814,29
	2 384 780,00
	51 034,29
	0,00

	142.
	5305
	51826
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 23
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	347,00
	пм
	5 052,00
	1 790 559,14
	1 753 044,00
	37 515,14
	0,00

	142.
	5305
	51827
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 23
	1
	ремонт фундамента
	537,00
	м2
	8 884,00
	4 872 801,15
	4 770 708,00
	102 093,15
	0,00

	142.
	5305
	51833
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 23
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	780,00
	пм 
	2 060,00
	1 641 185,52
	1 606 800,00
	34 385,52
	0,00

	142.
	5305
	51831
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 23
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	322,00
	пм 
	7 186,00
	2 363 409,29
	2 313 892,00
	49 517,29
	0,00

	143.
	5310
	51889
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 24
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	521,00
	пм
	5 546,00
	2 951 300,57
	2 889 466,00
	61 834,57
	0,00

	143.
	5310
	51888
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 24
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	240,00
	пм
	5 052,00
	1 238 427,07
	1 212 480,00
	25 947,07
	0,00

	143.
	5310
	51892
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 24
	1
	ремонт фундамента
	541,00
	м2
	8 884,00
	4 909 097,62
	4 806 244,00
	102 853,62
	0,00

	143.
	5310
	51890
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 24
	1
	ремонт подвального помещения
	479,00
	м2
	6 123,00
	2 995 681,42
	2 932 917,00
	62 764,42
	0,00

	143.
	5310
	51883
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 24
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	424,00
	пм 
	7 186,00
	3 112 066,89
	3 046 864,00
	65 202,89
	0,00

	143.
	5310
	51885
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 24
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	366,00
	пм
	4 549,00
	1 700 563,59
	1 664 934,00
	35 629,59
	0,00

	143.
	5310
	51884
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 24
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	377,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 258 482,91
	2 211 164,00
	47 318,91
	0,00

	143.
	5310
	51891
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 24
	1
	ремонт фасада
	844,00
	м2
	7 541,00
	6 500 806,53
	6 364 604,00
	136 202,53
	0,00

	144.
	5316
	51972
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 26
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	453,00
	пм 
	7 186,00
	3 324 920,52
	3 255 258,00
	69 662,52
	0,00

	144.
	5316
	51967
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 26
	1
	ремонт фундамента
	571,00
	м2
	8 884,00
	5 181 321,15
	5 072 764,00
	108 557,15
	0,00

	144.
	5316
	51966
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 26
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	443,00
	пм
	5 052,00
	2 285 929,97
	2 238 036,00
	47 893,97
	0,00

	145.
	5320
	52022
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 27
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	438,00
	пм 
	2 060,00
	921 588,79
	902 280,00
	19 308,79
	0,00

	145.
	5320
	52012
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 27
	1
	ремонт крыши
	913,00
	м2
	6 526,00
	6 085 744,29
	5 958 238,00
	127 506,29
	0,00

	145.
	5320
	52014
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 27
	1
	ремонт фасада
	910,00
	м2
	7 541,00
	7 009 163,43
	6 862 310,00
	146 853,43
	0,00

	145.
	5320
	52010
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 27
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	318,00
	м2
	5 052,00
	1 640 915,87
	1 606 536,00
	34 379,87
	0,00

	145.
	5320
	52015
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 27
	1
	ремонт фундамента
	447,00
	м2
	8 884,00
	4 056 130,57
	3 971 148,00
	84 982,57
	0,00

	145.
	5320
	52013
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 27
	1
	ремонт подвального помещения
	579,00
	м2
	6 123,00
	3 621 084,64
	3 545 217,00
	75 867,64
	0,00

	145.
	5320
	52011
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 27
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	428,00
	пм
	5 546,00
	2 424 484,92
	2 373 688,00
	50 796,92
	0,00

	145.
	5320
	52023
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 27
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	366,00
	пм 
	7 186,00
	2 686 359,63
	2 630 076,00
	56 283,63
	0,00

	146.
	2058
	20379
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 29
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	426,00
	м2
	5 052,00
	2 198 208,05
	2 152 152,00
	46 056,05
	0,00

	146.
	2058
	20380
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 29
	1
	ремонт фундамента
	581,00
	м2
	8 884,00
	5 272 062,33
	5 161 604,00
	110 458,33
	0,00

	147.
	2395
	24081
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 3
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	413,00
	пм
	5 546,00
	2 339 514,66
	2 290 498,00
	49 016,66
	0,00

	147.
	2395
	24080
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 3
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	316,00
	м2
	5 052,00
	1 630 595,64
	1 596 432,00
	34 163,64
	0,00

	148.
	2064
	20447
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 30
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	980,00
	пм
	5 546,00
	5 551 390,71
	5 435 080,00
	116 310,71
	0,00

	148.
	2064
	20438
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 30
	1
	ремонт фундамента
	597,00
	м2
	8 884,00
	5 417 248,21
	5 303 748,00
	113 500,21
	0,00

	148.
	2064
	20437
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 30
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	417,00
	м2
	5 052,00
	2 151 767,04
	2 106 684,00
	45 083,04
	0,00

	148.
	2064
	20435
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 30
	1
	ремонт подвального помещения
	588,00
	м2
	6 123,00
	3 677 370,93
	3 600 324,00
	77 046,93
	0,00

	148.
	2064
	20432
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 30
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	370,00
	пм
	4 549,00
	1 719 148,98
	1 683 130,00
	36 018,98
	0,00

	148.
	2064
	20446
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 30
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	377,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 258 482,91
	2 211 164,00
	47 318,91
	0,00

	148.
	2064
	20431
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 30
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	455,00
	пм 
	7 186,00
	3 339 600,08
	3 269 630,00
	69 970,08
	0,00

	149.
	2075
	20559
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 32
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	547,00
	пм
	5 546,00
	3 098 582,37
	3 033 662,00
	64 920,37
	0,00

	149.
	2075
	20561
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 32
	1
	ремонт фасада
	964,00
	м2
	7 541,00
	7 425 091,81
	7 269 524,00
	155 567,81
	0,00

	149.
	2075
	20560
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 32
	1
	ремонт подвального помещения
	601,00
	м2
	6 123,00
	3 758 673,35
	3 679 923,00
	78 750,35
	0,00

	149.
	2075
	20558
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 32
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	467,00
	м2
	5 052,00
	2 409 772,68
	2 359 284,00
	50 488,68
	0,00

	150.
	2077
	20589
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 33
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	377,00
	м2
	5 052,00
	1 945 362,53
	1 904 604,00
	40 758,53
	0,00

	150.
	2077
	20590
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 33
	1
	ремонт фундамента
	519,00
	м2
	8 884,00
	4 709 467,03
	4 610 796,00
	98 671,03
	0,00

	151.
	1543
	15040
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 34
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	443,00
	пм
	7 186,00
	3 251 522,72
	3 183 398,00
	68 124,72
	0,00

	151.
	1543
	15035
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 34
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	501,00
	пм
	5 546,00
	2 838 006,88
	2 778 546,00
	59 460,88
	0,00

	151.
	1543
	15037
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 34
	1
	ремонт фасада
	987,00
	м2
	7 541,00
	7 602 246,49
	7 442 967,00
	159 279,49
	0,00

	151.
	1543
	15034
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 34
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	355,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 156 263,24
	2 111 086,00
	45 177,24
	0,00

	151.
	1543
	15038
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 34
	1
	ремонт фундамента
	710,00
	м2
	8 884,00
	6 442 623,50
	6 307 640,00
	134 983,50
	0,00

	151.
	1543
	15036
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 34
	1
	ремонт подвального помещения
	610,00
	м2
	6 123,00
	3 814 959,64
	3 735 030,00
	79 929,64
	0,00

	151.
	1543
	15039
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 34
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	427,00
	м2
	5 052,00
	2 203 368,17
	2 157 204,00
	46 164,17
	0,00

	152.
	2326
	23311
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 35
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	424,00
	пм 
	7 186,00
	3 112 066,89
	3 046 864,00
	65 202,89
	0,00

	152.
	2326
	23313
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 35
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	366,00
	пм
	4 549,00
	1 700 563,59
	1 664 934,00
	35 629,59
	0,00

	152.
	2326
	23312
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 35
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	377,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 258 482,91
	2 211 164,00
	47 318,91
	0,00

	152.
	2326
	23314
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 35
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	420,00
	пм
	2 060,00
	883 715,28
	865 200,00
	18 515,28
	0,00

	153.
	2333
	23405
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 38
	1
	ремонт фундамента
	643,00
	м2
	8 884,00
	5 834 657,62
	5 712 412,00
	122 245,62
	0,00

	153.
	2333
	23403
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 38
	1
	ремонт подвального помещения
	510,00
	м2
	6 123,00
	3 189 556,42
	3 122 730,00
	66 826,42
	0,00

	153.
	2333
	23402
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 38
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	410,00
	м2
	5 052,00
	2 115 646,25
	2 071 320,00
	44 326,25
	0,00

	153.
	2333
	23404
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 38
	1
	ремонт фасада
	971,00
	м2
	7 541,00
	7 479 008,46
	7 322 311,00
	156 697,46
	0,00

	154.
	447
	3020
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 40
	1
	ремонт фундамента
	597,00
	м2
	8 884,00
	5 417 248,21
	5 303 748,00
	113 500,21
	0,00

	155.
	448
	3036
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 42
	1
	ремонт фундамента
	571,00
	м2
	8 884,00
	5 181 321,15
	5 072 764,00
	108 557,15
	0,00

	156.
	2419
	24453
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 50
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	431,00
	пм
	5 546,00
	2 441 478,98
	2 390 326,00
	51 152,98
	0,00

	157.
	4010
	38580
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 54
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	359,00
	пм
	5 052,00
	1 852 480,50
	1 813 668,00
	38 812,50
	0,00

	157.
	4010
	38584
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 54
	1
	ремонт фундамента
	564,00
	м2
	8 884,00
	5 117 802,33
	5 010 576,00
	107 226,33
	0,00

	157.
	4010
	38583
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 54
	1
	ремонт фасада
	844,00
	м2
	7 541,00
	6 500 806,53
	6 364 604,00
	136 202,53
	0,00

	157.
	4010
	38581
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 54
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	415,00
	пм
	5 546,00
	2 350 844,03
	2 301 590,00
	49 254,03
	0,00

	157.
	4010
	38582
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 54
	1
	ремонт подвального помещения
	512,00
	м2
	6 123,00
	3 202 064,49
	3 134 976,00
	67 088,49
	0,00

	157.
	4010
	38575
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 54
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	424,00
	пм 
	7 186,00
	3 112 066,89
	3 046 864,00
	65 202,89
	0,00

	157.
	4010
	38577
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 54
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	366,00
	пм
	4 549,00
	1 700 563,59
	1 664 934,00
	35 629,59
	0,00

	157.
	4010
	38576
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 54
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	377,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 258 482,91
	2 211 164,00
	47 318,91
	0,00

	157.
	4010
	38578
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 54
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	420,00
	пм
	2 060,00
	883 715,28
	865 200,00
	18 515,28
	0,00

	158.
	2424
	24509
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 56
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	370,00
	пм
	5 052,00
	1 909 241,74
	1 869 240,00
	40 001,74
	0,00

	158.
	2424
	24513
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 56
	1
	ремонт фундамента
	577,00
	м2
	8 884,00
	5 235 765,86
	5 126 068,00
	109 697,86
	0,00

	158
	2424
	24512
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 56
	1
	ремонт фасада
	890,00
	м2
	7 541,00
	6 855 115,89
	6 711 490,00
	143 625,89
	0,00

	158.
	2424
	24510
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 56
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	510,00
	пм
	5 546,00
	2 888 989,04
	2 828 460,00
	60 529,04
	0,00

	158.
	2424
	24511
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 56
	1
	ремонт подвального помещения
	513,00
	м2
	6 123,00
	3 208 318,52
	3 141 099,00
	67 219,52
	0,00

	158.
	2424
	24505
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 56
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	346,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 114 446,10
	2 070 145,00
	44 301,10
	0,00

	158.
	2424
	24506
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 56
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	357,00
	пм
	4 549,00
	1 658 746,45
	1 623 993,00
	34 753,45
	0,00

	159.
	2433
	24612
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 58
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	390,00
	пм
	5 052,00
	2 012 443,99
	1 970 280,00
	42 163,99
	0,00

	159.
	2433
	24616
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 58
	1
	ремонт фундамента
	570,00
	м2
	8 884,00
	5 172 247,03
	5 063 880,00
	108 367,03
	0,00

	159.
	2433
	24615
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 58
	1
	ремонт фасада
	871,00
	м2
	7 541,00
	6 708 770,72
	6 568 211,00
	140 559,72
	0,00

	159.
	2433
	24613
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 58
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	500,00
	пм
	5 546,00
	2 832 342,20
	2 773 000,00
	59 342,20
	0,00

	159.
	2433
	24614
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 58
	1
	ремонт подвального помещения
	497,00
	м2
	6 123,00
	3 108 254,00
	3 043 131,00
	65 123,00
	0,00

	160.
	2437
	24666
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 60
	1
	ремонт фундамента
	547,00
	м2
	8 884,00
	4 963 542,33
	4 859 548,00
	103 994,33
	0,00

	160.
	2437
	24658
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 60
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	424,00
	пм 
	7 186,00
	3 112 066,89
	3 046 864,00
	65 202,89
	0,00

	160.
	2437
	24661
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 60
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	366,00
	пм
	4 549,00
	1 700 563,59
	1 664 934,00
	35 629,59
	0,00

	160.
	2437
	24659
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 60
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	377,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 258 482,91
	2 211 164,00
	47 318,91
	0,00

	160.
	2437
	24662
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 60
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	420,00
	пм
	2 060,00
	883 715,28
	865 200,00
	18 515,28
	0,00

	160.
	2437
	24657
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 60
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	370,00
	пм
	5 052,00
	1 909 241,74
	1 869 240,00
	40 001,74
	0,00

	160.
	2437
	24665
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 60
	1
	ремонт фасада
	890,00
	м2
	7 541,00
	6 855 115,89
	6 711 490,00
	143 625,89
	0,00

	160.
	2437
	24660
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 60
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	515,00
	пм
	5 546,00
	2 917 312,47
	2 856 190,00
	61 122,47
	0,00

	160.
	2437
	24664
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 60
	1
	ремонт подвального помещения
	522,00
	м2
	6 123,00
	3 264 604,81
	3 196 206,00
	68 398,81
	0,00

	161.
	2440
	24692
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 65
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	444,00
	пм 
	7 186,00
	3 258 862,50
	3 190 584,00
	68 278,50
	0,00

	161.
	2440
	24693
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 65
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	357,00
	пм
	4 549,00
	1 658 746,45
	1 623 993,00
	34 753,45
	0,00

	161.
	2440
	24696
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 65
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	397,00
	пм
	5 052,00
	2 048 564,78
	2 005 644,00
	42 920,78
	0,00

	161.
	2440
	24700
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 65
	1
	ремонт фундамента
	544,00
	м2
	8 884,00
	4 936 319,97
	4 832 896,00
	103 423,97
	0,00

	161.
	2440
	24699
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 65
	1
	ремонт фасада
	891,00
	м2
	7 541,00
	6 862 818,26
	6 719 031,00
	143 787,26
	0,00

	161.
	2440
	24697
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 65
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	499,00
	пм
	5 546,00
	2 826 677,52
	2 767 454,00
	59 223,52
	0,00

	161.
	2440
	24698
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 65
	1
	ремонт крыши
	877,00
	м2
	6 526,00
	5 845 780,66
	5 723 302,00
	122 478,66
	0,00

	162.
	2445
	24758
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 67
	1
	ремонт фундамента
	557,00
	м2
	8 884,00
	5 054 283,50
	4 948 388,00
	105 895,50
	0,00

	162.
	2445
	24757
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 67
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	424,00
	пм 
	7 186,00
	3 112 066,89
	3 046 864,00
	65 202,89
	0,00

	163.
	449
	3046
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 71
	1
	ремонт крыши
	811,00
	м2
	6 526,00
	5 405 847,34
	5 292 586,00
	113 261,34
	0,00

	163.
	449
	3044
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 71
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	411,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 416 458,76
	2 365 830,00
	50 628,76
	0,00

	163.
	449
	3045
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 71
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	420,00
	пм
	2 060,00
	883 715,28
	865 200,00
	18 515,28
	0,00

	164.
	450
	3058
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 73
	1
	ремонт крыши
	814,00
	м2
	6 526,00
	5 425 844,31
	5 312 164,00
	113 680,31
	0,00

	164.
	450
	3059
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 73
	1
	ремонт фасада
	981,00
	м2
	7 541,00
	7 556 032,23
	7 397 721,00
	158 311,23
	0,00

	164.
	450
	3056
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 73
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	401,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 369 995,28
	2 320 340,00
	49 655,28
	0,00

	164.
	450
	3057
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 73
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	410,00
	пм
	2 060,00
	862 674,44
	844 600,00
	18 074,44
	0,00

	165.
	451
	3070
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 75
	1
	ремонт крыши
	843,00
	м2
	6 526,00
	5 619 148,35
	5 501 418,00
	117 730,35
	0,00

	165.
	451
	3071
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 75
	1
	ремонт фасада
	912,00
	м2
	7 541,00
	7 024 568,19
	6 877 392,00
	147 176,19
	0,00

	165.
	451
	3068
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 75
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	377,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 258 482,91
	2 211 164,00
	47 318,91
	0,00

	165.
	451
	3069
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 75
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	422,00
	пм
	2 060,00
	887 923,45
	869 320,00
	18 603,45
	0,00

	166.
	452
	3080
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 77
	1
	ремонт крыши
	899,00
	м2
	6 526,00
	5 992 425,10
	5 866 874,00
	125 551,10
	0,00

	167.
	2397
	24106
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 7а
	1
	ремонт подвального помещения
	533,00
	м2
	6 123,00
	3 333 399,16
	3 263 559,00
	69 840,16
	0,00

	167.
	2397
	24105
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 7а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	420,00
	пм
	5 052,00
	2 167 247,38
	2 121 840,00
	45 407,38
	0,00

	168.
	4631
	44602
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 1
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	441,00
	пм 
	7 186,00
	3 236 843,16
	3 169 026,00
	67 817,16
	0,00

	168.
	4631
	44604
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 1
	1
	ремонт фундамента
	441,00
	м2
	8 884,00
	4 001 685,86
	3 917 844,00
	83 841,86
	0,00

	168.
	4631
	44603
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 1
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	422,00
	пм
	5 052,00
	2 177 567,60
	2 131 944,00
	45 623,60
	0,00

	169.
	4657
	44840
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 10
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	384,00
	пм
	5 052,00
	1 981 483,32
	1 939 968,00
	41 515,32
	0,00

	169.
	4657
	44842
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 10
	1
	ремонт подвального помещения
	514,00
	м2
	6 123,00
	3 214 572,55
	3 147 222,00
	67 350,55
	0,00

	169.
	4657
	44843
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 10
	1
	ремонт фасада
	987,00
	м2
	7 541,00
	7 602 246,49
	7 442 967,00
	159 279,49
	0,00

	169.
	4657
	44841
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 10
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	412,00
	пм
	5 546,00
	2 333 849,97
	2 284 952,00
	48 897,97
	0,00

	169.
	4657
	44849
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 10
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	577,00
	пм
	7 186,00
	4 235 053,29
	4 146 322,00
	88 731,29
	0,00

	169.
	4657
	44835
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 10
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	387,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 304 946,40
	2 256 654,00
	48 292,40
	0,00

	169.
	4657
	44836
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 10
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	355,00
	пм
	4 549,00
	1 649 453,75
	1 614 895,00
	34 558,75
	0,00

	170.
	4660
	44881
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 11
	1
	ремонт фундамента
	505,00
	м2
	8 884,00
	4 582 429,39
	4 486 420,00
	96 009,39
	0,00

	170.
	4660
	44880
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 11
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	410,00
	пм
	5 052,00
	2 115 646,25
	2 071 320,00
	44 326,25
	0,00

	170.
	4660
	44879
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 11
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	411,00
	пм
	7 186,00
	3 016 649,74
	2 953 446,00
	63 203,74
	0,00

	171.
	4663
	44907
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 12
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	415,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 435 044,16
	2 384 026,00
	51 018,16
	0,00

	171.
	4663
	44908
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 12
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	358,00
	пм
	4 549,00
	1 663 392,80
	1 628 542,00
	34 850,80
	0,00

	171.
	4663
	44909
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 12
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	437,00
	пм
	2 060,00
	919 484,71
	900 220,00
	19 264,71
	0,00

	171.
	4663
	44906
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 12
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	514,00
	пм
	7 186,00
	3 772 647,13
	3 693 604,00
	79 043,13
	0,00

	172.
	3
	14
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 14
	1
	ремонт крыши
	873,00
	м2
	6 526,00
	5 819 118,04
	5 697 198,00
	121 920,04
	0,00

	172.
	3
	26
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 14
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	415,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 435 044,16
	2 384 026,00
	51 018,16
	0,00

	172.
	3
	30
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 14
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	358,00
	пм
	4 549,00
	1 663 392,80
	1 628 542,00
	34 850,80
	0,00

	172.
	3
	27
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 14
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	437,00
	пм
	2 060,00
	919 484,71
	900 220,00
	19 264,71
	0,00

	172.
	3
	25
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 14
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	514,00
	пм
	7 186,00
	3 772 647,13
	3 693 604,00
	79 043,13
	0,00

	173.
	4319
	41265
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 18а
	1
	ремонт фасада
	997,00
	м2
	7 541,00
	7 679 270,27
	7 518 377,00
	160 893,27
	0,00

	173.
	4319
	41264
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 18а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	422,00
	пм
	5 546,00
	2 390 496,82
	2 340 412,00
	50 084,82
	0,00

	173.
	4319
	41267
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 18а
	1
	ремонт крыши
	877,00
	м2
	6 526,00
	5 845 780,66
	5 723 302,00
	122 478,66
	0,00

	174.
	4667
	44937
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 2
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	521,00
	пм
	7 186,00
	3 824 025,59
	3 743 906,00
	80 119,59
	0,00

	174.
	4667
	44945
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 2
	1
	ремонт фасада
	987,00
	м2
	7 541,00
	7 602 246,49
	7 442 967,00
	159 279,49
	0,00

	174.
	4667
	44943
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 2
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	412,00
	пм
	5 546,00
	2 333 849,97
	2 284 952,00
	48 897,97
	0,00

	174.
	4667
	44942
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 2
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	430,00
	пм
	5 052,00
	2 218 848,50
	2 172 360,00
	46 488,50
	0,00

	174.
	4667
	44944
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 2
	1
	ремонт подвального помещения
	509,00
	м2
	6 123,00
	3 183 302,39
	3 116 607,00
	66 695,39
	0,00

	175.
	2922
	29165
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 22
	3
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	537,00
	пм
	7 186,00
	3 941 462,07
	3 858 882,00
	82 580,07
	0,00

	175.
	2922
	29166
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 22
	3
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	405,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 388 580,67
	2 338 536,00
	50 044,67
	0,00

	175.
	2922
	29167
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 22
	3
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	366,00
	пм
	4 549,00
	1 700 563,59
	1 664 934,00
	35 629,59
	0,00

	176.
	2746
	27450
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 22а
	3
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	544,00
	пм
	7 186,00
	3 992 840,54
	3 909 184,00
	83 656,54
	0,00

	176.
	2746
	27451
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 22а
	3
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	400,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 365 348,93
	2 315 791,00
	49 557,93
	0,00

	176.
	2746
	27452
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 22а
	3
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	350,00
	пм
	4 549,00
	1 626 222,01
	1 592 150,00
	34 072,01
	0,00

	176.
	2746
	27453
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 22а
	3
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	446,00
	пм
	2 060,00
	938 421,46
	918 760,00
	19 661,46
	0,00

	177.
	4398
	42062
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 28а
	1
	ремонт крыши
	899,00
	м2
	6 526,00
	5 992 425,10
	5 866 874,00
	125 551,10
	0,00

	178.
	4423
	42322
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30а
	3
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	533,00
	пм
	7 186,00
	3 912 102,95
	3 830 138,00
	81 964,95
	0,00

	178.
	4423
	42323
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30а
	3
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	399,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 360 702,58
	2 311 242,00
	49 460,58
	0,00

	178.
	4423
	42324
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30а
	3
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	340,00
	пм
	4 549,00
	1 579 758,52
	1 546 660,00
	33 098,52
	0,00

	178.
	4423
	42325
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30а
	3
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	447,00
	пм
	2 060,00
	940 525,55
	920 820,00
	19 705,55
	0,00

	178.
	4423
	42326
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30а
	3
	ремонт крыши
	900,00
	м2
	6 526,00
	5 999 090,76
	5 873 400,00
	125 690,76
	0,00

	179.
	4431
	42396
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30б
	3
	ремонт крыши
	998,00
	м2
	6 526,00
	6 652 325,09
	6 512 948,00
	139 377,09
	0,00

	180.
	1600
	15709
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30
	3
	ремонт крыши
	987,00
	м2
	6 526,00
	6 579 002,87
	6 441 162,00
	137 840,87
	0,00

	181.
	4446
	42557
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 32а
	3
	ремонт крыши
	890,00
	м2
	6 526,00
	5 932 434,20
	5 808 140,00
	124 294,20
	0,00

	181.
	4446
	42556
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 32а
	3
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	447,00
	пм
	2 060,00
	940 525,55
	920 820,00
	19 705,55
	0,00

	181.
	4446
	42555
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 32а
	3
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	510,00
	пм
	7 186,00
	3 743 288,00
	3 664 860,00
	78 428,00
	0,00

	182.
	4502
	43159
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 34а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	502,00
	пм
	7 186,00
	3 684 569,76
	3 607 372,00
	77 197,76
	0,00

	182.
	4502
	43162
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 34а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	443,00
	пм
	2 060,00
	932 109,21
	912 580,00
	19 529,21
	0,00

	182.
	4502
	43163
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 34а
	1
	ремонт крыши
	991,00
	м2
	6 526,00
	6 605 665,49
	6 467 266,00
	138 399,49
	0,00

	182.
	4502
	43160
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 34а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	366,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 207 373,08
	2 161 125,00
	46 248,08
	0,00

	182.
	4502
	43161
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 34а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	344,00
	пм
	4 549,00
	1 598 343,92
	1 564 856,00
	33 487,92
	0,00

	182.
	4502
	43168
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 34а
	1
	ремонт фундамента
	474,00
	м2
	8 884,00
	4 301 131,74
	4 211 016,00
	90 115,74
	0,00

	183.
	4520
	43375
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 36
	3
	ремонт крыши
	1020,00
	м2
	6 526,00
	6 798 969,53
	6 656 520,00
	142 449,53
	0,00

	184.
	4560
	43867
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 36а
	3
	ремонт крыши
	1097,00
	м2
	6 526,00
	7 312 225,07
	7 159 022,00
	153 203,07
	0,00

	184.
	4560
	43866
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 36а
	3
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	502,00
	пм
	7 186,00
	3 684 569,76
	3 607 372,00
	77 197,76
	0,00

	185.
	4575
	44026
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 38а
	1
	ремонт крыши
	1087,00
	м2
	6 526,00
	7 245 568,51
	7 093 762,00
	151 806,51
	0,00

	185.
	4575
	44027
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 38а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	779,00
	пм 
	2 060,00
	1 639 081,44
	1 604 740,00
	34 341,44
	0,00

	185.
	4575
	44025
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 38а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	601,00
	пм
	7 186,00
	4 411 208,02
	4 318 786,00
	92 422,02
	0,00

	186.
	4602
	44290
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 40а
	1
	ремонт крыши
	1230,00
	м2
	6 526,00
	8 198 757,37
	8 026 980,00
	171 777,37
	0,00

	187.
	4588
	44138
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 40
	3
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	443,00
	пм
	2 060,00
	932 109,21
	912 580,00
	19 529,21
	0,00

	187.
	4588
	44135
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 40
	3
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	501,00
	пм
	7 186,00
	3 677 229,98
	3 600 186,00
	77 043,98
	0,00

	187.
	4588
	44139
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 40
	3
	ремонт крыши
	997,00
	м2
	6 526,00
	6 645 659,43
	6 506 422,00
	139 237,43
	0,00

	187.
	4588
	44136
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 40
	3
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	411,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 416 458,76
	2 365 830,00
	50 628,76
	0,00

	187.
	4588
	44137
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 40
	3
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	400,00
	пм
	4 549,00
	1 858 539,44
	1 819 600,00
	38 939,44
	0,00

	188.
	4672
	45011
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 3
	1
	ремонт фундамента
	474,00
	м2
	8 884,00
	4 301 131,74
	4 211 016,00
	90 115,74
	0,00

	188.
	4672
	45010
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 3
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	377,00
	пм
	5 052,00
	1 945 362,53
	1 904 604,00
	40 758,53
	0,00

	189.
	4674
	45038
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 4
	1
	ремонт фасада
	1236,00
	м2
	7 541,00
	9 520 138,47
	9 320 676,00
	199 462,47
	0,00

	189.
	4674
	45036
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 4
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	420,00
	пм
	5 546,00
	2 379 167,45
	2 329 320,00
	49 847,45
	0,00

	189.
	4674
	45035
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 4
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	399,00
	пм
	5 052,00
	2 058 885,01
	2 015 748,00
	43 137,01
	0,00

	189.
	4674
	45037
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 4
	1
	ремонт подвального помещения
	544,00
	м2
	6 123,00
	3 402 193,52
	3 330 912,00
	71 281,52
	0,00

	189.
	4674
	45039
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 4
	1
	ремонт фундамента
	599,00
	м2
	8 884,00
	5 435 396,44
	5 321 516,00
	113 880,44
	0,00

	190.
	4677
	45070
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 5
	1
	ремонт фундамента
	501,00
	м2
	8 884,00
	4 546 132,92
	4 450 884,00
	95 248,92
	0,00

	190.
	4677
	45069
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 5
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	449,00
	пм
	5 052,00
	2 316 890,65
	2 268 348,00
	48 542,65
	0,00

	191.
	4779
	46130
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 6
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	520,00
	пм
	7 186,00
	3 816 685,81
	3 736 720,00
	79 965,81
	0,00

	191.
	4779
	46133
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 6
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	410,00
	пм
	2 060,00
	862 674,44
	844 600,00
	18 074,44
	0,00

	191.
	4779
	46131
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 6
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	366,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 207 373,08
	2 161 125,00
	46 248,08
	0,00

	191.
	4779
	46132
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 6
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	344,00
	пм
	4 549,00
	1 598 343,92
	1 564 856,00
	33 487,92
	0,00

	192.
	1596
	15665
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 7
	1
	ремонт фундамента
	510,00
	м2
	8 884,00
	4 627 799,98
	4 530 840,00
	96 959,98
	0,00

	192.
	1596
	15664
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 7
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	459,00
	пм
	5 052,00
	2 368 491,78
	2 318 868,00
	49 623,78
	0,00

	192.
	1596
	15670
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 7
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	774,00
	пм 
	2 060,00
	1 628 561,02
	1 594 440,00
	34 121,02
	0,00

	192.
	1596
	15668
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 7
	1
	установка приборов учета тепла/установка теплового узла с приборами автоматизации
	1,00/1,00
	шт
	1944523/344888
	2 338 404,40
	2 289 411,00
	48 993,40
	0,00

	193.
	4781
	46155
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 8
	1
	ремонт фасада
	1300,00
	м2
	7 541,00
	10 013 090,62
	9 803 300,00
	209 790,62
	0,00

	193.
	4781
	46153
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 8
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	433,00
	пм
	5 546,00
	2 452 808,35
	2 401 418,00
	51 390,35
	0,00

	193.
	4781
	46152
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 8
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	410,00
	пм
	5 052,00
	2 115 646,25
	2 071 320,00
	44 326,25
	0,00

	193.
	4781
	46156
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 8
	1
	ремонт фундамента
	551,00
	м2
	8 884,00
	4 999 838,80
	4 895 084,00
	104 754,80
	0,00

	193.
	4781
	46154
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 8
	1
	ремонт подвального помещения
	511,00
	м2
	6 123,00
	3 195 810,45
	3 128 853,00
	66 957,45
	0,00

	194.
	5286
	51613
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Мичурина, д. 37а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	398,00
	пм./шт
	4549/496191
	2 356 056,23
	2 306 693,00
	49 363,23
	0,00

	194.
	5286
	51614
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Мичурина, д. 37а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	402,00
	пм
	4 549,00
	1 867 832,14
	1 828 698,00
	39 134,14
	0,00

	195.
	4646
	44739
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Монтажная, д. 13
	1
	ремонт фундамента
	591,00
	м2
	8 884,00
	5 362 803,50
	5 250 444,00
	112 359,50
	0,00

	195.
	4646
	44740
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Монтажная, д. 13
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	435,00
	пм
	5 546,00
	2 464 137,71
	2 412 510,00
	51 627,71
	0,00

	196.
	2739
	27377
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Новая, д. 9
	5
	установка приборов учета горячего водоснабжения
	1,00
	шт
	100 282,00
	102 428,03
	100 282,00
	2 146,03
	0,00

	196.
	2739
	27378
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Новая, д. 9
	5
	установка приборов учета тепла
	1,00
	шт
	344 888,00
	352 268,60
	344 888,00
	7 380,60
	0,00

	196.
	2739
	27376
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Новая, д. 9
	5
	ремонт крыши
	1200,00
	м2
	6 526,00
	7 998 787,68
	7 831 200,00
	167 587,68
	0,00

	197.
	3758
	36801
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 10а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	499,00
	пм
	5 052,00
	2 574 896,29
	2 520 948,00
	53 948,29
	0,00

	197.
	3758
	36802
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 10а
	1
	ремонт фундамента
	577,00
	м2
	8 884,00
	5 235 765,86
	5 126 068,00
	109 697,86
	0,00

	198.
	454
	3114
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 11
	1
	ремонт фундамента
	566,00
	м2
	8 884,00
	5 135 950,56
	5 028 344,00
	107 606,56
	0,00

	198.
	454
	3116
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 11
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	590,00
	пм
	7 186,00
	4 330 470,44
	4 239 740,00
	90 730,44
	0,00

	199.
	3972
	38221
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 12
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	411,00
	пм
	5 052,00
	2 120 806,36
	2 076 372,00
	44 434,36
	0,00

	199.
	3972
	38222
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 12
	1
	ремонт фундамента
	547,00
	м2
	8 884,00
	4 963 542,33
	4 859 548,00
	103 994,33
	0,00

	199.
	3972
	38225
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 12
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	511,00
	пм
	7 186,00
	3 750 627,78
	3 672 046,00
	78 581,78
	0,00

	200.
	2313
	23155
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 15
	1
	ремонт фундамента
	601,00
	м2
	8 884,00
	5 453 544,68
	5 339 284,00
	114 260,68
	0,00

	200.
	2313
	23156
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 15
	1
	ремонт подвального помещения
	517,00
	м2
	6 123,00
	3 233 334,65
	3 165 591,00
	67 743,65
	0,00

	201.
	3989
	38340
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 16
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	490,00
	пм
	5 052,00
	2 528 455,27
	2 475 480,00
	52 975,27
	0,00

	201.
	3989
	38341
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 16
	1
	ремонт фундамента
	547,00
	м2
	8 884,00
	4 963 542,33
	4 859 548,00
	103 994,33
	0,00

	202.
	12326
	91615
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 19
	1
	ремонт фундамента
	610,00
	м2
	8 884,00
	5 535 211,74
	5 419 240,00
	115 971,74
	0,00

	203.
	3715
	36465
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 2
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	501,00
	пм
	5 052,00
	2 585 216,51
	2 531 052,00
	54 164,51
	0,00

	203.
	3715
	36466
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 2
	1
	ремонт фундамента
	514,00
	м2
	8 884,00
	4 664 096,45
	4 566 376,00
	97 720,45
	0,00

	204.
	1854
	18181
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 4
	2
	ремонт фундамента
	577,00
	м2
	8 884,00
	5 235 765,86
	5 126 068,00
	109 697,86
	0,00

	205.
	5587
	54955
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 6
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	449,00
	пм
	5 052,00
	2 316 890,65
	2 268 348,00
	48 542,65
	0,00

	205.
	5587
	54956
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 6
	1
	ремонт фундамента
	497,00
	м2
	8 884,00
	4 509 836,45
	4 415 348,00
	94 488,45
	0,00

	206.
	3743
	36659
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 8
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	442,00
	пм
	5 052,00
	2 280 769,86
	2 232 984,00
	47 785,86
	0,00

	206.
	3743
	36660
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 8
	1
	ремонт фундамента
	598,00
	м2
	8 884,00
	5 426 322,32
	5 312 632,00
	113 690,32
	0,00

	207.
	3755
	36769
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 9
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	491,00
	пм
	5 052,00
	2 533 615,38
	2 480 532,00
	53 083,38
	0,00

	207.
	3755
	36770
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 9
	1
	ремонт фундамента
	597,00
	м2
	8 884,00
	5 417 248,21
	5 303 748,00
	113 500,21
	0,00

	207.
	3755
	36763
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 9
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	780,00
	пм
	5 546,00
	4 418 453,83
	4 325 880,00
	92 573,83
	0,00

	208.
	4659
	44860
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Партизанская, д. 3
	3
	ремонт крыши
	1120,00
	м2
	6 526,00
	7 465 535,17
	7 309 120,00
	156 415,17
	0,00

	209.
	4701
	45301
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Партизанская, д. 9б
	3
	ремонт крыши
	1100,00
	м2
	6 526,00
	7 332 222,04
	7 178 600,00
	153 622,04
	0,00

	210.
	4708
	45337
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Партизанская, д. 11а
	3
	ремонт крыши
	1012,00
	м2
	6 526,00
	6 745 644,28
	6 604 312,00
	141 332,28
	0,00

	211.
	4710
	45364
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Партизанская, д. 15
	4
	ремонт крыши
	3450,00
	м2
	6 526,00
	22 996 514,58
	22 514 700,00
	481 814,58
	0,00

	212.
	4712
	45398
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Партизанская, д. 15а
	3
	ремонт крыши
	1150,00
	м2
	6 526,00
	7 665 504,86
	7 504 900,00
	160 604,86
	0,00

	233.
	4666
	44923
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Партизанская, д. 5
	1
	ремонт крыши
	1220,00
	м2
	6 526,00
	8 132 100,81
	7 961 720,00
	170 380,81
	0,00

	214.
	4271
	40856
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Пугачева, д. 4
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	588,00
	пм
	7 186,00
	4 315 790,88
	4 225 368,00
	90 422,88
	0,00

	214.
	4271
	40859
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Пугачева, д. 4
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	917,00
	пм 
	2 060,00
	1 929 445,03
	1 889 020,00
	40 425,03
	0,00

	214.
	4271
	40857
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Пугачева, д. 4
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	449,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 593 020,01
	2 538 692,00
	54 328,01
	0,00

	214.
	4271
	40858
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Пугачева, д. 4
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	402,00
	пм
	4 549,00
	1 867 832,14
	1 828 698,00
	39 134,14
	0,00

	215.
	4201
	40039
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Приборостроительная, д. 6
	1
	ремонт крыши
	1215,00
	м2
	6 526,00
	8 098 772,53
	7 929 090,00
	169 682,53
	0,00

	216.
	4198
	40004
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Приборостроительная, д. 6а
	3
	ремонт крыши
	1100,00
	м2
	6 526,00
	7 332 222,04
	7 178 600,00
	153 622,04
	0,00

	217.
	4230
	40388
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Первомайская, д. 61
	1
	ремонт фундамента
	123,00
	м2
	8 884,00
	1 116 116,46
	1 092 732,00
	23 384,46
	0,00

	218.
	456
	3122
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Революционная, д. 6
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	544,00
	пм
	7 186,00
	3 992 840,54
	3 909 184,00
	83 656,54
	0,00

	218.
	456
	3125
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Революционная, д. 6
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	845,00
	пм 
	2 060,00
	1 777 950,98
	1 740 700,00
	37 250,98
	0,00

	218.
	456
	3123
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Революционная, д. 6
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	410,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 411 812,41
	2 361 281,00
	50 531,41
	0,00

	218.
	456
	3124
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Революционная, д. 6
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	420,00
	пм
	4 549,00
	1 951 466,41
	1 910 580,00
	40 886,41
	0,00

	218.
	456
	3126
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Революционная, д. 6
	1
	ремонт крыши
	1230,00
	м2
	6 526,00
	8 198 757,37
	8 026 980,00
	171 777,37
	0,00

	219.
	2132
	21193
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Революционная, д. 14
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	220.
	3555
	35070
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Революционная, д. 18
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	4 989 767,00
	6 094 501,41
	4 989 767,00
	106 781,01
	997 953,40

	221.
	3548
	35015
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Революционная, д. 14а
	1
	ремонт крыши
	1210,00
	м2
	6 526,00
	8 065 444,24
	7 896 460,00
	168 984,24
	0,00

	222.
	1862
	18283
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Революционная, д. 30
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	222.
	1862
	18284
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Революционная, д. 30
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	223.
	4485
	42962
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Садовая, д. 4
	1
	ремонт крыши
	1410,00
	м2
	6 526,00
	9 398 575,52
	9 201 660,00
	196 915,52
	0,00

	224.
	4491
	43042
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Садовая, д. 6
	4
	ремонт фасада
	987,00
	м2
	7 541,00
	7 602 246,49
	7 442 967,00
	159 279,49
	0,00

	225.
	4503
	43175
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Садовая, д. 8
	1
	ремонт крыши
	947,00
	м2
	6 526,00
	6 312 376,61
	6 180 122,00
	132 254,61
	0,00

	226.
	4769
	46000
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Северная, д. 18а
	1
	ремонт крыши
	1420,00
	м2
	6 526,00
	9 465 232,09
	9 266 920,00
	198 312,09
	0,00

	227.
	4767
	45973
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Северная, д. 12
	3
	ремонт крыши
	1200,00
	м2
	6 526,00
	7 998 787,68
	7 831 200,00
	167 587,68
	0,00

	228.
	4713
	45412
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Северная, д. 6
	1
	ремонт крыши
	997,00
	м2
	6 526,00
	6 645 659,43
	6 506 422,00
	139 237,43
	0,00

	229.
	4761
	45883
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Северная, д. 6а
	1
	ремонт крыши
	984,00
	м2
	6 526,00
	6 559 005,90
	6 421 584,00
	137 421,90
	0,00

	230.
	4766
	45958
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Северная, д. 11
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	844,00
	пм 
	2 060,00
	1 775 846,90
	1 738 640,00
	37 206,90
	0,00

	230.
	4766
	45959
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Северная, д. 11
	1
	ремонт крыши
	965,00
	м2
	6 526,00
	6 432 358,43
	6 297 590,00
	134 768,43
	0,00

	230.
	4766
	45957
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Северная, д. 11
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	514,00
	пм
	7 186,00
	3 772 647,13
	3 693 604,00
	79 043,13
	0,00

	231.
	1884
	18477
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Северная, д. 13
	1
	ремонт крыши
	1100,00
	м2
	6 526,00
	7 332 222,04
	7 178 600,00
	153 622,04
	0,00

	232.
	12327
	91622
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск,
пер. Спортивный, д. 11
	1
	ремонт крыши
	1120,00
	м2
	6 526,00
	7 465 535,17
	7 309 120,00
	156 415,17
	0,00

	232.
	12327
	91621
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
пер. Спортивный, д. 11
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	744,00
	пм 
	2 060,00
	1 565 438,50
	1 532 640,00
	32 798,50
	0,00

	233.
	433
	2853
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
пер. Спортивный, д. 4
	3
	ремонт крыши
	1030,00
	м2
	6 526,00
	6 865 626,09
	6 721 780,00
	143 846,09
	0,00

	234.
	2375
	23830
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
пер. Спортивный, д. 7
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	577,00
	пм
	5 052,00
	2 977 385,09
	2 915 004,00
	62 381,09
	0,00

	234.
	2375
	23831
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
пер. Спортивный, д. 7
	1
	ремонт фундамента
	602,00
	м2
	8 884,00
	5 462 618,80
	5 348 168,00
	114 450,80
	0,00

	235.
	2376
	23845
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
пер. Спортивный, д. 9
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	599,00
	пм
	5 052,00
	3 090 907,57
	3 026 148,00
	64 759,57
	0,00

	235.
	2376
	23846
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
пер. Спортивный, д. 9
	1
	ремонт фундамента
	610,00
	м2
	8 884,00
	5 535 211,74
	5 419 240,00
	115 971,74
	0,00

	235.
	2376
	23844
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
пер. Спортивный, д. 9
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	200,00
	пм.
	5 546,00
	1 132 936,88
	1 109 200,00
	23 736,88
	0,00

	236.
	4354
	41601
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 4
	1
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	237.
	4373
	41824
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 8а
	1
	ремонт крыши
	1020,00
	м2
	6 526,00
	6 798 969,53
	6 656 520,00
	142 449,53
	0,00

	238.
	3699
	36355
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 10
	3
	ремонт крыши
	1030,00
	м2
	6 526,00
	6 865 626,09
	6 721 780,00
	143 846,09
	0,00

	239.
	3711
	36438
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 12
	3
	ремонт крыши
	1050,00
	м2
	6 526,00
	6 998 939,22
	6 852 300,00
	146 639,22
	0,00

	240.
	2846
	28538
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 12а
	3
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	512,00
	пм
	7 186,00
	3 757 967,56
	3 679 232,00
	78 735,56
	0,00

	241.
	3726
	36531
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 16
	3
	ремонт крыши
	990,00
	м2
	6 526,00
	6 598 999,84
	6 460 740,00
	138 259,84
	0,00

	242.
	4338
	41451
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 18а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	541,00
	пм
	5 052,00
	2 791 621,02
	2 733 132,00
	58 489,02
	0,00

	242.
	4338
	41452
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 18а
	1
	ремонт подвального помещения
	519,00
	м2
	6 123,00
	3 245 842,71
	3 177 837,00
	68 005,71
	0,00

	242.
	4338
	41450
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 18а
	1
	ремонт фасада
	1257,00
	м2
	7 541,00
	9 681 888,39
	9 479 037,00
	202 851,39
	0,00

	243.
	4241
	40510
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 18
	1
	ремонт подвального помещения
	510,00
	м2
	6 123,00
	3 189 556,42
	3 122 730,00
	66 826,42
	0,00

	243.
	4241
	40511
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 18
	1
	ремонт фасада
	1350,00
	м2
	7 541,00
	10 398 209,49
	10 180 350,00
	217 859,49
	0,00

	243.
	4241
	40508
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 18
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	401,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	2 369 995,28
	2 320 340,00
	49 655,28
	0,00

	243.
	4241
	40509
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 18
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	447,00
	пм
	5 546,00
	2 532 113,93
	2 479 062,00
	53 051,93
	0,00

	244.
	3828
	37258
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 20
	3
	ремонт крыши
	991,00
	м2
	6 526,00
	6 605 665,49
	6 467 266,00
	138 399,49
	0,00

	245.
	4360
	41674
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 63
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	576,00
	пм
	5 052,00
	2 972 224,97
	2 909 952,00
	62 272,97
	0,00

	246.
	4368
	41770
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 65
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	588,00
	пм
	5 052,00
	3 034 146,33
	2 970 576,00
	63 570,33
	0,00

	246.
	4368
	41773
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 65
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	573,00
	пм
	7 186,00
	4 205 694,17
	4 117 578,00
	88 116,17
	0,00

	247.
	4371
	41805
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 67
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	587,00
	пм
	5 052,00
	3 028 986,21
	2 965 524,00
	63 462,21
	0,00

	247.
	4371
	41808
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Степная, д. 67
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	549,00
	пм
	7 186,00
	4 029 539,44
	3 945 114,00
	84 425,44
	0,00

	248.
	4234
	40425
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Советская, д. 27
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	577,00
	пм
	5 052,00
	2 977 385,09
	2 915 004,00
	62 381,09
	0,00

	248.
	4234
	40426
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Советская, д. 27
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	441,00
	пм
	5 546,00
	2 498 125,82
	2 445 786,00
	52 339,82
	0,00

	248.
	4234
	40430
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Советская, д. 27
	1
	ремонт фундамента
	592,00
	м2
	8 884,00
	5 371 877,62
	5 259 328,00
	112 549,62
	0,00

	248.
	4234
	40429
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Советская, д. 27
	1
	ремонт фасада
	988,00
	м2
	7 541,00
	7 609 948,87
	7 450 508,00
	159 440,87
	0,00

	248.
	4234
	40427
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Советская, д. 27
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	422,00
	пм
	4 549,00
	1 960 759,11
	1 919 678,00
	41 081,11
	0,00

	248.
	4234
	40428
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Советская, д. 27
	1
	ремонт подвального помещения
	504,00
	м2
	6 123,00
	3 152 032,23
	3 085 992,00
	66 040,23
	0,00

	249.
	5208
	50803
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Тимирязева, д. 37
	1
	ремонт крыши
	568,00
	м2
	6 526,00
	3 786 092,84
	3 706 768,00
	79 324,84
	0,00

	250.
	5211
	50826
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Тимирязева, д. 39
	1
	ремонт крыши
	700,00
	м2
	6 526,00
	4 665 959,48
	4 568 200,00
	97 759,48
	0,00

	251.
	4014
	38616
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Фрунзе , д. 11
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	4 989 767,00
	6 094 501,41
	4 989 767,00
	106 781,01
	997 953,40

	251.
	4014
	38617
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Фрунзе , д. 11
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	4 989 767,00
	6 094 501,41
	4 989 767,00
	106 781,01
	997 953,40

	251.
	4014
	38618
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Фрунзе , д. 11
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	4 989 767,00
	6 094 501,41
	4 989 767,00
	106 781,01
	997 953,40

	252.
	2069
	20485
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Фрунзе , д. 13
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	253.
	4016
	38644
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Фрунзе , д. 15
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	253.
	4016
	38645
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Фрунзе , д. 15
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	253.
	4016
	38646
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Фрунзе , д. 15
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	254.
	2729
	27276
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Фрунзе , д. 17
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	4 989 767,00
	6 094 501,41
	4 989 767,00
	106 781,01
	997 953,40

	255.
	2317
	23211
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Фрунзе , д. 19
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	255.
	2317
	23212
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Фрунзе , д. 19
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	255.
	2317
	23213
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Фрунзе , д. 19
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	255.
	2317
	23214
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Фрунзе , д. 19
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	255.
	2317
	23215
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Фрунзе , д. 19
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	256.
	4507
	43236
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 2
	2
	ремонт или замена лифтового оборудования
	1,00
	шт
	5 407 509,00
	6 604 731,49
	5 407 509,00
	115 720,69
	1 081 501,80

	256.
	4507
	43226
	2024
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 2
	2
	ремонт крыши
	980,00
	м2
	6 526,00
	6 532 343,27
	6 395 480,00
	136 863,27
	0,00

	257.
	4551
	43765
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 8
	1
	ремонт фундамента
	599,00
	м2
	8 884,00
	5 435 396,44
	5 321 516,00
	113 880,44
	0,00

	257.
	4551
	43764
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 8
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	651,00
	пм
	5 052,00
	3 359 233,43
	3 288 852,00
	70 381,43
	0,00

	258.
	459
	3155
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 7
	1
	ремонт фундамента
	524,00
	м2
	8 884,00
	4 754 837,62
	4 655 216,00
	99 621,62
	0,00

	259.
	4542
	43640
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Чайковского, д. 6а
	1
	ремонт фундамента
	588,00
	м2
	8 884,00
	5 335 581,15
	5 223 792,00
	111 789,15
	0,00

	259.
	4542
	43639
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Чайковского, д. 6а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	410,00
	пм
	5 052,00
	2 115 646,25
	2 071 320,00
	44 326,25
	0,00

	260.
	4559
	43860
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Чайковского, д. 10а
	1
	ремонт фундамента
	582,00
	м2
	8 884,00
	5 281 136,44
	5 170 488,00
	110 648,44
	0,00

	260.
	4559
	43859
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Чайковского, д. 10а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	658,00
	пм
	5 052,00
	3 395 354,22
	3 324 216,00
	71 138,22
	0,00

	261.
	4565
	43935
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Чайковского, д. 10б
	1
	ремонт фундамента
	449,00
	м2
	8 884,00
	4 074 278,80
	3 988 916,00
	85 362,80
	0,00

	261.
	4565
	43934
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Чайковского, д. 10б
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	430,00
	пм
	5 052,00
	2 218 848,50
	2 172 360,00
	46 488,50
	0,00

	262.
	4583
	44099
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Чайковского, д. 11
	1
	ремонт фундамента
	549,00
	м2
	8 884,00
	4 981 690,56
	4 877 316,00
	104 374,56
	0,00

	262.
	4583
	44098
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Чайковского, д. 11
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	311,00
	пм
	5 052,00
	1 604 795,08
	1 571 172,00
	33 623,08
	0,00

	262.
	4583
	44097
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Чайковского, д. 11
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	248,00
	пм.
	5 546,00
	1 404 841,73
	1 375 408,00
	29 433,73
	0,00

	263.
	1346
	12800
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, 
ул. Чайковского, д. 14
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	448,00
	пм
	5 546,00
	2 537 778,61
	2 484 608,00
	53 170,61
	0,00

	264.
	2141
	21287
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 5
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	298,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	1 891 421,37
	1 851 793,00
	39 628,37
	0,00

	264.
	2141
	21286
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 5
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	441,00
	пм
	5 052,00
	2 275 609,74
	2 227 932,00
	47 677,74
	0,00

	264.
	2141
	21288
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 5
	1
	ремонт фундамента
	544,00
	м2
	8 884,00
	4 936 319,97
	4 832 896,00
	103 423,97
	0,00

	264.
	2141
	21290
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 5
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	398,00
	пм
	5 546,00
	2 254 544,39
	2 207 308,00
	47 236,39
	0,00

	265.
	1359
	12930
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 6а
	1
	ремонт крыши
	897,00
	м2
	6 526,00
	5 979 093,79
	5 853 822,00
	125 271,79
	0,00

	265.
	1359
	12928
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 6а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	817,00
	пм 
	2 060,00
	1 719 036,63
	1 683 020,00
	36 016,63
	0,00

	265.
	1359
	12922
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 6а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	277,00/1
	пм./шт
	4549/496191
	1 793 848,05
	1 756 264,00
	37 584,05
	0,00

	265.
	1359
	12924
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 6а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	412,00
	пм
	4 549,00
	1 914 295,62
	1 874 188,00
	40 107,62
	0,00

	265.
	1359
	12925
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 6а
	1
	ремонт подвального помещения
	530,00
	м2
	6 123,00
	3 314 637,07
	3 245 190,00
	69 447,07
	0,00

	265.
	1359
	12926
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 6а
	1
	ремонт фасада
	933,00
	м2
	7 541,00
	7 186 318,11
	7 035 753,00
	150 565,11
	0,00

	265.
	1359
	12923
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 6а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	455,00
	пм
	5 546,00
	2 577 431,40
	2 523 430,00
	54 001,40
	0,00

	265.
	1359
	12927
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 6а
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения
	510,00
	пм
	7 186,00
	3 743 288,00
	3 664 860,00
	78 428,00
	0,00

	266.
	2345
	23528
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 10а
	1
	ремонт крыши
	1204,00
	м2
	6 526,00
	8 025 450,31
	7 857 304,00
	168 146,31
	0,00

	267.
	2349
	23561
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 18
	1
	ремонт фасада
	810,00
	м2
	7 541,00
	6 238 925,69
	6 108 210,00
	130 715,69
	0,00

	268.
	2354
	23616
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 22
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	338,00
	пм
	5 546,00
	1 914 663,33
	1 874 548,00
	40 115,33
	0,00

	268.
	2354
	23618
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 22
	1
	ремонт подвального помещения
	524,00
	м2
	6 123,00
	3 277 112,87
	3 208 452,00
	68 660,87
	0,00

	268.
	2354
	23619
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 22
	1
	ремонт фундамента
	574,00
	м2
	8 884,00
	5 208 543,50
	5 099 416,00
	109 127,50
	0,00

	269.
	2356
	23629
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 34
	1
	ремонт крыши
	1100,00
	м2
	6 526,00
	7 332 222,04
	7 178 600,00
	153 622,04
	0,00

	270.
	5276
	51489
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Юбилейная, д. 1
	1
	ремонт фасада
	930,00
	м2
	7 541,00
	7 163 210,98
	7 013 130,00
	150 080,98
	0,00

	270.
	5276
	51486
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Юбилейная, д. 1
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	305,00
	пм
	5 546,00
	1 727 728,74
	1 691 530,00
	36 198,74
	0,00

	270.
	5276
	51485
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Юбилейная, д. 1
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
	244,00
	пм
	5 052,00
	1 259 067,52
	1 232 688,00
	26 379,52
	0,00

	270.
	5276
	51488
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Юбилейная, д. 1
	1
	ремонт крыши
	825,00
	м2
	6 526,00
	5 499 166,53
	5 383 950,00
	115 216,53
	0,00

	270.
	5276
	51487
	2025
	город Невинномысск
	г. Невинномысск, ул. Юбилейная, д. 1
	1
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
	325,00
	пм
	4 549,00
	1 510 063,30
	1 478 425,00
	31 638,30
	0,00

	 
	 
	 
	Итого 2025 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 811 978 347,20
	2 702 765 402,00
	57 839 179,60
	51 373 765,60

	
	
	
	Итого по городу Невинномысску
	
	
	
	
	
	
	2 925 962 243,49 
	2 796 223 677,00
	59 839 186,69
	69 899 379,80

	
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Таблица 3

	№ п/п
	Год
	Наименование муниципального образования
	Общая площадь МКД, всего
	Количество МКД
	Стоимость капитального ремонта

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	всего:
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	всего:

	
	
	
	кв.м.
	ед. 
	ед.
	ед. 
	ед. 
	ед. 
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	2023
	город Невинномысск
	4 341,00
	0
	0
	0
	2
	2
	0,00
	0,00
	0,00
	5 149 102,11
	5 149 102,11

	2
	2024
	город Невинномысск
	53 629,30
	0
	0
	0
	7
	7
	0,00
	0,00
	0,00
	108 834 794,18
	108 834 794,18

	3
	2025
	город Невинномысск
	901 066,22
	0
	0
	0
	261
	261
	0,00
	0,00
	0,00
	2 811 978 347,20
	2 811 978 347,20

	 
	 
	Итого город Невинномысск
	959 036,52
	0,00
	0,00
	0,00
	266,00
	266,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 925 962 243,49
	2 925 962 243,49



Первый заместитель главы   
администрации города Невинномысска                                                                                                                                       В.Э. Соколюк
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