АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2025                                    г. Невинномысск                                    № 220

О внесении изменения в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Невинномысска, на 2023-2025 годы, утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 05.08.2022 № 1176

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 166-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановляю:

1. Внести изменение в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Невинномысска, на 2023-2025 годы, утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 05.08.2022 № 1176                        «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Невинномысска, на 2023-2025 годы», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление путем его размещения в сетевом издании «Редакция газеты «Невинномысский рабочий» и на официальном сайте администрации города Невинномысска, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации

города Невинномысска                                                                       Д.В. Кияшко

Приложение

к постановлению администрации

города Невинномысска

от 27.02.2025 № 220

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  города Невинномысска, на 2023-2025 годы.

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

Таблица 1

| № п/п | Код МКД | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | Количество жителей | Количество этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | включен в реестр ОКН да/нет | включен в перечень выявленных ОКН да/нет | предмет охраны ОКН определен да/нет |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 453 | 2023 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 4 | 1 | 1976 | 2020 | нет | нет | нет | 3 834,00 | 3 313,00 | 2 437,00 | 210 | 5 | 7 | 4 829 301,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 829 301,77 | 31.12.2023 |
| 2. | 4230 | 2023 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Первомайская, д. 61 | 1 | 1960 | 2018 | нет | нет | нет | 507,00 | 454,50 | 454,50 | 23 | 3 | 1 | 319 800,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 800,34 | 31.12.2023 |
|  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  | нет | нет | нет | 4 341,00 | 3 767,50 | 2 891,50 | 233,00 | 5,00 |  | 5 149 102,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 149 102,11 |  |
| 3. | 4581 | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 149 | 1 | 1995 |  | нет | нет | нет | 7 112,80 | 7 094,20 | 7 094,20 | 200 | 10 | 3 | 19 814 194,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 814 194,48 | 31.12.2024 |
| 4. | 4563 | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 155 | 1 | 1996 |  | нет | нет | нет | 5 933,10 | 4 934,80 | 2 583,70 | 170 | 10 | 2 | 13 209 462,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 209 462,99 | 31.12.2024 |
| 5. | 4486 | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 177 | 1 | 1996 |  | нет | нет | нет | 5 461,30 | 4 248,90 | 4 248,90 | 110 | 16 | 1 | 24 172 001,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 172 001,89 | 31.12.2024 |
| 6. | 4378 | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 186 | 1 | 1998 |  | нет | нет | нет | 9 690,10 | 7 871,30 | 7 871,30 | 151 | 9 | 4 | 24 378 005,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 378 005,66 | 31.12.2024 |
| 7. | 4502 | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 34а | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 6 893,60 | 6 403,60 | 6 328,60 | 286 | 5 | 7 | 842 203,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 203,20 | 31.12.2025 |
| 8. | 2132 | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 14 | 2 | 2000 |  | нет | нет | нет | 7 841,00 | 7 841,40 | 5 417,00 | 195 | 10 | 5 | 13 209 462,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 209 462,99 | 31.12.2024 |
| 9. | 1862 | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 30 | 2 | 1996 |  | нет | нет | нет | 10 697,40 | 7 226,40 | 7 226,40 | 195 | 9 | 4 | 13 209 462,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 209 462,99 | 31.12.2024 |
|  |  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  | нет | нет | нет | 53 629,30 | 45 620,60 | 40 770,10 | 1 307,00 |  |  | 108 834 794,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 834 794,18 |  |
| 10. | 4690 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. 3 Интернационала, д. 7а | 3 | 1975 |  | нет | нет | нет | 6 857,50 | 6 301,50 | 6 301,50 | 239 | 5 | 6 | 6 465 686,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 465 686,71 | 31.12.2025 |
| 11. | 4689 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. 3 Интернационала, д. 7 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 7 038,20 | 6 482,20 | 6 482,20 | 262 | 5 | 6 | 5 799 121,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 799 121,07 | 31.12.2025 |
| 12. | 4213 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. 30 лет Победы, д. 16 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 3 760,70 | 3 481,20 | 3 428,20 | 130 | 5 | 3 | 4 665 959,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 665 959,48 | 31.12.2025 |
| 13. | 4219 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. 30 лет Победы, д. 18 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 2 782,70 | 2 577,20 | 2 475,30 | 89 | 5 | 3 | 4 332 676,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 332 676,66 | 31.12.2025 |
| 14. | 4237 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. 30 лет Победы, д. 20 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 3 700,40 | 3 424,30 | 3 424,30 | 101 | 5 | 3 | 4 132 706,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 132 706,97 | 31.12.2025 |
| 15. | 4262 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. 30 лет Победы, д. 45 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 6 632,10 | 6 076,20 | 6 043,30 | 246 | 5 | 3 | 4 932 585,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 932 585,74 | 31.12.2025 |
| 16. | 1865 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, пл. 50 лет Октября, д. 6а | 3 | 1969 |  | нет | нет | нет | 2 362,50 | 1 355,50 | 1 355,50 | 106 | 9 | 3 | 2 114 446,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 114 446,10 | 31.12.2025 |
| 17. | 1859 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, пл. 50 лет Октября, д. 6 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 2 630,60 | 2 405,10 | 2 375,80 | 80 | 9 | 1 | 1 961 116,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 961 116,60 | 31.12.2025 |
| 18. | 2416 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, пл. 50 лет Октября, д. 14 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 2 630,60 | 2 405,10 | 2 375,80 | 80 | 9 | 1 | 6 499 075,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 499 075,25 | 31.12.2025 |
| 19. | 2041 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Апанасенко, д. 2 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 464,20 | 374,50 | 374,50 | 24 | 2 | 1 | 6 972 960,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 972 960,93 | 31.12.2025 |
| 20.. | 4620 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 2 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 2 876,80 | 2 642,10 | 2 642,10 | 111 | 5 | 3 | 15 340 046,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 340 046,05 | 31.12.2025 |
| 21.. | 4603 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 13 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 577,60 | 1 479,20 | 1 350,00 | 122 | 4 | 2 | 8 759 700,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 759 700,04 | 31.12.2025 |
| 22.. | 391 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 15 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 2 275,00 | 1 614,00 | 1 218,00 | 188 | 4 | 8 | 6 559 206,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 559 206,09 | 31.12.2025 |
| 23.. | 4589 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 17 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 3 705,40 | 3 583,40 | 3 360,90 | 166 | 5 | 4 | 6 532 343,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 532 343,27 | 31.12.2025 |
| 24.. | 4635 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 4 | 1 | 1965 | 2021 | нет | нет | нет | 3 889,90 | 3 889,90 | 3 082,80 | 94 | 5 | 4 | 17 030 854,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 030 854,24 | 31.12.2025 |
| 25.. | 2386 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Белово, д. 1/2 | 1 | 1967 | 2020 | нет | нет | нет | 2 638,10 | 2 389,30 | 2 389,30 | 5118 | 9 | 1 | 5 867 316,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 867 316,88 | 31.12.2025 |
| 26.. | 2388 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Белово, д. 3 | 1 | 1968 | 2022 | нет | нет | нет | 4 932,90 | 4 534,50 | 4 534,50 | 196 | 5 | 6 | 3 509 252,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 509 252,58 | 31.12.2025 |
| 27.. | 2390 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Белово, д. 5 | 1 | 1967 | 2022 | нет | нет | нет | 4 289,40 | 4 289,40 | 3 272,10 | 106 | 5 | 4 | 7 055 812,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 055 812,81 | 31.12.2025 |
| 28. | 2391 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Белово, д. 7 | 1 | 1969 | 2022 | нет | нет | нет | 6 600,00 | 6 068,00 | 6 068,00 | 259 | 5 | 8 | 3 806 026,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 806 026,48 | 31.12.2025 |
| 29.. | 2446 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 327 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 517,00 | 472,60 | 472,60 | 55 | 2 | 1 | 5 145 298,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 145 298,41 | 31.12.2025 |
| 30.. | 2634 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 329 | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 1 072,10 | 981,30 | 935,20 | 45 | 3 | 1 | 3 602 424,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 602 424,69 | 31.12.2025 |
| 31. | 2639 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 331 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 474,00 | 428,20 | 330,40 | 21 | 2 | 1 | 6 576 519,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 576 519,84 | 31.12.2025 |
| 32. | 2675 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 333 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 506,90 | 460,90 | 405,40 | 21 | 2 | 1 | 6 061 694,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 061 694,41 | 31.12.2025 |
| 33. | 2688 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 335 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 551,30 | 455,90 | 401,20 | 31 | 2 | 1 | 4 114 922,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 114 922,35 | 31.12.2025 |
| 34. | 3312 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 347 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 3 379,00 | 2 967,10 | 2 833,00 | 133 | 5 | 4 | 7 532 191,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 532 191,73 | 31.12.2025 |
| 35. | 395 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 347а | 2 | 1984 |  | нет | нет | нет | 1 895,00 | 1 648,00 | 1 506,00 | 138 | 5 | 5 | 10 222 402,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 222 402,04 | 31.12.2025 |
| 36. | 395 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 362/2 | 2 | 2000 |  | нет | нет | нет | 4 071,30 | 3 163,40 | 3 163,40 | 98 | 9 | 1 | 6 094 501,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 094 501,41 | 31.12.2025 |
| 37. | 395 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 364 | 2 | 1991 |  | нет | нет | нет | 7 517,10 | 4 911,20 | 4 911,20 | 100 | 9 | 4 | 24 378 005,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 378 005,66 | 31.12.2025 |
| 38. | 395 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 368 | 2 | 1993 |  | нет | нет | нет | 4 580,70 | 3 370,40 | 3 370,40 | 94 | 9 | 2 | 12 189 002,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 189 002,83 | 31.12.2025 |
| 39. | 76 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 35 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 2 466,00 | 2 330,00 | 2 330,00 | 97 | 9 | 1 | 6 114 110,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 114 110,61 | 31.12.2025 |
| 40. | 82 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 37 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 5 663,00 | 5 243,00 | 5 243,00 | 222 | 5 | 6 | 19 908 158,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 908 158,47 | 31.12.2025 |
| 41. | 2707 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 40 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 2 748,00 | 2 559,00 | 2 228,00 | 160 | 5 | 3 | 33 352 409,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 352 409,51 | 31.12.2025 |
| 42. | 88 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 44 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 694,00 | 2 510,00 | 2 451,00 | 99 | 5 | 3 | 22 833 033,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 833 033,38 | 31.12.2025 |
| 43. | 85 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 42А | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 469,00 | 2 322,00 | 2 294,00 | 82 | 9 | 1 | 13 024 839,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 024 839,69 | 31.12.2025 |
| 44. | 4591 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 47б | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 3 043,00 | 2 747,00 | 2 747,00 | 107 | 5 | 3 | 5 279 199,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 279 199,87 | 31.12.2025 |
| 45. | 2074 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 72а | 4 | 1973 |  | нет | нет | нет | 4 544,00 | 4 223,00 | 4 063,00 | 198 | 5 | 4 | 15 289 644,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 289 644,04 | 31.12.2025 |
| 46. | 397 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 5 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 3 952,00 | 2 466,00 | 2 107,00 | 226 | 5 | 7 | 16 865 827,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 865 827,67 | 31.12.2025 |
| 47. | 2642 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 6 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 3 378,10 | 3 136,10 | 3 104,10 | 95 | 5 | 3 | 13 096 613,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 096 613,47 | 31.12.2025 |
| 48. | 2650 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 7а | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 3 647,60 | 3 349,90 | 3 318,90 | 185 | 5 | 2 | 8 942 451,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 942 451,99 | 31.12.2025 |
| 49. | 31 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 21 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 770,00 | 2 555,00 | 2 512,00 | 89 | 5 | 3 | 14 213 243,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 213 243,69 | 31.12.2025 |
| 50. | 2716 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 26 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 2 725,30 | 2 574,70 | 2 485,00 | 92 | 5 | 3 | 8 408 140,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 408 140,29 | 31.12.2025 |
| 51. | 2673 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 10 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 2 737,30 | 2 548,10 | 2 484,30 | 88 | 4 | 4 | 10 082 728,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 082 728,65 | 31.12.2025 |
| 52. | 2145 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 198 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 630,90 | 551,90 | 551,90 | 27 | 2 | 1 | 5 399 181,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 399 181,68 | 31.12.2025 |
| 53. | 3916 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 110 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 2 777,60 | 2 569,00 | 2 569,00 | 99 | 4 | 2 | 23 952 493,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 952 493,91 | 31.12.2025 |
| 54. | 3933 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 112 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 813,00 | 742,40 | 616,00 | 41 | 3 | 2 | 14 740 634,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 740 634,39 | 31.12.2025 |
| 55. | 2683 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 14 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 2 741,80 | 2 546,60 | 2 489,50 | 105 | 4 | 4 | 11 270 019,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 270 019,33 | 31.12.2025 |
| 56. | 2857 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 15 | 5 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 740,70 | 2 556,60 | 2 343,60 | 78 | 5 | 3 | 20 023 045,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 023 045,54 | 31.12.2025 |
| 57. | 2907 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 19 | 5 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 686,00 | 2 503,00 | 2 232,20 | 97 | 5 | 3 | 24 685 633,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 685 633,38 | 31.12.2025 |
| 58. | 2903 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 17 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 3 418,60 | 3 128,60 | 3 030,20 | 121 | 5 | 4 | 29 202 042,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 202 042,54 | 31.12.2025 |
| 59. | 1615 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 20 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 1 843,00 | 1 843,00 | 1 758,00 | 38 | 4 | 2 | 17 261 396,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 261 396,48 | 31.12.2025 |
| 60. | 2695 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 22 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 6 105,80 | 5 390,40 | 5 390,40 | 152 | 5 | 3 | 8 103 083,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 103 083,86 | 31.12.2025 |
| 61. | 4623 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 23б | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 2 829,70 | 2 549,70 | 2 549,70 | 107 | 5 | 3 | 13 407 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 407 464,30 | 31.12.2025 |
| 62. | 49 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 24 | 2 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 702,00 | 2 519,00 | 2 433,00 | 107 | 5 | 3 | 6 192 735,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 192 735,94 | 31.12.2025 |
| 63. | 52 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 25 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 4 790,00 | 4 391,00 | 4 391,00 | 196 | 5 | 6 | 7 506 626,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 506 626,09 | 31.12.2025 |
| 64. | 60 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 25а | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 2 821,00 | 2 534,00 | 2 534,00 | 105 | 5 | 4 | 4 627 799,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 627 799,98 | 31.12.2025 |
| 65. | 62 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 28 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 4 116,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 185 | 5 | 4 | 4 791 134,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 791 134,09 | 31.12.2025 |
| 66. | 62 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 29 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 4 116,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 185 | 5 | 4 | 862 674,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 674,44 | 31.12.2025 |
| 67. | 65 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 30 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 2 712,00 | 2 531,00 | 2 476,00 | 99 | 5 | 4 | 8 122 691,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 122 691,67 | 31.12.2025 |
| 68. | 70 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 32 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 555,60 | 2 553,00 | 2 553,00 | 124 | 5 | 4 | 19 246 525,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 246 525,17 | 31.12.2025 |
| 69. | 74 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 34 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 3 419,00 | 3 185,00 | 3 066,00 | 108 | 5 | 4 | 22 049 076,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 049 076,20 | 31.12.2025 |
| 70. | 80 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 36 | 2 | 1965 |  | нет | нет | нет | 3 926,00 | 3 680,00 | 3 625,00 | 168 | 5 | 4 | 1 599 634,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 634,97 | 31.12.2025 |
| 71. | 1624 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 38 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 454,00 | 1 522,50 | 1 522,50 | 112 | 9 | 1 | 12 408 431,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 408 431,94 | 31.12.2025 |
| 72. | 83 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 42 | 3 | 1964 |  | нет | нет | нет | 3 974,00 | 3 728,00 | 1 522,50 | 112 | 5 | 4 | 18 602 800,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 602 800,08 | 31.12.2025 |
| 73. | 4501 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 43 | 3 | 1975 |  | нет | нет | нет | 3 066,00 | 2 788,00 | 2 788,00 | 136 | 5 | 4 | 5 865 777,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 865 777,63 | 31.12.2025 |
| 74. | 4521 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 43а | 3 | 1976 |  | нет | нет | нет | 3 286,00 | 3 066,00 | 3 013,00 | 123 | 5 | 4 | 6 579 002,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 579 002,87 | 31.12.2025 |
| 75. | 4544 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 45 | 3 | 1975 |  | нет | нет | нет | 3 044,00 | 2 767,00 | 2 668,00 | 125 | 5 | 4 | 6 592 334,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 592 334,18 | 31.12.2025 |
| 76. | 90 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 46 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 3 428,00 | 3 177,00 | 3 134,00 | 128 | 5 | 4 | 6 500 806,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 806,53 | 31.12.2025 |
| 77. | 4795 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 56 | 4 | 1976 |  | нет | нет | нет | 11 179,00 | 10 256,00 | 10 063,00 | 449 | 5 | 4 | 6 579 002,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 579 002,87 | 31.12.2025 |
| 78. | 4796 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 56А | 3 | 1975 |  | нет | нет | нет | 4 149,00 | 3 685,00 | 3 633,00 | 165 | 5 | 4 | 6 732 312,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732 312,96 | 31.12.2025 |
| 79. | 4799 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 58А | 3 | 1973 |  | нет | нет | нет | 4 544,00 | 4 223,00 | 4 063,00 | 198 | 5 | 4 | 8 025 450,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 025 450,31 | 31.12.2025 |
| 80. | 3955 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Достоевского, д. 11 | 2 | 1993 |  | нет | нет | нет | 8 627,10 | 5 252,00 | 5 252,10 | 155 | 9 | 1 | 24 378 005,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 378 005,66 | 31.12.2025 |
| 81. | 4020 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Дунаевского, д. 5 | 1 | 1994 |  | нет | нет | нет | 11 200,00 | 10062,4 | 9 480,90 | 510 | 5 | 9 | 12 477 851,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 477 851,39 | 31.12.2025 |
| 82. | 5171 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 505,00 | 372,50 | 372,50 | 13 | 9 | 1 | 10 179 050,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 179 050,76 | 31.12.2025 |
| 83. | 3267 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 10 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 4 083,60 | 3 804,60 | 3 804,60 | 78 | 5 | 4 | 12 659 133,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 659 133,55 | 31.12.2025 |
| 84. | 2730 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 4 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 3 691,70 | 3 445,70 | 3 325,00 | 131 | 5 | 3 | 5 399 181,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 399 181,68 | 31.12.2025 |
| 85. | 2755 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 6 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 5 573,50 | 5 157,80 | 4 996,30 | 231 | 5 | 6 | 11 936 053,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 936 053,84 | 31.12.2025 |
| 86. | 3252 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 8 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 2 841,80 | 2 631,60 | 2 601,10 | 130 | 5 | 3 | 12 793 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 793 560,00 | 31.12.2025 |
| 87. | 4566 | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 161 | 2 | 1999 |  | нет | нет | нет | 9 182,40 | 6 956,90 | 6 956,90 | 180 | 17 | 2 | 31 295 082,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 295 082,11 | 31.12.2024 |
| 88. | 4546 | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 165 | 2 | 1990 |  | нет | нет | нет | 20 142,50 | 16 879,10 | 16 879,10 | 300 | 9 | 7 | 46 233 120,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 233 120,45 | 31.12.2024 |
| 89. | 4480 | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 180 | 2 | 1996 |  | нет | нет | нет | 10 062,80 | 7 183,20 | 7 183,20 | 140 | 9 | 4 | 26 418 925,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 418 925,97 | 31.12.2024 |
| 90. | 4382 | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 183 | 2 | 1994 |  | нет | нет | нет | 4 411,30 | 3 327,10 | 3 327,10 | 110 | 9 | 2 | 13 209 462,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 209 462,99 | 31.12.2024 |
| 91. | 4369 | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Кочубея, д. 177 | 2 | 1994 |  | нет | нет | нет | 8 152,50 | 6 958,50 | 6 958,50 | 140 | 10 | 3 | 6 604 731,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 604 731,49 | 31.12.2024 |
| 92. | 1591 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 19 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 3 241,00 | 1 991,00 | 1 784,00 | 201 | 5 | 5 | 8 149 215,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 149 215,39 | 31.12.2025 |
| 93. | 1528 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 19а | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 2 801,00 | 2 594,00 | 2 594,00 | 106 | 5 | 3 | 8 501 294,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 501 294,01 | 31.12.2025 |
| 94. | 1533 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 21 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 2 716,00 | 2 530,20 | 2 530,00 | 107 | 5 | 3 | 12 871 100,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 871 100,60 | 31.12.2025 |
| 95. | 3664 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 21а | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 2 790,10 | 2 580,10 | 2 580,10 | 115 | 5 | 3 | 8 324 211,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 324 211,85 | 31.12.2025 |
| 96. | 3677 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 25 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 2 777,60 | 2 569,10 | 2 569,10 | 99 | 5 | 3 | 5 870 547,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 870 547,57 | 31.12.2025 |
| 97. | 3689 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 27 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 5 603,50 | 5 186,50 | 5 186,50 | 230 | 5 | 6 | 5 870 547,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 870 547,57 | 31.12.2025 |
| 98. | 3373 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 3 | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 445,20 | 411,00 | 365,20 | 16 | 2 | 1 | 12 975 034,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 975 034,18 | 31.12.2025 |
| 99. | 3395 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 5 | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 449,50 | 414,70 | 365,20 | 11 | 2 | 1 | 8 108 176,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 108 176,56 | 31.12.2025 |
| 100. | 3462 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 9 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 749,60 | 414,60 | 414,60 | 16 | 2 | 1 | 6 704 289,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 704 289,83 | 31.12.2025 |
| 101. | 428 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 2 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 2 316,00 | 1 636,00 | 1 130,00 | 189 | 4 | 3 | 4 782 059,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 782 059,98 | 31.12.2025 |
| 102. | 10518 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 2А | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 2 151,10 | 2 004,20 | 1 961,20 | 95 | 5 | 3 | 17 317 945,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 317 945,27 | 31.12.2025 |
| 103. | 430 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 6 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 2 341,00 | 1 635,00 | 1 222,00 | 195 | 4 | 3 | 9 950 141,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 950 141,74 | 31.12.2025 |
| 104. | 3703 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 8 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 2 666,40 | 2 484,90 | 2 442,20 | 99 | 5 | 3 | 18 497 377,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 497 377,30 | 31.12.2025 |
| 105. | 2381 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 10 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 387,60 | 354,10 | 354,10 | 19 | 2 | 2 | 7 592 807,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 592 807,74 | 31.12.2025 |
| 106. | 2379 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 8 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 763,00 | 729,50 | 729,50 | 36 | 2 | 2 | 7 407 480,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 407 480,83 | 31.12.2025 |
| 107. | 2383 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 24 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 445,20 | 386,00 | 386,00 | 26 | 2 | 2 | 1 222 946,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 946,73 | 31.12.2025 |
| 108. | 2384 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 26 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 454,20 | 394,70 | 394,70 | 20 | 2 | 2 | 13 331 898,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 331 898,06 | 31.12.2025 |
| 109. | 2400 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 1/9 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 5 298,50 | 4 799,80 | 4 720,40 | 203 | 9 | 1 | 9 110 332,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 110 332,36 | 31.12.2025 |
| 110. | 104 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 19 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 2 442,00 | 2 335,00 | 2 335,00 | 93 | 9 | 1 | 12 931 081,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 931 081,30 | 31.12.2025 |
| 111. | 123 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 19а | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 2 796,00 | 2 593,00 | 2 502,00 | 164 | 5 | 3 | 7 061 348,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 061 348,80 | 31.12.2025 |
| 112. | 2407 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 13 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 4 892,80 | 4 795,40 | 4 560,30 | 202 | 5 | 6 | 3 472 504,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 472 504,65 | 31.12.2025 |
| 113. | 2402 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 5 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 3 426,90 | 3 196,90 | 3 147,90 | 137 | 5 | 4 | 7 142 703,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 142 703,31 | 31.12.2025 |
| 114. | 2404 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 9 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 4 600,40 | 4 600,40 | 3 355,00 | 117 | 5 | 4 | 7 209 482,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 209 482,44 | 31.12.2025 |
| 115. | 2871 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 151а | 5 | 1972 |  | нет | нет | нет | 4 879,40 | 4 472,40 | 4 472,40 | 200 | 5 | 4 | 3 090 047,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 047,55 | 31.12.2025 |
| 116. | 2364 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 153а | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 3 395,40 | 3 121,00 | 3 090,50 | 123 | 5 | 3 | 6 592 334,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 592 334,18 | 31.12.2025 |
| 117. | 2367 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 155а | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 1 584,90 | 1 489,00 | 1 489,00 | 54 | 4 | 2 | 2 502 865,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 502 865,12 | 31.12.2025 |
| 118. | 2102 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 12 | 1 | 1952 |  | нет | нет | нет | 464,00 | 424,20 | 370,30 | 20 | 2 | 1 | 3 175 941,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 175 941,16 | 31.12.2025 |
| 119. | 2861 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 14а | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1 600,80 | 1 504,00 | 1 504,00 | 74 | 4 | 2 | 4 707 990,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 707 990,09 | 31.12.2025 |
| 120. | 2135 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 16 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 3 397,90 | 3 157,90 | 2 986,40 | 118 | 5 | 3 | 11 307 061,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 307 061,42 | 31.12.2025 |
| 121. | 2086 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 2 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 2 680,20 | 2 412,90 | 2 291,60 | 92 | 3 | 1 | 4 432 301,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 432 301,97 | 31.12.2025 |
| 122. | 2095 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 6 | 1 | 1950 |  | нет | нет | нет | 2 582,72 | 2 278,20 | 2 191,82 | 97 | 3 | 4 | 7 766 936,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 766 936,01 | 31.12.2025 |
| 123. | 453 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 4 | 1 | 1976 | 2020 | нет | нет | нет | 3 834,00 | 3 313,00 | 2 437,00 | 210 | 5 | 7 | 18 501 720,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 501 720,29 | 31.12.2025 |
| 124. | 439 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 165А | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 2 297,00 | 1 024,00 | 849,00 | 129 | 5 | 5 | 7 750 732,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 750 732,52 | 31.12.2025 |
| 125. | 437 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 819,00 | 573,00 | 420,00 | 41 | 4 | 1 | 9 960 419,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 960 419,06 | 31.12.2025 |
| 126. | 1777 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1В | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 730,00 | 466,40 | 466,40 | 20 | 2 | 1 | 2 072 628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 072 628,97 | 31.12.2025 |
| 127. | 1773 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1Б | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 540,60 | 399,40 | 399,40 | 21 | 2 | 2 | 12 448 273,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 448 273,69 | 31.12.2025 |
| 128. | 1652 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1А | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 605,70 | 319,80 | 319,80 | 34 | 2 | 2 | 19 001 627,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 001 627,16 | 31.12.2025 |
| 129. | 2081 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 1 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 2 227,30 | 2 227,30 | 1 975,40 | 59 | 4 | 2 | 17 864 789,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 864 789,55 | 31.12.2025 |
| 130. | 2098 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 10 | 1 | 1951 |  | нет | нет | нет | 609,10 | 553,10 | 517,50 | 23 | 2 | 1 | 12 494 849,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 494 849,53 | 31.12.2025 |
| 131. | 2394 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 1 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 2 967,90 | 2 744,60 | 2 712,70 | 106 | 2 | 1 | 17 049 352,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 049 352,82 | 31.12.2025 |
| 132. | 128 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 10 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 4 176,00 | 3 897,00 | 3 765,00 | 177 | 5 | 4 | 2 582 915,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 582 915,30 | 31.12.2025 |
| 133. | 146 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 14 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 5 294,40 | 5 294,40 | 3 175,00 | 104 | 5 | 4 | 14 826 645,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 826 645,46 | 31.12.2025 |
| 134. | 5290 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 15 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 1 607,80 | 1 490,10 | 1 490,10 | 53 | 3 | 1 | 6 833 468,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 833 468,33 | 31.12.2025 |
| 135. | 5296 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 17 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 1 584,70 | 1 466,70 | 1 466,70 | 31 | 3 | 1 | 11 746 667,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 746 667,90 | 31.12.2025 |
| 136. | 1814 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 18 | 2 | 1964 |  | нет | нет | нет | 3 230,50 | 1 646,10 | 1 646,10 | 118 | 5 | 4 | 20 098 715,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 098 715,96 | 31.12.2025 |
| 137. | 2915 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 18а | 5 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 577,40 | 1 480,60 | 1 480,60 | 51 | 4 | 3 | 7 707 300,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 707 300,55 | 31.12.2025 |
| 138. | 5300 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 19 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 1 557,10 | 1 435,30 | 1 435,30 | 46 | 3 | 1 | 4 748 721,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 748 721,48 | 31.12.2025 |
| 139. | 148 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 20 | 2 | 1964 |  | нет | нет | нет | 2 728,00 | 2 543,00 | 2 396,00 | 113 | 5 | 31 | 2 939 395,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 939 395,13 | 31.12.2025 |
| 140. | 5301 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 21 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 1 573,20 | 1 525,10 | 1 252,40 | 39 | 3 | 1 | 9 475 854,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 475 854,65 | 31.12.2025 |
| 141. | 151 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 22 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 2 693,00 | 2 511,00 | 2 511,00 | 89 | 5 | 3 | 15 227 407,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 227 407,08 | 31.12.2025 |
| 142. | 5305 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 23 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 1 513,00 | 1 403,10 | 1 355,30 | 47 | 3 | 2 | 10 667 955,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 667 955,10 | 31.12.2025 |
| 143. | 5310 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 24 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 578,70 | 1 526,50 | 1 481,50 | 73 | 5 | 3 | 25 666 426,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 666 426,60 | 31.12.2025 |
| 144. | 5316 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 26 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 3 433,10 | 3 151,50 | 2 951,20 | 114 | 5 | 3 | 10 792 171,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 792 171,64 | 31.12.2025 |
| 145. | 5320 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 27 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 801,00 | 730,50 | 730,50 | 47 | 3 | 1 | 28 445 472,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 445 472,15 | 31.12.2025 |
| 146. | 2058 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 29 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 494,70 | 460,80 | 460,80 | 13 | 2 | 1 | 7 470 270,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 470 270,38 | 31.12.2025 |
| 147. | 2395 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 3 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 5 647,70 | 5 219,10 | 5 083,30 | 242 | 5 | 6 | 3 970 110,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 970 110,30 | 31.12.2025 |
| 148. | 2064 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 30 | 1 | 1961 | 2021 | нет | нет | нет | 3 109,70 | 3 124,70 | 3 124,70 | 122 | 5 | 4 | 24 115 008,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 115 008,86 | 31.12.2025 |
| 149. | 2075 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 32 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 3 456,60 | 3 210,60 | 3 210,60 | 108 | 5 | 3 | 16 692 120,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 692 120,21 | 31.12.2025 |
| 150. | 2077 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 33 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 518,40 | 401,00 | 328,10 | 12 | 2 | 1 | 6 654 829,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 654 829,56 | 31.12.2025 |
| 151. | 1543 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 34 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 3 464,00 | 3 221,00 | 3 221,00 | 117 | 5 | 4 | 28 308 990,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 308 990,64 | 31.12.2025 |
| 152. | 2326 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 35 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 822,80 | 822,80 | 738,70 | 39 | 3 | 2 | 7 954 828,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 954 828,67 | 31.12.2025 |
| 153. | 2333 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 38 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 930,80 | 1 810,40 | 1 766,66 | 81 | 5 | 2 | 18 618 868,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 618 868,74 | 31.12.2025 |
| 154. | 447 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 40 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 4 037,00 | 2 744,00 | 2 082,00 | 272 | 5 | 7 | 5 417 248,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 417 248,21 | 31.12.2025 |
| 155. | 448 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 42 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 4 031,00 | 2 551,00 | 1 891,00 | 260 | 5 | 4 | 5 181 321,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 181 321,15 | 31.12.2025 |
| 156. | 2419 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 50 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 702,10 | 1 503,70 | 1 503,70 | 59 | 4 | 2 | 2 441 478,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441 478,98 | 31.12.2025 |
| 157. | 4010 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 54 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 2251,3 | 2 143,40 | 2 114,90 | 54 | 4 | 2 | 26 978 826,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 978 826,53 | 31.12.2025 |
| 158. | 2424 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 56 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 1 611,40 | 1 513,00 | 1 513,00 | 67 | 4 | 2 | 23 870 623,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 870 623,59 | 31.12.2025 |
| 159. | 2433 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 58 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1 587,90 | 1488,7 | 1 444,00 | 66 | 4 | 2 | 19 834 057,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 834 057,94 | 31.12.2025 |
| 160. | 2437 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 60 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1 602,70 | 1 451,60 | 1 451,60 | 60 | 4 | 2 | 27 864 645,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 864 645,89 | 31.12.2025 |
| 161. | 2440 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 65 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 822,50 | 749,90 | 644,50 | 44 | 3 | 1 | 27 437 770,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 437 770,15 | 31.12.2025 |
| 162. | 2445 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 67 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 347,30 | 304,30 | 304,30 | 12 | 2 | 1 | 8 166 350,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 166 350,39 | 31.12.2025 |
| 163. | 449 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 71 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 2 506,90 | 2 372,90 | 2 037,60 | 151 | 5 | 4 | 8 706 021,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 706 021,38 | 31.12.2025 |
| 164. | 450 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 73 | 1 | 1985 |  | нет | нет | нет | 2 309,00 | 1 325,00 | 1 325,00 | 128 | 5 | 4 | 16 214 546,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 214 546,26 | 31.12.2025 |
| 165. | 451 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 75 | 1 | 1986 |  | нет | нет | нет | 2261 | 1336 | 1154 | 137 | 5 | 4 | 15 790 122,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 790 122,89 | 31.12.2025 |
| 166. | 452 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 77 | 1 | 1986 |  | нет | нет | нет | 2354 | 1303 | 1303 | 125 | 5 | 4 | 5 992 425,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 992 425,10 | 31.12.2025 |
| 167. | 2397 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 7а | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 2768,8 | 2 583,50 | 2 539,40 | 103 | 5 | 3 | 5 500 646,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 646,54 | 31.12.2025 |
| 168. | 4631 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 1 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 2681,8 | 2497,8 | 2169,9 | 101 | 5 | 3 | 9 416 096,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 416 096,62 | 31.12.2025 |
| 169. | 4657 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 10 | 1 | 1966 | 2020 | нет | нет | нет | 2618,8 | 2 473,00 | 2 169,90 | 101 | 5 | 3 | 23 321 605,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 321 605,77 | 31.12.2025 |
| 170. | 4660 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 11 | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 2815,4 | 2 565,80 | 2 373,70 | 72 | 4 | 3 | 9 714 725,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 714 725,38 | 31.12.2025 |
| 171. | 4663 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 12 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 6 604,60 | 6 604,60 | 4 974,00 | 188 | 5 | 6 | 8 790 568,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 790 568,79 | 31.12.2025 |
| 172. | 3 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 14 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 2512 | 2 402,00 | 2 160,00 | 77 | 9 | 1 | 14 609 686,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 609 686,83 | 31.12.2025 |
| 173. | 4319 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 18а | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 5643,1 | 5 220,60 | 5 189,80 | 230 | 5 | 6 | 15 915 547,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 915 547,75 | 31.12.2025 |
| 174. | 4667 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 2 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 3 427,00 | 3 191,00 | 3 128,00 | 121 | 5 | 4 | 19 162 272,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 162 272,95 | 31.12.2025 |
| 175. | 2922 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 22 | 3 | 1967 |  | нет | нет | нет | 3 424,10 | 3 183,70 | 3 183,70 | 104 | 5 | 4 | 8 030 606,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 030 606,33 | 31.12.2025 |
| 176. | 2746 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 22а | 3 | 1969 |  | нет | нет | нет | 3 411,40 | 3 170,90 | 3 170,90 | 124 | 5 | 4 | 8 922 832,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 922 832,94 | 31.12.2025 |
| 177. | 4398 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 28а | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 2 892,60 | 2 672,60 | 2 672,60 | 123 | 5 | 3 | 5 992 425,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 992 425,10 | 31.12.2025 |
| 178. | 4423 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30а | 3 | 1972 |  | нет | нет | нет | 2 912,60 | 2 653,60 | 2 555,80 | 118 | 5 | 4 | 14 792 180,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 792 180,36 | 31.12.2025 |
| 179. | 4431 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30б | 3 | 1973 |  | нет | нет | нет | 5 850,10 | 5 349,10 | 5 116,20 | 220 | 5 | 4 | 6 652 325,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 652 325,09 | 31.12.2025 |
| 180. | 1600 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30 | 3 | 1974 |  | нет | нет | нет | 6 836,40 | 4 703,00 | 4 703,00 | 222 | 5 | 4 | 6 579 002,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 579 002,87 | 31.12.2025 |
| 181. | 4446 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 32а | 3 | 1971 |  | нет | нет | нет | 5 586,10 | 5 169,10 | 4 995,50 | 235 | 5 | 4 | 10 616 247,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 616 247,75 | 31.12.2025 |
| 182. | 4502 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 34а | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 6 893,60 | 6 403,60 | 6 328,60 | 286 | 5 | 7 | 19 329 193,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 329 193,20 | 31.12.2025 |
| 183. | 4520 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 36 | 3 | 1973 |  | нет | нет | нет | 4 111,20 | 4 834,40 | 3 731,90 | 168 | 5 | 4 | 6 798 969,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 798 969,53 | 31.12.2025 |
| 184. | 4560 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 36а | 3 | 1971 |  | нет | нет | нет | 5 570,90 | 5 153,90 | 5 096,00 | 221 | 5 | 6 | 10 996 794,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 996 794,83 | 31.12.2025 |
| 185. | 4575 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 38а | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 5 622,20 | 5 205,20 | 5 021,50 | 229 | 5 | 6 | 13 295 857,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 295 857,96 | 31.12.2025 |
| 186. | 4602 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 40а | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 2 822,80 | 2 613,30 | 2 523,70 | 93 | 5 | 3 | 8 198 757,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 198 757,37 | 31.12.2025 |
| 187. | 4588 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 40 | 3 | 1972 |  | нет | нет | нет | 4 057,30 | 3 780,50 | 3 661,60 | 174 | 5 | 4 | 15 529 996,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 529 996,83 | 31.12.2025 |
| 188. | 4672 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 3 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 1 519,20 | 1 395,20 | 1 324,00 | 37 | 4 | 2 | 6 246 494,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 246 494,27 | 31.12.2025 |
| 189. | 4674 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 4 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 2 730,00 | 2 547,00 | 2 463,00 | 84 | 4 | 2 | 22 795 780,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 795 780,88 | 31.12.2025 |
| 190. | 4677 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 5 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 1 677,00 | 1 529,00 | 1 466,00 | 72 | 4 | 3 | 6 863 023,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 863 023,56 | 31.12.2025 |
| 191. | 4779 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 6 | 1 | 1965 | 2022 | нет | нет | нет | 2 613,00 | 2 467,50 | 2 467,50 | 80 | 9 | 1 | 8 485 077,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 485 077,24 | 31.12.2025 |
| 192. | 1596 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 7 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 2 502,10 | 1 558,10 | 1 558,10 | 94 | 4 | 2 | 10 963 257,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 963 257,16 | 31.12.2025 |
| 193. | 4781 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 8 | 1 | 1964 | 2022 | нет | нет | нет | 5 299,50 | 4 904,90 | 4 831,20 | 221 | 5 | 6 | 22 777 194,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 777 194,47 | 31.12.2025 |
| 194. | 5286 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Мичурина, д. 37а | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 412,70 | 4 904,90 | 4 831,20 | 30 | 2 | 1 | 4 223 888,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 223 888,37 | 31.12.2025 |
| 195. | 4646 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Монтажная, д. 13 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 461,70 | 405,30 | 405,30 | 32 | 2 | 1 | 7 826 941,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 826 941,22 | 31.12.2025 |
| 196. | 2739 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Новая, д. 9 | 5 | 1984 |  | нет | нет | нет | 4 984,50 | 4 134,50 | 4 134,50 | 202 | 5 | 4 | 8 453 484,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 453 484,32 | 31.12.2025 |
| 197. | 3758 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 10а | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 2 763,60 | 2 556,80 | 2 451,70 | 118 | 4 | 4 | 7 810 662,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 810 662,14 | 31.12.2025 |
| 198. | 454 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 11 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 3 925,00 | 2 199,00 | 2 199,00 | 215 | 5 | 4 | 9 466 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 466 421,00 | 31.12.2025 |
| 199. | 3972 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 12 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 2 763,60 | 2 455,70 | 2 455,70 | 57 | 4 | 2 | 10 834 976,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 834 976,47 | 31.12.2025 |
| 200. | 2313 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 15 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 3 892,00 | 3 202,00 | 3 202,00 | 122 | 4 | 4 | 8 686 879,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 686 879,33 | 31.12.2025 |
| 201. | 3989 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 16 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 5 185,60 | 4 561,20 | 4 499,10 | 152 | 4 | 3 | 7 491 997,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 491 997,60 | 31.12.2025 |
| 202. | 12326 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 19 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 3 951,50 | 2 274,50 | 1 797,50 | 59 | 4 | 3 | 5 535 211,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 535 211,74 | 31.12.2025 |
| 203. | 3715 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 2 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 2 164,20 | 2 020,20 | 1 947,50 | 80 | 4 | 3 | 7 249 312,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 249 312,96 | 31.12.2025 |
| 204. | 1854 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 4 | 2 | 1960 |  | нет | нет | нет | 2 020,60 | 1 270,60 | 1 270,60 | 73 | 4 | 3 | 5 235 765,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 235 765,86 | 31.12.2025 |
| 205. | 5587 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 6 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 1 700,10 | 1 551,30 | 1 487,20 | 55 | 4 | 3 | 6 826 727,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 826 727,09 | 31.12.2025 |
| 206. | 3743 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 8 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 1 700,10 | 1 551,30 | 1 487,20 | 55 | 4 | 3 | 7 707 092,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 707 092,18 | 31.12.2025 |
| 207. | 3755 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 9 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 2 753,10 | 2 557,90 | 2 350,60 | 131 | 4 | 4 | 12 369 317,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 369 317,42 | 31.12.2025 |
| 208. | 4659 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 3 | 3 | 1977 |  | нет | нет | нет | 3 350,70 | 3 098,70 | 3 098,70 | 133 | 5 | 4 | 7 465 535,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 465 535,17 | 31.12.2025 |
| 209. | 4701 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 9б | 3 | 1973 |  | нет | нет | нет | 5 587,10 | 5 172,00 | 5 083,00 | 238 | 5 | 4 | 7 332 222,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 332 222,04 | 31.12.2025 |
| 210. | 4708 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 11а | 3 | 1975 |  | нет | нет | нет | 3 362,70 | 3 082,70 | 3 082,70 | 133 | 5 | 3 | 6 745 644,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 745 644,28 | 31.12.2025 |
| 211. | 4710 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 15 | 4 | 1976 |  | нет | нет | нет | 24 167,70 | 21 812,50 | 21 195,30 | 903 | 9 | 10 | 22 996 514,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 996 514,58 | 31.12.2025 |
| 212. | 4712 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 15а | 3 |  |  | нет | нет | нет | 3 351,30 | 3 073,30 | 3 073,30 | 123 | 5 | 3 | 7 665 504,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 665 504,86 | 31.12.2025 |
| 213. | 4666 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 5 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 3 334,40 | 3 058,40 | 3 058,40 | 127 | 5 | 3 | 8 132 100,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 132 100,81 | 31.12.2025 |
| 214. | 4271 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Пугачева, д. 4 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1 185,70 | 1 112,30 | 1 112,30 | 56 | 3 | 2 | 10 706 088,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 706 088,05 | 31.12.2025 |
| 215. | 4201 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 6 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 3 658,20 | 3 386,20 | 3 284,50 | 134 | 5 | 3 | 8 098 772,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 098 772,53 | 31.12.2025 |
| 216. | 4198 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 6а | 3 | 1974 | 1974 | нет | нет | нет | 5 873,60 | 5 310,70 | 5 175,90 | 226 | 5 | 6 | 7 332 222,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 332 222,04 | 31.12.2025 |
| 217. | 4230 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Первомайская, д. 61 | 1 | 1960 | 2023 | нет | нет | нет | 507,00 | 454,50 | 454,50 | 23 | 3 | 1 | 1 116 116,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 116,46 | 31.12.2025 |
| 218. | 456 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 6 | 1 | 1981 |  | нет | нет | нет | 7 245,00 | 4 217,00 | 3 454,00 | 313 | 9 | 7 | 18 332 827,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 332 827,72 | 31.12.2025 |
| 219. | 2132 | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 14 | 2 | 2000 |  | нет | нет | нет | 7 841,00 | 7 841,40 | 5 417,00 | 195 | 10 | 5 | 6 604 731,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 604 731,49 | 31.12.2024 |
| 220. | 3555 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 18 | 2 | 1991 |  | нет | нет | нет | 9 326,00 | 7 415,40 | 7 415,40 | 199 | 9 | 5 | 6 094 501,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 094 501,41 | 31.12.2025 |
| 221. | 3548 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 14а | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 5 898,00 | 5 372,00 | 5 254,00 | 298 | 5 | 3 | 8 065 444,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 065 444,24 | 31.12.2025 |
| 222. | 1862 | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 30 | 2 | 1996 |  | нет | нет | нет | 10 697,40 | 7 226,40 | 7 226,40 | 195 | 9 | 4 | 13 209 462,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 209 462,99 | 31.12.2024 |
| 223. | 4485 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Садовая, д. 4 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 2 757,30 | 2 551,80 | 2 520,40 | 111 | 5 | 3 | 9 398 575,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 398 575,52 | 31.12.2025 |
| 224. | 4491 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Садовая, д. 6 | 4 | 1970 |  | нет | нет | нет | 5 535,00 | 5 120,00 | 5 005,00 | 217 | 5 | 6 | 7 602 246,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 602 246,49 | 31.12.2025 |
| 225. | 4503 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Садовая, д. 8 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 3 699,10 | 3 427,30 | 3 383,70 | 128 | 5 | 4 | 6 312 376,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 312 376,61 | 31.12.2025 |
| 226. | 4769 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Северная, д. 18А | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 3 331,00 | 3 053,00 | 3 019,00 | 131 | 5 | 3 | 9 465 232,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 465 232,09 | 31.12.2025 |
| 227. | 4767 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Северная, д. 12 | 3 | 1975 |  | нет | нет | нет | 5 013,60 | 4 594,90 | 4 345,40 | 182 | 5 | 3 | 7 998 787,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 998 787,68 | 31.12.2025 |
| 228. | 4713 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Северная, д. 6 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 3 413,60 | 3 141,80 | 2 968,90 | 121 | 5 | 3 | 6 645 659,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 645 659,43 | 31.12.2025 |
| 229. | 4761 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Северная, д. 6А | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 5 614,30 | 5 197,30 | 5 110,10 | 230 | 5 | 6 | 6 559 005,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 559 005,90 | 31.12.2025 |
| 230. | 4766 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Северная, д. 11 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 5 600,30 | 5 185,40 | 5 185,40 | 228 | 5 | 6 | 11 980 852,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 980 852,45 | 31.12.2025 |
| 231. | 1884 | 2022 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Северная, д. 13 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 5 170,00 | 3 509,30 | 3 509,30 | 226 | 5 | 6 | 7 332 222,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 332 222,04 | 31.12.2025 |
| 232. | 12327 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Спортивный, д. 11 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 2 161,10 | 1 227,00 | 895,30 | 126 | 5 | 4 | 9 030 973,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 030 973,66 | 31.12.2025 |
| 233. | 433 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Спортивный, д. 4 | 3 | 1991 |  | нет | нет | нет | 3 418,00 | 1 855,00 | 1 612,00 | 186 | 5 | 3 | 6 865 626,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 865 626,09 | 31.12.2025 |
| 234. | 2375 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Спортивный, д. 7 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 899,30 | 822,00 | 822,00 | 35 | 2 | 1 | 8 440 003,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 440 003,88 | 31.12.2025 |
| 235. | 2376 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Спортивный, д. 9 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 897,70 | 825,40 | 754,80 | 37 | 2 | 1 | 9 759 056,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 759 056,18 | 31.12.2025 |
| 236. | 4581 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 4 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 3 814,00 | 2 487,00 | 2 417,00 | 180 | 9 | 1 | 6 604 731,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 604 731,49 | 31.12.2025 |
| 237. | 4373 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 8а | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 2 807,30 | 2 598,80 | 2 521,80 | 131 | 5 | 3 | 6 798 969,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 798 969,53 | 31.12.2025 |
| 238. | 3699 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 10 | 3 | 1975 |  | нет | нет | нет | 3 394,00 | 3 121,00 | 3 075,00 | 133 | 5 | 3 | 6 865 626,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 865 626,09 | 31.12.2025 |
| 239. | 3711 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 12 | 3 | 1976 |  | нет | нет | нет | 2 526,00 | 2 416,00 | 2 370,00 | 99 | 9 | 1 | 6 998 939,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 998 939,22 | 31.12.2025 |
| 240. | 2846 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 12а | 3 | 1976 |  | нет | нет | нет | 4 893,70 | 4 485,20 | 4 485,20 | 172 | 5 | 5 | 3 757 967,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 757 967,56 | 31.12.2025 |
| 241. | 3726 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 16 | 3 | 1972 |  | нет | нет | нет | 3 398,00 | 4 485,20 | 4 485,20 | 172 | 5 | 5 | 6 598 999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 598 999,84 | 31.12.2025 |
| 242. | 4338 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 18а | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 3 464,70 | 3 126,00 | 3 126,00 | 146 | 5 | 4 | 15 719 352,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 719 352,13 | 31.12.2025 |
| 243. | 4241 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 18 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 2 741,50 | 2 741,50 | 2 555,50 | 97 | 5 | 3 | 18 489 875,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 489 875,11 | 31.12.2025 |
| 244. | 3828 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 20 | 3 | 1976 |  | нет | нет | нет | 2 495,00 | 2 374,00 | 2 342,00 | 87 | 9 | 1 | 6 605 665,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 605 665,49 | 31.12.2025 |
| 245. | 4360 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 63 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 490,50 | 435,00 | 394,40 | 20 | 3 | 1 | 2 972 224,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 972 224,97 | 31.12.2025 |
| 246. | 4368 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 65 | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 538,20 | 490,80 | 448,10 | 18 | 3 | 1 | 7 239 840,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 239 840,50 | 31.12.2025 |
| 247. | 4371 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 67 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 523,40 | 464,00 | 348,60 | 28 | 3 | 1 | 7 058 525,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 058 525,65 | 31.12.2025 |
| 248. | 4234 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Советская, д. 27 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 1 579,20 | 1 483,50 | 1 483,50 | 47 | 4 | 1 | 23 570 128,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 570 128,73 | 31.12.2025 |
| 249. | 5208 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Тимирязева, д. 37 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 399,60 | 368,40 | 368,40 | 31 | 2 | 1 | 3 786 092,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 786 092,84 | 31.12.2025 |
| 250. | 5211 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Тимирязева, д. 39 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 776,30 | 716,70 | 716,70 | 49 | 2 | 1 | 4 665 959,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 665 959,48 | 31.12.2025 |
| 251. | 4014 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе. д. 11 | 2 | 1992 |  | нет | нет | нет | 10037,1 | 12 879,00 | 10 037,10 | 340 | 9 | 2 | 18 283 504,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 283 504,24 | 31.12.2025 |
| 252. | 2069 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе. д. 13 | 2 | 1992 |  | нет | нет | нет | 10037,1 | 12 879,00 | 10 037,10 | 340 | 9 | 2 | 6 604 731,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 604 731,49 | 31.12.2025 |
| 253. | 4581 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе. д. 15 | 2 | 1990 |  | нет | нет | нет | 9337,1 | 11 879,00 | 9 771,00 | 325 | 9 | 3 | 19 814 194,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 814 194,48 | 31.12.2025 |
| 254. | 2729 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе. д. 17 | 2 | 1992 |  | нет | нет | нет | 10037,1 | 12 879,00 | 10 037,10 | 340 | 9 | 3 | 6 094 501,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 094 501,41 | 31.12.2025 |
| 255. | 4581 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе. д. 19 | 2 | 1999 |  | нет | нет | нет | 10037,1 | 11 887,00 | 10 037,10 | 315 | 9 | 3 | 33 023 657,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 023 657,46 | 31.12.2025 |
| 256. | 4507 | 2024 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 2 | 2 | 1973 |  | нет | нет | нет | 8772,4 | 8 772,40 | 7 441,50 | 220 | 9 | 1 | 13 137 074,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 137 074,76 | 31.12.2024 |
| 257. | 4551 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 8 | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 1 097,00 | 412,30 | 412,30 | 20 | 2 | 1 | 8 794 629,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 794 629,88 | 31.12.2025 |
| 258. | 459 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 7 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 2 364,00 | 1 646,00 | 1 007,00 | 180 | 4 | 8 | 4 754 837,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 754 837,62 | 31.12.2025 |
| 259. | 4542 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 6А | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 448,40 | 414,20 | 414,20 | 18 | 2 | 1 | 7 451 227,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 451 227,40 | 31.12.2025 |
| 260. | 4559 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 10а | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 445,70 | 413,60 | 366,90 | 28 | 2 | 1 | 8 676 490,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 676 490,67 | 31.12.2025 |
| 261. | 4565 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 10б | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 449,50 | 414,50 | 414,50 | 23 | 2 | 1 | 6 293 127,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 293 127,31 | 31.12.2025 |
| 262. | 4583 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 11 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 2 196,80 | 2 049,20 | 1 994,70 | 86 | 4 | 2 | 7 991 327,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 991 327,37 | 31.12.2025 |
| 263. | 1346 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 14 | 1 | 1963 | 2021 | нет | нет | нет | 1 724,00 | 1 611,20 | 1 126,00 | 139 | 5 | 2 | 2 537 778,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537 778,61 | 31.12.2025 |
| 264. | 2141 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 5 | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 587,60 | 558,10 | 558,10 | 19 | 2 | 1 | 11 357 895,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 357 895,48 | 31.12.2025 |
| 265. | 1359 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 6а | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 3 146,00 | 2 254,00 | 2 254,00 | 93 | 5 | 7 | 28 227 948,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 227 948,68 | 31.12.2025 |
| 266. | 2345 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 10а | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 3 656,30 | 3 400,10 | 3 347,50 | 125 | 5 | 4 | 8 025 450,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 025 450,31 | 31.12.2025 |
| 267. | 2349 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 18 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 914,00 | 835,00 | 835,00 | 43 | 2 | 1 | 6 238 925,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 238 925,69 | 31.12.2025 |
| 268. | 2354 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 22 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 933,90 | 861,30 | 861,30 | 43 | 2 | 1 | 10 400 319,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 319,70 | 31.12.2025 |
| 269. | 2356 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 34 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 7 218,70 | 6 593,20 | 6 593,20 | 235 | 5 | 6 | 7 332 222,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 332 222,04 | 31.12.2025 |
| 270. | 5276 | 2025 | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Юбилейная, д. 1 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 430,60 | 390,70 | 390,70 | 17 | 2 | 1 | 17 159 237,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 159 237,07 | 31.12.2025 |
|  |  | Итого 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 901 066,22 | 813 211,30 | 765 729,38 | 38 081,00 |  |  | 2 811 978 347,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 811 978 347,20 |  |
|  |  | Итого по городу Невинномысску |  |  |  |  |  |  |  |  | 959 036,52 | 862 599,40 | 809 390,98 | 39 621,00 |  |  | 2 925 962 243,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 925 962 243,49 |  |

РЕЕСТР

многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166

Жилищного кодекса Российской Федерации,

а также нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Таблица 2

| № п/п | Код МКД | Код конструктивного элемента | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Единица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.. | 453 |  | 3097 | 2023 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 4 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 930,00 |  | м2 | 5 084,00 |  | 4 829 301,77 |  | 4 728 120,00 |  | 101 181,77 |  | 0,00 |  |
| 2. | 4230 |  | 40387 | 2023 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Первомайская, д. 61 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 101,00 |  | пм | 3 100,00 |  | 319 800,34 |  | 313 100,00 |  | 6 700,34 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 149 102,11 |  | 5 041 220,00 |  | 107 882,11 |  | 0,00 |  |
| 3. | 4581 |  | 44074 | 2024 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 149 |  |  | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 3. | 4581 |  | 44075 | 2024 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 149 |  |  | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 3. | 4581 |  | 44076 | 2024 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 149 |  |  | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 4. | 4563 |  | 43906 | 2024 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 155 |  |  | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 4. | 4563 |  | 43907 | 2024 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 155 |  |  | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 5. | 4486 |  | 42980 | 2024 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 177 |  |  | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 6 979 254,00 |  | 8 524 460,84 |  | 6 979 254,00 |  | 149 356,04 |  | 1 395 850,80 |  |
| 5. | 4486 |  | 42981 | 2024 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 177 |  |  | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 12 811 152,00 |  | 15 647 541,05 |  | 12 811 152,00 |  | 274 158,65 |  | 2 562 230,40 |  |
| 6. | 4378 |  | 41887 | 2024 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 186 |  |  | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 4 989 767,00 |  | 6 094 501,41 |  | 4 989 767,00 |  | 106 781,01 |  | 997 953,40 |  |
| 6. | 4378 |  | 41888 | 2024 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 186 |  |  | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 4 989 767,00 |  | 6 094 501,41 |  | 4 989 767,00 |  | 106 781,01 |  | 997 953,40 |  |
| 6. | 4378 |  | 41889 | 2024 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 186 |  |  | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 4 989 767,00 |  | 6 094 501,41 |  | 4 989 767,00 |  | 106 781,01 |  | 997 953,40 |  |
| 6. | 4378 |  | 41890 | 2024 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 186 |  |  | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 4 989 767,00 |  | 6 094 501,41 |  | 4 989 767,00 |  | 106 781,01 |  | 997 953,40 |  |
| 7. | 4672 |  | 43168 | 2024 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 34а |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 474,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 842 203,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 842 203,20 |  |
| 8. | 2132 |  | 21191 | 2024 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 14 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 8. | 2132 |  | 21192 | 2024 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 14 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 9. | 1862 |  | 18281 | 2024 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 30 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 9. | 1862 |  | 18282 | 2024 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 30 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
|  |  |  |  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 834 794,18 |  | 88 417 055,00 |  | 1 892 124,98 |  | 18 525 614,20 |  |
| 10. | 4690 |  | 45199 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. 3 Интернационала, д. 7а |  |  | 3 | ремонт крыши |  |  | 970,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 465 686,71 |  | 6 330 220,00 |  | 135 466,71 |  | 0,00 |
| 11. | 4689 |  | 45185 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. 3 Интернационала, д. 7 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 870,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 5 799 121,07 |  | 5 677 620,00 |  | 121 501,07 |  | 0,00 |
| 12. | 4213 |  | 40165 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. 30 лет Победы, д. 16 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 700,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 4 665 959,48 |  | 4 568 200,00 |  | 97 759,48 |  | 0,00 |
| 13. | 4219 |  | 40235 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. 30 лет Победы, д. 18 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 650,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 4 332 676,66 |  | 4 241 900,00 |  | 90 776,66 |  | 0,00 |
| 14. | 4237 |  | 40457 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. 30 лет Победы, д. 20 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 620,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 4 132 706,97 |  | 4 046 120,00 |  | 86 586,97 |  | 0,00 |
| 15. | 4262 |  | 40770 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. 30 лет Победы, д. 45 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 740,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 4 932 585,74 |  | 4 829 240,00 |  | 103 345,74 |  | 0,00 |
| 16. | 1865 |  | 18302 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, пл. 50 лет октября, д. 6а |  |  | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 346,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 114 446,10 |  | 2 070 145,00 |  | 44 301,10 |  | 0,00 |
| 17. | 1859 |  | 18244 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, пл. 50 лет октября, д. 6 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 313,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 1 961 116,60 |  | 1 920 028,00 |  | 41 088,60 |  | 0,00 |
| 18. | 2416 |  | 24412 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, пл. 50 лет октября, д. 14 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 344,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 105 153,41 |  | 2 061 047,00 |  | 44 106,41 |  | 0,00 |
| 18. | 2416 |  | 24413 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, пл. 50 лет октября, д. 14 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 298,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 384 611,88 |  | 1 355 602,00 |  | 29 009,88 |  | 0,00 |
| 18. | 2416 |  | 24411 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, пл. 50 лет октября, д. 14 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 410,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 009 309,96 |  | 2 946 260,00 |  | 63 049,96 |  | 0,00 |
| 19. | 2041 |  | 20230 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Апанасенко, д. 2 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 911,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 072 412,98 |  | 5 945 186,00 |  | 127 226,98 |  | 0,00 |
| 19. | 2041 |  | 20229 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Апанасенко, д. 2 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 428,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 900 547,95 |  | 881 680,00 |  | 18 867,95 |  | 0,00 |
| 20. | 4620 |  | 44473 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 2 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 510,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 888 989,04 |  | 2 828 460,00 |  | 60 529,04 |  | 0,00 |
| 20. | 4620 |  | 44475 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 2 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 946,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 7 286 449,02 |  | 7 133 786,00 |  | 152 663,02 |  | 0,00 |
| 20. | 4620 |  | 44476 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 2 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 330,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 2 994 458,81 |  | 2 931 720,00 |  | 62 738,81 |  | 0,00 |
| 20. | 4620 |  | 44474 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 2 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 347,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 2 170 149,17 |  | 2 124 681,00 |  | 45 468,17 |  | 0,00 |
| 21. | 4603 |  | 44309 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 13 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 247,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 1 544 745,95 |  | 1 512 381,00 |  | 32 364,95 |  | 0,00 |
| 21. | 4603 |  | 44305 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 13 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 354,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 151 616,89 |  | 2 106 537,00 |  | 45 079,89 |  | 0,00 |
| 21. | 4603 |  | 44306 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 13 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 288,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 338 148,40 |  | 1 310 112,00 |  | 28 036,40 |  | 0,00 |
| 21. | 4603 |  | 44304 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 13 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 390,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 862 514,36 |  | 2 802 540,00 |  | 59 974,36 |  | 0,00 |
| 21. | 4603 |  | 44307 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 13 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 410,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 862 674,44 |  | 844 600,00 |  | 18 074,44 |  | 0,00 |
| 22. | 391 |  | 2440 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 15 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 310,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 2 812 976,46 |  | 2 754 040,00 |  | 58 936,46 |  | 0,00 |
| 22. | 391 |  | 2438 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 15 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 390,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 862 514,36 |  | 2 802 540,00 |  | 59 974,36 |  | 0,00 |
| 22. | 391 |  | 2439 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 15 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 420,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 883 715,28 |  | 865 200,00 |  | 18 515,28 |  | 0,00 |
| 23. | 4589 |  | 44153 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 17 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 980,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 532 343,27 |  | 6 395 480,00 |  | 136 863,27 |  | 0,00 |
| 24. | 4635 |  | 44640 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 4 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 856,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 6 593 235,05 |  | 6 455 096,00 |  | 138 139,05 |  | 0,00 |
| 24. | 4635 |  | 44641 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 4 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 598,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 426 322,32 |  | 5 312 632,00 |  | 113 690,32 |  | 0,00 |
| 24. | 4635 |  | 44639 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 4 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 410,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 2 564 153,20 |  | 2 510 430,00 |  | 53 723,20 |  | 0,00 |
| 24. | 4635 |  | 44638 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Баумана, д. 4 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 432,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 447 143,66 |  | 2 395 872,00 |  | 51 271,66 |  | 0,00 |
| 25. | 2386 |  | 23956 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Белово, д. 1/2 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 354,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 151 616,89 |  | 2 106 537,00 |  | 45 079,89 |  | 0,00 |
| 25. | 2386 |  | 23957 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Белово, д. 1/2 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 310,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 440 368,07 |  | 1 410 190,00 |  | 30 178,07 |  | 0,00 |
| 25. | 2386 |  | 23955 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Белово, д. 1/2 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 310,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 275 331,92 |  | 2 227 660,00 |  | 47 671,92 |  | 0,00 |
| 26. | 2388 |  | 23983 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Белово, д. 3 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 358,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 627 641,38 |  | 2 572 588,00 |  | 55 053,38 |  | 0,00 |
| 26. | 2388 |  | 23984 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Белово, д. 3 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 419,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 881 611,20 |  | 863 140,00 |  | 18 471,20 |  | 0,00 |
| 27. | 2390 |  | 24012 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Белово, д. 5 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 348,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 554 243,58 |  | 2 500 728,00 |  | 53 515,58 |  | 0,00 |
| 27. | 2390 |  | 24015 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Белово, д. 5 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 514,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 1 081 499,18 |  | 1 058 840,00 |  | 22 659,18 |  | 0,00 |
| 27. | 2390 |  | 24014 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Белово, д. 5 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 316,00 |  | /шт | 4 549,00 |  | 1 468 246,16 |  | 1 437 484,00 |  | 30 762,16 |  | 0,00 |
| 27. | 2390 |  | 24013 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Белово, д. 5 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 311,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 1 951 823,90 |  | 1 910 930,00 |  | 40 893,90 |  | 0,00 |
| 28. | 2391 |  | 24040 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Белово, д. 7 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 354,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 598 282,26 |  | 2 543 844,00 |  | 54 438,26 |  | 0,00 |
| 28. | 2391 |  | 24041 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Белово, д. 7 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 574,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 1 207 744,22 |  | 1 182 440,00 |  | 25 304,22 |  | 0,00 |
| 29. | 2446 |  | 24770 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 327 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 299,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 542 873,73 |  | 1 510 548,00 |  | 32 325,73 |  | 0,00 |
| 29. | 2446 |  | 24771 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 327 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 397,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 3 602 424,69 |  | 3 526 948,00 |  | 75 476,69 |  | 0,00 |
| 30. | 2634 |  | 26184 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 329 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 397,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 3 602 424,69 |  | 3 526 948,00 |  | 75 476,69 |  | 0,00 |
| 31. | 2639 |  | 26235 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 331 |  |  | 1 | установка приборов учета холодного водоснабжения |  |  | 1,00 |  | шт | 82 239,00 |  | 83 998,91 |  | 82 239,00 |  | 1 759,91 |  | 0,00 |
| 31. | 2639 |  | 26236 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 331 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 288,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 338 148,40 |  | 1 310 112,00 |  | 28 036,40 |  | 0,00 |
| 31. | 2639 |  | 26233 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 331 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 299,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 542 873,73 |  | 1 510 548,00 |  | 32 325,73 |  | 0,00 |
| 31. | 2639 |  | 26234 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 331 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 398,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 3 611 498,80 |  | 3 535 832,00 |  | 75 666,80 |  | 0,00 |
| 32. | 2675 |  | 26655 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 333 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 314,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 1 778 710,90 |  | 1 741 444,00 |  | 37 266,90 |  | 0,00 |
| 32. | 2675 |  | 26654 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 333 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 472,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 282 983,51 |  | 4 193 248,00 |  | 89 735,51 |  | 0,00 |
| 33. | 2688 |  | 26797 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 335 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 240,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 238 427,07 |  | 1 212 480,00 |  | 25 947,07 |  | 0,00 |
| 33. | 2688 |  | 26798 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 335 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 317,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 2 876 495,28 |  | 2 816 228,00 |  | 60 267,28 |  | 0,00 |
| 34. | 3312 |  | 32968 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 347 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 1130,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 7 532 191,73 |  | 7 374 380,00 |  | 157 811,73 |  | 0,00 |
| 35. | 395 |  | 2472 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 347а |  |  | 2 | ремонт крыши |  |  | 840,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 5 599 151,38 |  | 5 481 840,00 |  | 117 311,38 |  | 0,00 |
| 35. | 395 |  | 2471 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 347а |  |  | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 510,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 1 073 082,84 |  | 1 050 600,00 |  | 22 482,84 |  | 0,00 |
| 35. | 395 |  | 2469 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 347а |  |  | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 323,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 007 580,09 |  | 1 965 518,00 |  | 42 062,09 |  | 0,00 |
| 35. | 395 |  | 2470 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 347а |  |  | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 332,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 542 587,74 |  | 1 510 268,00 |  | 32 319,74 |  | 0,00 |
| 36. | 3370 |  | 33440 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 362/2 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 4 989 767,00 |  | 6 094 501,41 |  | 4 989 767,00 |  | 106 781,01 |  | 997 953,40 |
| 37. | 2931 |  | 29237 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 364 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 4 989 767,00 |  | 6 094 501,41 |  | 4 989 767,00 |  | 106 781,01 |  | 997 953,40 |
| 37. | 2931 |  | 29234 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 364 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 4 989 767,00 |  | 6 094 501,41 |  | 4 989 767,00 |  | 106 781,01 |  | 997 953,40 |
| 37. | 2931 |  | 29235 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 364 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 4 989 767,00 |  | 6 094 501,41 |  | 4 989 767,00 |  | 106 781,01 |  | 997 953,40 |
| 37. | 2931 |  | 29236 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 364 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 4 989 767,00 |  | 6 094 501,41 |  | 4 989 767,00 |  | 106 781,01 |  | 997 953,40 |
| 38. | 3907 |  | 37808 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 368 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 4 989 767,00 |  | 6 094 501,41 |  | 4 989 767,00 |  | 106 781,01 |  | 997 953,40 |
| 38. | 3907 |  | 37809 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 368 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 4 989 767,00 |  | 6 094 501,41 |  | 4 989 767,00 |  | 106 781,01 |  | 997 953,40 |
| 39. | 76 |  | 601 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 35 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 324,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 378 088,85 |  | 2 328 264,00 |  | 49 824,85 |  | 0,00 |
| 39. | 76 |  | 603 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 35 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 378,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 756 319,77 |  | 1 719 522,00 |  | 36 797,77 |  | 0,00 |
| 39. | 76 |  | 602 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 35 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 317,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 1 979 701,99 |  | 1 938 224,00 |  | 41 477,99 |  | 0,00 |
| 40. | 82 |  | 642 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 37 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 780,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 5 199 211,99 |  | 5 090 280,00 |  | 108 931,99 |  | 0,00 |
| 40. | 82 |  | 650 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 37 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 324,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 012 226,43 |  | 1 970 067,00 |  | 42 159,43 |  | 0,00 |
| 40. | 82 |  | 657 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 37 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 358,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 663 392,80 |  | 1 628 542,00 |  | 34 850,80 |  | 0,00 |
| 40. | 82 |  | 655 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 37 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 359,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 634 981,16 |  | 2 579 774,00 |  | 55 207,16 |  | 0,00 |
| 40. | 82 |  | 658 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 37 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 598,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 1 258 242,23 |  | 1 231 880,00 |  | 26 362,23 |  | 0,00 |
| 40. | 82 |  | 659 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 37 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 927,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 7 140 103,85 |  | 6 990 507,00 |  | 149 596,85 |  | 0,00 |
| 41. | 2707 |  | 27035 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 40 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 340,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 754 438,35 |  | 1 717 680,00 |  | 36 758,35 |  | 0,00 |
| 41. | 2707 |  | 27036 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 40 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 577,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 3 268 522,90 |  | 3 200 042,00 |  | 68 480,90 |  | 0,00 |
| 41. | 2707 |  | 27038 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 40 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 947,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 7 294 151,40 |  | 7 141 327,00 |  | 152 824,40 |  | 0,00 |
| 41. | 2707 |  | 27037 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 40 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 649,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 4 058 866,90 |  | 3 973 827,00 |  | 85 039,90 |  | 0,00 |
| 41. | 2707 |  | 27039 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 40 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 327,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 2 967 236,46 |  | 2 905 068,00 |  | 62 168,46 |  | 0,00 |
| 41. | 2707 |  | 27032 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 40 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 366,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 207 373,08 |  | 2 161 125,00 |  | 46 248,08 |  | 0,00 |
| 41. | 2707 |  | 27033 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 40 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 399,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 853 893,09 |  | 1 815 051,00 |  | 38 842,09 |  | 0,00 |
| 41. | 2707 |  | 27031 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 40 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 377,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 767 097,21 |  | 2 709 122,00 |  | 57 975,21 |  | 0,00 |
| 41. | 2707 |  | 27034 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 40 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 625,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 1 315 052,50 |  | 1 287 500,00 |  | 27 552,50 |  | 0,00 |
| 41. | 2707 |  | 27042 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 40 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 880,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 5 865 777,63 |  | 5 742 880,00 |  | 122 897,63 |  | 0,00 |
| 42. | 88 |  | 698 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 44 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 319,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 646 075,98 |  | 1 611 588,00 |  | 34 487,98 |  | 0,00 |
| 42. | 88 |  | 700 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 44 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 549,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 433 463,68 |  | 3 361 527,00 |  | 71 936,68 |  | 0,00 |
| 42. | 88 |  | 699 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 44 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 409,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 316 855,92 |  | 2 268 314,00 |  | 48 541,92 |  | 0,00 |
| 42. | 88 |  | 701 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 44 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 978,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 7 532 925,10 |  | 7 375 098,00 |  | 157 827,10 |  | 0,00 |
| 42. | 88 |  | 695 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 44 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 366,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 207 373,08 |  | 2 161 125,00 |  | 46 248,08 |  | 0,00 |
| 42. | 88 |  | 696 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 44 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 370,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 719 148,98 |  | 1 683 130,00 |  | 36 018,98 |  | 0,00 |
| 42. | 88 |  | 694 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 44 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 367,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 693 699,41 |  | 2 637 262,00 |  | 56 437,41 |  | 0,00 |
| 42. | 88 |  | 697 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 44 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 610,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 1 283 491,24 |  | 1 256 600,00 |  | 26 891,24 |  | 0,00 |
| 43. | 85 |  | 681 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 42А |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 301,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 553 193,95 |  | 1 520 652,00 |  | 32 541,95 |  | 0,00 |
| 43. | 85 |  | 683 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 42А |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 480,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 001 935,46 |  | 2 939 040,00 |  | 62 895,46 |  | 0,00 |
| 43. | 85 |  | 684 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 42А |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 790,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 6 084 878,15 |  | 5 957 390,00 |  | 127 488,15 |  | 0,00 |
| 43. | 85 |  | 682 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 42А |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 421,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 384 832,13 |  | 2 334 866,00 |  | 49 966,13 |  | 0,00 |
| 44. | 4591 |  | 44178 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 47б |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 792,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 5 279 199,87 |  | 5 168 592,00 |  | 110 607,87 |  | 0,00 |
| 45. | 2074 |  | 20546 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 72а |  |  | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 4 989 767,00 |  | 5 096 548,01 |  | 4 989 767,00 |  | 106 781,01 |  | 0,00 |
| 45. | 2074 |  | 20547 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 72а |  |  | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 4 989 767,00 |  | 5 096 548,01 |  | 4 989 767,00 |  | 106 781,01 |  | 0,00 |
| 45. | 2074 |  | 20548 | 2025 | город Невинномысск |  | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 72а |  |  | 4 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 4 989 767,00 |  | 5 096 548,01 |  | 4 989 767,00 |  | 106 781,01 |  | 0,00 |
| 46. | 397 |  | 2488 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 5 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 451,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 948 941,88 |  | 929 060,00 |  | 19 881,88 |  | 0,00 |  |
| 46. | 397 |  | 2486 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 5 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 503,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 691 909,54 |  | 3 614 558,00 |  | 77 351,54 |  | 0,00 |  |
| 46. | 397 |  | 2490 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 5 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 351,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 137 677,85 |  | 2 092 890,00 |  | 44 787,85 |  | 0,00 |  |
| 46. | 397 |  | 2491 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 5 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 360,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 672 685,50 |  | 1 637 640,00 |  | 35 045,50 |  | 0,00 |  |
| 46. | 397 |  | 2487 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 5 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 380,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 152 580,07 |  | 2 107 480,00 |  | 45 100,07 |  | 0,00 |  |
| 46. | 397 |  | 2489 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 5 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 813,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 6 262 032,83 |  | 6 130 833,00 |  | 131 199,83 |  | 0,00 |  |
| 47. | 2642 |  | 26274 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 6 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 512,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 645 948,21 |  | 4 548 608,00 |  | 97 340,21 |  | 0,00 |  |
| 47. | 2642 |  | 26272 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 6 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 380,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 152 580,07 |  | 2 107 480,00 |  | 45 100,07 |  | 0,00 |  |
| 47. | 2642 |  | 26271 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 6 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 310,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 599 634,97 |  | 1 566 120,00 |  | 33 514,97 |  | 0,00 |  |
| 47. | 2642 |  | 26273 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 6 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 610,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 4 698 450,21 |  | 4 600 010,00 |  | 98 440,21 |  | 0,00 |  |
| 48. | 2650 |  | 26358 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 7а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 399,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 839 529,52 |  | 821 940,00 |  | 17 589,52 |  | 0,00 |  |
| 48. | 2650 |  | 26355 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 7а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 588,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 4 315 790,88 |  | 4 225 368,00 |  | 90 422,88 |  | 0,00 |  |
| 48. | 2650 |  | 26356 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 7а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 351,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 137 677,85 |  | 2 092 890,00 |  | 44 787,85 |  | 0,00 |  |
| 48. | 2650 |  | 26357 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 7а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 355,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 649 453,75 |  | 1 614 895,00 |  | 34 558,75 |  | 0,00 |  |
| 49. | 31 |  | 182 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 21 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 355,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 831 840,04 |  | 1 793 460,00 |  | 38 380,04 |  | 0,00 |  |
| 49. | 31 |  | 183 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 21 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 390,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 209 226,92 |  | 2 162 940,00 |  | 46 286,92 |  | 0,00 |  |
| 49. | 31 |  | 185 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 21 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 611,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 4 706 152,59 |  | 4 607 551,00 |  | 98 601,59 |  | 0,00 |  |
| 49. | 31 |  | 184 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 21 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 874,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 5 466 024,14 |  | 5 351 502,00 |  | 114 522,14 |  | 0,00 |  |
| 50. | 2716 |  | 27137 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 26 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 351,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 738 533,48 |  | 723 060,00 |  | 15 473,48 |  | 0,00 |  |
| 50. | 2716 |  | 27134 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 26 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 522,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 831 365,37 |  | 3 751 092,00 |  | 80 273,37 |  | 0,00 |  |
| 50. | 2716 |  | 27135 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 26 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 351,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 137 677,85 |  | 2 092 890,00 |  | 44 787,85 |  | 0,00 |  |
| 50. | 2716 |  | 27136 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 26 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 366,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 700 563,59 |  | 1 664 934,00 |  | 35 629,59 |  | 0,00 |  |
| 51. | 2673 |  | 26637 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 10 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 440,00 |  | пм. | 5 546,00 |  | 2 492 461,14 |  | 2 440 240,00 |  | 52 221,14 |  | 0,00 |  |
| 51. | 2673 |  | 26640 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 10 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 440,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 3 992 611,74 |  | 3 908 960,00 |  | 83 651,74 |  | 0,00 |  |
| 51. | 2673 |  | 26639 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 10 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 210,00 |  | м2 | 5 052,00 |  | 1 083 623,69 |  | 1 060 920,00 |  | 22 703,69 |  | 0,00 |  |
| 51. | 2673 |  | 26638 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 10 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 216,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 003 611,30 |  | 982 584,00 |  | 21 027,30 |  | 0,00 |  |
| 51. | 2673 |  | 26633 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 10 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 216,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 1 510 420,79 |  | 1 478 775,00 |  | 31 645,79 |  | 0,00 |  |
| 52. | 2145 |  | 21320 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 198 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 810,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 5 399 181,68 |  | 5 286 060,00 |  | 113 121,68 |  | 0,00 |  |
| 53. | 3916 |  | 37872 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 110 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 344,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 105 153,41 |  | 2 061 047,00 |  | 44 106,41 |  | 0,00 |  |
| 53. | 3916 |  | 37873 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 110 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 336,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 561 173,13 |  | 1 528 464,00 |  | 32 709,13 |  | 0,00 |  |
| 53. | 3916 |  | 37880 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 110 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 541,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 909 097,62 |  | 4 806 244,00 |  | 102 853,62 |  | 0,00 |  |
| 53. | 3916 |  | 37877 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 110 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 515,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 917 312,47 |  | 2 856 190,00 |  | 61 122,47 |  | 0,00 |  |
| 53. | 3916 |  | 37876 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 110 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 210,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 083 623,69 |  | 1 060 920,00 |  | 22 703,69 |  | 0,00 |  |
| 53. | 3916 |  | 37878 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 110 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 415,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 2 595 423,36 |  | 2 541 045,00 |  | 54 378,36 |  | 0,00 |  |
| 53. | 3916 |  | 37879 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 110 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 1140,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 8 780 710,24 |  | 8 596 740,00 |  | 183 970,24 |  | 0,00 |  |
| 54. | 3933 |  | 37978 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 112 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 215,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 109 424,25 |  | 1 086 180,00 |  | 23 244,25 |  | 0,00 |  |
| 54. | 3933 |  | 37979 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 112 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 398,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 2 489 104,82 |  | 2 436 954,00 |  | 52 150,82 |  | 0,00 |  |
| 54. | 3933 |  | 37980 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 112 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 940,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 7 240 234,76 |  | 7 088 540,00 |  | 151 694,76 |  | 0,00 |  |
| 54. | 3933 |  | 37987 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 112 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 430,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 3 901 870,57 |  | 3 820 120,00 |  | 81 750,57 |  | 0,00 |  |
| 55. | 2683 |  | 26743 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 14 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 358,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 627 641,38 |  | 2 572 588,00 |  | 55 053,38 |  | 0,00 |  |
| 55. | 2683 |  | 26745 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 14 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 525,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 973 959,31 |  | 2 911 650,00 |  | 62 309,31 |  | 0,00 |  |
| 55. | 2683 |  | 26752 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 14 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 412,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 3 738 536,45 |  | 3 660 208,00 |  | 78 328,45 |  | 0,00 |  |
| 55. | 2683 |  | 26751 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 14 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 374,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 929 882,19 |  | 1 889 448,00 |  | 40 434,19 |  | 0,00 |  |
| 56. | 2857 |  | 28632 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 15 |  |  | 5 | ремонт фасада |  |  | 1145,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 8 819 222,12 |  | 8 634 445,00 |  | 184 777,12 |  | 0,00 |  |
| 56. | 2857 |  | 28631 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 15 |  |  | 5 | ремонт подвального помещения |  |  | 399,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 2 495 358,85 |  | 2 443 077,00 |  | 52 281,85 |  | 0,00 |  |
| 56. | 2857 |  | 28630 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 15 |  |  | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 571,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 3 234 534,79 |  | 3 166 766,00 |  | 67 768,79 |  | 0,00 |  |
| 56. | 2857 |  | 28629 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 15 |  |  | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 344,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 775 078,80 |  | 1 737 888,00 |  | 37 190,80 |  | 0,00 |  |
| 56. | 2857 |  | 28627 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 15 |  |  | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 329,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 035 458,18 |  | 1 992 812,00 |  | 42 646,18 |  | 0,00 |  |
| 56. | 2857 |  | 28628 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 15 |  |  | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 358,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 663 392,80 |  | 1 628 542,00 |  | 34 850,80 |  | 0,00 |  |
| 57. | 2907 |  | 29038 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 19 |  |  | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 354,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 826 679,93 |  | 1 788 408,00 |  | 38 271,93 |  | 0,00 |  |
| 57. | 2907 |  | 29039 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 19 |  |  | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 333,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 054 043,57 |  | 2 011 008,00 |  | 43 035,57 |  | 0,00 |  |
| 57. | 2907 |  | 29041 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 19 |  |  | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 357,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 658 746,45 |  | 1 623 993,00 |  | 34 753,45 |  | 0,00 |  |
| 57. | 2907 |  | 29051 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 19 |  |  | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 470,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 988 919,48 |  | 968 200,00 |  | 20 719,48 |  | 0,00 |  |
| 57. | 2907 |  | 29050 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 19 |  |  | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 514,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 772 647,13 |  | 3 693 604,00 |  | 79 043,13 |  | 0,00 |  |
| 57. | 2907 |  | 29043 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 19 |  |  | 5 | ремонт фасада |  |  | 1100,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 8 472 615,14 |  | 8 295 100,00 |  | 177 515,14 |  | 0,00 |  |
| 57. | 2907 |  | 29042 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 19 |  |  | 5 | ремонт подвального помещения |  |  | 410,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 2 564 153,20 |  | 2 510 430,00 |  | 53 723,20 |  | 0,00 |  |
| 57. | 2907 |  | 29040 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 19 |  |  | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 591,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 3 347 828,48 |  | 3 277 686,00 |  | 70 142,48 |  | 0,00 |  |
| 58. | 2903 |  | 29021 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 17 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 354,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 598 282,26 |  | 2 543 844,00 |  | 54 438,26 |  | 0,00 |  |
| 58. | 2903 |  | 29023 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 17 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 574,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 1 207 744,22 |  | 1 182 440,00 |  | 25 304,22 |  | 0,00 |  |
| 58. | 2903 |  | 29022 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 17 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 339,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 081 921,66 |  | 2 038 302,00 |  | 43 619,66 |  | 0,00 |  |
| 58. | 2903 |  | 29027 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 17 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 350,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 626 222,01 |  | 1 592 150,00 |  | 34 072,01 |  | 0,00 |  |
| 58. | 2903 |  | 29014 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 17 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 561,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 3 177 887,95 |  | 3 111 306,00 |  | 66 581,95 |  | 0,00 |  |
| 58. | 2903 |  | 29013 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 17 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 364,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 878 281,06 |  | 1 838 928,00 |  | 39 353,06 |  | 0,00 |  |
| 58. | 2903 |  | 29016 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 17 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 1028,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 7 918 043,97 |  | 7 752 148,00 |  | 165 895,97 |  | 0,00 |  |
| 58. | 2903 |  | 29015 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 17 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 498,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 114 508,04 |  | 3 049 254,00 |  | 65 254,04 |  | 0,00 |  |
| 58. | 2903 |  | 29019 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 17 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 840,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 5 599 151,38 |  | 5 481 840,00 |  | 117 311,38 |  | 0,00 |  |
| 59. | 1615 |  | 15894 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 20 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 413,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 3 747 610,57 |  | 3 669 092,00 |  | 78 518,57 |  | 0,00 |  |
| 59. | 1615 |  | 15892 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 20 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 312,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 609 955,19 |  | 1 576 224,00 |  | 33 731,19 |  | 0,00 |  |
| 59. | 1615 |  | 15893 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 20 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 1130,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 8 703 686,46 |  | 8 521 330,00 |  | 182 356,46 |  | 0,00 |  |
| 59. | 1615 |  | 15900 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 20 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 436,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 200 144,25 |  | 3 133 096,00 |  | 67 048,25 |  | 0,00 |  |
| 60. | 2695 |  | 26885 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 22 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 711,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 5 476 390,33 |  | 5 361 651,00 |  | 114 739,33 |  | 0,00 |  |
| 60. | 2695 |  | 26884 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 22 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 420,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 2 626 693,52 |  | 2 571 660,00 |  | 55 033,52 |  | 0,00 |  |
| 61. | 4623 |  | 44512 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 23б |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 837,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 5 579 154,41 |  | 5 462 262,00 |  | 116 892,41 |  | 0,00 |  |
| 61. | 4623 |  | 44509 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 23б |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 337,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 072 628,97 |  | 2 029 204,00 |  | 43 424,97 |  | 0,00 |  |
| 61. | 4623 |  | 44510 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 23б |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 330,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 533 295,04 |  | 1 501 170,00 |  | 32 125,04 |  | 0,00 |  |
| 61. | 4623 |  | 44511 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 23б |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 437,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 919 484,71 |  | 900 220,00 |  | 19 264,71 |  | 0,00 |  |
| 61. | 4623 |  | 44508 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 23б |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 450,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 302 901,18 |  | 3 233 700,00 |  | 69 201,18 |  | 0,00 |  |
| 62. | 49 |  | 334 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 24 |  |  | 2 | ремонт фундамента |  |  | 513,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 655 022,33 |  | 4 557 492,00 |  | 97 530,33 |  | 0,00 |  |
| 62. | 49 |  | 333 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 24 |  |  | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 298,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 537 713,61 |  | 1 505 496,00 |  | 32 217,61 |  | 0,00 |  |
| 63. | 52 |  | 346 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 25 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 412,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 866 882,61 |  | 848 720,00 |  | 18 162,61 |  | 0,00 |  |
| 63. | 52 |  | 344 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 25 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 336,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 067 982,62 |  | 2 024 655,00 |  | 43 327,62 |  | 0,00 |  |
| 63. | 52 |  | 345 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 25 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 311,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 445 014,41 |  | 1 414 739,00 |  | 30 275,41 |  | 0,00 |  |
| 63. | 52 |  | 343 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 25 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 426,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 126 746,45 |  | 3 061 236,00 |  | 65 510,45 |  | 0,00 |  |
| 64. | 60 |  | 434 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 25а |  |  |  | ремонт фундамента |  |  | 510,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 627 799,98 |  | 4 530 840,00 |  | 96 959,98 |  | 0,00 |  |
| 65. | 62 |  | 456 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 28 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 528,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 791 134,09 |  | 4 690 752,00 |  | 100 382,09 |  | 0,00 |  |
| 66. | 64 |  | 492 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 29 |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 410,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 862 674,44 |  | 844 600,00 |  | 18 074,44 |  | 0,00 |  |
| 67. | 65 |  | 495 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 30 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 534,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 845 578,80 |  | 4 744 056,00 |  | 101 522,80 |  | 0,00 |  |
| 67. | 65 |  | 494 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 30 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 524,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 277 112,87 |  | 3 208 452,00 |  | 68 660,87 |  | 0,00 |  |
| 68. | 70 |  | 549 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 32 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 520,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 718 541,15 |  | 4 619 680,00 |  | 98 861,15 |  | 0,00 |  |
| 68. | 70 |  | 550 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 32 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 813,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 6 262 032,83 |  | 6 130 833,00 |  | 131 199,83 |  | 0,00 |  |
| 68. | 70 |  | 547 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 32 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 288,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 486 112,49 |  | 1 454 976,00 |  | 31 136,49 |  | 0,00 |  |
| 68. | 70 |  | 548 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 32 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 422,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 390 496,82 |  | 2 340 412,00 |  | 50 084,82 |  | 0,00 |  |
| 68. | 70 |  | 545 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 32 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 337,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 709 076,31 |  | 694 220,00 |  | 14 856,31 |  | 0,00 |  |
| 68. | 70 |  | 544 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 32 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 336,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 561 173,13 |  | 1 528 464,00 |  | 32 709,13 |  | 0,00 |  |
| 68. | 70 |  | 543 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 32 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 347,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 119 092,45 |  | 2 074 694,00 |  | 44 398,45 |  | 0,00 |  |
| 69. | 74 |  | 592 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 34 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 523,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 745 763,50 |  | 4 646 332,00 |  | 99 431,50 |  | 0,00 |  |
| 69. | 74 |  | 588 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 34 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 327,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 688 035,47 |  | 673 620,00 |  | 14 415,47 |  | 0,00 |  |
| 69. | 74 |  | 586 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 34 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 366,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 207 373,08 |  | 2 161 125,00 |  | 46 248,08 |  | 0,00 |  |
| 69. | 74 |  | 587 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 34 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 328,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 524 002,34 |  | 1 492 072,00 |  | 31 930,34 |  | 0,00 |  |
| 69. | 74 |  | 585 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 34 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 355,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 605 622,04 |  | 2 551 030,00 |  | 54 592,04 |  | 0,00 |  |
| 69. | 74 |  | 591 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 34 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 815,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 6 277 437,58 |  | 6 145 915,00 |  | 131 522,58 |  | 0,00 |  |
| 69. | 74 |  | 589 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 34 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 300,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 548 033,84 |  | 1 515 600,00 |  | 32 433,84 |  | 0,00 |  |
| 69. | 74 |  | 590 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 34 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 433,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 452 808,35 |  | 2 401 418,00 |  | 51 390,35 |  | 0,00 |  |
| 70. | 80 |  | 624 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 36 |  |  | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 310,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 599 634,97 |  | 1 566 120,00 |  | 33 514,97 |  | 0,00 |  |
| 71. | 1624 |  | 16004 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 38 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 713,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 5 491 795,09 |  | 5 376 733,00 |  | 115 062,09 |  | 0,00 |  |
| 71. | 1624 |  | 16002 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 38 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 412,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 333 849,97 |  | 2 284 952,00 |  | 48 897,97 |  | 0,00 |  |
| 71. | 1624 |  | 16001 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 38 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 270,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 393 230,46 |  | 1 364 040,00 |  | 29 190,46 |  | 0,00 |  |
| 71. | 1624 |  | 16003 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 38 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 510,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 189 556,42 |  | 3 122 730,00 |  | 66 826,42 |  | 0,00 |  |
| 72. | 83 |  | 669 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 42 |  |  | 3 | ремонт фундамента |  |  | 714,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 6 478 919,97 |  | 6 343 176,00 |  | 135 743,97 |  | 0,00 |  |
| 72. | 83 |  | 666 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 42 |  |  | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 400,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 265 873,76 |  | 2 218 400,00 |  | 47 473,76 |  | 0,00 |  |
| 72. | 83 |  | 665 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 42 |  |  | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 260,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 341 629,33 |  | 1 313 520,00 |  | 28 109,33 |  | 0,00 |  |
| 72. | 83 |  | 667 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 42 |  |  | 3 | ремонт подвального помещения |  |  | 475,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 2 970 665,30 |  | 2 908 425,00 |  | 62 240,30 |  | 0,00 |  |
| 72. | 83 |  | 668 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 42 |  |  | 3 | ремонт фасада |  |  | 720,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 5 545 711,73 |  | 5 429 520,00 |  | 116 191,73 |  | 0,00 |  |
| 73. | 4501 |  | 43145 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 43 |  |  | 3 | ремонт крыши |  |  | 880,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 5 865 777,63 |  | 5 742 880,00 |  | 122 897,63 |  | 0,00 |  |
| 74. | 4521 |  | 43389 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 43А |  |  | 3 | ремонт крыши |  |  | 987,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 579 002,87 |  | 6 441 162,00 |  | 137 840,87 |  | 0,00 |  |
| 75. | 4544 |  | 43660 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 45 |  |  | 3 | ремонт крыши |  |  | 989,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 592 334,18 |  | 6 454 214,00 |  | 138 120,18 |  | 0,00 |  |
| 76. | 90 |  | 715 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 46 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 844,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 6 500 806,53 |  | 6 364 604,00 |  | 136 202,53 |  | 0,00 |  |
| 77. | 4795 |  | 46309 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 56 |  |  | 4 | ремонт крыши |  |  | 987,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 579 002,87 |  | 6 441 162,00 |  | 137 840,87 |  | 0,00 |  |
| 78. | 4796 |  | 46322 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 56а |  |  | 3 | ремонт крыши |  |  | 1010,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 732 312,96 |  | 6 591 260,00 |  | 141 052,96 |  | 0,00 |  |
| 79. | 4799 |  | 46355 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 58а |  |  | 3 | ремонт крыши |  |  | 1204,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 8 025 450,31 |  | 7 857 304,00 |  | 168 146,31 |  | 0,00 |  |
| 80. | 3955 |  | 38086 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Достоевского, д. 11 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 4 989 767,00 |  | 6 094 501,41 |  | 4 989 767,00 |  | 106 781,01 |  | 997 953,40 |  |
| 80. | 3955 |  | 38087 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Достоевского, д. 11 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 4 989 767,00 |  | 6 094 501,41 |  | 4 989 767,00 |  | 106 781,01 |  | 997 953,40 |  |
| 80. | 3955 |  | 38088 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Достоевского, д. 11 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 4 989 767,00 |  | 6 094 501,41 |  | 4 989 767,00 |  | 106 781,01 |  | 997 953,40 |  |
| 80. | 3955 |  | 38089 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Достоевского, д. 11 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 4 989 767,00 |  | 6 094 501,41 |  | 4 989 767,00 |  | 106 781,01 |  | 997 953,40 |  |
| 81. | 4020 |  | 38693 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Дунаевского, д. 5 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 1620,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 12 477 851,39 |  | 12 216 420,00 |  | 261 431,39 |  | 0,00 |  |
| 82. | 5171 |  | 50373 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Железнодорожная, д. 4 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 263,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 357 109,67 |  | 1 328 676,00 |  | 28 433,67 |  | 0,00 |  |
| 82. | 5171 |  | 50374 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Железнодорожная, д. 4 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 316,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 468 246,16 |  | 1 437 484,00 |  | 30 762,16 |  | 0,00 |  |
| 82. | 5171 |  | 50376 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Железнодорожная, д. 4 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 523,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 745 763,50 |  | 4 646 332,00 |  | 99 431,50 |  | 0,00 |  |
| 82. | 5171 |  | 50375 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Железнодорожная, д. 4 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 417,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 2 607 931,43 |  | 2 553 291,00 |  | 54 640,43 |  | 0,00 |  |
| 83. | 3267 |  | 32661 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 10 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 421,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 885 819,36 |  | 867 260,00 |  | 18 559,36 |  | 0,00 |  |
| 83. | 3267 |  | 32660 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 10 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 441,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 236 843,16 |  | 3 169 026,00 |  | 67 817,16 |  | 0,00 |  |
| 83. | 3267 |  | 32657 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 10 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 314,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 1 965 762,95 |  | 1 924 577,00 |  | 41 185,95 |  | 0,00 |  |
| 83. | 3267 |  | 32659 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 10 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 762,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 5 079 230,18 |  | 4 972 812,00 |  | 106 418,18 |  | 0,00 |  |
| 83. | 3267 |  | 32658 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 10 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 321,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 491 477,90 |  | 1 460 229,00 |  | 31 248,90 |  | 0,00 |  |
| 84. | 2730 |  | 27285 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 4 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 810,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 5 399 181,68 |  | 5 286 060,00 |  | 113 121,68 |  | 0,00 |  |
| 85. | 2755 |  | 27558 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 6 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 517,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 1 087 811,43 |  | 1 065 020,00 |  | 22 791,43 |  | 0,00 |  |
| 85. | 2755 |  | 27554 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 6 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 317,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 326 710,39 |  | 2 277 962,00 |  | 48 748,39 |  | 0,00 |  |
| 85. | 2755 |  | 27555 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 6 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 316,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 1 975 055,65 |  | 1 933 675,00 |  | 41 380,65 |  | 0,00 |  |
| 85. | 2755 |  | 27556 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 6 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 333,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 547 234,08 |  | 1 514 817,00 |  | 32 417,08 |  | 0,00 |  |
| 85. | 2755 |  | 27557 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 6 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 750,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 4 999 242,30 |  | 4 894 500,00 |  | 104 742,30 |  | 0,00 |  |
| 86. | 3252 |  | 32552 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 8 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 617,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 1 298 219,83 |  | 1 271 020,00 |  | 27 199,83 |  | 0,00 |  |
| 86. | 3252 |  | 32551 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 8 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 387,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 840 495,01 |  | 2 780 982,00 |  | 59 513,01 |  | 0,00 |  |
| 86. | 3252 |  | 32548 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 8 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 329,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 035 458,18 |  | 1 992 812,00 |  | 42 646,18 |  | 0,00 |  |
| 86. | 3252 |  | 32549 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 8 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 320,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 486 831,55 |  | 1 455 680,00 |  | 31 151,55 |  | 0,00 |  |
| 86. | 3252 |  | 32550 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 8 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 770,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 5 132 555,43 |  | 5 025 020,00 |  | 107 535,43 |  | 0,00 |  |
| 87. | 4556 |  | 43826 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 161 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 12 811 152,00 |  | 15 647 541,05 |  | 12 811 152,00 |  | 274 158,65 |  | 2 562 230,40 |  |
| 87. | 4556 |  | 43825 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 161 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 12 811 152,00 |  | 15 647 541,05 |  | 12 811 152,00 |  | 274 158,65 |  | 2 562 230,40 |  |
| 88. | 4546 |  | 43690 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 165 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 88. | 4546 |  | 43691 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 165 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 88. | 4546 |  | 43692 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 165 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 88. | 4546 |  | 43693 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 165 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 88. | 4546 |  | 43694 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 165 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 88. | 4546 |  | 43695 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 165 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 88. | 4546 |  | 43696 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 165 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 89. | 4480 |  | 42898 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 180 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 89. | 4480 |  | 42899 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 180 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 89. | 4480 |  | 42900 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 180 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 89. | 4480 |  | 42901 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 180 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 90. | 4382 |  | 103267 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 183 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 90. | 4382 |  | 41931 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 183 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 91. | 4369 |  | 41781 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Кочубея, д. 177 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 92. | 1591 |  | 15600 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 19 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 326,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 021 519,13 |  | 1 979 165,00 |  | 42 354,13 |  | 0,00 |  |
| 92. | 1591 |  | 15601 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 19 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 315,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 463 599,81 |  | 1 432 935,00 |  | 30 664,81 |  | 0,00 |  |
| 92. | 1591 |  | 15602 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 19 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 514,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 664 096,45 |  | 4 566 376,00 |  | 97 720,45 |  | 0,00 |  |
| 93. | 1528 |  | 14852 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 19а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 418,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 879 507,11 |  | 861 080,00 |  | 18 427,11 |  | 0,00 |  |
| 93. | 1528 |  | 14851 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 19а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 301,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 209 273,90 |  | 2 162 986,00 |  | 46 287,90 |  | 0,00 |  |
| 93. | 1528 |  | 14853 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 19а |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 812,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 5 412 513,00 |  | 5 299 112,00 |  | 113 401,00 |  | 0,00 |  |
| 94. | 1533 |  | 14922 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 21 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 527,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 295 874,97 |  | 3 226 821,00 |  | 69 053,97 |  | 0,00 |  |
| 94. | 1533 |  | 14923 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 21 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 935,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 7 201 722,87 |  | 7 050 835,00 |  | 150 887,87 |  | 0,00 |  |
| 94. | 1533 |  | 14921 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 21 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 419,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 373 502,76 |  | 2 323 774,00 |  | 49 728,76 |  | 0,00 |  |
| 95. | 3664 |  | 35972 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 21а |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 966,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 7 440 496,57 |  | 7 284 606,00 |  | 155 890,57 |  | 0,00 |  |
| 95. | 3664 |  | 35984 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 21а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 420,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 883 715,28 |  | 865 200,00 |  | 18 515,28 |  | 0,00 |  |
| 96. | 3677 |  | 36138 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 25 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 326,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 021 519,13 |  | 1 979 165,00 |  | 42 354,13 |  | 0,00 |  |
| 96. | 3677 |  | 36139 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 25 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 315,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 463 599,81 |  | 1 432 935,00 |  | 30 664,81 |  | 0,00 |  |
| 96. | 3677 |  | 36133 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 25 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 325,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 385 428,63 |  | 2 335 450,00 |  | 49 978,63 |  | 0,00 |  |
| 97. | 3689 |  | 36270 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 27 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 326,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 021 519,13 |  | 1 979 165,00 |  | 42 354,13 |  | 0,00 |  |
| 97. | 3689 |  | 36274 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 27 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 315,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 463 599,81 |  | 1 432 935,00 |  | 30 664,81 |  | 0,00 |  |
| 97. | 3689 |  | 36272 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 27 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 325,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 385 428,63 |  | 2 335 450,00 |  | 49 978,63 |  | 0,00 |  |
| 98. | 3373 |  | 33462 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 3 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 339,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 749 278,24 |  | 1 712 628,00 |  | 36 650,24 |  | 0,00 |  |
| 98. | 3373 |  | 33463 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 3 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 523,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 745 763,50 |  | 4 646 332,00 |  | 99 431,50 |  | 0,00 |  |
| 98. | 3373 |  | 33461 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 3 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 366,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 700 563,59 |  | 1 664 934,00 |  | 35 629,59 |  | 0,00 |  |
| 98. | 3373 |  | 33466 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 3 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 344,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 524 884,46 |  | 2 471 984,00 |  | 52 900,46 |  | 0,00 |  |
| 98. | 3373 |  | 33460 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 3 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 398,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 254 544,39 |  | 2 207 308,00 |  | 47 236,39 |  | 0,00 |  |
| 99. | 3395 |  | 33697 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 5 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 348,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 795 719,25 |  | 1 758 096,00 |  | 37 623,25 |  | 0,00 |  |
| 99. | 3395 |  | 33698 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 5 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 519,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 709 467,03 |  | 4 610 796,00 |  | 98 671,03 |  | 0,00 |  |
| 99. | 3395 |  | 33696 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 5 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 345,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 602 990,27 |  | 1 569 405,00 |  | 33 585,27 |  | 0,00 |  |
| 100. | 3462 |  | 34330 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 9 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 529,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 800 208,21 |  | 4 699 636,00 |  | 100 572,21 |  | 0,00 |  |
| 100. | 3462 |  | 34329 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 9 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 369,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 904 081,62 |  | 1 864 188,00 |  | 39 893,62 |  | 0,00 |  |
| 101. | 428 |  | 2798 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 2 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 527,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 782 059,98 |  | 4 681 868,00 |  | 100 191,98 |  | 0,00 |  |
| 102. | 10518 |  | 85701 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 2а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 314,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 458 953,46 |  | 1 428 386,00 |  | 30 567,46 |  | 0,00 |  |
| 102. | 10518 |  | 85700 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 2а |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 517,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 691 318,80 |  | 4 593 028,00 |  | 98 290,80 |  | 0,00 |  |
| 102. | 10518 |  | 85697 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 2а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 391,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 214 891,60 |  | 2 168 486,00 |  | 46 405,60 |  | 0,00 |  |
| 102. | 10518 |  | 85699 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 2а |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 827,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 6 369 866,11 |  | 6 236 407,00 |  | 133 459,11 |  | 0,00 |  |
| 102. | 10518 |  | 85698 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 2а |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 413,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 2 582 915,30 |  | 2 528 799,00 |  | 54 116,30 |  | 0,00 |  |
| 103. | 430 |  | 2821 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 6 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 521,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 727 615,27 |  | 4 628 564,00 |  | 99 051,27 |  | 0,00 |  |
| 103. | 430 |  | 2827 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 6 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 392,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 220 556,28 |  | 2 174 032,00 |  | 46 524,28 |  | 0,00 |  |
| 103. | 430 |  | 2824 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 6 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 409,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 001 970,18 |  | 2 939 074,00 |  | 62 896,18 |  | 0,00 |  |
| 104. | 3703 |  | 36393 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 8 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 517,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 233 334,65 |  | 3 165 591,00 |  | 67 743,65 |  | 0,00 |  |
| 104. | 3703 |  | 36391 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 8 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 289,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 491 272,60 |  | 1 460 028,00 |  | 31 244,60 |  | 0,00 |  |
| 104. | 3703 |  | 36395 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 8 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 544,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 936 319,97 |  | 4 832 896,00 |  | 103 423,97 |  | 0,00 |  |
| 104. | 3703 |  | 36392 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 8 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 396,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 243 215,02 |  | 2 196 216,00 |  | 46 999,02 |  | 0,00 |  |
| 104. | 3703 |  | 36394 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 8 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 856,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 6 593 235,05 |  | 6 455 096,00 |  | 138 139,05 |  | 0,00 |  |
| 105. | 2381 |  | 23901 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 10 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 310,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 652 266,04 |  | 638 600,00 |  | 13 666,04 |  | 0,00 |  |
| 105. | 2381 |  | 23900 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 10 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 299,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 194 594,34 |  | 2 148 614,00 |  | 45 980,34 |  | 0,00 |  |
| 105. | 2381 |  | 23905 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 10 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 712,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 4 745 947,36 |  | 4 646 512,00 |  | 99 435,36 |  | 0,00 |  |
| 106. | 2379 |  | 23887 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 8 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 305,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 641 745,62 |  | 628 300,00 |  | 13 445,62 |  | 0,00 |  |
| 106. | 2379 |  | 23886 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 8 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 277,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 033 119,17 |  | 1 990 522,00 |  | 42 597,17 |  | 0,00 |  |
| 106. | 2379 |  | 23892 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 8 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 710,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 4 732 616,04 |  | 4 633 460,00 |  | 99 156,04 |  | 0,00 |  |
| 107. | 2383 |  | 23931 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 24 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 237,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 222 946,73 |  | 1 197 324,00 |  | 25 622,73 |  | 0,00 |  |
| 108. | 2384 |  | 23945 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 26 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 488,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 428 169,39 |  | 4 335 392,00 |  | 92 777,39 |  | 0,00 |  |
| 108. | 2384 |  | 23944 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 26 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 297,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 532 553,50 |  | 1 500 444,00 |  | 32 109,50 |  | 0,00 |  |
| 108. | 2384 |  | 23943 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Лазо, д. 26 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 957,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 7 371 175,17 |  | 7 216 737,00 |  | 154 438,17 |  | 0,00 |  |
| 109. | 2400 |  | 24154 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 1/9 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 779,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 5 192 546,34 |  | 5 083 754,00 |  | 108 792,34 |  | 0,00 |  |
| 109. | 2400 |  | 24153 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 1/9 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 512,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 1 077 291,01 |  | 1 054 720,00 |  | 22 571,01 |  | 0,00 |  |
| 109. | 2400 |  | 24152 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 1/9 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 387,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 840 495,01 |  | 2 780 982,00 |  | 59 513,01 |  | 0,00 |  |
| 110. | 104 |  | 765 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 19 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 366,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 686 359,63 |  | 2 630 076,00 |  | 56 283,63 |  | 0,00 |  |
| 110. | 104 |  | 766 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 19 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 355,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 021 519,13 |  | 1 979 165,00 |  | 42 354,13 |  | 0,00 |  |
| 110. | 104 |  | 767 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 19 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 351,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 630 868,36 |  | 1 596 699,00 |  | 34 169,36 |  | 0,00 |  |
| 110. | 104 |  | 23715 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 19 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 989,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 592 334,18 |  | 6 454 214,00 |  | 138 120,18 |  | 0,00 |  |
| 111. | 123 |  | 989 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 19а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 401,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 271 538,44 |  | 2 223 946,00 |  | 47 592,44 |  | 0,00 |  |
| 111. | 123 |  | 990 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 19а |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 520,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 252 096,74 |  | 3 183 960,00 |  | 68 136,74 |  | 0,00 |  |
| 111. | 123 |  | 988 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 19а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 298,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 537 713,61 |  | 1 505 496,00 |  | 32 217,61 |  | 0,00 |  |
| 112. | 2407 |  | 24271 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 13 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 412,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 866 882,61 |  | 848 720,00 |  | 18 162,61 |  | 0,00 |  |
| 112. | 2407 |  | 24270 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 13 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 355,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 605 622,04 |  | 2 551 030,00 |  | 54 592,04 |  | 0,00 |  |
| 113. | 2402 |  | 24199 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 5 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 410,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 862 674,44 |  | 844 600,00 |  | 18 074,44 |  | 0,00 |  |
| 113. | 2402 |  | 24197 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 5 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 358,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 627 641,38 |  | 2 572 588,00 |  | 55 053,38 |  | 0,00 |  |
| 113. | 2402 |  | 24198 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 5 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 326,00 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 021 519,13 |  | 1 979 165,00 |  | 42 354,13 |  | 0,00 |  |
| 113. | 2402 |  | 24202 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 5 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 351,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 630 868,36 |  | 1 596 699,00 |  | 34 169,36 |  | 0,00 |  |
| 114. | 2404 |  | 24234 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 9 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 425,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 894 235,70 |  | 875 500,00 |  | 18 735,70 |  | 0,00 |  |
| 114. | 2404 |  | 24232 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 9 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 359,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 634 981,16 |  | 2 579 774,00 |  | 55 207,16 |  | 0,00 |  |
| 114. | 2404 |  | 24233 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 9 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 326,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 021 519,13 |  | 1 979 165,00 |  | 42 354,13 |  | 0,00 |  |
| 114. | 2404 |  | 24237 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Линейная, д. 9 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 357,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 658 746,45 |  | 1 623 993,00 |  | 34 753,45 |  | 0,00 |  |
| 115. | 2871 |  | 28739 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 151а |  |  | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 421,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 090 047,55 |  | 3 025 306,00 |  | 64 741,55 |  | 0,00 |  |
| 116. | 2364 |  | 23715 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 153а |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 989,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 592 334,18 |  | 6 454 214,00 |  | 138 120,18 |  | 0,00 |  |
| 117. | 2367 |  | 23757 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 155а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 341,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 502 865,12 |  | 2 450 426,00 |  | 52 439,12 |  | 0,00 |  |
| 118. | 2102 |  | 20854 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 12 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 350,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 3 175 941,16 |  | 3 109 400,00 |  | 66 541,16 |  | 0,00 |  |
| 119. | 2861 |  | 28654 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 14а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 755,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 1 588 583,42 |  | 1 555 300,00 |  | 33 283,42 |  | 0,00 |  |
| 119. | 2861 |  | 28653 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 14а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 425,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 119 406,67 |  | 3 054 050,00 |  | 65 356,67 |  | 0,00 |  |
| 120. | 2135 |  | 21233 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 16 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 744,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 1 565 438,50 |  | 1 532 640,00 |  | 32 798,50 |  | 0,00 |  |
| 120. | 2135 |  | 21232 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 16 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 410,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 009 309,96 |  | 2 946 260,00 |  | 63 049,96 |  | 0,00 |  |
| 120. | 2135 |  | 21234 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 16 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 1010,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 732 312,96 |  | 6 591 260,00 |  | 141 052,96 |  | 0,00 |  |
| 121. | 2086 |  | 20682 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 2 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 355,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 605 622,04 |  | 2 551 030,00 |  | 54 592,04 |  | 0,00 |  |
| 121. | 2086 |  | 20684 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 2 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 354,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 826 679,93 |  | 1 788 408,00 |  | 38 271,93 |  | 0,00 |  |
| 122. | 2095 |  | 20779 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 6 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 377,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 767 097,21 |  | 2 709 122,00 |  | 57 975,21 |  | 0,00 |  |
| 122. | 2095 |  | 20780 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 6 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 551,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 999 838,80 |  | 4 895 084,00 |  | 104 754,80 |  | 0,00 |  |
| 123. | 453 |  | 3099 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 4 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 887,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 6 832 008,75 |  | 6 688 867,00 |  | 143 141,75 |  | 0,00 |  |
| 123. | 453 |  | 3098 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 4 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 544,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 402 193,52 |  | 3 330 912,00 |  | 71 281,52 |  | 0,00 |  |
| 123. | 453 |  | 3096 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 4 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 844,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 1 775 846,90 |  | 1 738 640,00 |  | 37 206,90 |  | 0,00 |  |
| 123. | 453 |  | 3095 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 4 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 502,00 |  | м2 | 7 186,00 |  | 3 684 569,76 |  | 3 607 372,00 |  | 77 197,76 |  | 0,00 |  |
| 123. | 453 |  | 3100 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 4 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 544,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 807 101,36 |  | 2 748 288,00 |  | 58 813,36 |  | 0,00 |  |
| 124. | 439 |  | 2915 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 165а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 842,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 1 771 638,73 |  | 1 734 520,00 |  | 37 118,73 |  | 0,00 |  |
| 124. | 439 |  | 2916 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 165а |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 897,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 5 979 093,79 |  | 5 853 822,00 |  | 125 271,79 |  | 0,00 |  |
| 125. | 437 |  | 2896 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 998,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 652 325,09 |  | 6 512 948,00 |  | 139 377,09 |  | 0,00 |  |
| 125. | 437 |  | 2890 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 442,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 930 005,13 |  | 910 520,00 |  | 19 485,13 |  | 0,00 |  |
| 125. | 437 |  | 2889 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 324,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 378 088,85 |  | 2 328 264,00 |  | 49 824,85 |  | 0,00 |  |
| 126. | 1777 |  | 17561 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1в |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 337,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 072 628,97 |  | 2 029 204,00 |  | 43 424,97 |  | 0,00 |  |
| 127. | 1773 |  | 17515 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1б |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 487,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 419 095,27 |  | 4 326 508,00 |  | 92 587,27 |  | 0,00 |  |
| 127. | 1773 |  | 17519 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1б |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 348,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 554 243,58 |  | 2 500 728,00 |  | 53 515,58 |  | 0,00 |  |
| 127. | 1773 |  | 17514 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1б |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 355,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 831 840,04 |  | 1 793 460,00 |  | 38 380,04 |  | 0,00 |  |
| 127. | 1773 |  | 17525 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1б |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 339,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 575 112,18 |  | 1 542 111,00 |  | 33 001,18 |  | 0,00 |  |
| 127. | 1773 |  | 17524 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1б |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 331,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 067 982,62 |  | 2 024 655,00 |  | 43 327,62 |  | 0,00 |  |
| 128. | 1652 |  | 16321 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1а |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 980,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 7 548 329,85 |  | 7 390 180,00 |  | 158 149,85 |  | 0,00 |  |
| 128. | 1652 |  | 16318 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 417,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 362 173,39 |  | 2 312 682,00 |  | 49 491,39 |  | 0,00 |  |
| 128. | 1652 |  | 16320 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1а |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 584,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 652 354,80 |  | 3 575 832,00 |  | 76 522,80 |  | 0,00 |  |
| 128. | 1652 |  | 16317 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 326,00 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 021 519,13 |  | 1 979 165,00 |  | 42 354,13 |  | 0,00 |  |
| 128. | 1652 |  | 16319 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 329,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 528 648,69 |  | 1 496 621,00 |  | 32 027,69 |  | 0,00 |  |
| 128. | 1652 |  | 16316 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 366,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 888 601,28 |  | 1 849 032,00 |  | 39 569,28 |  | 0,00 |  |
| 129. | 2081 |  | 20623 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 1 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 530,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 314 637,07 |  | 3 245 190,00 |  | 69 447,07 |  | 0,00 |  |
| 129. | 2081 |  | 20624 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 1 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 479,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 346 502,33 |  | 4 255 436,00 |  | 91 066,33 |  | 0,00 |  |
| 129. | 2081 |  | 20622 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 1 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 369,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 904 081,62 |  | 1 864 188,00 |  | 39 893,62 |  | 0,00 |  |
| 129. | 2081 |  | 20615 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 1 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 310,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 275 331,92 |  | 2 227 660,00 |  | 47 671,92 |  | 0,00 |  |
| 129. | 2081 |  | 20617 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 1 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 390,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 209 226,92 |  | 2 162 940,00 |  | 46 286,92 |  | 0,00 |  |
| 129. | 2081 |  | 20616 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 1 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 334,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 058 689,92 |  | 2 015 557,00 |  | 43 132,92 |  | 0,00 |  |
| 129. | 2081 |  | 20618 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 1 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 378,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 756 319,77 |  | 1 719 522,00 |  | 36 797,77 |  | 0,00 |  |
| 130. | 2098 |  | 20805 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 10 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 451,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 092 427,04 |  | 4 006 684,00 |  | 85 743,04 |  | 0,00 |  |
| 130. | 2098 |  | 20812 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 10 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 258,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 331 309,10 |  | 1 303 416,00 |  | 27 893,10 |  | 0,00 |  |
| 130. | 2098 |  | 20809 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 10 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 424,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 112 066,89 |  | 3 046 864,00 |  | 65 202,89 |  | 0,00 |  |
| 130. | 2098 |  | 20801 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 10 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 366,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 700 563,59 |  | 1 664 934,00 |  | 35 629,59 |  | 0,00 |  |
| 130. | 2098 |  | 20799 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 10 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 377,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 258 482,91 |  | 2 211 164,00 |  | 47 318,91 |  | 0,00 |  |
| 131. | 2394 |  | 24060 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 1 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 1115,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 7 432 206,89 |  | 7 276 490,00 |  | 155 716,89 |  | 0,00 |  |
| 131. | 2394 |  | 24056 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 1 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 610,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 4 477 266,04 |  | 4 383 460,00 |  | 93 806,04 |  | 0,00 |  |
| 131. | 2394 |  | 24059 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 1 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 612,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 1 287 699,41 |  | 1 260 720,00 |  | 26 979,41 |  | 0,00 |  |
| 131. | 2394 |  | 24057 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 1 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 355,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 156 263,24 |  | 2 111 086,00 |  | 45 177,24 |  | 0,00 |  |
| 131. | 2394 |  | 24058 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 1 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 365,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 695 917,24 |  | 1 660 385,00 |  | 35 532,24 |  | 0,00 |  |
| 132. | 128 |  | 1042 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 10 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 413,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 2 582 915,30 |  | 2 528 799,00 |  | 54 116,30 |  | 0,00 |  |
| 133. | 146 |  | 1195 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 14 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 376,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 940 202,41 |  | 1 899 552,00 |  | 40 650,41 |  | 0,00 |  |
| 133. | 146 |  | 1196 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 14 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 420,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 379 167,45 |  | 2 329 320,00 |  | 49 847,45 |  | 0,00 |  |
| 133. | 146 |  | 1198 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 14 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 946,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 7 286 449,02 |  | 7 133 786,00 |  | 152 663,02 |  | 0,00 |  |
| 133. | 146 |  | 1197 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 14 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 515,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 220 826,58 |  | 3 153 345,00 |  | 67 481,58 |  | 0,00 |  |
| 134. | 5290 |  | 51670 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 15 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 387,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 996 963,65 |  | 1 955 124,00 |  | 41 839,65 |  | 0,00 |  |
| 134. | 5290 |  | 51671 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 15 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 533,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 836 504,68 |  | 4 735 172,00 |  | 101 332,68 |  | 0,00 |  |
| 135. | 5296 |  | 51732 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 17 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 397,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 048 564,78 |  | 2 005 644,00 |  | 42 920,78 |  | 0,00 |  |
| 135. | 5296 |  | 51733 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 17 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 543,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 927 245,86 |  | 4 824 012,00 |  | 103 233,86 |  | 0,00 |  |
| 135. | 5296 |  | 51731 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 17 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 650,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 4 770 857,26 |  | 4 670 900,00 |  | 99 957,26 |  | 0,00 |  |
| 136. | 1814 |  | 17902 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 18 |  |  | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 437,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 254 969,29 |  | 2 207 724,00 |  | 47 245,29 |  | 0,00 |  |
| 136. | 1814 |  | 17903 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 18 |  |  | 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 425,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 407 490,87 |  | 2 357 050,00 |  | 50 440,87 |  | 0,00 |  |
| 136. | 1814 |  | 17905 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 18 |  |  | 2 | ремонт фасада |  |  | 977,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 7 525 222,72 |  | 7 367 557,00 |  | 157 665,72 |  | 0,00 |  |
| 136. | 1814 |  | 17906 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 18 |  |  | 2 | ремонт фундамента |  |  | 541,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 909 097,62 |  | 4 806 244,00 |  | 102 853,62 |  | 0,00 |  |
| 136. | 1814 |  | 17904 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 18 |  |  | 2 | ремонт подвального помещения |  |  | 480,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 001 935,46 |  | 2 939 040,00 |  | 62 895,46 |  | 0,00 |  |
| 137. | 2915 |  | 29126 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 18а |  |  | 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 537,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 770 980,57 |  | 2 712 924,00 |  | 58 056,57 |  | 0,00 |  |
| 137. | 2915 |  | 29127 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 18а |  |  | 5 | ремонт фундамента |  |  | 544,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 936 319,97 |  | 4 832 896,00 |  | 103 423,97 |  | 0,00 |  |
| 138. | 5300 |  | 51757 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 19 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 347,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 790 559,14 |  | 1 753 044,00 |  | 37 515,14 |  | 0,00 |  |
| 138. | 5300 |  | 51758 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 19 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 326,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 2 958 162,34 |  | 2 896 184,00 |  | 61 978,34 |  | 0,00 |  |
| 139. | 148 |  | 1218 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 20 |  |  | 2 | ремонт подвального помещения |  |  | 470,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 2 939 395,13 |  | 2 877 810,00 |  | 61 585,13 |  | 0,00 |  |
| 140. | 5301 |  | 51773 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 21 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 310,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 275 331,92 |  | 2 227 660,00 |  | 47 671,92 |  | 0,00 |  |
| 140. | 5301 |  | 51775 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 21 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 578,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 244 839,97 |  | 5 134 952,00 |  | 109 887,97 |  | 0,00 |  |
| 140. | 5301 |  | 51774 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 21 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 379,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 955 682,75 |  | 1 914 708,00 |  | 40 974,75 |  | 0,00 |  |
| 141. | 151 |  | 1257 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 22 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 359,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 852 480,50 |  | 1 813 668,00 |  | 38 812,50 |  | 0,00 |  |
| 141. | 151 |  | 1260 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 22 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 574,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 208 543,50 |  | 5 099 416,00 |  | 109 127,50 |  | 0,00 |  |
| 141. | 151 |  | 1259 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 22 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 744,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 5 730 568,79 |  | 5 610 504,00 |  | 120 064,79 |  | 0,00 |  |
| 141. | 151 |  | 1258 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 22 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 430,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 435 814,29 |  | 2 384 780,00 |  | 51 034,29 |  | 0,00 |  |
| 142. | 5305 |  | 51826 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 23 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 347,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 790 559,14 |  | 1 753 044,00 |  | 37 515,14 |  | 0,00 |  |
| 142. | 5305 |  | 51827 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 23 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 537,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 872 801,15 |  | 4 770 708,00 |  | 102 093,15 |  | 0,00 |  |
| 142. | 5305 |  | 51833 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 23 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 780,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 1 641 185,52 |  | 1 606 800,00 |  | 34 385,52 |  | 0,00 |  |
| 142. | 5305 |  | 51831 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 23 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 322,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 363 409,29 |  | 2 313 892,00 |  | 49 517,29 |  | 0,00 |  |
| 143. | 5310 |  | 51889 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 24 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 521,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 951 300,57 |  | 2 889 466,00 |  | 61 834,57 |  | 0,00 |  |
| 143. | 5310 |  | 51888 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 24 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 240,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 238 427,07 |  | 1 212 480,00 |  | 25 947,07 |  | 0,00 |  |
| 143. | 5310 |  | 51892 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 24 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 541,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 909 097,62 |  | 4 806 244,00 |  | 102 853,62 |  | 0,00 |  |
| 143. | 5310 |  | 51890 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 24 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 479,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 2 995 681,42 |  | 2 932 917,00 |  | 62 764,42 |  | 0,00 |  |
| 143. | 5310 |  | 51883 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 24 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 424,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 112 066,89 |  | 3 046 864,00 |  | 65 202,89 |  | 0,00 |  |
| 143. | 5310 |  | 51885 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 24 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 366,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 700 563,59 |  | 1 664 934,00 |  | 35 629,59 |  | 0,00 |  |
| 143. | 5310 |  | 51884 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 24 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 377,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 258 482,91 |  | 2 211 164,00 |  | 47 318,91 |  | 0,00 |  |
| 143. | 5310 |  | 51891 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 24 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 844,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 6 500 806,53 |  | 6 364 604,00 |  | 136 202,53 |  | 0,00 |  |
| 144. | 5316 |  | 51972 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 26 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 453,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 324 920,52 |  | 3 255 258,00 |  | 69 662,52 |  | 0,00 |  |
| 144. | 5316 |  | 51967 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 26 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 571,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 181 321,15 |  | 5 072 764,00 |  | 108 557,15 |  | 0,00 |  |
| 144. | 5316 |  | 51966 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 26 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 443,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 285 929,97 |  | 2 238 036,00 |  | 47 893,97 |  | 0,00 |  |
| 145. | 5320 |  | 52022 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 27 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 438,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 921 588,79 |  | 902 280,00 |  | 19 308,79 |  | 0,00 |  |
| 145. | 5320 |  | 52012 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 27 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 913,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 085 744,29 |  | 5 958 238,00 |  | 127 506,29 |  | 0,00 |  |
| 145. | 5320 |  | 52014 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 27 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 910,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 7 009 163,43 |  | 6 862 310,00 |  | 146 853,43 |  | 0,00 |  |
| 145. | 5320 |  | 52010 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 27 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 318,00 |  | м2 | 5 052,00 |  | 1 640 915,87 |  | 1 606 536,00 |  | 34 379,87 |  | 0,00 |  |
| 145. | 5320 |  | 52015 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 27 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 447,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 056 130,57 |  | 3 971 148,00 |  | 84 982,57 |  | 0,00 |  |
| 145. | 5320 |  | 52013 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 27 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 579,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 621 084,64 |  | 3 545 217,00 |  | 75 867,64 |  | 0,00 |  |
| 145. | 5320 |  | 52011 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 27 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 428,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 424 484,92 |  | 2 373 688,00 |  | 50 796,92 |  | 0,00 |  |
| 145. | 5320 |  | 52023 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 27 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 366,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 2 686 359,63 |  | 2 630 076,00 |  | 56 283,63 |  | 0,00 |  |
| 146. | 2058 |  | 20379 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 29 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 426,00 |  | м2 | 5 052,00 |  | 2 198 208,05 |  | 2 152 152,00 |  | 46 056,05 |  | 0,00 |  |
| 146. | 2058 |  | 20380 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 29 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 581,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 272 062,33 |  | 5 161 604,00 |  | 110 458,33 |  | 0,00 |  |
| 147. | 2395 |  | 24081 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 3 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 413,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 339 514,66 |  | 2 290 498,00 |  | 49 016,66 |  | 0,00 |  |
| 147. | 2395 |  | 24080 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 3 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 316,00 |  | м2 | 5 052,00 |  | 1 630 595,64 |  | 1 596 432,00 |  | 34 163,64 |  | 0,00 |  |
| 148. | 2064 |  | 20447 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 30 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 980,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 5 551 390,71 |  | 5 435 080,00 |  | 116 310,71 |  | 0,00 |  |
| 148. | 2064 |  | 20438 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 30 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 597,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 417 248,21 |  | 5 303 748,00 |  | 113 500,21 |  | 0,00 |  |
| 148. | 2064 |  | 20437 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 30 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 417,00 |  | м2 | 5 052,00 |  | 2 151 767,04 |  | 2 106 684,00 |  | 45 083,04 |  | 0,00 |  |
| 148. | 2064 |  | 20435 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 30 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 588,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 677 370,93 |  | 3 600 324,00 |  | 77 046,93 |  | 0,00 |  |
| 148. | 2064 |  | 20432 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 30 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 370,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 719 148,98 |  | 1 683 130,00 |  | 36 018,98 |  | 0,00 |  |
| 148. | 2064 |  | 20446 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 30 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 377,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 258 482,91 |  | 2 211 164,00 |  | 47 318,91 |  | 0,00 |  |
| 148. | 2064 |  | 20431 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 30 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 455,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 339 600,08 |  | 3 269 630,00 |  | 69 970,08 |  | 0,00 |  |
| 149. | 2075 |  | 20559 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 32 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 547,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 3 098 582,37 |  | 3 033 662,00 |  | 64 920,37 |  | 0,00 |  |
| 149. | 2075 |  | 20561 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 32 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 964,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 7 425 091,81 |  | 7 269 524,00 |  | 155 567,81 |  | 0,00 |  |
| 149. | 2075 |  | 20560 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 32 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 601,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 758 673,35 |  | 3 679 923,00 |  | 78 750,35 |  | 0,00 |  |
| 149. | 2075 |  | 20558 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 32 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 467,00 |  | м2 | 5 052,00 |  | 2 409 772,68 |  | 2 359 284,00 |  | 50 488,68 |  | 0,00 |  |
| 150. | 2077 |  | 20589 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 33 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 377,00 |  | м2 | 5 052,00 |  | 1 945 362,53 |  | 1 904 604,00 |  | 40 758,53 |  | 0,00 |  |
| 150. | 2077 |  | 20590 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 33 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 519,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 709 467,03 |  | 4 610 796,00 |  | 98 671,03 |  | 0,00 |  |
| 151. | 1543 |  | 15040 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 34 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 443,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 251 522,72 |  | 3 183 398,00 |  | 68 124,72 |  | 0,00 |  |
| 151. | 1543 |  | 15035 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 34 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 501,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 838 006,88 |  | 2 778 546,00 |  | 59 460,88 |  | 0,00 |  |
| 151. | 1543 |  | 15037 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 34 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 987,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 7 602 246,49 |  | 7 442 967,00 |  | 159 279,49 |  | 0,00 |  |
| 151. | 1543 |  | 15034 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 34 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 355,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 156 263,24 |  | 2 111 086,00 |  | 45 177,24 |  | 0,00 |  |
| 151. | 1543 |  | 15038 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 34 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 710,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 6 442 623,50 |  | 6 307 640,00 |  | 134 983,50 |  | 0,00 |  |
| 151. | 1543 |  | 15036 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 34 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 610,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 814 959,64 |  | 3 735 030,00 |  | 79 929,64 |  | 0,00 |  |
| 151. | 1543 |  | 15039 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 34 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 427,00 |  | м2 | 5 052,00 |  | 2 203 368,17 |  | 2 157 204,00 |  | 46 164,17 |  | 0,00 |  |
| 152. | 2326 |  | 23311 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 35 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 424,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 112 066,89 |  | 3 046 864,00 |  | 65 202,89 |  | 0,00 |  |
| 152. | 2326 |  | 23313 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 35 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 366,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 700 563,59 |  | 1 664 934,00 |  | 35 629,59 |  | 0,00 |  |
| 152. | 2326 |  | 23312 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 35 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 377,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 258 482,91 |  | 2 211 164,00 |  | 47 318,91 |  | 0,00 |  |
| 152. | 2326 |  | 23314 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 35 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 420,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 883 715,28 |  | 865 200,00 |  | 18 515,28 |  | 0,00 |  |
| 153. | 2333 |  | 23405 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 38 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 643,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 834 657,62 |  | 5 712 412,00 |  | 122 245,62 |  | 0,00 |  |
| 153. | 2333 |  | 23403 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 38 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 510,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 189 556,42 |  | 3 122 730,00 |  | 66 826,42 |  | 0,00 |  |
| 153. | 2333 |  | 23402 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 38 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 410,00 |  | м2 | 5 052,00 |  | 2 115 646,25 |  | 2 071 320,00 |  | 44 326,25 |  | 0,00 |  |
| 153. | 2333 |  | 23404 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 38 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 971,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 7 479 008,46 |  | 7 322 311,00 |  | 156 697,46 |  | 0,00 |  |
| 154. | 447 |  | 3020 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 40 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 597,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 417 248,21 |  | 5 303 748,00 |  | 113 500,21 |  | 0,00 |  |
| 155. | 448 |  | 3036 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 42 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 571,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 181 321,15 |  | 5 072 764,00 |  | 108 557,15 |  | 0,00 |  |
| 156. | 2419 |  | 24453 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 50 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 431,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 441 478,98 |  | 2 390 326,00 |  | 51 152,98 |  | 0,00 |  |
| 157. | 4010 |  | 38580 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 54 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 359,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 852 480,50 |  | 1 813 668,00 |  | 38 812,50 |  | 0,00 |  |
| 157. | 4010 |  | 38584 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 54 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 564,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 117 802,33 |  | 5 010 576,00 |  | 107 226,33 |  | 0,00 |  |
| 157. | 4010 |  | 38583 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 54 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 844,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 6 500 806,53 |  | 6 364 604,00 |  | 136 202,53 |  | 0,00 |  |
| 157. | 4010 |  | 38581 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 54 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 415,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 350 844,03 |  | 2 301 590,00 |  | 49 254,03 |  | 0,00 |  |
| 157. | 4010 |  | 38582 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 54 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 512,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 202 064,49 |  | 3 134 976,00 |  | 67 088,49 |  | 0,00 |  |
| 157. | 4010 |  | 38575 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 54 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 424,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 112 066,89 |  | 3 046 864,00 |  | 65 202,89 |  | 0,00 |  |
| 157. | 4010 |  | 38577 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 54 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 366,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 700 563,59 |  | 1 664 934,00 |  | 35 629,59 |  | 0,00 |  |
| 157. | 4010 |  | 38576 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 54 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 377,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 258 482,91 |  | 2 211 164,00 |  | 47 318,91 |  | 0,00 |  |
| 157. | 4010 |  | 38578 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 54 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 420,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 883 715,28 |  | 865 200,00 |  | 18 515,28 |  | 0,00 |  |
| 158. | 2424 |  | 24509 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 56 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 370,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 909 241,74 |  | 1 869 240,00 |  | 40 001,74 |  | 0,00 |  |
| 158. | 2424 |  | 24513 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 56 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 577,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 235 765,86 |  | 5 126 068,00 |  | 109 697,86 |  | 0,00 |  |
| 158 | 2424 |  | 24512 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 56 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 890,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 6 855 115,89 |  | 6 711 490,00 |  | 143 625,89 |  | 0,00 |  |
| 158. | 2424 |  | 24510 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 56 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 510,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 888 989,04 |  | 2 828 460,00 |  | 60 529,04 |  | 0,00 |  |
| 158. | 2424 |  | 24511 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 56 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 513,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 208 318,52 |  | 3 141 099,00 |  | 67 219,52 |  | 0,00 |  |
| 158. | 2424 |  | 24505 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 56 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 346,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 114 446,10 |  | 2 070 145,00 |  | 44 301,10 |  | 0,00 |  |
| 158. | 2424 |  | 24506 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 56 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 357,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 658 746,45 |  | 1 623 993,00 |  | 34 753,45 |  | 0,00 |  |
| 159. | 2433 |  | 24612 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 58 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 390,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 012 443,99 |  | 1 970 280,00 |  | 42 163,99 |  | 0,00 |  |
| 159. | 2433 |  | 24616 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 58 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 570,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 172 247,03 |  | 5 063 880,00 |  | 108 367,03 |  | 0,00 |  |
| 159. | 2433 |  | 24615 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 58 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 871,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 6 708 770,72 |  | 6 568 211,00 |  | 140 559,72 |  | 0,00 |  |
| 159. | 2433 |  | 24613 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 58 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 500,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 832 342,20 |  | 2 773 000,00 |  | 59 342,20 |  | 0,00 |  |
| 159. | 2433 |  | 24614 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 58 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 497,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 108 254,00 |  | 3 043 131,00 |  | 65 123,00 |  | 0,00 |  |
| 160. | 2437 |  | 24666 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 60 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 547,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 963 542,33 |  | 4 859 548,00 |  | 103 994,33 |  | 0,00 |  |
| 160. | 2437 |  | 24658 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 60 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 424,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 112 066,89 |  | 3 046 864,00 |  | 65 202,89 |  | 0,00 |  |
| 160. | 2437 |  | 24661 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 60 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 366,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 700 563,59 |  | 1 664 934,00 |  | 35 629,59 |  | 0,00 |  |
| 160. | 2437 |  | 24659 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 60 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 377,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 258 482,91 |  | 2 211 164,00 |  | 47 318,91 |  | 0,00 |  |
| 160. | 2437 |  | 24662 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 60 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 420,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 883 715,28 |  | 865 200,00 |  | 18 515,28 |  | 0,00 |  |
| 160. | 2437 |  | 24657 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 60 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 370,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 909 241,74 |  | 1 869 240,00 |  | 40 001,74 |  | 0,00 |  |
| 160. | 2437 |  | 24665 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 60 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 890,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 6 855 115,89 |  | 6 711 490,00 |  | 143 625,89 |  | 0,00 |  |
| 160. | 2437 |  | 24660 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 60 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 515,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 917 312,47 |  | 2 856 190,00 |  | 61 122,47 |  | 0,00 |  |
| 160. | 2437 |  | 24664 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 60 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 522,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 264 604,81 |  | 3 196 206,00 |  | 68 398,81 |  | 0,00 |  |
| 161. | 2440 |  | 24692 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 65 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 444,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 258 862,50 |  | 3 190 584,00 |  | 68 278,50 |  | 0,00 |  |
| 161. | 2440 |  | 24693 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 65 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 357,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 658 746,45 |  | 1 623 993,00 |  | 34 753,45 |  | 0,00 |  |
| 161. | 2440 |  | 24696 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 65 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 397,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 048 564,78 |  | 2 005 644,00 |  | 42 920,78 |  | 0,00 |  |
| 161. | 2440 |  | 24700 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 65 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 544,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 936 319,97 |  | 4 832 896,00 |  | 103 423,97 |  | 0,00 |  |
| 161. | 2440 |  | 24699 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 65 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 891,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 6 862 818,26 |  | 6 719 031,00 |  | 143 787,26 |  | 0,00 |  |
| 161. | 2440 |  | 24697 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 65 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 499,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 826 677,52 |  | 2 767 454,00 |  | 59 223,52 |  | 0,00 |  |
| 161. | 2440 |  | 24698 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 65 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 877,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 5 845 780,66 |  | 5 723 302,00 |  | 122 478,66 |  | 0,00 |  |
| 162. | 2445 |  | 24758 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 67 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 557,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 054 283,50 |  | 4 948 388,00 |  | 105 895,50 |  | 0,00 |  |
| 162. | 2445 |  | 24757 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 67 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 424,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 112 066,89 |  | 3 046 864,00 |  | 65 202,89 |  | 0,00 |  |
| 163. | 449 |  | 3046 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 71 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 811,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 5 405 847,34 |  | 5 292 586,00 |  | 113 261,34 |  | 0,00 |  |
| 163. | 449 |  | 3044 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 71 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 411,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 416 458,76 |  | 2 365 830,00 |  | 50 628,76 |  | 0,00 |  |
| 163. | 449 |  | 3045 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 71 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 420,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 883 715,28 |  | 865 200,00 |  | 18 515,28 |  | 0,00 |  |
| 164. | 450 |  | 3058 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 73 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 814,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 5 425 844,31 |  | 5 312 164,00 |  | 113 680,31 |  | 0,00 |  |
| 164. | 450 |  | 3059 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 73 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 981,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 7 556 032,23 |  | 7 397 721,00 |  | 158 311,23 |  | 0,00 |  |
| 164. | 450 |  | 3056 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 73 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 401,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 369 995,28 |  | 2 320 340,00 |  | 49 655,28 |  | 0,00 |  |
| 164. | 450 |  | 3057 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 73 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 410,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 862 674,44 |  | 844 600,00 |  | 18 074,44 |  | 0,00 |  |
| 165. | 451 |  | 3070 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 75 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 843,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 5 619 148,35 |  | 5 501 418,00 |  | 117 730,35 |  | 0,00 |  |
| 165. | 451 |  | 3071 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 75 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 912,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 7 024 568,19 |  | 6 877 392,00 |  | 147 176,19 |  | 0,00 |  |
| 165. | 451 |  | 3068 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 75 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 377,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 258 482,91 |  | 2 211 164,00 |  | 47 318,91 |  | 0,00 |  |
| 165. | 451 |  | 3069 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 75 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 422,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 887 923,45 |  | 869 320,00 |  | 18 603,45 |  | 0,00 |  |
| 166. | 452 |  | 3080 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 77 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 899,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 5 992 425,10 |  | 5 866 874,00 |  | 125 551,10 |  | 0,00 |  |
| 167. | 2397 |  | 24106 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 7а |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 533,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 333 399,16 |  | 3 263 559,00 |  | 69 840,16 |  | 0,00 |  |
| 167. | 2397 |  | 24105 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 7а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 420,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 167 247,38 |  | 2 121 840,00 |  | 45 407,38 |  | 0,00 |  |
| 168. | 4631 |  | 44602 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 1 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 441,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 236 843,16 |  | 3 169 026,00 |  | 67 817,16 |  | 0,00 |  |
| 168. | 4631 |  | 44604 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 1 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 441,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 001 685,86 |  | 3 917 844,00 |  | 83 841,86 |  | 0,00 |  |
| 168. | 4631 |  | 44603 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 1 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 422,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 177 567,60 |  | 2 131 944,00 |  | 45 623,60 |  | 0,00 |  |
| 169. | 4657 |  | 44840 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 10 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 384,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 981 483,32 |  | 1 939 968,00 |  | 41 515,32 |  | 0,00 |  |
| 169. | 4657 |  | 44842 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 10 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 514,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 214 572,55 |  | 3 147 222,00 |  | 67 350,55 |  | 0,00 |  |
| 169. | 4657 |  | 44843 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 10 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 987,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 7 602 246,49 |  | 7 442 967,00 |  | 159 279,49 |  | 0,00 |  |
| 169. | 4657 |  | 44841 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 10 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 412,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 333 849,97 |  | 2 284 952,00 |  | 48 897,97 |  | 0,00 |  |
| 169. | 4657 |  | 44849 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 10 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 577,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 4 235 053,29 |  | 4 146 322,00 |  | 88 731,29 |  | 0,00 |  |
| 169. | 4657 |  | 44835 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 10 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 387,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 304 946,40 |  | 2 256 654,00 |  | 48 292,40 |  | 0,00 |  |
| 169. | 4657 |  | 44836 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 10 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 355,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 649 453,75 |  | 1 614 895,00 |  | 34 558,75 |  | 0,00 |  |
| 170. | 4660 |  | 44881 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 11 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 505,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 582 429,39 |  | 4 486 420,00 |  | 96 009,39 |  | 0,00 |  |
| 170. | 4660 |  | 44880 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 11 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 410,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 115 646,25 |  | 2 071 320,00 |  | 44 326,25 |  | 0,00 |  |
| 170. | 4660 |  | 44879 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 11 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 411,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 016 649,74 |  | 2 953 446,00 |  | 63 203,74 |  | 0,00 |  |
| 171. | 4663 |  | 44907 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 12 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 415,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 435 044,16 |  | 2 384 026,00 |  | 51 018,16 |  | 0,00 |  |
| 171. | 4663 |  | 44908 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 12 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 358,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 663 392,80 |  | 1 628 542,00 |  | 34 850,80 |  | 0,00 |  |
| 171. | 4663 |  | 44909 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 12 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 437,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 919 484,71 |  | 900 220,00 |  | 19 264,71 |  | 0,00 |  |
| 171. | 4663 |  | 44906 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 12 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 514,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 772 647,13 |  | 3 693 604,00 |  | 79 043,13 |  | 0,00 |  |
| 172. | 3 |  | 14 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 14 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 873,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 5 819 118,04 |  | 5 697 198,00 |  | 121 920,04 |  | 0,00 |  |
| 172. | 3 |  | 26 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 14 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 415,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 435 044,16 |  | 2 384 026,00 |  | 51 018,16 |  | 0,00 |  |
| 172. | 3 |  | 30 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 14 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 358,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 663 392,80 |  | 1 628 542,00 |  | 34 850,80 |  | 0,00 |  |
| 172. | 3 |  | 27 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 14 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 437,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 919 484,71 |  | 900 220,00 |  | 19 264,71 |  | 0,00 |  |
| 172. | 3 |  | 25 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 14 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 514,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 772 647,13 |  | 3 693 604,00 |  | 79 043,13 |  | 0,00 |  |
| 173. | 4319 |  | 41265 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 18а |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 997,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 7 679 270,27 |  | 7 518 377,00 |  | 160 893,27 |  | 0,00 |  |
| 173. | 4319 |  | 41264 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 18а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 422,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 390 496,82 |  | 2 340 412,00 |  | 50 084,82 |  | 0,00 |  |
| 173. | 4319 |  | 41267 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 18а |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 877,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 5 845 780,66 |  | 5 723 302,00 |  | 122 478,66 |  | 0,00 |  |
| 174. | 4667 |  | 44937 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 2 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 521,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 824 025,59 |  | 3 743 906,00 |  | 80 119,59 |  | 0,00 |  |
| 174. | 4667 |  | 44945 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 2 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 987,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 7 602 246,49 |  | 7 442 967,00 |  | 159 279,49 |  | 0,00 |  |
| 174. | 4667 |  | 44943 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 2 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 412,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 333 849,97 |  | 2 284 952,00 |  | 48 897,97 |  | 0,00 |  |
| 174. | 4667 |  | 44942 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 2 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 430,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 218 848,50 |  | 2 172 360,00 |  | 46 488,50 |  | 0,00 |  |
| 174. | 4667 |  | 44944 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 2 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 509,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 183 302,39 |  | 3 116 607,00 |  | 66 695,39 |  | 0,00 |  |
| 175. | 2922 |  | 29165 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 22 |  |  | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 537,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 941 462,07 |  | 3 858 882,00 |  | 82 580,07 |  | 0,00 |  |
| 175. | 2922 |  | 29166 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 22 |  |  | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 405,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 388 580,67 |  | 2 338 536,00 |  | 50 044,67 |  | 0,00 |  |
| 175. | 2922 |  | 29167 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 22 |  |  | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 366,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 700 563,59 |  | 1 664 934,00 |  | 35 629,59 |  | 0,00 |  |
| 176. | 2746 |  | 27450 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 22а |  |  | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 544,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 992 840,54 |  | 3 909 184,00 |  | 83 656,54 |  | 0,00 |  |
| 176. | 2746 |  | 27451 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 22а |  |  | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 400,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 365 348,93 |  | 2 315 791,00 |  | 49 557,93 |  | 0,00 |  |
| 176. | 2746 |  | 27452 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 22а |  |  | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 350,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 626 222,01 |  | 1 592 150,00 |  | 34 072,01 |  | 0,00 |  |
| 176. | 2746 |  | 27453 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 22а |  |  | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 446,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 938 421,46 |  | 918 760,00 |  | 19 661,46 |  | 0,00 |  |
| 177. | 4398 |  | 42062 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 28а |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 899,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 5 992 425,10 |  | 5 866 874,00 |  | 125 551,10 |  | 0,00 |  |
| 178. | 4423 |  | 42322 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30а |  |  | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 533,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 912 102,95 |  | 3 830 138,00 |  | 81 964,95 |  | 0,00 |  |
| 178. | 4423 |  | 42323 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30а |  |  | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 399,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 360 702,58 |  | 2 311 242,00 |  | 49 460,58 |  | 0,00 |  |
| 178. | 4423 |  | 42324 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30а |  |  | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 340,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 579 758,52 |  | 1 546 660,00 |  | 33 098,52 |  | 0,00 |  |
| 178. | 4423 |  | 42325 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30а |  |  | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 447,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 940 525,55 |  | 920 820,00 |  | 19 705,55 |  | 0,00 |  |
| 178. | 4423 |  | 42326 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30а |  |  | 3 | ремонт крыши |  |  | 900,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 5 999 090,76 |  | 5 873 400,00 |  | 125 690,76 |  | 0,00 |  |
| 179. | 4431 |  | 42396 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30б |  |  | 3 | ремонт крыши |  |  | 998,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 652 325,09 |  | 6 512 948,00 |  | 139 377,09 |  | 0,00 |  |
| 180. | 1600 |  | 15709 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 30 |  |  | 3 | ремонт крыши |  |  | 987,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 579 002,87 |  | 6 441 162,00 |  | 137 840,87 |  | 0,00 |  |
| 181. | 4446 |  | 42557 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 32а |  |  | 3 | ремонт крыши |  |  | 890,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 5 932 434,20 |  | 5 808 140,00 |  | 124 294,20 |  | 0,00 |  |
| 181. | 4446 |  | 42556 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 32а |  |  | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 447,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 940 525,55 |  | 920 820,00 |  | 19 705,55 |  | 0,00 |  |
| 181. | 4446 |  | 42555 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 32а |  |  | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 510,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 743 288,00 |  | 3 664 860,00 |  | 78 428,00 |  | 0,00 |  |
| 182. | 4502 |  | 43159 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 34а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 502,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 684 569,76 |  | 3 607 372,00 |  | 77 197,76 |  | 0,00 |  |
| 182. | 4502 |  | 43162 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 34а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 443,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 932 109,21 |  | 912 580,00 |  | 19 529,21 |  | 0,00 |  |
| 182. | 4502 |  | 43163 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 34а |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 991,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 605 665,49 |  | 6 467 266,00 |  | 138 399,49 |  | 0,00 |  |
| 182. | 4502 |  | 43160 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 34а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 366,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 207 373,08 |  | 2 161 125,00 |  | 46 248,08 |  | 0,00 |  |
| 182. | 4502 |  | 43161 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 34а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 344,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 598 343,92 |  | 1 564 856,00 |  | 33 487,92 |  | 0,00 |  |
| 182. | 4502 |  | 43168 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 34а |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 474,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 301 131,74 |  | 4 211 016,00 |  | 90 115,74 |  | 0,00 |  |
| 183. | 4520 |  | 43375 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 36 |  |  | 3 | ремонт крыши |  |  | 1020,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 798 969,53 |  | 6 656 520,00 |  | 142 449,53 |  | 0,00 |  |
| 184. | 4560 |  | 43867 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 36а |  |  | 3 | ремонт крыши |  |  | 1097,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 7 312 225,07 |  | 7 159 022,00 |  | 153 203,07 |  | 0,00 |  |
| 184. | 4560 |  | 43866 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 36а |  |  | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 502,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 684 569,76 |  | 3 607 372,00 |  | 77 197,76 |  | 0,00 |  |
| 185. | 4575 |  | 44026 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 38а |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 1087,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 7 245 568,51 |  | 7 093 762,00 |  | 151 806,51 |  | 0,00 |  |
| 185. | 4575 |  | 44027 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 38а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 779,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 1 639 081,44 |  | 1 604 740,00 |  | 34 341,44 |  | 0,00 |  |
| 185. | 4575 |  | 44025 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 38а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 601,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 4 411 208,02 |  | 4 318 786,00 |  | 92 422,02 |  | 0,00 |  |
| 186. | 4602 |  | 44290 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 40а |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 1230,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 8 198 757,37 |  | 8 026 980,00 |  | 171 777,37 |  | 0,00 |  |
| 187. | 4588 |  | 44138 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 40 |  |  | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 443,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 932 109,21 |  | 912 580,00 |  | 19 529,21 |  | 0,00 |  |
| 187. | 4588 |  | 44135 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 40 |  |  | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 501,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 677 229,98 |  | 3 600 186,00 |  | 77 043,98 |  | 0,00 |  |
| 187. | 4588 |  | 44139 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 40 |  |  | 3 | ремонт крыши |  |  | 997,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 645 659,43 |  | 6 506 422,00 |  | 139 237,43 |  | 0,00 |  |
| 187. | 4588 |  | 44136 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 40 |  |  | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 411,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 416 458,76 |  | 2 365 830,00 |  | 50 628,76 |  | 0,00 |  |
| 187. | 4588 |  | 44137 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 40 |  |  | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 400,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 858 539,44 |  | 1 819 600,00 |  | 38 939,44 |  | 0,00 |  |
| 188. | 4672 |  | 45011 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 3 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 474,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 301 131,74 |  | 4 211 016,00 |  | 90 115,74 |  | 0,00 |  |
| 188. | 4672 |  | 45010 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 3 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 377,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 945 362,53 |  | 1 904 604,00 |  | 40 758,53 |  | 0,00 |  |
| 189. | 4674 |  | 45038 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 4 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 1236,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 9 520 138,47 |  | 9 320 676,00 |  | 199 462,47 |  | 0,00 |  |
| 189. | 4674 |  | 45036 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 4 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 420,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 379 167,45 |  | 2 329 320,00 |  | 49 847,45 |  | 0,00 |  |
| 189. | 4674 |  | 45035 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 4 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 399,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 058 885,01 |  | 2 015 748,00 |  | 43 137,01 |  | 0,00 |  |
| 189. | 4674 |  | 45037 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 4 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 544,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 402 193,52 |  | 3 330 912,00 |  | 71 281,52 |  | 0,00 |  |
| 189. | 4674 |  | 45039 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 4 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 599,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 435 396,44 |  | 5 321 516,00 |  | 113 880,44 |  | 0,00 |  |
| 190. | 4677 |  | 45070 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 5 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 501,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 546 132,92 |  | 4 450 884,00 |  | 95 248,92 |  | 0,00 |  |
| 190. | 4677 |  | 45069 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 5 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 449,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 316 890,65 |  | 2 268 348,00 |  | 48 542,65 |  | 0,00 |  |
| 191. | 4779 |  | 46130 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 6 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 520,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 816 685,81 |  | 3 736 720,00 |  | 79 965,81 |  | 0,00 |  |
| 191. | 4779 |  | 46133 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 6 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 410,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 862 674,44 |  | 844 600,00 |  | 18 074,44 |  | 0,00 |  |
| 191. | 4779 |  | 46131 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 6 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 366,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 207 373,08 |  | 2 161 125,00 |  | 46 248,08 |  | 0,00 |  |
| 191. | 4779 |  | 46132 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 6 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 344,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 598 343,92 |  | 1 564 856,00 |  | 33 487,92 |  | 0,00 |  |
| 192. | 1596 |  | 15665 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 7 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 510,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 627 799,98 |  | 4 530 840,00 |  | 96 959,98 |  | 0,00 |  |
| 192. | 1596 |  | 15664 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 7 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 459,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 368 491,78 |  | 2 318 868,00 |  | 49 623,78 |  | 0,00 |  |
| 192. | 1596 |  | 15670 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 7 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 774,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 1 628 561,02 |  | 1 594 440,00 |  | 34 121,02 |  | 0,00 |  |
| 192. | 1596 |  | 15668 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 7 |  |  | 1 | установка приборов учета тепла/установка теплового узла с приборами автоматизации |  |  | 1,00/1,00 |  | шт | 1944523/344888 |  | 2 338 404,40 |  | 2 289 411,00 |  | 48 993,40 |  | 0,00 |  |
| 193. | 4781 |  | 46155 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 8 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 1300,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 10 013 090,62 |  | 9 803 300,00 |  | 209 790,62 |  | 0,00 |  |
| 193. | 4781 |  | 46153 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 8 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 433,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 452 808,35 |  | 2 401 418,00 |  | 51 390,35 |  | 0,00 |  |
| 193. | 4781 |  | 46152 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 8 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 410,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 115 646,25 |  | 2 071 320,00 |  | 44 326,25 |  | 0,00 |  |
| 193. | 4781 |  | 46156 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 8 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 551,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 999 838,80 |  | 4 895 084,00 |  | 104 754,80 |  | 0,00 |  |
| 193. | 4781 |  | 46154 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, б-р. Мира, д. 8 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 511,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 195 810,45 |  | 3 128 853,00 |  | 66 957,45 |  | 0,00 |  |
| 194. | 5286 |  | 51613 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Мичурина, д. 37а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 398,00 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 356 056,23 |  | 2 306 693,00 |  | 49 363,23 |  | 0,00 |  |
| 194. | 5286 |  | 51614 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Мичурина, д. 37а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 402,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 867 832,14 |  | 1 828 698,00 |  | 39 134,14 |  | 0,00 |  |
| 195. | 4646 |  | 44739 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Монтажная, д. 13 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 591,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 362 803,50 |  | 5 250 444,00 |  | 112 359,50 |  | 0,00 |  |
| 195. | 4646 |  | 44740 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Монтажная, д. 13 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 435,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 464 137,71 |  | 2 412 510,00 |  | 51 627,71 |  | 0,00 |  |
| 196. | 2739 |  | 27377 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Новая, д. 9 |  |  | 5 | установка приборов учета горячего водоснабжения |  |  | 1,00 |  | шт | 100 282,00 |  | 102 428,03 |  | 100 282,00 |  | 2 146,03 |  | 0,00 |  |
| 196. | 2739 |  | 27378 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Новая, д. 9 |  |  | 5 | установка приборов учета тепла |  |  | 1,00 |  | шт | 344 888,00 |  | 352 268,60 |  | 344 888,00 |  | 7 380,60 |  | 0,00 |  |
| 196. | 2739 |  | 27376 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Новая, д. 9 |  |  | 5 | ремонт крыши |  |  | 1200,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 7 998 787,68 |  | 7 831 200,00 |  | 167 587,68 |  | 0,00 |  |
| 197. | 3758 |  | 36801 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 10а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 499,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 574 896,29 |  | 2 520 948,00 |  | 53 948,29 |  | 0,00 |  |
| 197. | 3758 |  | 36802 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 10а |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 577,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 235 765,86 |  | 5 126 068,00 |  | 109 697,86 |  | 0,00 |  |
| 198. | 454 |  | 3114 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 11 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 566,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 135 950,56 |  | 5 028 344,00 |  | 107 606,56 |  | 0,00 |  |
| 198. | 454 |  | 3116 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 11 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 590,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 4 330 470,44 |  | 4 239 740,00 |  | 90 730,44 |  | 0,00 |  |
| 199. | 3972 |  | 38221 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 12 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 411,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 120 806,36 |  | 2 076 372,00 |  | 44 434,36 |  | 0,00 |  |
| 199. | 3972 |  | 38222 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 12 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 547,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 963 542,33 |  | 4 859 548,00 |  | 103 994,33 |  | 0,00 |  |
| 199. | 3972 |  | 38225 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 12 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 511,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 750 627,78 |  | 3 672 046,00 |  | 78 581,78 |  | 0,00 |  |
| 200. | 2313 |  | 23155 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 15 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 601,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 453 544,68 |  | 5 339 284,00 |  | 114 260,68 |  | 0,00 |  |
| 200. | 2313 |  | 23156 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 15 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 517,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 233 334,65 |  | 3 165 591,00 |  | 67 743,65 |  | 0,00 |  |
| 201. | 3989 |  | 38340 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 16 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 490,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 528 455,27 |  | 2 475 480,00 |  | 52 975,27 |  | 0,00 |  |
| 201. | 3989 |  | 38341 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 16 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 547,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 963 542,33 |  | 4 859 548,00 |  | 103 994,33 |  | 0,00 |  |
| 202. | 12326 |  | 91615 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 19 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 610,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 535 211,74 |  | 5 419 240,00 |  | 115 971,74 |  | 0,00 |  |
| 203. | 3715 |  | 36465 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 2 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 501,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 585 216,51 |  | 2 531 052,00 |  | 54 164,51 |  | 0,00 |  |
| 203. | 3715 |  | 36466 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 2 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 514,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 664 096,45 |  | 4 566 376,00 |  | 97 720,45 |  | 0,00 |  |
| 204. | 1854 |  | 18181 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 4 |  |  | 2 | ремонт фундамента |  |  | 577,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 235 765,86 |  | 5 126 068,00 |  | 109 697,86 |  | 0,00 |  |
| 205. | 5587 |  | 54955 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 6 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 449,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 316 890,65 |  | 2 268 348,00 |  | 48 542,65 |  | 0,00 |  |
| 205. | 5587 |  | 54956 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 6 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 497,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 509 836,45 |  | 4 415 348,00 |  | 94 488,45 |  | 0,00 |  |
| 206. | 3743 |  | 36659 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 8 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 442,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 280 769,86 |  | 2 232 984,00 |  | 47 785,86 |  | 0,00 |  |
| 206. | 3743 |  | 36660 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 8 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 598,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 426 322,32 |  | 5 312 632,00 |  | 113 690,32 |  | 0,00 |  |
| 207. | 3755 |  | 36769 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 9 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 491,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 533 615,38 |  | 2 480 532,00 |  | 53 083,38 |  | 0,00 |  |
| 207. | 3755 |  | 36770 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 9 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 597,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 417 248,21 |  | 5 303 748,00 |  | 113 500,21 |  | 0,00 |  |
| 207. | 3755 |  | 36763 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 9 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 780,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 4 418 453,83 |  | 4 325 880,00 |  | 92 573,83 |  | 0,00 |  |
| 208. | 4659 |  | 44860 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 3 |  |  | 3 | ремонт крыши |  |  | 1120,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 7 465 535,17 |  | 7 309 120,00 |  | 156 415,17 |  | 0,00 |  |
| 209. | 4701 |  | 45301 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 9б |  |  | 3 | ремонт крыши |  |  | 1100,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 7 332 222,04 |  | 7 178 600,00 |  | 153 622,04 |  | 0,00 |  |
| 210. | 4708 |  | 45337 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 11а |  |  | 3 | ремонт крыши |  |  | 1012,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 745 644,28 |  | 6 604 312,00 |  | 141 332,28 |  | 0,00 |  |
| 211. | 4710 |  | 45364 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 15 |  |  | 4 | ремонт крыши |  |  | 3450,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 22 996 514,58 |  | 22 514 700,00 |  | 481 814,58 |  | 0,00 |  |
| 212. | 4712 |  | 45398 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 15а |  |  | 3 | ремонт крыши |  |  | 1150,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 7 665 504,86 |  | 7 504 900,00 |  | 160 604,86 |  | 0,00 |  |
| 233. | 4666 |  | 44923 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Партизанская, д. 5 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 1220,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 8 132 100,81 |  | 7 961 720,00 |  | 170 380,81 |  | 0,00 |  |
| 214. | 4271 |  | 40856 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Пугачева, д. 4 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 588,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 4 315 790,88 |  | 4 225 368,00 |  | 90 422,88 |  | 0,00 |  |
| 214. | 4271 |  | 40859 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Пугачева, д. 4 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 917,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 1 929 445,03 |  | 1 889 020,00 |  | 40 425,03 |  | 0,00 |  |
| 214. | 4271 |  | 40857 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Пугачева, д. 4 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 449,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 593 020,01 |  | 2 538 692,00 |  | 54 328,01 |  | 0,00 |  |
| 214. | 4271 |  | 40858 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Пугачева, д. 4 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 402,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 867 832,14 |  | 1 828 698,00 |  | 39 134,14 |  | 0,00 |  |
| 215. | 4201 |  | 40039 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 6 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 1215,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 8 098 772,53 |  | 7 929 090,00 |  | 169 682,53 |  | 0,00 |  |
| 216. | 4198 |  | 40004 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 6а |  |  | 3 | ремонт крыши |  |  | 1100,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 7 332 222,04 |  | 7 178 600,00 |  | 153 622,04 |  | 0,00 |  |
| 217. | 4230 |  | 40388 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Первомайская, д. 61 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 123,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 1 116 116,46 |  | 1 092 732,00 |  | 23 384,46 |  | 0,00 |  |
| 218. | 456 |  | 3122 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 6 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 544,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 992 840,54 |  | 3 909 184,00 |  | 83 656,54 |  | 0,00 |  |
| 218. | 456 |  | 3125 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 6 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 845,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 1 777 950,98 |  | 1 740 700,00 |  | 37 250,98 |  | 0,00 |  |
| 218. | 456 |  | 3123 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 6 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 410,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 411 812,41 |  | 2 361 281,00 |  | 50 531,41 |  | 0,00 |  |
| 218. | 456 |  | 3124 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 6 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 420,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 951 466,41 |  | 1 910 580,00 |  | 40 886,41 |  | 0,00 |  |
| 218. | 456 |  | 3126 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 6 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 1230,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 8 198 757,37 |  | 8 026 980,00 |  | 171 777,37 |  | 0,00 |  |
| 219. | 2132 |  | 21193 | 2024 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 14 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 220. | 3555 |  | 35070 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 18 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 4 989 767,00 |  | 6 094 501,41 |  | 4 989 767,00 |  | 106 781,01 |  | 997 953,40 |  |
| 221. | 3548 |  | 35015 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 14а |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 1210,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 8 065 444,24 |  | 7 896 460,00 |  | 168 984,24 |  | 0,00 |  |
| 222. | 1862 |  | 18283 | 2024 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 30 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 222. | 1862 |  | 18284 | 2024 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Революционная, д. 30 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 223. | 4485 |  | 42962 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Садовая, д. 4 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 1410,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 9 398 575,52 |  | 9 201 660,00 |  | 196 915,52 |  | 0,00 |  |
| 224. | 4491 |  | 43042 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Садовая, д. 6 |  |  | 4 | ремонт фасада |  |  | 987,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 7 602 246,49 |  | 7 442 967,00 |  | 159 279,49 |  | 0,00 |  |
| 225. | 4503 |  | 43175 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Садовая, д. 8 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 947,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 312 376,61 |  | 6 180 122,00 |  | 132 254,61 |  | 0,00 |  |
| 226. | 4769 |  | 46000 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Северная, д. 18а |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 1420,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 9 465 232,09 |  | 9 266 920,00 |  | 198 312,09 |  | 0,00 |  |
| 227. | 4767 |  | 45973 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Северная, д. 12 |  |  | 3 | ремонт крыши |  |  | 1200,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 7 998 787,68 |  | 7 831 200,00 |  | 167 587,68 |  | 0,00 |  |
| 228. | 4713 |  | 45412 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Северная, д. 6 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 997,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 645 659,43 |  | 6 506 422,00 |  | 139 237,43 |  | 0,00 |  |
| 229. | 4761 |  | 45883 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Северная, д. 6а |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 984,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 559 005,90 |  | 6 421 584,00 |  | 137 421,90 |  | 0,00 |  |
| 230. | 4766 |  | 45958 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Северная, д. 11 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 844,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 1 775 846,90 |  | 1 738 640,00 |  | 37 206,90 |  | 0,00 |  |
| 230. | 4766 |  | 45959 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Северная, д. 11 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 965,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 432 358,43 |  | 6 297 590,00 |  | 134 768,43 |  | 0,00 |  |
| 230. | 4766 |  | 45957 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Северная, д. 11 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 514,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 772 647,13 |  | 3 693 604,00 |  | 79 043,13 |  | 0,00 |  |
| 231. | 1884 |  | 18477 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Северная, д. 13 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 1100,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 7 332 222,04 |  | 7 178 600,00 |  | 153 622,04 |  | 0,00 |  |
| 232. | 12327 |  | 91622 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Спортивный, д. 11 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 1120,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 7 465 535,17 |  | 7 309 120,00 |  | 156 415,17 |  | 0,00 |  |
| 232. | 12327 |  | 91621 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Спортивный, д. 11 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 744,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 1 565 438,50 |  | 1 532 640,00 |  | 32 798,50 |  | 0,00 |  |
| 233. | 433 |  | 2853 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Спортивный, д. 4 |  |  | 3 | ремонт крыши |  |  | 1030,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 865 626,09 |  | 6 721 780,00 |  | 143 846,09 |  | 0,00 |  |
| 234. | 2375 |  | 23830 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Спортивный, д. 7 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 577,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 977 385,09 |  | 2 915 004,00 |  | 62 381,09 |  | 0,00 |  |
| 234. | 2375 |  | 23831 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Спортивный, д. 7 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 602,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 462 618,80 |  | 5 348 168,00 |  | 114 450,80 |  | 0,00 |  |
| 235. | 2376 |  | 23845 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Спортивный, д. 9 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 599,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 3 090 907,57 |  | 3 026 148,00 |  | 64 759,57 |  | 0,00 |  |
| 235. | 2376 |  | 23846 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Спортивный, д. 9 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 610,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 535 211,74 |  | 5 419 240,00 |  | 115 971,74 |  | 0,00 |  |
| 235. | 2376 |  | 23844 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, пер. Спортивный, д. 9 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 200,00 |  | пм. | 5 546,00 |  | 1 132 936,88 |  | 1 109 200,00 |  | 23 736,88 |  | 0,00 |  |
| 236. | 4354 |  | 41601 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 4 |  |  | 1 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 237. | 4373 |  | 41824 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 8а |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 1020,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 798 969,53 |  | 6 656 520,00 |  | 142 449,53 |  | 0,00 |  |
| 238. | 3699 |  | 36355 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 10 |  |  | 3 | ремонт крыши |  |  | 1030,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 865 626,09 |  | 6 721 780,00 |  | 143 846,09 |  | 0,00 |  |
| 239. | 3711 |  | 36438 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 12 |  |  | 3 | ремонт крыши |  |  | 1050,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 998 939,22 |  | 6 852 300,00 |  | 146 639,22 |  | 0,00 |  |
| 240. | 2846 |  | 28538 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 12а |  |  | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 512,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 757 967,56 |  | 3 679 232,00 |  | 78 735,56 |  | 0,00 |  |
| 241. | 3726 |  | 36531 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 16 |  |  | 3 | ремонт крыши |  |  | 990,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 598 999,84 |  | 6 460 740,00 |  | 138 259,84 |  | 0,00 |  |
| 242. | 4338 |  | 41451 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 18а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 541,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 791 621,02 |  | 2 733 132,00 |  | 58 489,02 |  | 0,00 |  |
| 242. | 4338 |  | 41452 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 18а |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 519,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 245 842,71 |  | 3 177 837,00 |  | 68 005,71 |  | 0,00 |  |
| 242. | 4338 |  | 41450 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 18а |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 1257,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 9 681 888,39 |  | 9 479 037,00 |  | 202 851,39 |  | 0,00 |  |
| 243. | 4241 |  | 40510 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 18 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 510,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 189 556,42 |  | 3 122 730,00 |  | 66 826,42 |  | 0,00 |  |
| 243. | 4241 |  | 40511 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 18 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 1350,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 10 398 209,49 |  | 10 180 350,00 |  | 217 859,49 |  | 0,00 |  |
| 243. | 4241 |  | 40508 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 18 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 401,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 2 369 995,28 |  | 2 320 340,00 |  | 49 655,28 |  | 0,00 |  |
| 243. | 4241 |  | 40509 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 18 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 447,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 532 113,93 |  | 2 479 062,00 |  | 53 051,93 |  | 0,00 |  |
| 244. | 3828 |  | 37258 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 20 |  |  | 3 | ремонт крыши |  |  | 991,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 605 665,49 |  | 6 467 266,00 |  | 138 399,49 |  | 0,00 |  |
| 245. | 4360 |  | 41674 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 63 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 576,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 972 224,97 |  | 2 909 952,00 |  | 62 272,97 |  | 0,00 |  |
| 246. | 4368 |  | 41770 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 65 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 588,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 3 034 146,33 |  | 2 970 576,00 |  | 63 570,33 |  | 0,00 |  |
| 246. | 4368 |  | 41773 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 65 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 573,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 4 205 694,17 |  | 4 117 578,00 |  | 88 116,17 |  | 0,00 |  |
| 247. | 4371 |  | 41805 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 67 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 587,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 3 028 986,21 |  | 2 965 524,00 |  | 63 462,21 |  | 0,00 |  |
| 247. | 4371 |  | 41808 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Степная, д. 67 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 549,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 4 029 539,44 |  | 3 945 114,00 |  | 84 425,44 |  | 0,00 |  |
| 248. | 4234 |  | 40425 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Советская, д. 27 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 577,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 977 385,09 |  | 2 915 004,00 |  | 62 381,09 |  | 0,00 |  |
| 248. | 4234 |  | 40426 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Советская, д. 27 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 441,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 498 125,82 |  | 2 445 786,00 |  | 52 339,82 |  | 0,00 |  |
| 248. | 4234 |  | 40430 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Советская, д. 27 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 592,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 371 877,62 |  | 5 259 328,00 |  | 112 549,62 |  | 0,00 |  |
| 248. | 4234 |  | 40429 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Советская, д. 27 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 988,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 7 609 948,87 |  | 7 450 508,00 |  | 159 440,87 |  | 0,00 |  |
| 248. | 4234 |  | 40427 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Советская, д. 27 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 422,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 960 759,11 |  | 1 919 678,00 |  | 41 081,11 |  | 0,00 |  |
| 248. | 4234 |  | 40428 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Советская, д. 27 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 504,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 152 032,23 |  | 3 085 992,00 |  | 66 040,23 |  | 0,00 |  |
| 249. | 5208 |  | 50803 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Тимирязева, д. 37 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 568,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 3 786 092,84 |  | 3 706 768,00 |  | 79 324,84 |  | 0,00 |  |
| 250. | 5211 |  | 50826 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Тимирязева, д. 39 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 700,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 4 665 959,48 |  | 4 568 200,00 |  | 97 759,48 |  | 0,00 |  |
| 251. | 4014 |  | 38616 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе , д. 11 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 4 989 767,00 |  | 6 094 501,41 |  | 4 989 767,00 |  | 106 781,01 |  | 997 953,40 |  |
| 251. | 4014 |  | 38617 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе , д. 11 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 4 989 767,00 |  | 6 094 501,41 |  | 4 989 767,00 |  | 106 781,01 |  | 997 953,40 |  |
| 251. | 4014 |  | 38618 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе , д. 11 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 4 989 767,00 |  | 6 094 501,41 |  | 4 989 767,00 |  | 106 781,01 |  | 997 953,40 |  |
| 252. | 2069 |  | 20485 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе , д. 13 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 253. | 4016 |  | 38644 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе , д. 15 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 253. | 4016 |  | 38645 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе , д. 15 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 253. | 4016 |  | 38646 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе , д. 15 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 254. | 2729 |  | 27276 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе , д. 17 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 4 989 767,00 |  | 6 094 501,41 |  | 4 989 767,00 |  | 106 781,01 |  | 997 953,40 |  |
| 255. | 2317 |  | 23211 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе , д. 19 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 255. | 2317 |  | 23212 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе , д. 19 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 255. | 2317 |  | 23213 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе , д. 19 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 255. | 2317 |  | 23214 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе , д. 19 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 255. | 2317 |  | 23215 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Фрунзе , д. 19 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 256. | 4507 |  | 43236 | 2024 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 2 |  |  | 2 | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | 1,00 |  | шт | 5 407 509,00 |  | 6 604 731,49 |  | 5 407 509,00 |  | 115 720,69 |  | 1 081 501,80 |  |
| 256. | 4507 |  | 43226 | 2024 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 2 |  |  | 2 | ремонт крыши |  |  | 980,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 6 532 343,27 |  | 6 395 480,00 |  | 136 863,27 |  | 0,00 |  |
| 257. | 4551 |  | 43765 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 8 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 599,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 435 396,44 |  | 5 321 516,00 |  | 113 880,44 |  | 0,00 |  |
| 257. | 4551 |  | 43764 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 8 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 651,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 3 359 233,43 |  | 3 288 852,00 |  | 70 381,43 |  | 0,00 |  |
| 258. | 459 |  | 3155 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 7 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 524,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 754 837,62 |  | 4 655 216,00 |  | 99 621,62 |  | 0,00 |  |
| 259. | 4542 |  | 43640 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 6а |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 588,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 335 581,15 |  | 5 223 792,00 |  | 111 789,15 |  | 0,00 |  |
| 259. | 4542 |  | 43639 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 6а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 410,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 115 646,25 |  | 2 071 320,00 |  | 44 326,25 |  | 0,00 |  |
| 260. | 4559 |  | 43860 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 10а |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 582,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 281 136,44 |  | 5 170 488,00 |  | 110 648,44 |  | 0,00 |  |
| 260. | 4559 |  | 43859 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 10а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 658,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 3 395 354,22 |  | 3 324 216,00 |  | 71 138,22 |  | 0,00 |  |
| 261. | 4565 |  | 43935 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 10б |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 449,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 074 278,80 |  | 3 988 916,00 |  | 85 362,80 |  | 0,00 |  |
| 261. | 4565 |  | 43934 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 10б |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 430,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 218 848,50 |  | 2 172 360,00 |  | 46 488,50 |  | 0,00 |  |
| 262. | 4583 |  | 44099 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 11 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 549,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 981 690,56 |  | 4 877 316,00 |  | 104 374,56 |  | 0,00 |  |
| 262. | 4583 |  | 44098 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 11 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 311,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 604 795,08 |  | 1 571 172,00 |  | 33 623,08 |  | 0,00 |  |
| 262. | 4583 |  | 44097 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 11 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 248,00 |  | пм. | 5 546,00 |  | 1 404 841,73 |  | 1 375 408,00 |  | 29 433,73 |  | 0,00 |  |
| 263. | 1346 |  | 12800 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 14 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 448,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 537 778,61 |  | 2 484 608,00 |  | 53 170,61 |  | 0,00 |  |
| 264. | 2141 |  | 21287 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 5 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 298,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 1 891 421,37 |  | 1 851 793,00 |  | 39 628,37 |  | 0,00 |  |
| 264. | 2141 |  | 21286 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 5 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 441,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 2 275 609,74 |  | 2 227 932,00 |  | 47 677,74 |  | 0,00 |  |
| 264. | 2141 |  | 21288 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 5 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 544,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 4 936 319,97 |  | 4 832 896,00 |  | 103 423,97 |  | 0,00 |  |
| 264. | 2141 |  | 21290 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 5 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 398,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 254 544,39 |  | 2 207 308,00 |  | 47 236,39 |  | 0,00 |  |
| 265. | 1359 |  | 12930 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 6а |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 897,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 5 979 093,79 |  | 5 853 822,00 |  | 125 271,79 |  | 0,00 |  |
| 265. | 1359 |  | 12928 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 6а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  | 817,00 |  | пм | 2 060,00 |  | 1 719 036,63 |  | 1 683 020,00 |  | 36 016,63 |  | 0,00 |  |
| 265. | 1359 |  | 12922 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 6а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | 277,00/1 |  | пм./шт | 4549/496191 |  | 1 793 848,05 |  | 1 756 264,00 |  | 37 584,05 |  | 0,00 |  |
| 265. | 1359 |  | 12924 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 6а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 412,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 914 295,62 |  | 1 874 188,00 |  | 40 107,62 |  | 0,00 |  |
| 265. | 1359 |  | 12925 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 6а |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 530,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 314 637,07 |  | 3 245 190,00 |  | 69 447,07 |  | 0,00 |  |
| 265. | 1359 |  | 12926 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 6а |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 933,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 7 186 318,11 |  | 7 035 753,00 |  | 150 565,11 |  | 0,00 |  |
| 265. | 1359 |  | 12923 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 6а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 455,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 2 577 431,40 |  | 2 523 430,00 |  | 54 001,40 |  | 0,00 |  |
| 265. | 1359 |  | 12927 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 6а |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  | 510,00 |  | пм | 7 186,00 |  | 3 743 288,00 |  | 3 664 860,00 |  | 78 428,00 |  | 0,00 |  |
| 266. | 2345 |  | 23528 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 10а |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 1204,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 8 025 450,31 |  | 7 857 304,00 |  | 168 146,31 |  | 0,00 |  |
| 267. | 2349 |  | 23561 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 18 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 810,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 6 238 925,69 |  | 6 108 210,00 |  | 130 715,69 |  | 0,00 |  |
| 268. | 2354 |  | 23616 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 22 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 338,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 1 914 663,33 |  | 1 874 548,00 |  | 40 115,33 |  | 0,00 |  |
| 268. | 2354 |  | 23618 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 22 |  |  | 1 | ремонт подвального помещения |  |  | 524,00 |  | м2 | 6 123,00 |  | 3 277 112,87 |  | 3 208 452,00 |  | 68 660,87 |  | 0,00 |  |
| 268. | 2354 |  | 23619 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 22 |  |  | 1 | ремонт фундамента |  |  | 574,00 |  | м2 | 8 884,00 |  | 5 208 543,50 |  | 5 099 416,00 |  | 109 127,50 |  | 0,00 |  |
| 269. | 2356 |  | 23629 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Шевченко, д. 34 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 1100,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 7 332 222,04 |  | 7 178 600,00 |  | 153 622,04 |  | 0,00 |  |
| 270. | 5276 |  | 51489 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Юбилейная, д. 1 |  |  | 1 | ремонт фасада |  |  | 930,00 |  | м2 | 7 541,00 |  | 7 163 210,98 |  | 7 013 130,00 |  | 150 080,98 |  | 0,00 |  |
| 270. | 5276 |  | 51486 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Юбилейная, д. 1 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  | 305,00 |  | пм | 5 546,00 |  | 1 727 728,74 |  | 1 691 530,00 |  | 36 198,74 |  | 0,00 |  |
| 270. | 5276 |  | 51485 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Юбилейная, д. 1 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  | 244,00 |  | пм | 5 052,00 |  | 1 259 067,52 |  | 1 232 688,00 |  | 26 379,52 |  | 0,00 |  |
| 270. | 5276 |  | 51488 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Юбилейная, д. 1 |  |  | 1 | ремонт крыши |  |  | 825,00 |  | м2 | 6 526,00 |  | 5 499 166,53 |  | 5 383 950,00 |  | 115 216,53 |  | 0,00 |  |
| 270. | 5276 |  | 51487 | 2025 |  | город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Юбилейная, д. 1 |  |  | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  | 325,00 |  | пм | 4 549,00 |  | 1 510 063,30 |  | 1 478 425,00 |  | 31 638,30 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 811 978 347,20 |  | 2 702 765 402,00 |  | 57 839 179,60 |  | 51 373 765,60 |  |
|  |  |  |  | Итого по городу Невинномысску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 925 962 243,49 |  | 2 796 223 677,00 |  | 59 839 186,69 |  | 69 899 379,80 |  |
| ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Год | Наименование муниципального образования |  |  |  | Общая площадь МКД, всего |  | Количество МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал | II квартал |  |  | III квартал | IV квартал |  | всего: |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  | IV квартал |  | всего: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв.м. |  | ед. | ед. |  |  | ед. | ед. |  | ед. |  |  | руб. | руб. | руб. |  | руб. |  | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |
| 1 | 2023 | город Невинномысск |  |  |  | 4 341,00 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 2 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 149 102,11 |  | 5 149 102,11 |  |  |
| 2 | 2024 | город Невинномысск |  |  |  | 53 629,30 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 |  | 7 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 108 834 794,18 |  | 108 834 794,18 |  |  |
| 3 | 2025 | город Невинномысск |  |  |  | 901 066,22 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 261 |  | 261 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 811 978 347,20 |  | 2 811 978 347,20 |  |  |
|  |  | Итого город Невинномысск |  |  |  | 959 036,52 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 266,00 |  | 266,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 925 962 243,49 |  | 2 925 962 243,49 |  |  |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска                                                                                                                                       В.Э. Соколюк